# Město Litvínov

# se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

výzva k podání nabídky

Město Litvínov vyzývá v souladu se směrnicí Rady města Litvínova č.1/2019 a dodatku č.1,2 uchazeče k podání nabídky na zakázku na služby s názvem:

„K1802 Vybudování parkovacích míst v lokalitě Koldom přes ul. Podkrušnohorská v Litvínově“ – projektová dokumentace

- Identifikační údaje zadavatele:

zadavatel:	Město Litvínov,

se sídlem:	Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov,

IČ:	00266027

DIČ:	CZ00266027

Web:	www.mulitvinov.cz

profil zadavatele: https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html

Zastoupený:	Karlem Rosenbaumem, 2.místostarostou města

Vyřizuje:	Iveta Dunovská

referent oddělení investic

tel. 476 767 615, iveta.dunovska@mulitvinov.cz

- Informace o zakázce

- Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, vedenou v systému JISVZ zadavatele. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 400 tis. Kč bez DPH. Zadavatel nepřipouští podat nabídku s nabídkovou cenou vyšší, než je předpokládaná hodnota zakázky. Tato výzva k podání nabídek (dále také jen „výzva“) je zároveň zadávací dokumentací (dále také jen „ZD“).

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

- Předmět zakázky

3.1	Předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace stavby „K1802 Vybudování parkovacích míst v lokalitě Koldom přes ul. Podkrušnohorská v Litvínově“, poskytnutí inženýrských činností, zpracování nákladové části, zajištění doplňujících průzkumů potřebných pro provedení díla a výkonu autorského dozoru při následné stavbě dle projektové dokumentace. Projektová dokumentace (dále také jen „PD“) bude zpracována dle současných českých technických a uživatelských standardů a norem a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání.

3.2     Věcný rozsah projektové dokumentace a inženýrské činnosti:

Stavba s názvem „K1802 Vybudování parkovacích míst v lokalitě Koldom přes ul. Podkrušnohorská v Litvínově“ bude zahrnovat zpracování projektové dokumentace dle vyhlášky a zajištění inženýrské činnosti.

Popis území:

Řešené území se nachází na východním okraji města Litvínova v okolí obytného komplexu (Koldom) v Litvínově, v blízkosti koupaliště, sportovní haly a tenisových kurtů. U Koldomu je stávající parkoviště, které nedisponuje dostatečným počtem parkovacích míst, což vede k parkování vozidel na plochách k tomuto účelu nevhodných.

Cílem projektu je vytvoření nového parkoviště pro osobní vozidla na pozemcích p.č. 2692/1 a 2692/4 k.ú. Horní Litvínov, na druhé straně Podkrušnohorské ulice. Předmětný záměr se z části nachází na území evropsky významné lokality Východní Krušnohoří (přírodní stanoviště bučiny) a podléhá ochraně přírody a krajiny. A dále na území přírodního parku Loučenská pahorkatina. Záměr je v souladu s Územním plánem.

S ohledem na významnou lokalitu Východní Krušnohoří bude nutno ve fázi přípravy projektu posoudit, zda nedojde k významnému vlivu stavby na dané území, výstavbou parkovací plochy v místě biotopu (kácení stromů, terénní úpravy). Současně záměr zasahuje na území přírodního parku Loučenská hornatina. V zájmovém území se také nachází zvláště chráněné druhy živočichů.

Tyto faktory budou jistě významně ovlivňovat projednávání s příslušnými orgány státní správy při vydání stanovisek, vyjádření a rozhodnutí a mohou ovlivnit návrh dopravního řešení v uvedené lokalitě.

Rozsah PD:

Dle vypracované studie společnosti PRO CEDOP byla vybrána varianta 2-EKO s ponecháním stávajícího parkoviště před Koldomem, dojde pouze k rekonstrukci prostoru mezi hlavní komunikací a nejbližším parkovacím pásem. V úrovni tohoto parkovacího pásu dojde k úpravě nároží na obou koncích řady takovým způsobem, aby horní částí parkoviště před Koldomem mohl projet 15m autobus a vytvoření dvou autobusových zastávek (výkres B.2.2 studie PRO CEDOP), vybudování nového parkoviště přes ulici Podkrušnohorská s napojením na stávající hlavní komunikaci. Součástí bude i navržení cyklotrasy podél Podkrušnohorské ulice vedena odděleně od hlavního dopravního prostoru společným prostorem pro pěší a cyklisty.

Projekt musí dále respektovat stávající technickou infrastrukturu a ochranná pásma sítí.

Bližší informace jsou obsaženy ve studii dopravního řešení a parkování v oblasti Koldomu, kterou vypracovala spol. PRO CEDOP a ve výkrese, které jsou přílohou č.4 této výzvy.

Součástí projektu bude zajištění inženýrské činnosti vydáním společného územního a stavebního povolení.

3.3	Zpracovaná PD na „K1802 Vybudování parkovacích míst v lokalitě Koldom přes ul. Podkrušnohorská v Litvínově“ bude vypracována v souladu a rozsahu:

a) dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 405/2017- přílohy 8, 11 – PD pro vydání společného povolení

b) dle vyhl. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb, přílohy 6 – pro provádění stavby

PD pro provádění stavby bude zpracována v takovém stavu, aby zároveň splňovala podmínky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a souvisejících vyhlášek a nařízení. Jedná se zejména o zákaz používání komerčních názvů výrobků, či výrobců, odkazů na určité dodavatele nebo výrobky, patenty, vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Výjimečně mohou být uvedeny, pokud stanovení technických podmínek dle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být pro tyto dostatečně přesné nebo srozumitelné a bude-li dodavatelem (zhotovitelem PD) doloženo naplnění výjimky. V PD u každého takovéhoto odkazu musí být uvedeno, že zadavatel v takovýchto případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, rovnocenných řešení. PD bude také stanovovat povinné, případně doporučené technické a jiné parametry jednotlivých strojů, zařízení a výrobků a dodávek bez stanovení typu a výrobce.

3.4	Nákladová část

Součástí PD bude i Nákladová část s podrobným Položkovým rozpočtem a Soupisem prací (vč. výkazu výměr). Soupis prací a výkazy výměr budou splňovat požadavky na dokumentaci dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Položkový rozpočet a soupis prací bude obsahovat část bouracích prací stávajících objektů určených k odstranění. Dodavatel (zhotovitel PD) vypracuje položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k zadávacímu řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání ceníku stavebních prací, pro stanovení způsobilých výdajů. Zadavatel upřednostňuje zpracování rozpočtu v cenové soustavě ÚRS, SW KROS.

Položkový rozpočet stavby musí být zpracován tak, aby maximum položek bylo navázáno na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V ostatních případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, bude uvedeno vysvětlení projektanta stavby, jak byla cena stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu.

3.5	Inženýrská činnost

PD je poptávána včetně zajištění inženýrské činnosti a získání příslušného společného územního a stavebního povolení.

V rámci inženýrské činnosti zajistí dále uchazeč, je-li to nezbytné nebo vhodné, zejména:

- stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle §77 zák. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, v platném znění,

- projednání PD s dotčenými orgány, organizacemi a vlastníky pozemků dotčených stavbou

- potřebná stanoviska dotčených orgánů

- vyjádření správců sítí v daném území, případné souhlasy s činností v ochranných pásmech

- podání žádosti o kácení stromů na příslušný odbor životního prostředí

- dopravně správní povolení, stanovení trvalého dopravního značení.

PD bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících sítí u jejich správců a v případě potřeby bude PD řešit přeložky těchto sítí.

PD bude dále obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro podání žádosti o povolení. Bude-li to potřeba, bude v PD určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin.

Dodavatel podá žádost k řízení na příslušném stavebním úřadě a bude spolupracovat se stavebním úřadem v průběhu řízení tak, aby na stavbu bylo vydáno příslušné rozhodnutí v nejkratším možném termínu, bez zbytečných průtahů z důvodů nečinnosti na straně dodavatele. Inženýrskou činnost lze považovat za splněné předáním pravomocného územního a stavebního povolení zadavateli.

Součástí PD bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán BOZP.

3.6	Předpoklad povolovacího procesu:

PD se předpokládá v režimu ke společnému územnímu a stavebnímu řízení. Zadavatel požaduje konzultovat projektovou dokumentaci na místním stavebním úřadě.

3.7	Požadavek na formální zpracování PD:

PD bude vypracována jako celek, jehož součástí bude dokladová část. Podrobně (počty paré včetně předání digitálních dat) viz. smlouva o dílo.

Součástí soupisu prací a rozpočtu bude rekapitulace a krycí list.

Zadavatel připouští po odsouhlasení upřesnit názvy objektů či upravit skladbu projektu dle podmínek povolovacího procesu či dle vývoje poznatků z projektové činnosti.

3.8	Požadavek na zajištění zaměření a průzkumů:

Dodavatel (zpracovatel PD) zajistí:

- podklady katastru nemovitostí včetně digitálních,

- vytipování problematických míst s ohledem na majetkoprávní vztahy (např. přesahy stavby na cizí pozemky) tak, aby zadavatel v předstihu toto mohl majetkoprávně vyřešit,

- doměření stávajícího stavu objektu v podrobnostech potřebných pro řádné zpracování PD,

- podklady o průběhu sítí v dané lokalitě (stanoviska vlastníků sítí, průzkum přípojek apod.),

- sondy do stávajících konstrukcí v případě, že toto bude řešení stavby vyžadovat,

- hydrogeologický posudek (sondy),

- biologický průzkum,

- stavebně technický průzkum nedestruktivní,

- příp. kamerové zkoušky.

3.9	Součinnost zadavatele:

Zadavatel poskytne součinnost v přiměřeném rozsahu a po dohodě, dle opodstatněných požadavků a na základě podnětu dodavatele zejména:

- při řešení majetkoprávních vztahů (zpracování a zajištění podpisu smluv o realizaci stavby, vypořádání majetkových vztahů, zpřesnění katastru apod.),

- příp. zajistí dostupné podklady o svém majetku (VO, dešťová kanalizace atp.), a o svém zařízení podá informaci,

- zajistí vstupy na dotčené pozemky,

- zadavatel poskytne stanovisko o stavu jednotlivých ucelených částí majetku (zejména technické a technologické vybavení stavby).

3.10	Požadavky na projednání a postup odsouhlasování PD

Zadavatel požaduje konzultovat PD průběžně na společných jednáních v Litvínově, a to minimálně 2x během zpracovávání PD, a to každý stavební objekt včetně spolupodílejících se profesí. Dále zadavatel požaduje po dodavateli prohlídku místa a zjištění dalších možných reálií stavby. Na jednáních bude projednávána PD v rozpracovanosti, a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nákladů stavby.

- Doba a místo plnění zakázky

Předpoklad pro uzavření (podpis) smlouvy o dílo:	08 / 2022

Předpoklad odeslání výzvy k zahájení prací:	08 / 2022

Doba plnění:

  - zpracování projektové dokumentace ke společnému povolení, průzkumy, zkoušky, sondy, zaměření do 10 týdnů od výzvy k zahájení prací

  - inženýrská činnost a podání žádosti ke společnému povolení do 18 týdnů od výzvy k zahájení prací

  - předání ověřené dokumentace objednateli po vydaném povolení SÚ do 1 týdne od převzetí

  - zpracování DPS, předání povolení SÚ, předání rozpočtů se soupisem prací do 4 týdnů od vydání územního a stavebního povolení.

Místo plnění zakázky:

- Místo plnění se nachází v Litvínově. Zpracování PD bude v sídle dodavatele, konzultace budou probíhat v sídle zadavatele.

- Požadavky na zpracování a obsah nabídky

- Zpracování nabídky:

- uchazeč může předložit pouze 1 nabídku na celý rozsah plnění veřejné zakázky,

- cenová nabídka musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky dle této výzvy,

- nabídka bude zpracována v českém jazyce,

- nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Vložené dokumenty musí být dobře čitelné,

- nabídka v tištěné podobě, bude zabezpečena proti manipulaci (svázání),

- všechny listy nabídky vč. příloh doporučujeme řádně očíslovat řadou počínaje číslem 1,

- uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci,

- zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci,

- uchazeč v rámci své nabídky předloží návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem uchazeče (příloha č.3 ZD). Pokud nebude součástí nabídky podepsaný návrh smlouvy oprávněnou osobou, je zadavatel oprávněn nabídku odmítnout a vyloučit jej z hodnocení,

- krycí list nabídky (příloha č.1 ZD) bude obsahovat: kompletní identifikační údaje uchazeče, a údaje o ceně v rozsahu stanoveném v odst. 5.3 ZD,

- návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (příloha č. 3 ZD), v návrhu smlouvy uchazeč dále uvede údaje o tom, zda má či bude mít ke dni podpisu smlouvy o dílo smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti dle zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na výši plnění minimálně 1 000 tis. Kč.  Tato smlouva o pojištění bude doložena před podpisem smlouvy o dílo zadavateli a musí být platná po celou dobu jejího plnění,

- kvalifikační dokumentace viz čl. 6 ZD.

- Závazná struktura nabídky

- Krycí list nabídky s informací o uchazeči (příloha č. 1 ZD) - podepsaný oprávněnou osobou.

- Kvalifikační dokumentace (příloha č.2 ZD)

Uchazeč předloží dokumenty k prokázání kvalifikačních předpokladů dle čl. 6. ZD.

- Návrh smlouvy o dílo (příloha č. 3 ZD) - podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.

Oprávněnou osobou se rozumí: u fyzické osoby uchazeč, který nabídku podává, nebo osoba k tomu uchazečem (fyzickou osobou) oprávněná na základě plné moci nebo pověření a u právnických osob člen/ové orgánu osoby, jež jedná/ají v souladu se způsobem jednání zapsaným do veřejného rejstříku, nebo osoba k tomu uchazečem (právnickou osobou) oprávněná na základě plné moci nebo pověření. V případě jednání na základě plné moci nebo pověření musí být součástí nabídky taková plná moc nebo takové pověření, jež uvádí rozsah zástupčího oprávnění (zejména právní jednání, jež za uchazeče v tomto zadávacím řízení může činit), včetně podpisu zmocnitele (pověřitele) na takové listině.

- Stanovení a zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude v členění:

  - nabídková cena v Kč bez DPH,

  - samostatně DPH,

  - nabídková cena v Kč včetně DPH

V případě, že dodavatel je neplátce DPH, uvede tuto skutečnost v nabídce a cenu uvádí jako koncovou.

Nabídková cena v Kč bez DPH bude stanovena jako součet:

- ceny v Kč bez DPH za provedení celého předmětu této veřejné zakázky s výjimkou výkonu autorského dozoru při následné stavbě dle projektové dokumentace (dále také jen „výkon autorského dozoru“) a

- ceny v Kč bez DPH za výkon autorského dozoru vypočtené jako součin dodavatelem nabídnuté jednotkové ceny v Kč bez DPH za 1 (jednu) hodinu výkonu autorského dozoru (dále jen „jednotková cena“) a číslem [30], jež odpovídá předpokládanému počtu hodin výkonu autorského dozoru.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že předpokládaný počet hodin výkonu autorského dozoru je určen pouze pro účely hodnocení a stanovení nabídkové ceny. Zadavatel nezaručuje, že skutečně tento počet hodin bude vyčerpán. Uzavřením smlouvy o dílo se objednatel (zadavatel) nezavazuje, že tento počet hodin bude skutečně vyčerpán, ani nesmí být omezen či jinak sankcionován ze strany dodavatele v případě, že jej nedosáhne či jej překročí.

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu a jednotkovou cenu absolutní částkou v českých korunách.

Cena podle odst. 5.3 písm. a) ZD (v Kč bez DPH) bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující zisk a veškeré náklady dodavatele (zhotovitele) nezbytné k provedení celého předmětu této veřejné zakázky s výjimkou výkonu autorského dozoru a bude pro dodavatele závazná a neměnná.

Jednotková cena (v Kč bez DPH) bude stanovena jako nejvýše přípustná obsahující zisk a veškeré náklady dodavatele (zhotovitele) nezbytné k realizaci jedné jednotky (1 hodina) výkonu autorského dozoru po celou dobu jeho provádění podle smlouvy o dílo a bude pro dodavatele závazná a neměnná.

Dodavatel uvede v krycím listu nabídky, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 – Krycí list nabídky:

  - cenu podle odst. 5.3 písm. a) ZD (v Kč bez DPH),

  - jednotkovou cenu (v Kč bez DPH) a

  - nabídkovou cenu v členění: nabídková cena v Kč bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena v Kč s DPH.

Cena podle odst. 5.3 písm. a) ZD (v Kč bez DPH) a jednotková cena (v Kč bez DPH) bude rovněž uvedena ve smlouvě o dílo.

Změna jakékoliv ceny v Kč s DPH podle tohoto odst. 5.3 ZD je přípustná pouze v případě změny sazby DPH, a to v rozsahu takové změny sazby DPH.

Cenová nabídka musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.

Případné početní chyby v nabídce jdou k tíži dodavatele.

5.4	Zadávací lhůta

Zadávací lhůta je stanovena na 6 měsíců. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Po dobu zadávací lhůty je uchazeč vázán svou nabídkou.

- Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů

Uchazeč předloží v nabídce následující:

- krycí list nabídky (viz přílohu č.1 ZD)

- podepsané čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (viz přílohu č. 2 ZD),

- doklad ČKAIT o autorizaci zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby, případně obdobnou adekvátní autorizaci, opravňující zpracování PD ve výše uvedeném rozsahu,

- zadavatel požaduje, aby se autorizovaná osoba přímo podílela na zpracování PD, proto pokud autorizovaná osoba není přímo uchazečem, bude doložen vztah autorizované osoby k uchazeči, pokud se bude jednat o externí osobu, je toto nutné doložit čestným prohlášením této externí osoby, že výše uvedené práce bude vykonávat (bude se na nich podílet) s podpisem autorizované osoby,

- seznam referenčních zakázek obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky, poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení; zakázkou obdobného charakteru se rozumí řádné zpracování projektové dokumentace dopravní stavby. U každé referenční zakázky dodavatel uvede název stavby, předpokládané investiční náklady projektované stavby, název objednatele, datum odevzdání projektové dokumentace,

- seznam referenčních zakázek bude obsahovat minimálně 2 referenční zakázky podle předchozího bodu, přičemž u každé z těchto min. 2 referenčních zakázek musí činit hodnota investičních nákladů projektované stavby minimálně 0,5 mil. Kč bez DPH,

- minimálně u 2 referenčních zakázek (splňující předchozí dva body) bude doloženo potvrzení o řádném provedení projektových prací s podpisem a razítkem objednatele.

Pokud uchazeč nedoloží doklady prokazující splnění výše specifikovaných požadavků na kvalifikaci, je zadavatel oprávněn uchazeče vyloučit ze zadávacího řízení.

- Platební podmínky, záruční doba na dílo

Fakturační a platební podmínky jsou řešeny v návrhu smlouvy o dílo, která je součástí zadávací dokumentace.

Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem zadavatele bude 21 dní (viz. ustanovení v návrhu SoD).

Zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy.

- Místo, forma a lhůta pro podání nabídky

- Místo pro podání nabídky:

- poštou na adresu zadavatele:

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11

436 01 Litvínov,

- osobně na podatelnu úřadu v době:

Po a ST	od 8:00 – 11:30; 12:30 – 17:00 h

Út a Čt	od 8:00 – 11:30; 12:30 – 15:00 h

Pá	od 8:00 – 11:30; 12:30 – 13:30 h

Podmínka doručení není splněna podáním nabídky k přepravě, ale okamžikem, kdy ji obdrží zadavatel.

- Forma podání nabídky

Nabídka uchazeče se podává písemně v listinné podobě v počtu: 1 originál v řádně uzavřené obálce zabezpečené proti neoprávněné manipulaci minimálně přelepením a přerazítkováním s podpisem a s nápisem Veřejná zakázka: „K1802 Vybudování parkovacích míst v lokalitě Koldom přes ul. Podkrušnohorská v Litvínově“ – projektová dokumentace a zřetelnou výzvou „NEOTEVÍRAT“.

Na obálce musí být uvedeno IČ uchazeče a jeho adresa, na níž je možné odesílat vyrozumění. Všechny uzávěry (přelepy) obálky musí být opatřeny razítkem (pokud jej vlastní) a podpisy uchazeče.

Nabídku nelze doručit datovou schránkou z důvodu zajištění jejího otevření ve stanovený čas.

- Lhůta pro podání nabídek

Termín zveřejnění na profilu zadavatele (zahájení zadávacího řízení): 29.7. 2022

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 17.8.2022 do 11:00 hodin. Nabídky podané po lhůtě nebudou hodnoceny.

Lhůta pro podání nabídek může být z důvodu změny nebo úpravy zadávacích podmínek prodloužena. V takovém případě o stanovení nové lhůty bude zadavatel informovat prostřednictvím vysvětlením zadávacích podmínek, které bude uveřejněno na profilu zadavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům průběžně sledovat profil zadavatele.

- Otevírání obálek s nabídkami

Proběhne do 5 pracovních dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek, místo Litvínov, uchazeči nebudou přizváni. Výsledky zadávacího řízení budou po ukončení činnosti komise vyvěšeny na profilu zadavatele https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html pod anotací této zakázky.

- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Případné potřebné informace budou podány uchazečům na základě dotazů doručených elektronickou poštou, vyřizující osoba je Iveta Dunovská, e-mail: iveta.dunovska@mulitvinov.cz.  Dotazy musí být doručeny nejpozději do 10.8.2022. Odpovědi na dotazy budou odeslány tazateli el. poštou a zveřejněny na webové adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html pod anotací této veřejné zakázky nejpozději 15.8.2022.

Veškeré údaje o zadavateli je možné získat na internetové adrese www.mulitvinov.cz

- Způsob hodnocení nabídek

Jednotlivé nabídky budou vyhodnoceny podle jediného kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Nabídková cena bude stanovena podle pravidel uvedených v odst. 5.3 ZD.

Výsledné pořadí nabídek bude stanoveno dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, přičemž nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH bude hodnocena jako nejvýhodnější a nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou v Kč bez DPH se umístí jako poslední v pořadí.

- Závěrečné informace

- zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky, řešit mimo podání nabídky a postupu dle odst. 8.5 ZD. Na profilu   https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html zadavatele budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení,

- zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy,

- zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované účastníkem zadávacího řízení v nabídce a vyřadit nabídku účastníka v případě zjištění, že v ní účastník uvedl nepravdivé, neúplné či zkreslené údaje,

- zadavatel stanovuje pro komunikaci mezi účastníkem zadávacího řízení a zadavatelem výhradně český jazyk, a to jak v průběhu zadávacího řízení, tak v průběhu realizace zakázky,

- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace,

- uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem,

- uchazeč podáním nabídky projevuje svůj souhlas s návrhem smlouvy o dílo dle přílohy ZD,

- uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel zveřejní smlouvu o dílo (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů,

- předložené nabídky nebudou uchazečům vráceny,

- zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z důvodu zpracování a podání nabídky,

- uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním uzavřena smlouva o dílo, je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,

- zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše smlouvu o dílo a objednateli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy elektronicky.

V Litvínově: 1.7.2022

Příloha: výkres s vyznačením zájmové oblasti

Studie

Vypracoval: Iveta Dunovská, referent oddělení investic

Kontroloval: Ing. Michaela Sloviaková, vedoucí OIRR

Iveta Ladzsonová Vojčáková, ekonom odboru

Schválil: Karel Rosenbaum, 2.místostarosta města

S návrhem smlouvy souhlasí: právní kancelář FFK Legal, č. AK/84/2022

Přílohy:

- Krycí list nabídky (příloha č.1 ZD)

- Kvalifikační dokumentace – čestné prohlášení (příloha č.2 ZD)

- Smlouva o dílo (příloha č. 3 ZD)

- Studie, výkresy změn (příloha č.4 ZD)