- Smlouva o dodávce nábytku č. (návrh)

na realizaci akce

„Adaptace obřadní síně na zasedací místnost – dodávka nábytku“

uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen Občanský zákoník v platném znění)

I.

Smluvní strany

  - Objednatel 				:  Město Litvínov

Zastoupený		:  Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města

Sídlo		:  Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov

IČ		:  002 66 027

DIČ 		:  CZ 00266027

Bankovní spojení	:  KB a.s. Litvínov

č.ú.         	:  0000921491 / 0100

(dále jen objednatel)

  - Dodavatel				:

Zastoupený	:

Sídlo	:

IČ	:

DIČ	:

Bankovní spojení 	:

č.ú. 	:

Datová schránka	:

Zapsaný	:

(dále jen dodavatel)

  - Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

Ing. Michaela Sloviaková - vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje,

Bc. Dušan Černohorský – vedoucí oddělení investic, odboru investic a regionálního rozvoje,

Zdeněk Porcal, Eva Bláhová, Iveta Dunovská, Michala Horová - referenti odboru investic a regionálního rozvoje

  - Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za dodavatele:

…………………………………………………………………………………

  - Smluvní strany se dohodly, že změnu osob, uvedených v bodu 1.3 a 1.4 této smlouvy, lze provést písemným oznámením druhé smluvní straně.

II.

Výchozí podklady a údaje

  - Výchozí údaje:

Název akce:  	Adaptace obřadní síně na zasedací místnost – dodávka nábytku

Místo dodání: 	budova sídla Městského úřadu v Litvínově (2. patro), náměstí Míru 11, 43601 Litvínov, k.ú. Horní Litvínov [686042], p.p.č. 507

III.

Předmět plnění

3.1	Dodavatel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci akce Adaptace obřadní síně na zasedací místnost – dodávka nábytku	.

Předmětem zakázky je dodávka nábytku (stolů a židlí), textilních závěsů vč. kolejnic a zatemňovacích interiérových rolet pro nově budovanou zasedací místnost městského úřadu v Litvínově.

Nová zasedací místnost je určena pro jednání zastupitelstva města, kde je navrženo celkem 30 míst pro zastupitele, tajemníka, vedoucí odborů a další, včetně prázdných míst pro předsedání zastupitelů a dále 21 míst pro další účastníky. Druhá část prostoru oddělitelná posuvnou stěnou je navržena jako zasedací místnost se 16 místy.

Podkladem pro dodávku Nábytku je zadávací dokumentace veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva (dále jen „zadávací dokumentace“) a dále projektová dokumentace od projektové kanceláře A2-PORT s.r.o., se sídlem Opltova 155, Chudeřín, 436 03 Litvínov, IČ: 25424866, na základě studie vypracované Ing. arch. Kateřinou Bobkovou, atelierKa; včetně dokladové části a Soupisu prací.

3.2	Dodavatel se tedy zavazuje dodat a převést na objednatele vlastnické právo k věcem, které jsou uvedeny v soupisu dodávek, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Nábytek“) a dále činnosti a plnění dle následujícího odstavce.

3.3	Dodavatel je se dále zavazuje zajistit:

- dopravu Nábytku do místa dodání dle této smlouvy,

- osazení či zapojení Nábytku v nové zasedací místnosti městského úřadu v souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami, včetně všech případných montážních prací nezbytných pro řádné dokončení dodávky,

- veškerou potřebnou a vhodnou a koordinaci a součinnost se souběžně probíhající realizací zakázky „Adaptace obřadní síně na zasedací místnost – stavební práce“ a s jejím zhotovitelem, přičemž tato zakázka spočívá ve stavebních úpravách stávající obřadní síně ve 3. nadzemním podlaží městského úřadu v Litvínově na zasedací místnost; součinnost a koordinace bude potřeba zejména z důvodu instalace zatemňovacích prvků po dokončení stavebních úprav a připravenosti elektroinstalace pro možnost napojení rolet s elektrickým pohonem k přívodu el. energie a vzhledem nutnosti celkové stavební připravenosti místa instalace Nábytku,

- veškerou potřebnou a vhodnou a koordinaci a součinnost se souběžně probíhající realizací veřejné zakázky „Adaptace obřadní síně na zasedací místnost – slaboproud“ a s jejím zhotovitelem, jejímž předmětem je strukturovaná kabeláž pro jednací místnost v rozsahu: audiokonferenční systém, hlasovací zařízení, projekce, ozvučení, LAN připojení, WIFI, PC připojení a signálového připojení k zobrazovačům a MTR jednotkám; přičemž součinnost a koordinace bude potřeba zejména z důvodu požadavku na finální rozmístění stolů a umožnění vhodného napojení kabeláže a zabudovávaných koncových prvků slaboproudu (mikrofony, hlasovací zařízení atp.),

- provedení všech činností souvisejících s dodávkou, zejména:

- instalace zboží a odstranění všech obalů nebo materiálu po ukončení dodávky,

- předvedení garantovaných provozních parametrů podle předpisu výrobce před předáním předmětu plnění,

- předání protokolů o verifikaci a/nebo kalibraci technických parametrů předmětu, pokud to předmět smlouvy vyžaduje, předání technické dokumentace, záručních listů a návodu k obsluze,

- zaškolení obsluhy včetně náležitého seznámení s údržbou zboží, pokud to povaha zboží vyžaduje,

- pokud to předmět smlouvy vyžaduje, dodavatel zajistí všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních, technických nebo hygienických předpisů platných v době provádění a předání dodávky, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů.

Dodavatel provede realizaci zakázky za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě.

3.4 Dodavatel se zavazuje, že veškeré použité materiály a dodávky (komponenty, technologické celky atp.) budou nepoužité, I. jakostní třídy.

IV.

Doba plnění

  - Termín k dodání Nábytku a provedení dalších činností dle této smlouvy je následující:

Zahájení plnění: v termínu uvedeném ve výzvě k zahájení plnění, pokud termín zahájení plnění bude ve výzvě uveden; případně do pěti dnů od doručení výzvy, pokud termín zahájení plnění ve výzvě uveden nebude.

Předpoklad odeslání výzvy k zahájení plnění: 03/2023.

Průběh provádění díla: 	délka přípravné fáze je 2 měsíce (objednání materiálu, konzultace technického provedení s autorským dozorem a TDS, koordinace a součinnost se souběžně probíhajícími zakázkami uvedenými v bodě 3.3 této smlouvy apod.). Dodavatel bere na vědomí, že v této době nebude mít možnost provádět jakékoliv dodávky nebo instalační a montážní práce v místě plnění (na staveništi).

Délka samotného dodání, instalace a montáže Nábytku v místě plnění (realizační fáze) je v období navazujících 2 měsíců.

Dodavatel bude v rámci koordinace a součinnosti informován o průběhu paralelně probíhajících zakázek

„Adaptace obřadní síně na zasedací místnost – stavební práce“ a „Adaptace obřadní síně na zasedací místnost – slaboproud“ a připravenosti zasedací místnosti pro instalaci Nábytku vč. možnosti zabudování koncových prvků slaboproudu, které je nutné do nábytku (stolů) zabudovat.

Celková doba pro dokončení plnění: do 4 měsíců od termínu uvedeného ve výzvě k zahájení plnění, pokud termín zahájení plnění bude ve výzvě uveden; případně ode dne zahájení plnění, pokud termín zahájení plnění ve výzvě uveden nebude, nejpozději však od pátého dne po doručení takové výzvy.

  - Před zahájením plnění dodavatel s objednatelem projedná podrobný harmonogram plnění a počty osob, které budou plnění dle této smlouvy provádět.

  - Dodavatel splní svou povinnost provést plnění dle této smlouvy řádným předáním řádně instalovaného Nábytku objednateli. Dodaným Nábytkem se pro účely této smlouvy se rozumí kompletní dodání Nábytku, který nebude vykazovat žádné vady, bude řádně nainstalován a způsobilý k užívaní, budou předány všechny potřebné návody k obsluze, certifikáty a bude oběma stranami podepsán písemný předávací protokol.

  - Dodavatel se zavazuje informovat objednatele, že je připraven řádně instalovaný Nábytek předat do 5-ti pracovních dní od jeho kompletního dodání a instalace a objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dní od doručení písemného oznámení dodavatele o tom, že Nábytek je řádně dodán a instalován, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, Nábytek převzít, s tím, že případné drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání mohou být na základě rozhodnutí objednatele odstraněny v objednatelem stanoveném termínu.

  - Pokud bude dodavatel v prodlení se splněním svých povinností dle odst. 3.2 a 3.3 této smlouvy oproti termínu plnění dle odst. 4.1 této smlouvy o více než o 7 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit.

  - Doba pro dokončení díla se prodlužuje z následujících důvodů nemožnosti plnění dodavatelem, přičemž takové prodloužení je podmíněno neprodleným (nejpozději následující pracovní den) písemným oznámením vzniku nemožnosti plnění dodavatele objednateli:

- vyšší moc, kterou pro účely této smlouvy představují mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli dodavatele, zejm. živelní pohroma, válka na území České republiky nebo radikální změny na trhu (např. celosvětový nedostatek určitého materiálu, nikoliv však nedostatky nebo problémy, které plynou z nedostatečné přípravy nebo nedostatečně obezřetného přístupu dodavatele nebo je lze překonat ač s podstatně zvýšenými náklady);

- nemožnost provádět plnění z důvodu absence stavební připravenosti pro provedení plnění dle této smlouvy, zejm. pokud nebude možné provádět plnění kvůli tomu, že nebudou řádně připraveny podmínky pro dodávku, instalaci a připravenost Nábytku závislé na stupni dokončení paralelně probíhajících zakázek uvedených v bodě 3.3 této smlouvy, a to tak, že termín pro dokončení díla se prodlužuje o dobu, po kterou bude absentovat stavební připravenost, která bude přesahovat dobu 2 měsíců od termínu stanoveného pro zahájení prací, tzn. o dobu, po kterou bude absentovat stavební připravenost pro realizační fázi plnění dle této smlouvy.

  - Prodloužení doby pro dokončení plnění dle předchozího odstavce této smlouvy trvá do té doby, než pomine důvod oznámené nemožnosti plnění, přičemž dodavatel se pominutí zavazuje písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu po tom, co nastane.

V.

Cena

  - Cena předmětu plnění dle této smlouvy se sjednává jako pevná a činí …………………. Kč bez DPH. Cena zahrnuje dodání Nábytku dle odst. 3.2 této smlouvy, další plnění dle odst. 3.3 této smlouvy, příp. veškerá další plnění poskytnutá dodavatelem objednateli dle této smlouvy nebo za účelem splnění této smlouvy.

K ceně bez DPH, bude dodavatelem přičtena DPH v souladu se zákonem o DPH ve znění předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

VI.

Platební podmínky

  - Podkladem pro placení je faktura. Provedené dodávky budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu dodávek a předávacího protokolu, který bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu a oběma stranami podepsaného předávacího protokolu nebude faktura proplacena.

  - Splatnost faktury bude 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.

  - Faktura (dílčí)  bude mít tyto náležitosti:

- označení objednatele a dodavatele včetně adresy, DIČ, IČ

- označení díla

- číslo smlouvy objednatele

- číslo faktury

- den odeslání a den splatnosti

- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma

- razítko a podpis oprávněné osoby

- označení číslem projektu z dotačního programu.

  - Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

VII.

Záruční doba

  - Dodavatel poskytuje na Nábytek objednateli záruku na jakost. Záruční doba činí 24 měsíců a její běh začíná od předání a převzetí instalovaného Nábytku bez vad stvrzeného oběma stranami podepsaným předávacím protokolem, případně od odstranění poslední drobné vady, pokud bude Nábytek převzat s drobnými vadami.

  - Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel Nábytek řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost dodavatel.

  - Nábytek má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v čl. III. této smlouvy, příslušným  právním předpisům, normám nebo pokud neumožňuje bezvadné užívání k účelu, k němuž je určen.

  - Dodavatel se zavazuje odstranit vadu nejpozději do 14 – ti dnů od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  Uvedená lhůta započne plynout okamžikem písemného oznámení reklamace dodavateli.

  - V případě neodstranění vady v termínu dle této smlouvy je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.

  - Dodavatel prohlašuje, že Nábytek není zatížen právy třetích osob.

VIII.

Dodací podmínky

  - Dodavatel je povinen zabezpečit účast svého pracovníka, pověřeného za dodavatele jednáním v technických záležitostech, na prověřování svých dodávek a prací objednatelem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

  - Žádnou činností dodavatele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je dodavatel povinen odstranit na své náklady nebo je uhradit po dohodě s poškozeným.

  - Dodavatel je povinen při plnění této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právní předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

  - Dodavatel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě plnění (dodávek). Dodavatel bez zbytečného odkladu odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

IX.

Smluvní pokuty

  - Vznik nároku na smluvní pokutu ani její uhrazení se nedotýká nároku na náhradu újmy.

  - Pokud bude dodavatel v prodlení se splněním svých povinností dle odst. 3.2 a 3.3 této smlouvy oproti termínu plnění dle odst. 4.1 této smlouvy (celkové době plnění) uhradí dodavatel objednateli v prvních 14 dnech prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny bez DPH stanovené v odst. 5.1 této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení a od 15. dne prodlení uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny bez DPH stanovené v odst. 5.1 této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení.

  - Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění případných vad činí 1 000,- Kč za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.

  - Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny předmětu plnění za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu plnění za každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.

  - Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem.

  - Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst dodavateli z faktury za předmět plnění dle této smlouvy.

X.

Předání a převzetí

  - O předání a převzetí předmětu plnění bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje dodavatel ve spolupráci s objednatelem. V tomto protokolu bude uvedena také informace o provedeném zaškolení obsluhy elektrických zařízení.

  - Dodavatel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:

- záruční listy a dodací listy.

  - Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen Nábytek převzít.  Do doby předání výše uvedených dokladů se Nábytek považuje za nepředaný bez vad.

  - Objednatel není povinen převzít Nábytek, který trpí jakýmikoliv vadami, zejména pokud neodpovídá minimální technické specifikaci stanovené přílohou č. 1 této smlouvy, není funkční, s Nábytkem nebyla dodána potřebná dokumentace nebo Nábytek nebyl řádně instalován.

  - Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí předmětu plnění i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

XII.

Závěrečná ujednání

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

  - Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.

  - Odstoupení od smlouvy je uskutečněno dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy. V pochybnostech se má za to, že bylo řádně doručeno po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.

  - Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, se rozumí, že doručení nastalo dnem uložení.

  - Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.

  - Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.

  - Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích dodatcích nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla v plném rozsahu včetně zveřejněna na webových stránkách určených městem Litvínov.

  - Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu v informačním systému registru smluv.

  - Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, a dalších platných a účinných obecně závazných právních předpisů.

  - Nedílnou součástí této smlouvy je soupis dodávek uvedený v příloze č.1.

V Litvínově dne ........................	              V …………………….. dne ....................

Za objednatele :				Za dodavatele :

........................................................              	              .............................................................

Mgr. Kamila Bláhová

starostka města