Město Litvínov

se sídlem  Městský úřad Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

- Veřejná zakázka malého rozsahu:

- Rekonstrukce hydroizolace ZŠS Šafaříkova, Litvínov

- systémové číslo VZ:  P16V00000045

Dodatečná informace zadavatele č.1

Sdělení zadavatele:

1) Vzhledem ke stavebním pracím na budově školy (zateplení objektu), provedeným v roce 2014, není vhodné řešit vjezd mechanizace a stavebních strojů na staveniště v projektu uvedeným probouráním spojovací chodby do dílen ZŠ. Nově navrhovaným řešením pro vjezd mechanizace a stavebních strojů byl zvolen vjezd kolem tělocvičny a víceúčelového hřiště u ZŠ a dále po svahu na školní dvůr.

Z tohoto důvodu došlo k úpravě položkového rozpočtu (viz. příloha).

Zadavatel upozorňuje, že při realizaci bude nutné při příjezdu na školní dvůr od víceúčelového hřiště ZŠ dbát ohled na blízkost tohoto hřiště, případně provést odpovídající ochranu  části hřiště těsně přiléhající k použité přístupové trase stavebních strojů (tartanová dráha a pískové doskočiště).

2) V návaznosti na výše uvedené se prodlužuje lhůta pro podání nabídek do 8.6.2016 do 9:00 hodin.

Dotazy dle bodu 8.5 zadávací dokumentace - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám  musí být doručeny nejpozději do 2.6.2016. Odpovědi na dotazy budou odeslány tazateli el. poštou  a zveřejněny na webové adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html  pod anotací této veřejné zakázky nejpozději  3.6. 2016.

Příloha: Soupis prací_14040_VV_R2.xlsx

Zpracovali: 	Ing. Jitka Blovská, OIRR

Ing. Eva Rambousková, OIRR

V Litvínově dne 24.5.2016