Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

výzva k podání nabídky

Město Litvínov, zastoupené níže uvedeným zadavatelem, vyzývá, v souladu se směrnicí Rady města Litvínova č.2 /2016 dodavatele  k podání nabídky na zakázku na služby s názvem:

„PS 01 REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 02 REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MaR; PS 03 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ V OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“

- Identifikační údaje zadavatele:

zadavatel:   	Město Litvínov,

se sídlem: 	Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov,

IČ:	00266027

DIČ:     CZ00266027

www.mulitvinov.cz

Zastoupený:     Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města

Vyřizuje:     	Ing. Jitka Blovská

referent odboru investic a regionálního rozvoje

tel. 476 767 682, jitka.blovska@mulitvinov.cz

- Informace o zakázce

  - Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, vedenou v systému JSVZ zadavatele.

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky za všechny 3  části  činí  500 tis. Kč bez DPH.

Část 1: PS 01 - Rekonstrukce technologie strojovny vč. silnoproudých rozvodů a MaR

Předpokládaná hodnota činí 300 tis. Kč bez DPH.

Část 2: PS 02 - Rekonstrukce vzduchotechniky strojovny vč. silnoproudých rozvodů a MaR

Předpokládaná hodnota činí 100 tis. Kč bez DPH.

Část 3: PS 03 - Požárně bezpečnostní řešení v objektu Zimního stadionu Litvínov

Předpokládaná hodnota činí 100 tis. Kč bez DPH.

Zadavatel připouští překročit předpokládanou hodnotu veř. zakázky.

Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací.

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 3 výše uvedené části dle jednotlivých provozních souborů (PS), dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny či některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky.

Jednotlivé nabídky budou posuzovány samostatně.

Rozdělení na části, resp. PS, a podmínky jsou definovány v kap. 4 a dále.

Zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), mimo režim zákona.

- Předmět zakázky

  - Projektová dokumentace bude zpracována dle současných českých   technických a uživatelských  standardů a norem a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání.

  - Věcný rozsah projektové dokumentace a inženýrské činnosti:

Projektová dokumentace stavby (technologické části) „PS 01REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 02 REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 03 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ V OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“, je rozdělena do 3 provozních souborů, dle kterých je veřejná zakázka rozdělena na 3 části. Věcní rozsah jednotlivých provozních souborů  je následující:

PS 01 -  Rekonstrukce technologie strojovny vč. silnoproudých rozvodů a MaR: Řešení bude vycházet z předložené studie – návrhu na snížení náplně čpavku a energetické náročnosti chlazení a to v rozsahu I. a II. etapy dle čl. 2. a dalších studie, která je přílohou této ZD.  (Nejedná se  rekonstrukci ledové plochy.) Hlavním cílem rekonstrukce strojovny je snížení náplně čpavku v zařízeních a maximální energetická úspora, která bude poměřena investičními a provozními náklady.

Nedílnou součástí je návrh řídícího  systému pro komplexní ovládání chladící technologie s automatickou regulací teploty obou ledových ploch v závislosti na vnějších vlivech.

Systém regulace jednotek chlazení musí umožňovat plynulou regulaci chlazení, ne skokovou s připínáním a odpínáním jednotek.

Nedílnou součástí této části projektu je vhodné  napojení na silnoproudé a slaboproudé  rozvody.

PS 02 - Rekonstrukce vzduchotechniky strojovny vč. silnoproudých rozvodů a MaR: Tato projektová část  musí vyřešit chybějící odvětrání strojovny a to jak provozní,  tak havarijní (odvětrání čpavku podle příslušných bezpečnostních předpisů). Stávající stav: Ve strojovně je potrubní rozvod – přívod vč. odtahu – jeho stav je dožitý a bude řešen zcela nově. Stávající jednotka na střeše ZSIH je nefunkční – dožitá a bude osazena nová.

Zadavatel navrhuje vhodně spojit oba systémy odvětrání (provozní, havarijní)  do 1 potrubního rozvodu. K tomuto bude doplněno vhodné napojení na stávající silnoproudé rozvody a začlenění do systému řízení strojovny a případně včetně napojení na systém EPS zimního stadionu .

V objektu je instalováno využití odpadního tepla. Vzhledem k tomuto a vzhledem k minimální potřebě odvětrání strojovny v chladném období roku  předběžně nepožaduje zadavatel  instalovat rekuperaci tepla. Pokud by se vývojem projektových poznatků toto jevilo jako vhodné, bude toto řešeno jako samostatná část projektu a to samostatnou objednávkou.

Nedílnou součástí této části projektu je vhodné  napojení na silnoproudé a slaboproudé  rozvody.

PS 03 Požárně bezpečnostní řešení v objektu Zimního stadionu Litvínov – dodavatel zpracuje PBŘ strojovny vč. návrhu EPS (a bude koordinovat zpracování zprávy s HZS i v případě, pokud nedojde k nutnosti správních kroků (stavební povolení apod.). Stanovisko HZS bude vždy součástí projektu. Požárně bezpečnostní řešení bude zpracovávat i požadavky na začlenění nového systému řízení strojovny do realizovaného systému EPS, případně stanoví požadavky na nový systém.

Poznámka:  Inventarizace strojů a zařízení není k dispozici, dodavatel si toto bude muset provést v rámci zpracování projektové dokumentace.

  - Popis předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (dále taky PD) na akci

„PS 01REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 02 REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 03 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ V OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV -PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“

v rozsahu:

1)  dle vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. – přílohy č. 5 – PD pro  ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení případně dle vyhl. č. 499/2006 Sb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. – přílohy č. 4 – PD pro  vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

2) dle vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. - přílohy č.6 – dokumentace pro provádění stavby. Tato dokumentace bude také stanovovat povinné, případně doporučené, technické a jiné parametry jednotlivých strojů, zařízení a výrobků bez stanovení typu a výrobce.

3) autorský dozor, který bude vykonáván po celou dobu realizace stavby (účast na jednáních dle požadavku zadavatele). Nabídková cena za autorský dozor bude uvedena jako hodinová sazba obsahující samotný výkon AD a veškeré cestovní náhrady. Předpoklad doby trvání jedné návštěvy je cca 3 hodiny.

Cena za výkon autorského dozoru bude vybraným dodavatelem garantována po dobu 5 let od předání a převzetí dokončeného předmětu plnění.

Provádění autorského dozoru bude v požadované době zadáno na základě samostatné objednávky, kde bude uvedena garantovaná cena.

  - Nákladová část

Součástí dokumentace bude i Nákladová část s podrobným Položkovým rozpočtem a Soupisem prací (vč. výkazu výměr). Soupis prací a výkazy výměr budou  splňovat požadavky na dokumentaci a technické podmínky dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a  vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

  - Inženýrská činnost

Dodavatel projedná na stavebním úřadě projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení (případně sloučenou dokumentaci k územnímu řízení) samostatně. Dodavatel do projektové dokumentace zapracuje poznatky a požadavky z průzkumů, projednání, stanovisek apod. zajištěné samostatně zadavatelem a předané dodavateli.

Žádost k řízení na příslušném stavebním úřadě podá dodavatel, který bude spolupracovat se stavebním úřadem v průběhu řízení tak, aby na  dílo byla vydána příslušná územní  rozhodnutí, případně stavební povolení, v nejkratším možném termínu. Po vydání příslušných povolení stavebním úřadem předá zástupce dodavatele tuto informaci zadavateli.

Konzultace v rámci inženýrské činnosti viz. bod 3.12 zadávací dokumentace.

  - Stávající podklady:

- úvodní projektová dokumentace – studie Strojovna chlazení ledových ploch – návrh na snížení náplně čpavku a energetické náročnosti chlazení – zpracovatel ing. Petr Dudek, 03/2014

- VZT strojovny – původní návrh z r. 1970

Podklady jsou částečně zveřejněny jako součást ZD (viz. přílohy), pouze VZT strojovny – původní návrh z r.1970 bude k nahlédnutí v rámci prohlídky stavby a následně bude zhotoviteli předán ke dni podpisu smlouvy.

  - Předpoklad povolovacího procesu:

Zadavatel v předstihu konzultoval povolovací proces na místním stavebním úřadě.  Předpokládá se povolování ve stupni ke stavebnímu řízení, je však možné, že s ohledem na osazení nového stroje VZT na střechu objektu bude vyžadována  i dokumentace (sloučená) k územnímu řízení. Toto nebyl zatím Stavební úřad schopen specifikovat.

Pokud stavební úřad upustí od povolovacího procesu, dodavatel přesto zajistí stanoviska dotčených orgánů a to především hygieny a  hasičů.

  - Požadavek na formální zpracování PD:

Podrobně (počty paré včetně předání digitálních dat)  viz. dále smlouva o dílo.

PD zpracovávané části bude rozdělena na provozní soubory (PS), případně stavební objekty (SO), v samostatných složkách, které budou obsahovat projektovou dokumentaci případně  dokladovou část, pokud tato nebude společná pro celý projekt.

Soupis prací s výkazem výměr a rozpočet bude pro každý SO samostatně s rekapitulací a krycím listem.

Zadavatel připouští po odsouhlasení upřesnit názvy jednotlivých stavebních objektů či upravit skladbu projektu dle podmínek povolovacího procesu či dle vývoje poznatků z projektové činnosti.

  - Požadavek na zajištění stávajícího stavu

Dodavatel provede zjištění stávajícího stavu zařízení ve strojovně  v podrobnostech potřebných pro řádné  zpracování projektové dokumentace. Zjištěný stávající stav strojovny (vč. strojů a zařízení) bude přílohou předávané projektové dokumentace (v min. 2 vyhotoveních).

  - Součinnost zadavatele:

Zadavatel poskytne součinnost mimo jiné v přiměřeném rozsahu,  dle opodstatněných požadavků dodavatele, na základě podnětu dodavatele a  po dohodě:

- zajistí podklady o svém majetku a o stavu zařízení (revizní zprávy, bezpečnostní zprávy apod.) nebo podá závaznou informaci

-  zajistí vstupy do dotčených  objektů, na dotčené pozemky

  - Požadavky na projednání a postup odsouhlasení PD

Zadavatel požaduje konzultovat PD průběžně na společných jednáních v Litvínově a to minimálně 3x během zpracovávání projektové dokumentace. Dále zadavatel požaduje po dodavateli detailní  prohlídku místa a konzultaci se strojníky zimního stadionu  a zjištění dalších možných reálií stavby. Na jednáních bude projednávána projektová dokumentace v rozpracovanosti a to jak z hlediska  technického, tak z hlediska nákladů stavby.

Pokud si zadavatel vyžádá čas na prostudování (schválení) projektu, neběží po vzájemné dohodě  lhůty provedení díla.

  - Zapracování podmínek dotace

Dodavatel bude při zpracování díla akceptovat požadavky, vyplývající z podmínek dotace Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Jedná se o podmínky, které mohou mít vztah ke způsobu zpracování projektové dokumentace, technickému řešení stavby apod.  Jedná se především o prioritní osu 3, specifický cíl 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení.

- Doba a místo plnění zakázky

  - Předpoklad zahájení prací od:  12/2016 (podpis smlouvy, výzva k zahájení prací)

  - Lhůta plnění pro část č.1: PS 01 -  Rekonstrukce technologie strojovny vč. silnoproudých rozvodů a MaR

Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro zadání veřejné zakázky vč.  předání rozpočtů se soupisem prací a vč. jejího schválení zadavatelem: do 16 týdnů od výzvy k zahájení prací

V případě nutnosti stavebního či územního řízení (případně sloučeného územně stavebního řízení) neběží v průběhu těchto řízení lhůty k provádění díla.

Změny vyvolané požadavky ve správním řízení budou zapracovány vždy  do 2 týdnů od jejich doručení dodavateli a to revizí projektové dokumentace.

  - Lhůta plnění pro část č.2: PS 02 Rekonstrukce vzduchotechniky strojovny vč. silnoproudých rozvodů a MaR

Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro zadání veřejné zakázky vč.  předání rozpočtů se soupisem prací a vč. jejího schválení zadavatelem: do 11 týdnů od výzvy  k zahájení prací

Výzva k zahájení prací bude zadavatelem odeslána po získání potřebných podkladů souvisejících s částí č.1 veřejné zakázky.

V případě nutnosti stavebního či územního řízení (případně sloučeného územně stavebního řízení) neběží v průběhu těchto řízení lhůty k provádění díla.

Změny vyvolané požadavky ve správním řízení budou zapracovány vždy  do 2 týdnů od jejich doručení dodavateli a to revizí projektové dokumentace.

  - Lhůta plnění pro část č.3: PS 03 Požárně bezpečnostní řešení

Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro zadání veřejné zakázky vč.  předání rozpočtů se soupisem prací a vč. jejího schválení zadavatelem: do 11 týdnů od výzvy  k zahájení prací

Výzva k zahájení prací bude zadavatelem odeslána po získání potřebných podkladů souvisejících s částí č.1 a částí č.2 veřejné zakázky.

Změny vyvolané požadavky dotčených orgánů budou zapracovány vždy  do 2 týdnů od jejich doručení dodavateli a to revizí projektové dokumentace.

  - Místo plnění zakázky – zpracování PD  bude v sídle dodavatele, konzultace budou probíhat v sídle zadavatele, případně přímo na místě stavby.

Zadavateli bude předáno případné správní rozhodnutí v právní moci s ověřenou projektovou dokumentací.

Záruční doba na dílo bude 60 měsíců.

- Požadavky  na zpracování a obsah nabídky

  - Zpracování nabídky:

Zakázka bude rozdělena na 3 části dle jednotlivých provozních souborů (PS):

část č.1: PS 01 Rekonstrukce technologie strojovny vč. silnoproudých rozvodů a MaR

část č.2: PS 02 Rekonstrukce vzduchotechniky strojovny vč. silnoproudých rozvodů a MaR

část č.3: PS 03 Požárně bezpečnostní řešení v objektu Zimního stadionu Litvínov

- 	dodavatel může podat nabídku na 1, 2 nebo všechny 3 části (PS), na každou část však pouze jednu nabídku

-	nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky (zabezpečení proti manipulaci),

- nabídka bude zpracována v českém jazyce, dle závazné struktury uvedené níže, a bude podepsána oprávněnou osobou

- nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl

- posledním listem nabídky bude prohlášení dodavatele o celkovém počtu stran nabídky, potvrzené oprávněnou osobou

- všechny listy nabídky i příloh budou v pravém dolním rohu řádně očíslovány nepřerušovanou číselnou řadou počínaje číslem 1.

- cenová nabídka na jednotlivé části musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky dle této výzvy

  - Obsah nabídky

Dodavatel v rámci své nabídky předloží:

1) Krycí list nabídky (příloha č.1): kompletní identifikační údaje dodavatel, nabídková cena části veřejné zakázky, na kterou dodavatel podává nabídku (v ceně PS bude zahrnuta cena za PD, zaměření, průzkumy, rozpočet, výkaz výměr, inženýrskou činnost),  cena za výkon AD.

Dodavatel vyplní, tu část, do které podává nabídku; ostatní části proškrtne.

2) Návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou dodavatele (příloha č. 2), v návrhu smlouvy  dodavatel dále uvede údaje o tom, zda má či bude mít ke dni podpisu Smlouvy o dílo smlouvu  o pojištění profesní odpovědnosti dle zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na výši plnění minimálně 1.000 tis. Kč.  Tato smlouva o pojištění  bude doložena před podpisem smlouvy o dílo zadavateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo.

3)  Kvalifikační dokumentaci dle bodu  6 ZD.

4) Čestné prohlášení dodavatele (příloha č.3)

5) Prohlášení dodavatele o počtu listů nabídky (příloha č. 4)

Bude obsahovat prohlášení dodavatele, podepsané oprávněnou osobou, o celkovém počtu listů nabídky.

Oprávněnou osobou se rozumí: u fyzických osob dodavatel, který nabídku podává, u právnických osob statutární orgán dodavatele (dle způsobu podepisování za společnost zapsaném v obchodním rejstříku či osobou pověřenou k zastupování statutárního orgánu dodavatele). Podepisuje-li pověřený zástupce, originál nebo ověřená kopie plné moci podepsané statutární osobou dodavatele musí být nedílnou součástí nabídky.

  - Stanovení nabídkové ceny

Dodavatelé stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami soutěže, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla objednateli. Cenová nabídka musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.

Nabídková cena díla musí být uvedena v členění: cena bez daně z přidané hodnoty, dále sazba DPH a celková nabídková cena včetně  DPH. V případě, že dodavatel je neplátce DPH, uvede toto v nabídce a cenu uvádí jako koncovou.

V krycím listu nabídky (příloha č.1) bude předmět díla uveden v členění:

a)	PS  01 Rekonstrukce technologie strojovny vč. silnoproudých rozvodů a MaR

b)	PS 02 Rekonstrukce vzduchotechniky strojovny vč. silnoproudých rozvodů a MaR

c)	PS 03  Požárně bezpečnostní řešení v objektu Zimního stadionu Litvínov

d)	hodinová sazba za výkon AD vč. veškerých cestovních náhrad (dle bodu 3.3, odst.3 zadávací dokumentace)

Dodavatel odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy nabídková cena, zahrnuje všechny práce, dodávky a služby vymezené v podmínkách výběrového řízení, a to včetně nákladů na technicko- administrativně organizační úkony, náklady na dopravu a další náklady s požadovanou činností související.

  - Zadávací lhůta: je stanovena na 3 měsíce. Po dobu zadávací lhůty je dodavatel vázán svou nabídkou.

- Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů

  - U části č.1: PS 01 - Rekonstrukce technologie strojovny vč. silnoproudých rozvodů a MaR dodavatel pro prokázání kvalifikačních předpokladů doloží:

- základní kvalifikační předpoklady (viz. příloha č. 3 ZD – čestné prohlášení)

- výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán nebo výpis z obdobné evidence, ne starší 90 dnů v prosté kopii (vítěz veřejné zakázky předkládá před podpisem smlouvy v originálu nebo ověřené kopii),

- doklad o oprávnění podnikat odpovídající předmětu veřejné zakázky (živnostenské oprávnění, výpis z živnostenského rejstříku ne starší 90 dnů případně jiná adekvátní licence) v prosté kopii, vítěz veřejné zakázky předkládá před podpisem smlouvy doklad v originálu nebo ověřené kopii,

- s ohledem na to, že pro zadavatele je prioritní zpracování rekonstrukce strojovny, pak zadavatel požaduje  doklad ČKAIT o autorizaci zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb, případně obdobnou adekvátní autorizaci, opravňující zpracování PD ve výše uvedeném rozsahu (vítěz veřejné zakázky předkládá před podpisem smlouvy v originálu nebo ověřené kopii)

- zadavatel požaduje, aby se autorizovaná osoba přímo podílela na zpracování PD, proto pokud autorizovaná osoba není přímo dodavatelem, bude doložen vztah autorizované osoby k dodavateli. Pokud se bude jednat o  externí osobu, je toto nutné doložit Čestným prohlášením této externí osoby, že výše uvedené práce bude vykonávat (bude se na nich podílet) s podpisem autorizované osoby

- reference - seznam zakázek obdobného charakteru provedených dodavatelem za posledních 10 let, a to

a) zpracování projektových dokumentací strojoven zimních stadionů a to min. 2 projektů

b) zpracování ostatních strojoven chlazení a to min. 2 projektů

V případě a) i b) se musí jednat o chladivo čpavek.

V seznamu referencí bude uveden název stavby, cca investiční náklady projektované stavby (strojovny), typ chladiva, název objednatele včetně kontaktu, datum odevzdání PD.

Zadavatel může uznat také zakázky obdobného charakteru dle výše uvedených požadavků (a nebo b) i za dobu delší než posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení.

- 	minimálně u 2 zakázek bude doloženo potvrzení o řádném provedení projektových prací

- zadavatel si případně může od dodavatele vyžádat písemné potvrzení o kvalitním provedení referenčního projektu. Pokud dodavatel toto potvrzení neposkytne do 3 dnů od výzvy nebo nebude potvrzeno kvalitní provedení projektu, je zadavatel oprávněn jeho nabídku vyloučit.

  - U části č. 2: PS 02 - Rekonstrukce vzduchotechniky strojovny vč. silnoproudých rozvodů a MaR dodavatel pro prokázání kvalifikačních předpokladů doloží:

- základní kvalifikační předpoklady (viz. příloha č. 3 ZD – čestné prohlášení)

- výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán nebo výpis z obdobné evidence, ne starší 90 dnů v prosté kopii (vítěz veřejné zakázky předkládá před podpisem smlouvy v originálu nebo ověřené kopii)

- doklad o oprávnění podnikat odpovídající předmětu veřejné zakázky (živnostenské oprávnění, výpis z živnostenského rejstříku ne starší 90 dnů případně jiná adekvátní licence) 	v prosté kopii, vítěz veřejné zakázky předkládá před podpisem smlouvy doklad v originálu nebo 	ověřené kopii,

- doklad ČKAIT o autorizaci zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb, případně obdobnou adekvátní autorizaci, opravňující zpracování PD ve výše uvedeném rozsahu (vítěz veřejné zakázky předkládá před podpisem smlouvy v originálu nebo ověřené kopii)

- zadavatel požaduje, aby se autorizovaná osoba přímo podílela na zpracování PD, proto pokud autorizovaná osoba není přímo dodavatelem, bude doložen vztah autorizované osoby k dodavateli. Pokud se bude jednat o  externí osobu, je toto nutné doložit Čestným prohlášením této externí osoby, že výše uvedené práce bude vykonávat (bude se na nich podílet) s podpisem autorizované osoby

- reference - seznam zakázek obdobného charakteru (tzn. vzduchotechnika strojoven zimních stadionů, průmyslových provozů apod.) v posledních 10 letech s uvedením názvu stavby, investičních nákladů projektované části stavby, názvu objednatele, data odevzdání PD

Zadavatel může uznat také zakázky obdobného charakteru dle výše uvedených požadavků i za dobu delší než posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení.

- počet referenčních zakázek musí být min. 3, musí se však jednat o vzduchotechniku instalovanou ve strojovnách zimních stadionů, průmyslových provozů a jiných podobných provozů vybavených průmyslovým zařízením (kompresory, výměníky apod.)

- minimálně u 2 zakázek bude doloženo potvrzení o řádném provedení projektových prací

- zadavatel si případně může od dodavatele vyžádat písemné potvrzení o kvalitním provedení referenčního projektu. Pokud dodavatel toto potvrzení neposkytne do 3 dnů od výzvy nebo nebude potvrzeno kvalitní provedení projektu, je zadavatel oprávněn jeho nabídku vyloučit.

  - U části č. 3: PS 03 - Požárně bezpečnostní řešení v objektu Zimního stadionu Litvínov dodavatel pro prokázání kvalifikačních předpokladů doloží:

- základní kvalifikační předpoklady (viz. příloha č. 3 ZD – čestné prohlášení)

- výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán nebo výpis z obdobné evidence, ne starší 90 dnů v prosté kopii (vítěz veřejné zakázky předkládá před podpisem smlouvy v originálu nebo ověřené kopii)

- doklad o oprávnění podnikat odpovídající předmětu veřejné zakázky (živnostenské oprávnění, výpis z živnostenského rejstříku ne starší 90 dnů případně jiná adekvátní licence) 	v prosté kopii, vítěz veřejné zakázky předkládá před podpisem smlouvy doklad v originálu nebo 	ověřené kopii,

- doklad ČKAIT o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb (vítěz veřejné zakázky předkládá před podpisem smlouvy v originálu nebo ověřené kopii)

- zadavatel požaduje, aby se autorizovaná osoba přímo podílela na zpracování PD, proto pokud autorizovaná osoba není přímo dodavatelem, bude doložen vztah autorizované osoby k dodavateli. Pokud se bude jednat o  externí osobu, je toto nutné doložit Čestným prohlášením této externí osoby, že výše uvedené práce bude vykonávat (bude se na nich podílet) s podpisem autorizované osoby.

- reference - seznam zakázek obdobného charakteru (zpracování požárně bezpečnostního řešení) v posledních 10 letech  s uvedením názvu akce, cca investičních nákladů za provedení prací, názvu objednatele, data odevzdání PBŘ.

Zadavatel může uznat také zakázky obdobného charakteru dle výše uvedených požadavků i za dobu delší než posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení.

- počet referenčních zakázek musí být min. 3, musí se však jednat o budovy občanské vybavenosti, průmyslové objekty, výrobní haly atp., nikoliv o rodinné domy či objekty k nim náležející

- minimálně u 2 zakázek bude doloženo potvrzení objednatele o řádném provedení prací

- zadavatel si případně může od dodavatele vyžádat písemné potvrzení o kvalitním provedení referenčního projektu. Pokud dodavatel toto potvrzení neposkytne do 3 dnů od výzvy nebo nebude potvrzeno kvalitní provedení projektu, je zadavatel oprávněn jeho nabídku vyloučit.

  - Pokud dodavatel podává nabídku na více částí zakázky, stačí doložit přílohu č. 3 ZD – čestné prohlášení, výpis z obchodního rejstříku, doklad o oprávnění podnikat pouze 1x pro všechny části zakázky.

- Platební podmínky, záruční doba na dílo

viz. návrh smlouvy o dílo (viz. příloha č.2)

Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Platby budou rovněž probíhat výhradně v Kč. Splatnost daňových dokladů  bude 21 dní ode dne doručení objednateli (viz. ustanovení v SoD).  Záruční doba na dílo je stanovena na 60 měsíců ode dne řádného předání díla v bezvadném stavu.

- Místo, forma a lhůta pro podání nabídky

  - Místo pro podání nabídky:

– poštou na adresu zadavatele: Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

- nebo osobně na podatelnu úřadu v době:

Po a ST od 8:00 – 11:30; 12:30 - 17:00 h

Út a Čt od 8:00 – 11:30; 12:30 - 15:00 h

Pá od 8:00 – 11:30, 12:30 – 13:30 h

Podmínka doručení není splněna podáním nabídky k přepravě, ale okamžikem, kdy ji obdrží zadavatel.

  - Forma podání nabídky

Nabídka dodavatele se podává písemně v počtu: 1 originál v řádně uzavřené obálce zabezpečené proti neoprávněné manipulaci minimálně přelepením a přerazítkováním s podpisem a s nápisem Veřejná zakázka: „PS 01REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 02 REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 03 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ V OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“ a zřetelnou výzvou „NEOTEVÍRAT“.

Na obálce musí být uvedeno IČ dodavatele a jeho adresa, na níž je možné odesílat vyrozumění. Všechny uzávěry (přelepy) obálky musí být opatřeny razítkem (pokud jej vlastní) a podpisy dodavatele. Nabídku nelze doručit datovou schránkou, a to z důvodu omezené datové kapacity datové schránky.

  - Lhůta pro podání nabídek

Termín zveřejnění zadání na webových stránkách zadavatele:   16.11.2016

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 9.12.2016 do 10:00 hodin.

Na nabídky doručené po uvedené lhůtě nebude brán zřetel.

  - Otevírání obálek

Otevírání obálek proběhne do 5 pracovních dnů od lhůty pro podání nabídek, dodavatelé nebudou přizváni. Výsledky výběrového řízení budou po ukončení činnosti komise vyvěšeny na web zadavatele https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html pod anotací této zakázky, případně na stránky veřejného zadavatele dle zákona.

  - Prohlídka místa plnění (stavby)

Prohlídka místa plnění (stavby) proběhne dne 24. 11. 2016 od 11:00 hod. Sraz účastníků – před jižním vstupem do ZSIH, S.K. Neumanna 1598, Litvínov. Kontaktní osoba pí. Ing. Jitka Blovská, referent OIRR, tel. 476 767 682, e-mail: jitka.blovska@mulitvinov.cz. Dodavatel přihlásí svého pracovníka (firma, jméno pracovníka) na e-mail kontaktní osoby nejpozději 1 den předem. Prohlídku povede p. Martin Nosek – správce ZSIH, nebo jeho zástupce, a Ing. Eva Rambousková, vedoucí oddělení investic, OIRR.

Po předchozí dohodě je možné uskutečnit také individuální prohlídku místa plnění.

  - Vysvětlení zadávací dokumentace

Případné potřebné informace či vysvětlení budou podány dodavatelům na základě dotazů doručených elektronickou poštou, vyřizující osoba je ing. Jitka Blovská, e-mail: jitka.blovska@mulitvinov.cz. Žádosti o vysvětlení musí být doručeny nejpozději do 5.12.2016 do 9:00 hod.   Odpovědi na dotazy budou odeslány tazateli el. poštou  a zveřejněny na webové adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html  pod anotací této veřejné zakázky nejpozději 5.12.2016.

Veškeré údaje o zadavateli je možné získat na internetové adrese www.mulitvinov.cz.

- Hodnocení nabídek

  - Hodnotící kritéria

Základním kritériem pro hodnocení jednotlivých částí nabídky je ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovuje váhu jednotlivých hodnotících kritérií následovně:

- Dílčí kritérium č. 1 – Nabídková cena bez DPH ...... váha 80%

Hodnocena bude celková cena v Kč bez DPH za zpracování PD, přičemž nejnižší nabídková cena bude hodnocena jako nejvýhodnější.

- Dílčí kritérium č. 2 – cena za AD bez DPH ....... váha 20%

Hodnocena bude hodinová sazba za výkon AD vč. cestovních náhrad v Kč bez DPH, přičemž nejnižší nabídková cena za 1 hodinu výkonu AD bude hodnocena jako nejvýhodnější.

  - Způsob hodnocení nabídek

Jednotlivé části nabídek (část č.1, část č.2, část č.3)  budou vyhodnoceny zvlášť. Každá jednotlivá část bude hodnocena dle výše uvedených hodnotících kritérií samostatně.

Hodnocení každé části proběhne dle následujícího postupu:

1) Pro výpočet bodového ohodnocení v rámci dílčího kritéria č.1 „Nabídková cena bez DPH“ se použije následujícího vzorce:

Nejnižší nabídková cena

Počet bodů kritéria  =    _____________________________________    x 100

Nabídková cena hodnoceného dodavatele

Přidělená bodová hodnota bude u všech dodavatelů násobena procentem odpovídajícím váze daného dílčího kritéria, tj. 80%.

2) Pro výpočet bodového hodnocení v rámci dílčího kritéria č.2 „Cena za AD bez DPH“ se použije následujícího vzorce:

Nejnižší nabídková cena hod. sazby AD

Počet bodů kritéria  =    ____________________________________________________    x 100

Nabídková cena hod. sazby AD hodnoceného dodavatele

Přidělená bodová hodnota bude u všech dodavatelů násobena procentem odpovídajícím váze daného dílčího kritéria, tj. 20%.

  - Stanovení nejvýhodnější nabídky

Na základě součtu výsledných hodnot obou dílčích kritérií u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší bodové hodnoty.

Hodnocení bude provedeno matematickou metodou v jedné tabulce. Bodová hodnota bude zaokrouhlována na 2 desetinná místa.

V případě, že i po provedeném hodnocení dle výše popsané metody dosáhnou dvě nabídky shodného celkového počtu bodů, pak bude rozhodující pro stanovení nejvhodnější nabídky dosažení nejvýhodnější hodnoty u dílčího kritéria č. 1 - Nabídková cena bez DPH.

- Závěrečné  informace

- zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci dodavatel – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/ budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení

- zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy

-    zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách,  změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít

-	zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady  transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace

- dodavatel podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název dodavatele, jeho adresu a   IČ, jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených  zadavatelem

- dodavatel podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (§219, zák. č.134/2016 Sb.)  zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným dodavatelem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů.

-  	předložené nabídky nebudou dodavatelům vráceny

- zadavatel nehradí náklady, vzniklé dodavatelům z titulu zpracování a podání nabídky

- dodavatel souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Smlouva o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

-   zadavatel požaduje po vybraném dodavateli součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že vybraný dodavatel doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace  a podepíše  smlouvu o dílo a zhotoviteli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno  doručení výzvy k podpisu smlouvy prostřednictvím nástroje E-ZAK.   Zadavatel  určuje, že účinnost doručení  nastala po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo.

Přílohy:

1. Technická zpráva: Úvodní projektová dokumentace – studie Strojovna chlazení ledových ploch – návrh na snížení náplně čpavku a energetické náročnosti chlazení – zpracovatel ing. Petr Dudek, 03/2014

2. Aglomerovaný výkaz výměr

3. Technologické schéma

4. Náčrtek kompresoru

5. Sestava výparníku

6. Fotodokumentace: kaskáda čerpadel čpavku

V Litvínově: 14.11.2016

Vypracoval: Ing. Pavel Andrt, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje

Schválil:   Mgr. Kamila Bláhová, starostka města

S návrhem smlouvy souhlasí: Mgr. Jan Buchta, právní oddělení

Příloha č. 1

Krycí list nabídky

1.   Název veřejné zakázky:

„PS 01REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 02 REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 03 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ V OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“

- Základní identifikační údaje dodavatele:

název:

sídlo:

datová schránka:

IČ:

DIČ:

spisová značka, pod kterou je dodavatel veden u příslušného soudu:

osoba oprávněná jednat za dodavatele:

kontaktní osoba pro tuto veř. zakázku:

tel./fax:

e-mail:

- Nabídková cena:

Měna, ve které bude nabídková cena uvedena: 	Kč - koruna česká

| Cena za projektovou dokumentaci dle čl. 3 ZD: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Provozní soubor: | cena bez DPH | DPH | cena s DPH - ev. konečná cena |
| část č.1 - PS 01 Rekonstrukce technologie strojovny vč. silnoproudých rozvodů a M+R |  |  |  |
| část č.2 - PS 02 Rekonstrukce vzduchotechniky strojovny vč. silnoproudých rozvodů a M+R |  |  |  |
| část č.3 - PS 03 Požárně bezpečnostní řešení v objektu ZS Litvínov |  |  |  |
| Cena zakázky celkem |  |  |  |

Pokud dodavatel nepodává nabídku na každou část, proškrtne řádku části nabídky, na kterou nereflektuje.

Cena za autorský dozor:

|  | cena bez DPH | DPH | cena s DPH – ev. konečná cena |
| --- | --- | --- | --- |
| část č.1 - Cena za 1 hodinu autorského dozoru vč. cestovních náhrad |  |  |  |
| část č.2 - Cena za 1 hodinu autorského dozoru vč. cestovních náhrad |  |  |  |
| část č.3 - Cena za 1 hodinu autorského dozoru vč. cestovních náhrad |  |  |  |

Pokud dodavatel nepodává nabídku na každou část, proškrtne řádku části nabídky, na kterou nereflektuje.

- Dodavatel nabízí provést výše uvedenou zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné zakázky, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za výše částku (v Kč), v které jsou zahrnuty veškeré náklady na všechny stupně (fáze) požadované dokumentace, nákladovou část i inženýrskou činnost v rozsahu všech potřebných profesí.

- Ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po celou dobu realizace předmětu plnění. Případné početní chyby v nabídce jdou k jeho tíži.

- Oprávněná osoba za dodavatele jednat:

Titul, jméno, příjmení :

Funkce:

Podpis/razítko: 			………………………………………………………………………

Příloha č.2

Smlouva o dílo č. (návrh)

na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu

„PS 01REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 02 REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 03 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ V OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen Občanský zákoník v platném znění)

I.

Smluvní strany

1.1	Objednatel 		:  Město Litvínov

Zastoupený		:  Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města

Sídlo			:  Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov

IČ			:  002 66 027

DIČ 			:  CZ 00266027

Bankovní spojení	:  KB a.s. Litvínov

č.ú.         	             :  0000921491 / 0100

(dále jen objednatel)

1.2	Zhotovitel		:

Zastoupený		:

Sídlo			:

IČ			:

DIČ			:

Bankovní spojení 	:

č.ú. 			:

Datová schránka	:

(dále jen zhotovitel)

1.3	Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :

za objednatele  :          	Ing. Pavel Andrt - vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje,

Ing. Eva Rambousková – vedoucí oddělení investic OIRR

Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Zdeněk Porcal, Miloš Kohout - referenti odboru investic a regionálního rozvoje

za zhotovitele   :  	…………...... , č. ČKAIT …….........

II.

Výchozí podklady a údaje

2.1    	Výchozí údaje:

Název stavby:  „PS 01REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 02 REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 03 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ V OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“

Místo stavby: 	         Litvínov

# Stavebník:                  Město Litvínov

Provozovatel: 	         Město Litvínov

III.

Předmět plnění

# Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat projektovou dokumentaci  pro  stavbu (technologickou část) „PS 01 REKONSTRUKCE STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 02 REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 03 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ V OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“ v  rozsahu příslušné zadávací dokumentace, jejích příloh a čestných prohlášení, dle současných českých   technických a uživatelských  standardů a norem a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Pozn.: V případě, že nebudou některé PS nabídnuty, bude v originálu smlouvy provedena úprava ve všech odstavcích tzn. v originálu smlouvy budou uvedeny pouze relevantní PS.

3.2    Popis předmětu zakázky:

PS 01 -  Rekonstrukce technologie strojovny vč. silnoproudých rozvodů a M+R: Řešení bude vycházet z předložené studie – návrhu na snížení náplně čpavku a energetické náročnosti chlazení a to v rozsahu I. a II. etapy dle čl. 2. a dalších studie, která je přílohou této ZD.  (Nejedná se  rekonstrukci ledové plochy.) Hlavním cílem rekonstrukce strojovny je snížení náplně čpavku v zařízeních a maximální energetická úspora, která bude poměřena investičními a provozními náklady.

Nedílnou součástí je návrh řídícího  systému pro komplexní ovládání chladící technologie s automatickou regulací teploty obou ledových ploch v závislosti na vnějších vlivech.

Systém regulace jednotek chlazení musí umožňovat plynulou regulaci chlazení, ne skokovou s připínáním a odpínáním jednotek.

Nedílnou součástí této části projektu  je vhodné  napojení na stávající silnoproudé a slaboproudé  rozvody.

PS 02 - Rekonstrukce vzduchotechniky strojovny vč. silnoproudých rozvodů a M+R: Tato projektová část  musí vyřešit chybějící odvětrání strojovny a to jak provozní,  tak havarijní (odvětrání čpavku podle příslušných bezpečnostních předpisů). Stávající stav: Ve strojovně je potrubní rozvod – přívod vč. odtahu – jeho stav je dožitý a bude řešen zcela nově. Stávající jednotka na střeše ZSIH je nefunkční – dožitá a bude osazena nová.

Zadavatel navrhuje vhodně spojit oba systémy odvětrání (provozní, havarijní)  do 1 potrubního rozvodu. K tomuto bude doplněno vhodné napojení na stávající silnoproudé rozvody a začlenění do systému řízení strojovny a případně včetně napojení na systém EPS zimního stadionu .

V objektu je instalováno využití odpadního tepla. Vzhledem k tomuto a vzhledem k minimální potřebě odvětrání strojovny v chladném období roku  předběžně nepožaduje zadavatel  instalovat rekuperaci tepla. Pokud by se vývojem projektových poznatků toto jevilo jako vhodné, bude toto řešeno jako samostatná část projektu a to samostatnou objednávkou.

Nedílnou součástí této části projektu  je vhodné  napojení na stávající silnoproudé a slaboproudé  rozvody.

PS 03 Požárně bezpečnostní řešení v objektu Zimního stadionu Litvínov – dodavatel zpracuje PBŘ strojovny vč. návrhu EPS (a bude koordinovat zpracování zprávy s HZS i v případě, pokud nedojde k nutnosti správních kroků (stavební povolení apod.). Stanovisko HZS bude vždy součástí projektu. Požárně bezpečnostní řešení bude zpracovávat i požadavky na začlenění nového systému řízení strojovny do realizovaného systému EPS, případně stanoví požadavky na nový systém.

Pozn.: V případě, že nebudou některé PS nabídnuty, bude v originálu smlouvy provedena úprava ve všech odstavcích tzn. v originálu smlouvy budou uvedeny pouze relevantní PS.

Poznámka:  Inventarizace strojů a zařízení není k dispozici, zhotovitel  si toto musí provést v rámci zpracování projektové dokumentace.

3.3 Zpracování projektové dokumentace (dále taky PD) na akci „PS 01REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 02 REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 03 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ V OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“

Pozn.: V případě, že nebudou některé PS nabídnuty, bude v originálu smlouvy provedena úprava ve všech odstavcích tzn. v originálu smlouvy budou uvedeny pouze relevantní PS.

bude  v rozsahu:

1)  dle vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. – přílohy č. 5 – PD pro  ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení případně dle vyhl. č. 499/2006 Sb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. - přílohy č.4 – PD pro  vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

2) dle vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. - přílohy č. 6 – dokumentace pro provádění stavby. Tato dokumentace bude také stanovovat povinné, případně doporučené, technické a jiné parametry jednotlivých strojů, zařízení a výrobků bez stanovení typu a výrobce.

3) autorský dozor, který bude vykonáván po celou dobu realizace stavby (účast na jednáních dle požadavku zadavatele). Nabídková cena za autorský dozor bude uvedena jako hodinová sazba obsahující samotný výkon AD vč. cestovních náhrad.

Provádění autorského dozoru bude v požadované době zadáno na základě samostatné objednávky, kde bude uvedena garantovaná cena.

3.4     Součástí dokumentace bude i Nákladová část s podrobným Položkovým rozpočtem a Soupisem prací (vč. výkazu výměr). Soupis prací a výkazy výměr budou  splňovat požadavky na dokumentaci a technické podmínky dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a  vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

3.5  V rámci inženýrské činnosti dále  zhotovitel projedná na stavebním úřadě projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení (případně sloučenou dokumentaci k územnímu řízení) samostatně. Zhotovitel do projektové dokumentace zapracuje poznatky a požadavky z průzkumů, projednání, stanovisek apod. zajištěné samostatně objednatelem a předané zhotoviteli.

Zhotovitel podá žádost k řízení na příslušném stavebním úřadě a bude spolupracovat se stavebním úřadem v průběhu řízení tak, aby na  dílo byla vydána příslušná územní  rozhodnutí, případně stavební povolení, v nejkratším možném termínu. Po vydání příslušných povolení stavebním úřadem předá zástupce zhotovitele tuto informaci objednateli.

3.6    Stávající podklady (budou zhotoviteli  předány ke dni podpisu smlouvy):

- úvodní projektová dokumentace – studie Strojovna chlazení ledových ploch – návrh na snížení náplně čpavku a energetické náročnosti chlazení – zpracovatel Ing. Petr Dudek, 03/2014

- VZT strojovny – původní návrh z r. 1970

3.7     Předpoklad povolovacího procesu:

Objednatel požaduje v případě nutnosti kooperaci zhotovitele při projednávání projektové dokumentace na místním stavebním úřadě.

Pokud stavební úřad upustí od povolovacího procesu, objednatel přesto zajistí stanoviska dotčených orgánů a to především hygieny a hasičů.

3.8    Požadavek na formální zpracování PD:

Podrobně (počty paré včetně předání digitálních dat)  viz. dále tato smlouva o dílo.

Zpracovávaná část PD bude rozdělena na provozní soubory (PS), případně stavební objekty (SO), v samostatných složkách, které budou obsahovat projektovou dokumentaci případně  dokladovou část, pokud tato nebude společná pro celý projekt.

Soupis prací s výkazem výměr a rozpočet bude pro každý SO samostatně s rekapitulací a krycím listem.

Objednatel připouští po odsouhlasení upřesnit názvy jednotlivých stavebních objektů či upravit skladbu projektu dle podmínek povolovacího procesu či dle vývoje poznatků z projektové činnosti.

3.9  Požadavek na zajištění stávajícího stavu:

Zhotovitel zjistí stávajícího stavu zařízení ve strojovně v podrobnostech potřebných pro řádné zpracování projektové dokumentace. Zjištěný stávající stav strojovny (vč. strojů a zařízení) bude přílohou předávané projektové dokumentace (v min. 2 vyhotoveních).

3.10  Součinnost objednatele:

Objednatel poskytne součinnost mimo jiné v přiměřeném rozsahu,  dle opodstatněných požadavků zhotovitele, na základě podnětu zhotovitele  a  po vzájemné dohodě:

- zajistí podklady o svém majetku a o stavu zařízení (revizní zprávy, bezpečnostní zprávy apod.) nebo podá závaznou informaci

-  zajistí vstupy do dotčených  objektů, na dotčené pozemky

3.11  Požadavky na projednání a postup odsouhlasování PD:

Objednatel požaduje konzultovat PD průběžně na společných jednáních v Litvínově a to minimálně 3x během zpracovávání projektové dokumentace  (včetně spolupodílejících se profesí). Dále objednatel požaduje po zhotoviteli detailní  prohlídku místa a konzultaci se strojníky zimního stadionu  a zjištění dalších možných reálií stavby. Na jednáních bude projednávána projektová dokumentace v rozpracovanosti a to jak z hlediska  technického, tak z hlediska nákladů stavby.

Pokud si objednatel vyžádá čas na prostudování (schválení) projektu, neběží po vzájemní dohodě  lhůty provedení díla.  Toto bude zaznamenáno v zápisech z projednání PD.

3.12  Zapracování podmínek dotace

Zhotovitel bude při zpracování díla akceptovat požadavky, vyplývající z podmínek dotace Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o podmínky, které mohou mít vztah ke způsobu zpracování projektové dokumentace, technickém řešení stavby apod.  Jedná se především o prioritní osu 3, specifický cíl 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení.

3.13	Projektová dokumentace bude předána v 6 písemných vyhotoveních pro provedení stavby. Případná dokladová část bude obsažena v každém paré, originály budou v paré č.1.

Digitálně bude PD předána v těchto formátech, vše označeno dle struktury projektu:

- zprávy: doc ev. docx,  včetně  příloh, výpočtů, produktových listů apod., tyto lze v PDF

- výkresová část: PDF (každý výkres) – označení dle struktury projektu,  DWG (případně DGN - zaměření, situace),  DXF – s ohledem na GIS města

- dokladová část ve formátu PDF

- rozpočet – 1x tiskem, 1x PDF s podpisem zhotovitele

- soupis prací s výkazem výměr ve formátu XLS a PDF a  případně i soubor Kros ve formátu KZ, uzamčení polí  dle dohody. Soupis prací s výkazem výměr bude předán 1x tiskem.

Ostatní stupně projektové dokumentace (ke stavebnímu povolení či územnímu řízení, případně další dokumentace dle bodu 3.3)  bude předána v 3 písemných vyhotoveních a to včetně dokumentace ověřené stavebním úřadem.  Digitálně bude PD předána dle výše uvedeného.

Všechny písemné dokumenty všech stupňů ve všech paré budou opatřeny podpisem  a autorizačním razítkem (ČKAIT, ČKA) autorizované osoby, zpracovávající příslušnou část PD.  Dále bude připojen datum autorizace dokumentu.

3.14	Z průběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel dále doloží objednateli všechny správní kroky, které v souvislosti s projektovou činností provede.

3.15	Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dílo) bez vad a nedodělků  převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy. O převzetí díla bude vyhotoven mezi objednatelem a zhotovitelem předávací protokol.

3.16	Zhotovitel se zavazuje dále vykonávat občasný autorský dozor v průběhu celé realizace  předmětných provozních souborů ( souboru staveb)  a to výkonem  účasti na kontrolních dnech stavby, případně zpracováním změn projektu apod.  Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván vždy a pouze na vyzvání objednatelem. Cena za výkon autorského dozoru je uvedena v bodě 5.3 této smlouvy.

IV.

Doba plnění

4.1	Lhůta plnění:

a) Lhůta plnění pro část č.1: PS 01 -  Rekonstrukce technologie strojovny vč. silnoproudých rozvodů a MaR

Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro zadání veřejné zakázky vč.  předání rozpočtů se soupisem prací a vč. jejího schválení zadavatelem: do 16 týdnů od výzvy k zahájení prací

V případě nutnosti stavebního či územního řízení (případně sloučeného územně stavebního řízení) neběží v průběhu těchto řízení lhůty k provádění díla.

Změny vyvolané požadavky ve správním řízení budou zapracovány vždy  do 2 týdnů od jejich doručení dodavateli a to revizí projektové dokumentace.

b) Lhůta plnění pro část č.2: PS 02 Rekonstrukce vzduchotechniky strojovny vč. silnoproudých rozvodů a MaR

Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro zadání veřejné zakázky vč.  předání rozpočtů se soupisem prací a vč. jejího schválení zadavatelem: do 11 týdnů od výzvy  k zahájení prací

Výzva k zahájení prací bude odeslána po získání potřebných podkladů souvisejících s částí č.1 veřejné zakázky.

V případě nutnosti stavebního či územního řízení (případně sloučeného územně stavebního řízení) neběží v průběhu těchto řízení lhůty k provádění díla.

Změny vyvolané požadavky ve správním řízení budou zapracovány vždy  do 2 týdnů od jejich doručení dodavateli a to revizí projektové dokumentace.

c) Lhůta plnění pro část č.3: PS 03 Požárně bezpečnostní řešení v objektu Zimního stadionu Litvínov

Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro zadání veřejné zakázky vč.  předání rozpočtů se soupisem prací a vč. jejího schválení zadavatelem: do 11 týdnů od výzvy  k zahájení prací

Výzva k zahájení prací bude odeslána po získání potřebných podkladů souvisejících s částí č.1 a částí č.2 veřejné zakázky.

Změny vyvolané požadavky dotčených orgánů budou zapracovány vždy  do 2 týdnů od jejich doručení dodavateli a to revizí projektové dokumentace.

Pozn.: V případě, že nebudou některé PS nabídnuty, bude v originálu smlouvy provedena úprava ve všech odstavcích tzn. v originálu smlouvy budou uvedeny pouze relevantní PS.

4.2	Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 10 dní od doručení výzvy k zahájení prací,  bude  toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za  podstatné porušení této smlouvy a  objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy. Zahájením prací se rozumí účast na vstupním jednání, které svolá objednatel.

4.3	Pokud nebude zhotovitel plnit výše uvedené lhůty dle bodu 4.1 nebo podmínku o projednávání prací na díle dle bodu 3.11, bude  toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za  podstatné porušení této smlouvy a  objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy bez ohledu na rozpracovanost projektu. O tomto objednatel vyrozumí zhotovitele písemně.

4.4	Provedení díla zhotovitelem ve lhůtě plnění je podmíněno součinností objednatele.  V případě, že objednatel bude v rámci součinnosti s prodlením, je toto oprávněný důvod k prodloužení lhůty doby plnění díla dodatkem ke smlouvě.

V.

Cena

  - Cena předmětu díla „PS 01 REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 02 REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 03 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ V OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“ specifikovaného v čl. III. této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku)  a nejvýše přípustná a činí:……………….  Kč bez DPH (ev. konečná cena). DPH bude k dílu účtováno v zákonné výši a dle platných zákonných pravidel.

Pozn.: V případě, že nebudou některé PS nabídnuty, bude v originálu smlouvy provedena úprava ve všech odstavcích tzn. v originálu smlouvy budou uvedeny pouze relevantní PS.

Cena projektové dokumentace a inženýrské činnosti pro jednotlivé části projektové dokumentace bude činit:

| Provozní soubor: | cena bez DPH |
| --- | --- |
| PS 01 Rekonstrukce technologie strojovny vč. silnoproudých rozvodů a M+R |  |
| PS 02 Rekonstrukce vzduchotechniky strojovny vč. silnoproudých rozvodů a M+R |  |
| PS 03 Požárně bezpečnostní řešení v objektu Zimního stadionu Litvínov |  |
| Cena zakázky celkem |  |

5.2	Ceny rozpočtů a výkazů výměr, průzkumů a zaměření, inženýrské činnosti  atd. v rozsahu předmětu díla dle článku  III. této smlouvy jsou vhodně zahrnuty do ceny jednotlivých částí  projektové dokumentace  podle fází projektové činnosti, případně jednotlivých staveb, stejně jako veškeré další běžné práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy.

  - Cena za autorský dozor vykonávaný dle bodu 3.17 se sjednává:

Pro PS 01 v ceně .................. Kč/ hodinu bez DPH

Pro PS 02 v ceně .................. Kč/ hodinu bez DPH

Pro PS 03 v ceně .................. Kč/ hodinu bez DPH

Tato částka se týká účasti na kontrolních dnech a pokrývá všechny náklady včetně veškerých cestovních náhrad. Částka za případné další projektové práce bude stanovena vždy dohodou předem, a to poměrem dle rozsahu z hodnoty díla jednotlivých staveb dle této smlouvy.

Cena za výkon autorského dozoru bude vybraným dodavatelem garantována po dobu 5 let od předání a převzetí dokončeného předmětu plnění.

VI.

Platební podmínky

  - Zhotovitel bude fakturovat jednotlivý provozní soubor (jednotlivou část veřejné zakázky), po předání této části díla takto:

- po převzetí projektové dokumentace (se zapracováním předaných vyjádření a průzkumů) ke stavebnímu řízení, pokud bude vyžadováno, lze fakturovat dílčí částku  65% z celkové ceny dle bodu 5.1.

- po předání projektové dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtů a výkazů výměr lze fakturovat dílčí částku  35% z celkové ceny dle bodu 5.1.

Zhotovitel může fakturovat dílo (jednotlivou část veřejné zakázky) jednorázově po předání celého díla v rozsahu předmětu díla dle článku III. této smlouvy.

6.2	Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.

6.3	Dílčí faktura bude mít tyto náležitosti:

- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ,  IČ

- označení díla

- číslo smlouvy objednatele

- číslo faktury s označením „Dílčí“

- den odeslání a den splatnosti

- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH

- procentuální vyčíslení platby  a částku k úhradě

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma

- razítko a podpis oprávněné osoby

- dílčí předávací protokol

- případně označení faktury dle požadavků dotace

6.4	Konečná faktura může být objednateli zaslána až po řádném  předání a převzetí díla v plném rozsahu dle bodu III. Faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 6.3.:

- výslovný název „konečná faktura“

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH

- soupis a výši všech uhrazených faktur

- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH

- kopii protokolu o předání a převzetí díla

- případně označení faktury dle požadavků dotace

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

6.5	Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručení opravené faktury objednateli.

6.6 	Zhotovitel  je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou  spolupůsobit  při  výkonu  finanční  kontroly  prováděné  v  souvislosti  s  úhradou  zboží  nebo služeb  z  veřejných  výdajů,  tj.  zhotovitel  je  povinen  poskytnout  požadované  informace  a dokumentaci  zaměstnancům  nebo  zmocněncům  pověřených  orgánů  (CRR,  MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu  a dalších oprávněných orgánů  státní  správy)  a vytvořit výše  uvedeným  orgánům  podmínky  k  provedení  kontroly  vztahující  se  k  předmětu  díla  a poskytnout jim součinnost.

VII.

Záruční doba

7.1	Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy  (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce 60 měsíců.

7.2	Záruční doba (běh lhůty záruční doby) začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

7.3	Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, vyhláškou č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dalšími  platnými právními předpisy a technickými normami.

7.4	Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.

7.5	Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen zahájit  do 5 dní po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstranit ve sjednané lhůtě. Nedojde- li k dohodě dle předchozí věty,  je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dní od doručení reklamace.

7.6	V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.5 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.

7.8	Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

VIII.

Smluvní pokuty

8.1	Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v jednání, která nejsou upravena v tomto článku, a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

8.2	V případě chybného projektového řešení, které bude mít dopad na zvýšení finančních či termínových nároků při realizaci stavby, má objednatel právo uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1% z nárokované ceny dodatečných stavebních prací vč. sazby DPH platné ke dni uzavření dodatku.

8.3	Pokud dojde ze strany stavebního úřadu z důvodu vad díla způsobených zhotovitelem k zastavení stavebního řízení, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 % z  ceny projektu jednotlivé stavby vč. sazby DPH platné ke dni uzavření smlouvy.

8.4	Pokud dojde ze strany stavebního úřadu z důvodu vad díla způsobených zhotovitelem k přerušení stavebního řízení, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 % z  ceny projektu jednotlivé stavby vč. sazby DPH platné ke dni uzavření smlouvy.

8.5	Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.

8.6	Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. sazby DPH platné ke dni uzavření smlouvy díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny díla vč. sazby DPH platné ke dni uzavření smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.

8.7	Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,05% z ceny díla vč. sazby DPH platné ke dni uzavření smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu plnění. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta  ve výši 0,5% z ceny díla vč. sazby DPH platné ke dni uzavření smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení.

8.8	Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.

8.9	Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem pohledávek. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí.

8.10	Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. VIII. odečíst zhotoviteli z konečné faktury za dílo.

8.11	Pokud objednatel (či jeho organizační složky)  budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem, je  zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního postihu.

8.12  	Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti dle zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na výši plnění ................................ (minimálně však 1.000 tis. Kč).  Tato smlouva o pojištění  bude doložena před podpisem smlouvy o dílo zadavateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

IX.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

9.1	Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle platných předpisů, neodpovídají ČSN či  ostatním českým  technickým normám nebo  požadavkům objednatele.

9.2	Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:

- ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

- ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů

- ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů

- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

- ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

- požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány

9.3	Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu podkladů převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.4	Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 9.3 odpovídá za vady díla, pokud podklady či pokyny zapracoval do díla.

X.

Ostatní ujednání

10.1	Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu v této souvislosti vzniklou.

10.2	Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subzhotovitele). Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subzhotovitelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.

10.3	Objednatel může po zaplacení díla dílo neomezeně užívat a případně 	umožnit jeho užití třetím osobám pro účely, pro které bylo vytvořeno, a to zejména pro realizaci stavby, podání žádosti o dotaci,  jako zadávací podklad pro výběrová řízení na veřejnou zakázku, jako podklad   třetí osobě pro zpracování změnové dokumentace či jiné dokumentace dle  vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a následně pak  ve vztahu k vlastní realizaci  předmětu díla – PS 01 REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 02 REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 03 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV.

Pozn.: V případě, že nebudou některé PS nabídnuty, bude v originálu smlouvy provedena úprava ve všech odstavcích tzn. v originálu smlouvy budou uvedeny pouze relevantní PS.

10.4	Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

10.5	Zhotovitel souhlasí s tím, že projekty stavby (autorské dílo) bude moci objednatel bez omezení rozmnožovat, užívat pro veškeré své vnitřní potřeby vč. díla.

10.6	Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.

XI.

Povinnosti zhotovitele při plnění podmínek dotace, poskytnuté na předmět díla

11.1  	Zhotovitel je  povinen  archivovat  originální  vyhotovení  smlouvy  včetně  jejích  dodatků,  originály  účetních  dokladů  a  dalších  dokladů  vztahujících  se  k realizaci  předmětu  této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do 31.12.2026. Po tuto dobu je  zhotovitel povinen  umožnit  osobám  oprávněným  k výkonu  kontroly  projektů  provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

11.2 	Zhotovitel může změnit subdodavatele (subzhotovitele), pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem v zadávacím řízení.

XII.

Závěrečná ujednání

12.1	Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

12.2	Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.

12.3	Odstoupení od smlouvy je uskutečněno dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy. V pochybnostech se má za to, že bylo řádně doručeno po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.

12.4	Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, se rozumí, že doručení nastalo dnem uložení.

12.5	Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

12.6	Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

12.7	Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.

12.8 	 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích dodatcích nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla v plném rozsahu včetně zveřejněna na webových stránkách určených městem Litvínov.

12.9 	Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

12.10	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu v informačním systému registru smluv.

12.11	Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, a dalších platných a účinných obecně závazných právních předpisů.

12.13	Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne ........................	              	V …………………….. dne ....................

Za objednatele :				                 Za zhotovitele :

........................................................                        .............................................................

Mgr. Kamila Bláhová, starostka města

příloha č. 3

Čestné   prohlášení  dodavatele

k veřejné zakázce malého rozsahu

s názvem: „PS 01 REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 02 REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 03 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ V OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“

Dodavatel:

………………….………………………………………………………………………………………………

sídlo: ……………………………………………………………………………………….

IČ: …………………………………………….

statutární orgán (jméno, funkce): ……………………………………………………………………………

A) Dodavatel tímto prohlašuje, že je schopen a oprávněn realizovat předmět výše uvedené zakázky v plném rozsahu a s náležitou odbornou péčí, a že vlastní platná oprávnění k provádění požadované činnosti (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listinu, osvědčení příslušného ministerstva).

B) Dodavatel tímto prohlašuje, že splňuje základní kvalifikační způsobilost pro plnění této veřejné zakázky, tzn. že:

|  | a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, trestný čin obchodování s lidmi, pro trestné činy proti majetku (tj. podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti), pro trestné činy hospodářské (tj. zneužití informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů EU), pro trestné činy obecně nebezpečné, pro trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, pro trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných (tj. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob, úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci) nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. |
| --- | --- |
|  | b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, |
|  | c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, |
|  | d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, |
|  | e) není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. |

V …………………………… dne ………………………

………………………………………………………………………………………………………................

……………………………………………………………………………………………………….................

…………………………………………………………………………………………………………………..

Jména, funkce, podpisy statutárního orgánu*) + razítko (pokud jej vlastní)

*)  uvést všechny členy statutárního orgánu

příloha č. 4

Prohlášení  dodavatele o počtu listů nabídky

k veřejné zakázce malého rozsahu

s názvem: „ps 01 REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 02 REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 03 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ V OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“

Zadavatel:		Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Dodavatel:

………………….…………………………………………………………………………

sídlo: ……………………………………………………………………………………..

IČ: …………………………

statutární orgán (jméno, funkce): ……………………………………………………

o veřejnou zakázku na akci: „ps 01 REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 02 REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY STROJOVNY VČ. SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ A MAR; PS 03 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ V OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU LITVÍNOV - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“ prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje …………………………listů dle číslování nabídky v pravém dolním rohu.

Podpis:  	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(osoba nebo osoby řádně pověřené podepsat čestné prohlášení)

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            Razítko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

# Footnotes

Oprávněnou osobou se rozumí statutární zástupce dodavatele. Nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba. V případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí rozsah oprávnění (zejména úkony za dodavatele v tomto výběrovém řízení) svěřená pověř.osobě, včetně podpisu statut. zástupce dodavatele na takové listině.