Město Litvínov

se sídlem  Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

výzva k podání nabídky

Město Litvínov, zastoupené níže uvedeným zadavatelem, vyzývá, v souladu se směrnicí Rady města Litvínova č.2 /2016 včetně dodatku, uchazeče k podání nabídky na zakázku na služby s názvem:

„B 1706 Instalace nového výměníku tepla v zámku Valdštejnů, č.p.1 ul. Mostecká v Litvínově – projektová dokumentace“

1) Identifikační údaje zadavatele:

zadavatel:   	Město Litvínov,

se sídlem: 	Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov,

IČ:	00266027

DIČ:     CZ00266027

www.mulitvinov.cz

Zastoupený:     Ing. Pavel Andrt, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje

tel. 476 767 620

Vyřizuje:     	Iveta Dunovská

referent odboru investic a regionálního rozvoje

tel. 476 767 615

2) Informace o zakázce

2.1 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, vedenou v systému JSVZ zadavatele. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 100 tis. Kč bez DPH. Zadavatel nepřipouští překročit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném  znění (dále jen „ZZVZ“), kde se uplatní jen explicitně ve výzvě uvedené požadavky zadavatele odkazující na ZZVZ, jakož i povinnost zadavatele postupovat v souladu s § 6 ZZVZ, tj. dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

3) Předmět zakázky

3.1 Projektová dokumentace (dále jen PD) bude zpracována dle současných českých technických a uživatelských standardů a norem a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání.

3.2 Věcný rozsah PD a inženýrské činnosti:

Předmětem realizace projektu je návrh nového umístění výměníkové stanice v objektu Mostecká č. p. 1 v Litvínově za účelem dodávky tepelné energie z primárního rozvodu.

Nedílnou součástí zakázky bude poskytnutí inženýrské činnost, autorský dozor během realizace stavby a vypracování prováděcí dokumentace, po dokončení také dokumentace skutečného provedení.

3.3 Popis předmětu zakázky:

Účelem projektového řešení nové objektové výměníkové stanice v objektu Mostecká č. p. 1, je dodávka tepelné energie z primárního rozvodu. Nová výměníková stanice bude zásobovat teplem objekt pro ohřev ústředního topení (ÚT) Zámku Valdštejnů v Litvínově. Ohřev teplé užitkové vody (TUV) zůstane stávající - elektrický. Stávající OVS má výměník o výkonu 230 kW.

Upřesnění technických parametrů:

- Cirkulace ÚT v objektu bude zajištěna stávajícími čerpadly Grundfos, které jsou osazené samostatně v každá větvi na výstupu z rozdělovače v majetku odběratele

- Doplňování a odpouštění sekundárního systému ÚT bude automatické – řízeno z ŘS. Odpouštění je odvedeno do kanalizace. Sekundární systém je doplňován z vratné větve primárního okruhu přes fakturační vodoměr tzn. již chemicky upravenou vodou.

- Výměna stávajících uzavíracích armatur na vstupu a výstupu primárního rozvodu. Armatury jsou umístěny v místě výměníkové stanice.

- Instalace nové kompaktní výměníkové stanice s řídícím systémem, který zajistí všechny havarijní funkce a bude regulovat teplotu topné vody ekvitermně dle vnější teploty.

- Řídící systém může být nový s tím, že bude řídit stávající rozdělovací stanici v majetku odběratele, nebo dojde k rozšíření ŘS stávajícího zařízení VS.

- Napojení VS bude na primární rozvody Severočeské teplárenské a.s., nutno projednat podmínky připojení a nasazení měřidel s tímto dodavatelem tepla.

Činnosti související s realizací:

- Autorský / technický dozor projektanta během realizace

- Vypracování návodu pro obsluhu a údržbu

- Vypracování provozního a manipulačního předpisu

- Prokazatelné proškolení pracovníků obsluhy

- Dodání projektu skutečného provedení v rámci příp. změn PD v rámci AD

3.4 Předmětem zakázky je zpracování dokumentace pro stavbu: „B 1706 Instalace nového výměníku tepla v  zámku Valdštejnů, č.p.1 ul. Mostecká v Litvínově – projektová dokumentace“ v rozsahu:

- dle vyhl. 499/2006 Sb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. - přílohy 5 – PD pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení

- dle vyhl. 499/2006 Sb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. - přílohy 6 – dokumentace pro provádění stavby, tato dokumentace bude především stanovovat povinné, případně doporučené technické aj.  parametry jednotlivých strojů, zařízení a výrobků bez stanovení typu a výrobce.

3.5 Nákladová část

Součástí dokumentace bude i Nákladová část s podrobným Položkovým rozpočtem a Soupisem prací (vč. výkazu výměr). Soupis prací a výkazy výměr budou splňovat požadavky na dokumentaci dle  vyhlášky 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky.

3.6 Inženýrská činnost

Projektová dokumentace je poptávána včetně zajištění inženýrské činnosti, zejména projednání podmínek připojení a osazení měřidel s novým dodavatelem SETEP  a.s.

V rámci inženýrské činnosti dále uchazeč do projektové dokumentace zapracuje poznatky a požadavky z průzkumů, projednání, stanovisek.

Zhotovitel podá žádost na příslušném stavebním úřadě a bude spolupracovat se stavebním úřadem v průběhu řízení tak, aby na dílo bylo vydáno příslušné povolení v nejkratším možném termínu, bez zbytečných průtahů z důvodů nečinnosti na straně zhotovitele. Inženýrskou činnost lze považovat za splněnou dle této smlouvy o dílo předáním příslušného povolení objednateli.

3.7 Stávající podklady:

Rekonstrukce zámku Valdštejnů v Litvínově - dokumentace skutečného provedení ve složení:

- TECHNICKÁ ZPRÁVA: ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

- REKONSTRUKCE ZÁMKU VALDŠTEJNŮ V LITVÍNOVĚ: TOPNÉ VĚTVE, Č.V.: D.1.4.b.04

- REKONSTRUKCE ZÁMKU VALDŠTEJNŮ V LITVÍNOVĚ: VYT-PŮDORYS 1.NP, Č.V.: D.1.4.b.04

- REKONSTRUKCE ZÁMKU VALDŠTEJNŮ V LITVÍNOVĚ: VYT-PŮDORYS 2.NP, Č.V.: D.1.4.b.02

- REKONSTRUKCE ZÁMKU VALDŠTEJNŮ V LITVÍNOVĚ: VYT-PŮDORYS 3.NP, Č.V.: D.1.4.b.03

Podklady budou poskytnuty vybranému zhotoviteli.

3.8  Předpoklad povolovacího procesu:

Předpokládá se povolování ve stupni k ohlášení stavby. Důvodem je, že objekt zámku je kulturní památkou. Zadavatel požaduje konzultovat projektovou dokumentaci na místním stavebním úřadě.

3.9 Požadavek na formální zpracování PD:

Podrobně (počty paré včetně předání digitálních dat) viz dále smlouva o dílo.

PD bude rozdělena na provozní soubory (PS), pokud to bude vyžadováno, případně dokladovou část.

Soupis prací s výkazem výměr a rozpočet bude pro každý PS samostatně s rekapitulací a krycím listem.

3.10 Požadavek na zajištění zaměření a průzkumů:

Dodavatel provede zjištění stávajícího stavu zařízení výměníkové stanice v podrobnostech potřebných pro řádné zpracování PD.

3.11 Součinnost zadavatele:

Zadavatel poskytne součinnost mimo jiné v přiměřeném rozsahu, dle opodstatněných požadavků dodavatele, na základě podnětu dodavatele a po dohodě:

- zajistí vstupy do dotčeného objektu

- v rámci prohlídky objektu podá závazné informace o stavu zařízení.

3.12 Požadavky na projednání a postup odsouhlasování PD

Zadavatel požaduje konzultovat PD průběžně na společných jednáních v Litvínově a to minimálně 3x  během zpracovávání projektové dokumentace. Na jednáních bude projednávána PD v rozpracovanosti a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nákladů stavby.

Pokud si zadavatel vyžádá čas na prostudování (schválení) projektu, neběží po vzájemné dohodě lhůty provedení díla. Pokud bude zadavatel zajišťovat potřebné podklady a průzkumy, neběží lhůty provedení díla.  Toto bude zaznamenáno v zápisech z projednání PD.

4) Doba a místo plnění zakázky

Předpoklad zahájení prací: 03/2017 (podpis smlouvy)

- Zpracování projektové dokumentace k ohlášení stavby do 6 týdnů od doručení výzvy k zahájení prací

- Inženýrská činnost a podání žádosti k vydání povolení na SÚ do 9 týdnů od doručení výzvy k zahájení prací

- Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a předání rozpočtů se soupisem prací  do 4 týdnů od podání žádosti na SÚ.

Změny vyvolané požadavky ve správním řízení budou zapracovány do 1 týdne od jejich doručení dodavateli a to revizí projektové dokumentace.

Místo plnění zakázky – zpracování PD bude v sídle zhotovitele, konzultace budou probíhat v sídle zadavatele, případně přímo v místě stavby.

5) Požadavky na zpracování a obsah nabídky

5.1. Zpracování nabídky

- uchazeč může předložit pouze 1 nabídku na celý rozsah plnění veřejné zakázky

- nabídka bude zpracována v českém jazyce, dle závazné struktury uvedené níže, a bude podepsána oprávněnou osobou

- nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky (zabezpečení proti manipulaci)

- nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl

- všechny listy nabídky i příloh budou v pravém dolním rohu řádně očíslovány nepřerušovanou číselnou řadou počínaje číslem 1

- posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče o celkovém počtu stran nabídky, potvrzené oprávněnou osobou

- cenová nabídka musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky dle této výzvy

5.2. Obsah nabídky

Uchazeč v rámci své nabídky předloží:

1) Krycí list nabídky (příloha č.1): kompletní identifikační údaje uchazeče, nabídková cena, cena za výkon AD.

2) Návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (příloha č. 2), v návrhu smlouvy uchazeč dále uvede údaje o tom, zda má či bude mít ke dni podpisu Smlouvy o dílo smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti dle zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na výši plnění minimálně 1.000 tis. Kč.  Tato smlouva o pojištění bude doložena před podpisem smlouvy o dílo zadavateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo.

3) Čestné prohlášení uchazeče (příloha č. 3)

4) Prohlášení uchazeče o počtu listů nabídky (příloha č. 4)

Bude obsahovat prohlášení uchazeče, podepsané oprávněnou osobou, o celkovém počtu listů nabídky.

Oprávněnou osobou se rozumí: u fyzických osob uchazeč, který nabídku podává, u právnických osob statutární orgán uchazeče (dle způsobu podepisování za společnost zapsaném v obchodním rejstříku či osobou pověřenou k zastupování statutárního orgánu uchazeče). Podepisuje-li pověřený zástupce, originál nebo ověřená kopie plné moci podepsané statutární osobou uchazeče musí být nedílnou součástí nabídky.

5.3 Stanovení nabídkové ceny

Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami soutěže, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla objednateli. Cenová nabídka musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.

Nabídková cena díla musí být uvedena v členění: cena bez daně z přidané hodnoty, dále sazba DPH a celková nabídková cena včetně DPH. V případě, že uchazeč je neplátce DPH, uvede toto v nabídce a cenu uvádí jako koncovou.

Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy nabídková cena, zahrnuje všechny práce, dodávky a služby vymezené v podmínkách výběrového řízení, a to včetně nákladů na technicko- administrativně organizační úkony, náklady na dopravu a další náklady s požadovanou činností související.

5.4 Zadávací lhůta: je stanovena na 3 měsíce. Po dobu zadávací lhůty je uchazeč vázán svou nabídkou.

6) Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů

- základní způsobilost (viz. příloha č. 3 ZD – čestné prohlášení)

- doklad ČKAIT o autorizaci zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb, opravňující zpracování PD ve výše uvedeném rozsahu

- zadavatel požaduje, aby se autorizovaná osoba přímo podílela na zpracování PD, proto pokud autorizovaná osoba není přímo uchazečem, bude doložen vztah autorizované osoby k uchazeči, pokud se bude jednat o externí osobu, je toto nutné doložit Čestným prohlášením této externí osoby, že výše uvedené práce bude vykonávat (bude se na nich podílet) s podpisem autorizované osoby a originálním  otiskem autorizačního razítka

- reference - seznam zakázek obdobného charakteru  za posledních 3 roky (uvést název stavby, cca investiční náklady projektované stavby, název objednatele, datum odevzdání PD), hodnota investičních nákladů každé projektované stavby minimálně  1  mil. Kč

- minimálně u 2 zakázek bude doloženo potvrzení objednatele o řádném provedení projektových prací.

7) Platební podmínky, záruční doba na dílo

Viz. návrh smlouvy o dílo.

Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Platby budou rovněž probíhat výhradně v Kč. Splatnost daňových dokladů  bude 21 dní  (viz. ustanovení v SoD).  Záruční doba na dílo je stanovena na 60 měsíců ode dne předání díla.

8) Místo, forma a lhůta pro podání nabídky

8.1. Místo pro podání nabídky:

– poštou na adresu zadavatele: Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

- nebo osobně na podatelnu úřadu v době:

Po a ST od 8:00 – 11:30; 12:30 - 17:00 h

Út a Čt od 8:00 – 11:30; 12:30 - 15:00 h

Pá od 8:00 – 11:30, 12:30 – 13:30 h

Podmínka doručení není splněna podáním nabídky k přepravě, ale okamžikem, kdy ji obdrží zadavatel.

8.2 Forma podání nabídky

Nabídka uchazeče se podává písemně v počtu: 1 originál v řádně uzavřené obálce zabezpečené proti neoprávněné manipulaci minimálně přelepením a přerazítkováním s podpisem a s nápisemVeřejná zakázka: „B 1706 Instalace nového výměníku tepla v zámku Valdštejnů, č.p.1 ul. Mostecká v Litvínově – projektová dokumentace“  a zřetelnou výzvou „NEOTEVÍRAT“.

Na obálce musí být uvedeno IČ uchazeče a jeho adresa, na níž je možné odesílat vyrozumění. Všechny uzávěry (přelepy) obálky musí být opatřeny razítkem (pokud jej vlastní) a podpisy uchazeče. Nabídku nelze doručit datovou schránkou, a to z důvodu omezené datové kapacity datové schránky.

8.3 Lhůta pro podání nabídek

Termín zveřejnění zadání na webových stránkách zadavatele:   2.3. 2017

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje  17. 3. 2017 do 09:00 hodin.

Na nabídky doručené po uvedené lhůtě nebude brán zřetel.

8.4 Otevírání obálek

Otevírání obálek proběhne do 5 pracovních dnů od lhůty pro podání nabídek, uchazeči nebudou přizváni. Výsledky výběrového řízení budou po ukončení činnosti komise vyvěšeny na web zadavatele https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html pod anotací této zakázky, případně na stránky veřejného zadavatele dle zákona.

8.5 Prohlídka místa plnění (stavby)

Prohlídka místa plnění (stavby) proběhne dne  10. 3. 2017 od 10:00 hod. Sraz účastníků – v areálu zámku Valdštejnů, Mostecká č. p. 1, Litvínov. Kontaktní osoba Ing. Pavel Staněk, referent Odboru nakládání s majetkem, tel. 476 767 718, e-mail: pavel.stanek@mulitvinov.cz. Uchazeč přihlásí svého pracovníka (firma, jméno pracovníka) na e-mail kontaktní osoby nejpozději 1 den předem. Prohlídku povede Ing. Pavel Staněk – energetik ONM Městský úřad Litvínov.

8.6 Dodatečné   informace k zadávacím podmínkám

Případné potřebné informace budou podány uchazečům na základě dotazů doručených elektronickou poštou, vyřizující osoba je Iveta Dunovská, e-mail: iveta.dunovska@mulitvinov.cz. Dotazy musí být doručeny nejpozději do 10. 3. 2017. Odpovědi na dotazy budou odeslány tazateli elektronickou poštou a zveřejněny na webové adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html   pod   anotací   této  veřejné   zakázky   nejpozději

15.3. 2017.

Veškeré údaje o zadavateli je možné získat na internetové adrese www.mulitvinov.cz.

9) Způsob hodnocení nabídek

9.1 Hodnotící kritéria

Základním kritériem pro hodnocení nabídky je ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovuje váhu jednotlivých hodnotících kritérií následovně:

- Dílčí kritérium č. 1 – Nabídková cena bez DPH ...... váha 80%

Hodnocena bude celková cena v Kč bez DPH za zpracování PD, přičemž nejnižší nabídková cena bude hodnocena jako nejvýhodnější.

- Dílčí kritérium č. 2 – cena za AD bez DPH ....... váha 20%

Hodnocena bude hodinová sazba za výkon AD vč. cestovních náhrad v Kč bez DPH, přičemž nejnižší nabídková cena za 1 hodinu výkonu AD bude hodnocena jako nejvýhodnější.

9.2 Způsob hodnocení nabídek

1) Pro výpočet bodového ohodnocení v rámci dílčího kritéria č.1 „Nabídková cena bez DPH“ se použije následujícího vzorce:

Hodnota nejvýhodnější nabídky

Počet bodů kritéria  =  100   x    ---------------------------------------------

Hodnota hodnocené nabídky

2) Pro výpočet bodového hodnocení v rámci dílčího kritéria č.2 „Cena za AD bez DPH “ se použije následujícího vzorce:

Hodnota nejvýhodnější nabídky

Počet bodů kritéria  =  100   x    ----------------------------------------------

Hodnota hodnocené nabídky

Jednotlivá dílčí hodnotící kritéria se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.

Celkové hodnocení provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot všech dílčích kritérií u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší bodové hodnoty.

Hodnocení bude provedeno matematickou metodou v jedné tabulce. Bodová hodnota bude zaokrouhlována na 2 desetinná místa.

V případě, že i po provedeném hodnocení dle výše popsané metody dosáhnou dvě nabídky shodného celkového počtu bodů, pak bude rozhodující pro stanovení nejvhodnější nabídky dosažení nejvýhodnější hodnoty u dílčího kritéria č. 1 - Nabídková cena bez DPH.

10) Závěrečné informace

- zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/ budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení

- zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy

-    zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách,  změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít

-	zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady  transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace

- uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a   IČ, jeho nabídkovou cenu a uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem

- uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona o registru smluv  zveřejní smlouvu s vybraným uchazečem v registru smluv. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů.

-  	předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny

- zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky

- uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Smlouva o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

-   zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace  a podepíše  smlouvu o dílo a zhotoviteli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno  doručení výzvy k podpisu smlouvy elektronicky

Přílohy:

1. Krycí list nabídky

2. Návrh smlouvy o dílo

3. Čestné prohlášení uchazeče k veřejné zakázce malého rozsahu

4. Prohlášení uchazeče o počtu listů nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

V  Litvínově: 22.2. 2017

Vypracovali: Ing. Pavel Andrt, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje

Iveta Dunovská, referent odboru investic a regionálního rozvoje

Schválil:   Ing. Pavel Andrt, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje

Za správce rozpočtu: Ing. Romana Švarcová, ekonom odboru

S návrhem smlouvy souhlasí:   Mgr. Jan Buchta, právní oddělení

Příloha č. 1

Krycí list nabídky

1.   Název veřejné zakázky: „B 1706 Instalace nového výměníku tepla v  zámku Valdštejnů, č.p.1 ul. Mostecká v Litvínově – projektová dokumentace“

“

- Základní identifikační údaje uchazeče:

název:

sídlo:

datová schránka:

IČ:

DIČ:

spisová značka, pod kterou je uchazeč veden u příslušného soudu:

osoba oprávněná jednat za uchazeče:

kontaktní osoba pro tuto veřejnou zakázku:

tel./fax:

e-mail:

- Nabídková cena:

Měna, ve které bude nabídková cena uvedena: 	Kč - koruna česká

| Cena za projektovou dokumentaci a ostatní činnosti: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Provozní soubor: | cena bez DPH | DPH | cena s DPH - ev. konečná cena |
| Výměníková stanice |  |  |  |
| Cena zakázky celkem |  |  |  |

| Cena za autorský dozor: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | cena bez DPH | DPH | cena s DPH - ev. konečná cena |
| Cena za 1 hodinu autorského dozoru zahrnující veškeré náhrady |  |  |  |

- Uchazeč nabízí provést výše uvedenou zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné zakázky, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za výše částku (v Kč), v které jsou zahrnuty veškeré náklady na všechny stupně (fáze) požadované dokumentace, nákladovou část i inženýrskou činnost v rozsahu všech potřebných profesí.

- Ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po celou dobu realizace předmětu plnění. Případné početní chyby v nabídce jdou k jeho tíži.

- Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

Podpis/razítko: 			………………………………………………………………………..

Příloha č.2

Smlouva o dílo č. (návrh)

na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu

„B 1706 Instalace nového výměníku tepla v  zámku Valdštejnů, č.p.1 ul. Mostecká v Litvínově – projektová dokumentace“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen Občanský zákoník v platném znění)

I.

Smluvní strany

1.1	Objednatel 		:  Město Litvínov

Zastoupený		:  Ing. Pavlem Andrtem, vedoucím odb.investic a reg.rozvoje

Sídlo			:  Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov

IČ			:  002 66 027

DIČ 			:  CZ 00266027

Bankovní spojení	:  KB a.s. Litvínov

č.ú.         	             :  0000921491 / 0100

(dále jen objednatel)

1.2	Zhotovitel		:

Zastoupený		:

Sídlo			:

IČ			:

DIČ			:

Bankovní spojení 	:

č.ú. 			:

Datová schránka	:

(dále jen zhotovitel)

1.3	Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

za objednatele :          	Ing. Pavel Andrt, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje,

Ing. Eva Rambousková, vedoucí oddělení investic OIRR,

Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Zdeněk Porcal, Miloš Kohout - referenti odboru investic a regionálního rozvoje

za zhotovitele :  	………… , č. ČKAIT ……..

II.

Výchozí podklady a údaje

2.1   Výchozí údaje:

Název stavby:  „B 1706 Instalace nového výměníku tepla v  zámku Valdštejnů, č.p.1 ul. Mostecká v Litvínově – projektová dokumentace“

Místo stavby: 	    Litvínov

# Stavebník:                  Město Litvínov

Provozovatel: 	    Město Litvínov

III.

Předmět plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat projektovou dokumentaci  pro  stavbu (technologickou část): „B 1706 Instalace nového výměníku tepla v zámku Valdštejnů, č.p.1 ul. Mostecká v Litvínově – projektová dokumentace“,  v  rozsahu příslušné zadávací dokumentace, jejích příloh a čestných prohlášení, dle současných českých   technických a uživatelských  standardů a norem a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

3.2   Popis předmětu zakázky:

Projektové řešení nové objektové výměníkové stanice v objektu Mostecká č. p. 1, se provádí za účelem dodávky tepelné energie z primárního rozvodu. Nová výměníková stanice bude zásobovat teplem objekt pro ohřev ústředního topení (ÚT) zámku Valdštejnů v Litvínově. Ohřev teplé užitkové vody (TUV) zůstane stávající - elektricky. Stávající OVS má výměník o výkonu 230 kW.

Upřesnění technických parametrů:

- Cirkulace ÚT v objektu bude zajištěna stávajícími čerpadly Grundfos, které jsou osazené samostatně v každá větvi na výstupu z rozdělovače v majetku odběratele

- Doplňování a odpouštění sekundárního systému ÚT bude automatické – řízeno z ŘS. Odpouštění je odvedeno do kanalizace. Sekundární systém je doplňován z vratné větve primárního okruhu přes fakturační vodoměr tzn. již chemicky upravenou vodou.

- Výměna stávajících uzavíracích armatur na vstupu a výstupu primárního rozvodu. Armatury jsou umístěny v místě výměníkové stanice.

- Instalace nové kompaktní výměníkové stanice s řídícím systémem, který zajistí všechny havarijní funkce a bude regulovat teplotu topné vody ekvitermně dle vnější teploty.

- Řídící systém může být nový s tím, že bude řídit stávající rozdělovací stanici v majetku odběratele, nebo dojde k rozšíření ŘS stávajícího zařízení VS.

- Napojení VS bude na primární rozvody Severočeské teplárenské a.s., nutno projednat podmínky připojení a nasazení měřidel s tímto dodavatelem tepla.

Činnosti související s realizací:

- Autorský / technický dozor projektanta během realizace

- Vypracování návodu pro obsluhu a údržbu

- Vypracování provozního a manipulačního předpisu

- Prokazatelné proškolení pracovníků obsluhy

- Dodání projektu skutečného provedení v rámci příp. změn PD v rámci AD

3.3  Zpracování projektové dokumentace (dále taky PD) na stavbu: B 1706 Instalace nového výměníku tepla v  zámku Valdštejnů, č.p.1 ul. Mostecká v Litvínově – projektová dokumentace“ v rozsahu:

1)  dle vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. – přílohy č. 5 – PD pro  ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení

2) dle vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. - přílohy č. 6 – dokumentace pro provádění stavby. Tato dokumentace bude také stanovovat povinné, případně doporučené, technické a jiné parametry jednotlivých strojů, zařízení a výrobků bez stanovení typu a výrobce.

Autorský dozor, který bude vykonáván po celou dobu realizace stavby (účast na jednáních dle požadavku zadavatele). Nabídková cena za autorský dozor bude uvedena jako hodinová sazba obsahující samotný výkon AD vč. cestovních náhrad.

Provádění autorského dozoru bude v požadované době zadána na základě samostatné objednávky, kde bude uvedena garantovaná cena.

3.4    Součástí dokumentace bude i Nákladová část s podrobným Položkovým rozpočtem a Soupisem prací (vč. výkazu výměr). Soupis prací a výkazy výměr budou  splňovat požadavky na dokumentaci dle vyhlášky č. č.230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky.

3.5   V rámci inženýrské činnosti dále  zhotovitel  do projektové dokumentace zapracuje poznatky a požadavky z průzkumů nebo projednání. Zhotovitel předá objednateli stanoviska dotčených orgánů (hygieny, hasičů atd.), pokud budou vyžadována. Zhotovitel podá žádost na příslušném stavebním úřadě a bude spolupracovat se stavebním úřadem, inženýrskou činnost lze považovat za splněnou dle této smlouvy předáním příslušného povolení objednateli.

3.6    Objednatel poskytne součinnost mimo jiné v přiměřeném rozsahu, dle opodstatněných požadavků zhotovitele, na základě podnětu zhotovitele  a  po vzájemné dohodě:

- zajistí podklady pro vypracování PD nebo podá  informace o majetku

-  zajistí vstupy do dotčených  objektů.

3.7   Požadavky na projednání a postup odsouhlasování PD:

Objednatel požaduje konzultovat PD průběžně na společných jednáních v Litvínově a to minimálně 3x během zpracovávání projektové dokumentace a to každý provozní soubor včetně spolupodílejících se profesí. Dále objednatel požaduje po zhotoviteli detailní prohlídku místa a konzultaci s energetikem ONM a zjištění dalších možných reálií stavby. Na jednáních bude projednávána projektová dokumentace v rozpracovanosti a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nákladů stavby.

Pokud si objednatel vyžádá čas na prostudování (schválení) projektu, neběží po vzájemné dohodě  lhůty provedení díla. Pokud bude objednatel zajišťovat potřebné podklady a průzkumy, neběží lhůty provedení díla.  Toto bude zaznamenáno v zápisech z projednání PD.

3.8	Projektová dokumentace bude předána v 6 písemných vyhotoveních pro provádění stavby. Případná dokladová část bude obsažena v každém paré, originály budou v paré č.1.

Digitálně bude PD předána v těchto formátech, vše označeno dle struktury projektu:

- zprávy: doc ev. docx,  včetně  příloh, výpočtů, produktových listů apod., tyto lze v PDF

- výkresová část: PDF (každý výkres) – označení dle struktury projektu,  DWG (případně DGN - zaměření, situace),  DXF – s ohledem na GIS města

- dokladová část ve formátu PDF

- rozpočet – 1x tiskem, 1x PDF s podpisem zhotovitele

- soupis prací s výkazem výměr ve formátu XLS a PDF a  případně i soubor Kros ve formátu KZ, uzamčení polí  dle dohody. Soupis prací s výkazem výměr bude předán 1x tiskem.

Ostatní stupně projektové dokumentace (ohlášení stavby) bude předána v  3 písemných vyhotoveních a to včetně dokumentace ověřené stavebním úřadem.  Dokladová část bude obsažena v každém paré, originály budou v paré č.1. Digitálně bude PD předána dle výše uvedeného.

Všechny písemné dokumenty všech stupňů ve všech paré budou opatřeny podpisem a autorizačním razítkem (ČKAIT) autorizované osoby, zpracovávající příslušnou část PD.

3.9	Z průběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel dále doloží objednateli všechny správní kroky, které v souvislosti s projektovou činností provede.

3.10	Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dílo) bez vad a nedodělků  převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy. O převzetí díla bude vyhotoven mezi objednatelem a zhotovitelem předávací protokol.

3.11	Zhotovitel se zavazuje dále vykonávat občasný autorský dozor v průběhu celé realizace předmětných provozních souborů (souboru staveb) a to výkonem účasti na kontrolních dnech stavby, případně zpracováním změn projektu a dokumentace skutečného provedení.  Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván vždy a pouze na vyzvání objednatelem. Cena za výkon autorského dozoru je uvedena v bodě 5.3 této smlouvy.

IV.

Doba plnění

4.1	Lhůta plnění:

- Zpracování projektové dokumentace k ohlášení stavby do 6 týdnů od doručení výzvy k zahájení prací

- Inženýrská činnost a podání žádosti k vydání povolení na stavební úřad do 9 týdnů od výzvy k zahájení prací

- Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a předání rozpočtů se soupisem prací  do 4 týdnů od podání žádosti na SÚ.

Změny vyvolané požadavky ve správním řízení budou zapracovány do 1 týdne od jejich doručení zhototviteli a to revizí projektové dokumentace.

4.2	Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 10 dní od termínu podepsání SoD, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy. Zahájením prací se rozumí účast na vstupním jednání, které svolá objednatel.

4.3	Pokud nebude zhotovitel plnit výše uvedené lhůty dle bodu 4.1 nebo podmínku o projednávání prací na díle dle bodu 3.7, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy bez ohledu na rozpracovanost projektu. O tomto objednatel vyrozumí zhotovitele písemně.

4.4	Provedení díla zhotovitelem ve lhůtě plnění je podmíněno součinností objednatele.  V případě, že objednatel bude v rámci součinnosti s prodlením, je toto oprávněný důvod k prodloužení lhůty doby plnění díla dodatkem ke smlouvě.

V.

Cena

  - Celková cena předmětu díla „B 1706 Instalace nového výměníku tepla v zámku Valdštejnů, č.p.1 ul. Mostecká v Litvínově – projektová dokumentace“ specifikovaného v čl. III. této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z ……………….  Kč bez DPH (ev. konečná cena) a DPH, která bude účtována dle zákonné výše a dle platných zákonných pravidel.

Cena projektové dokumentace a inženýrské činnosti bude činit:

| Provozní soubor: | cena bez DPH |
| --- | --- |
| Výměníková stanice |  |
| Cena zakázky celkem |  |

5.2	Ceny rozpočtů a výkazů výměr, průzkumů a zaměření, inženýrské činnosti atd. v rozsahu předmětu díla dle článku III. této smlouvy jsou vhodně zahrnuty do ceny  projektové dokumentace  podle fází projektové činnosti, stejně jako veškeré další běžné práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy.

5.3 	Cena za autorský dozor vykonávaný dle bodu 3.11 se sjednává v ceně .................. Kč/ hodinu bez DPH. Tato částka se týká účasti na kontrolních dnech a pokrývá všechny náklady včetně veškerých cestovních náhrad. Částka za případné další projektové práce bude stanovena vždy dohodou předem, a to poměrem dle rozsahu z hodnoty díla jednotlivých staveb dle této smlouvy.

Cena za výkon autorského dozoru bude vybraným uchazečem garantována po dobu 3 let od předání a převzetí dokončeného předmětu plnění.

VI.

Platební podmínky

  - Zhotovitel bude fakturovat dílo po předání částí díla takto:

- po převzetí projektové dokumentace (ohlášení stavby) a podání žádosti na SÚ lze fakturovat dílčí částku  35% z celkové ceny zakázky dle bodu 5.1.

- po předání kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtů a soupisu prací, včetně příslušného povolení stavby,  lze fakturovat dílčí částku  65% z celkové ceny zakázky dle bodu 5.1.

Zhotovitel může fakturovat dílo jednorázově po předání celého díla v rozsahu předmětu díla dle článku III. této smlouvy.

6.2	Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.

6.3	Dílčí faktura bude mít tyto náležitosti:

- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ,  IČ

- označení díla

- číslo smlouvy objednatele

- číslo faktury s označením „Dílčí“

- den odeslání a den splatnosti

- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH

- procentuální vyčíslení platby a částku k úhradě

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma

- razítko a podpis oprávněné osoby

- dílčí předávací protokol

- případně označení faktury dle požadavků dotace

6.4	Konečná faktura může být objednateli zaslána až po řádném předání a převzetí díla v plném rozsahu dle bodu III. Faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 6.3.:

- výslovný název „konečná faktura“

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH

- soupis a výši všech uhrazených faktur

- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH

- kopii protokolu o předání a převzetí díla

- případně označení faktury dle požadavků dotace

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

6.5	Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručení opravené faktury objednateli.

6.6 	Zhotovitel  je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou  spolupůsobit  při  výkonu  finanční  kontroly  prováděné  v  souvislosti  s  úhradou  zboží  nebo služeb  z  veřejných  výdajů,  tj.  zhotovitel  je  povinen  poskytnout  požadované  informace  a dokumentaci  zaměstnancům  nebo  zmocněncům  pověřených  orgánů  (CRR,  MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu  a dalších oprávněných orgánů  státní  správy)  a vytvořit výše  uvedeným  orgánům  podmínky  k  provedení  kontroly  vztahující  se  k  předmětu  díla  a poskytnout jim součinnost.

VII.

Záruční doba

7.1	Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy  (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce 60 měsíců.

7.2	Záruční doba (běh lhůty záruční doby) začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

7.3	Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, vyhláškou č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dalšími  platnými právními předpisy a technickými normami.

7.4	Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.

7.5	Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen zahájit  do 5 dní po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstranit ve sjednané lhůtě. Nedojde- li k dohodě dle předchozí věty,  je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dní od doručení reklamace.

7.6	V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.5 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.

7.8	Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

VIII.

Smluvní pokuty

8.1	Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v jednání, která nejsou upravena v tomto článku, a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

8.2	V případě chybného projektového řešení či nedostatků v projednání s dotčenými orgány a organizacemi, které bude mít dopad na zvýšení finančních či termínových nároků při realizaci stavby, má objednatel právo uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1% z nárokované ceny dodatečných stavebních prací.

8.3	Pokud dojde ze strany stavebního úřadu z důvodu vad díla k zastavení stavebního řízení, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 % z  ceny projektu jednotlivé stavby vč. sazby DPH platné ke dni uzavření smlouvy.

8.4	Pokud dojde ze strany stavebního úřadu z důvodu vad díla k přerušení stavebního řízení, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 % z  ceny projektu jednotlivé stavby vč. sazby DPH platné ke dni uzavření smlouvy.

8.5	Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.

8.6	Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.

8.7	Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu plnění. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

8.8	Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.

8.9	Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem pohledávek. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí.

8.10	Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. VIII. odečíst zhotoviteli z konečné faktury za dílo.

8.11	Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního postihu.

8.12  	Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti dle zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na výši plnění ................................ (minimálně však 1.000 tis. Kč).  Tato smlouva o pojištění bude doložena před podpisem smlouvy o dílo zadavateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

IX.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

9.1	Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle platných předpisů, neodpovídají ČSN či  ostatním českým  technickým normám nebo  požadavkům objednatele.

9.2	Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:

- ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

- ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů

- ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů

- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

- ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

- požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány

9.3	Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu podkladů převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.4	Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 9.3 odpovídá za vady díla, pokud podklady či pokyny zapracoval do díla.

X.

Ostatní ujednání

10.1	Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu v této souvislosti vzniklou.

10.2	Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subzhotovitele). Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subzhotovitelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.

10.3	Objednatel může po zaplacení díla dílo neomezeně užívat a případně umožnit jeho užití třetím osobám pro účely, pro které bylo vytvořeno, a to zejména pro realizaci stavby, podání žádosti o dotaci,  jako zadávací podklad pro výběrová řízení na veřejnou zakázku, jako podklad   třetí osobě pro zpracování změnové dokumentace či jiné dokumentace dle  vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a následně pak  ve vztahu k vlastní realizaci  předmětu díla.

10.4	Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

10.5	Zhotovitel souhlasí s tím, že projekty stavby (autorské dílo) bude moci objednatel bez omezení rozmnožovat, užívat pro veškeré své vnitřní potřeby vč. díla.

10.6	Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.

XI.

Závěrečná ujednání

11.1	Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

11.2	Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.

11.3	Odstoupení od smlouvy je uskutečněno dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy. V pochybnostech se má za to, že bylo řádně doručeno po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.

11.4	Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupení od smlouvy,  se rozumí, že doručení nastalo  dnem uložení.

11.5	Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.6	Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

11.7	Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.

11.8	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích dodatcích nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla v plném rozsahu včetně zveřejněna na webových stránkách určených městem Litvínov.

11.9	Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

11.10	Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu v informačním systému registru smluv.

11.11	Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, a dalších platných a účinných  obecně závazných právních předpisů.

11.13	Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne ........................	              	V …………………….. dne ....................

Za objednatele:				                 Za zhotovitele:

........................................................                        .............................................................

Ing. Pavel Andrt

vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje

Příloha č. 3

Čestné   prohlášení  uchazeče

k veřejné zakázce malého rozsahu

s názvem: „B 1706 Instalace nového výměníku tepla v  zámku Valdštejnů, č.p.1 ul. Mostecká v Litvínově – projektová dokumentace“

Uchazeč:

…………………. ………………………………………………………………………………………………

sídlo: ……………………………………………………………………………………….

IČ: …………………………………………….

statutární orgán (jméno, funkce): ……………………………………………………………………………

A) Uchazeč tímto prohlašuje, že je schopen realizovat předmět výše uvedené zakázky v plném rozsahu a s náležitou odbornou péčí, a že vlastní platná oprávnění k provádění požadované činnosti (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listinu, osvědčení příslušného ministerstva).

B) Uchazeč tímto prohlašuje, že splňuje základní způsobilost ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to dle jeho ustanovení § 74 odst. 1, písm. a) až e) .

V …………………………… dne ………………………

………………………………………………………………………………………………………................

……………………………………………………………………………………………………….................

…………………………………………………………………………………………………………………..

Jména, funkce, podpisy statutárního orgánu*) + razítko (pokud jej vlastní)

Jména, funkce, podpisy statutárního orgánu*) + razítko (pokud jej vlastní)

*)  uvést právnickou osobu a zároveň každého člena statutárního orgánu

V případě pobočky závodu - členové statutárního orgánu a vedoucí pobočky závodu

Příloha č. 4

Prohlášení  uchazeče o počtu listů nabídky

k veřejné zakázce malého rozsahu

s názvem: „B 1706 Instalace nového výměníku tepla v  zámku Valdštejnů, č.p.1 ul. Mostecká v Litvínově – projektová dokumentace“

Zadavatel:		Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Uchazeč: ………………….…………………………………………………………………………

sídlo: ……………………………………………………………………………………..

IČ: …………………………

statutární orgán (jméno, funkce): ……………………………………………………

Uchazeč o veřejnou zakázku na akci: „B 1706 Instalace nového výměníku tepla v  zámku Valdštejnů, č.p.1 ul. Mostecká v Litvínově – projektová dokumentace“ prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje …………………………listů dle číslování nabídky v pravém dolním rohu.

Podpis:  	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(osoba nebo osoby řádně pověřené podepsat čestné prohlášení)

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            Razítko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

# Footnotes

Oprávněnou osobou se rozumí statutární zástupce uchazeče. Nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba. V případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí rozsah oprávnění (zejména úkony za uchazeče v tomto výběrovém řízení) svěřená pověřené osobě, včetně podpisu statutárního zástupce uchazeče na takové listině.