Příloha č. 4 výzvy

VZMR KT P17V00000166

SMLOUVA o DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

„Havarijní oprava - výměna regulace plynových kotlů a otopné soustavy ZŠ ul. Sklářská 81, Litvínov“

| EVIDENČNÍ ÚDAJE |  |
| --- | --- |
| Číslo smlouvy: KT/…./17 | Číslo smlouvy zhotovitele: |
| Číslo zakázky: P17V0000166 |  |

# SMLUVNÍ STRANY

## OBJEDNATEL:		Městský úřad Litvínov

Sídlo:					náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov 1

Zastoupený: Mgr. Milanem Šťovíčkem – 2. místostarostou města

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních:	Ing. Petr Řeháček, MBA – vedoucí odboru NM

- technických:	Ing. Karel Mutinský – vedoucí oddělení SEM

Oprávnění statutárních orgánů OBJEDNATELE k zastupování OBJEDNATELE, včetně uzavírání smluv a dodatků k nim, zůstává nedotčeno.

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č. účtu 941491/0100

IČ:						00266027

DIČ:						CZ00266027

## ZHOTOVITEL:

Sídlo:

Zastoupený:

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

-  smluvních:

- technických:

Bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

Registrace:

# VÝCHOZÍ ÚDAJE

## Identifikační údaje díla

Název:		Havarijní oprava - výměna regulace plynových kotlů a otopné soustavy ZŠ ul. Sklářská 81, Litvínov

Místo provádění díla:	ul. Sklářská 81, Litvínov

# PŘEDMĚT DÍLA

## ZHOTOVITEL provede pro OBJEDNATELE výměnu regulace plynových kotlů a otopné soustavy v rozsahu stanoveném zadavatelem a nabídkou zhotovitele, projektové dokumentace objektu, dle obecně závazných platných právních předpisů a dle platných českých technických norem a současných uživatelských standardů.

Rozsah díla:

výměna regulačních prvků topného systému a nově instalovaných plynových kotlů, zapojení kaskádové regulace, instalace zabezpečovacích jednotek, revize, zaškolení obsluhy a zpracování provozního řádu dle soupisu prací uvedených v Příloze č. 1.

## ZHOTOVITEL provede pro OBJEDNATELE technickou činnost, revize a zkoušky, včetně písemných protokolů, dle soupisu prací uvedených v Příloze č. 1.

# PROVEDENÍ DÍLA

## ZHOTOVITEL je povinen při provádění DÍLA jednat s péčí řádného hospodáře a s odbornou péčí. ZHOTOVITEL je povinen použít pro realizaci DÍLA jen výrobky, které splňují jakostní parametry stanovené technickými normami a právními předpisy. Za jakost a právní bezvadnost výrobků dodaných zhotoviteli objednatelem odpovídá objednatel.

## Jednotlivé části plnění předmětu díla musí být odsouhlaseny osobou zmocněnou jednat ve věcech technických na straně OBJEDNATELE viz odst. 1.1.

## Strany jsou vázány povinností mlčenlivosti ohledně obchodního tajemství, které představují veškeré informace a podklady, o kterých se v rámci své činnosti podle této smlouvy dozví.

## ZHOTOVITEL je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve kterém bude průběžně zaznamenávat postup provedených prací.

## ZHOTOVITEL je oprávněn v případě nutnosti zřídit si na vlastní náklady zařízení staveniště, které bude po dobu provádění DÍLA a/nebo jeho jednotlivých částí  provozovat a udržovat a po ukončení ho odstraní.

## Skladování zařízení a materiálu sloužící k plnění předmětu DÍLA během realizace DÍLA na staveništi nebo jiném místě zajistí ZHOTOVITEL, na své náklady a vlastní riziko.

## DÍLO bude vyhotoveno v jakosti určené:

## obecně závaznými právními předpisy,

## technickými normami EU a ČR

## Změna DÍLA

### ZHOTOVITEL je povinen v rámci svých možností přistoupit k jednání o změně DÍLA, je-li o to OBJEDNATELEM požádán. Změna může být vyvolána postupem prací na DÍLE nebo z vlastního podnětu OBJEDNATELE nad rámec sjednaného předmětu DÍLA.

### Všechny případné změny předmětu DÍLA budou uvedeny v písemném vzestupně a nepřetržitě číslovaném dodatku ke smlouvě včetně vlivu na smluvní cenu a harmonogram prací.

## ZHOTOVITEL je oprávněn využít k plnění předmětu DÍLA subdodavatele.

## ZHOTOVITEL odpovídá OBJEDNATELI za jakost a včasnost provedení DÍLA zhotovovaného jeho subdodavateli tak, jako by je zhotovoval sám a je povinen zajistit plnění veškerých požadavků kladených na něj touto smlouvou SUBDODAVATELI stejně, jako by DÍLO prováděl sám.

## ZHOTOVITEL se zavazuje, že práce na DÍLE budou provádět osoby, které mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací.

## ZHOTOVITEL zajistí:

- bezpečné a nezávadné skladování výrobků a montážního zařízení na staveništi,

- dostatečnou dodávku materiálu pro poskytnutí první pomoci na staveništi,

- úklid staveniště v průběhu provádění DÍLA.

## ZHOTOVITEL po předání DÍLA vyklidí a odstraní ze staveniště všechny přebytečné materiály, odpady, zbytky, montážní zařízení, které vznikly jeho činností, které nebudou již potřebné k odstraňování vad, provádění víceprací a dokončování DÍLA.

# TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA

## ZHOTOVITEL se zavazuje provést předmět této Smlouvy o dílo v termínu               do 30 dnů od zahájení běhu lhůty k vyhotovení díla.

Zahájení běhu lhůty ke zhotovení díla se počítá od konkrétního dne, stanoveného ve výzvě k zahájení díla nebo pokud toto není ve výzvě konkretizováno, ode dne doručení výzvy k zahájení zhotovení díla. Poslední den dohodnuté lhůty ke zhotovení díla je zároveň nejzazším termínem pro předání a převzetí díla.

## ZHOTOVITEL je povinen bezodkladně informovat OBJEDNATELE o nemožnosti dodržet lhůtu k plnění smlouvy dle odst. 5.1 a uvést důvod prodlení.

## Předáním a převzetím DÍLA se pro účely této smlouvy rozumí řádné dokončení Díla ve smyslu § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v  platném znění, a převzetí DÍLA jako celku bez výhrad ze strany OBJEDNATELE. Převzetí DÍLA bude stvrzeno podpisem předávacího protokolu zástupci ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE. Pro účely této smlouvy bude objednatel tím, kdo rozhodne o tom, zda konkrétní vady a nedodělky brání či nebrání užívání.

## Zástupce OBJEDNATELE rovněž nepřevezme dílo, pokud by souhrnná hodnota vad a nedodělků přesahovala 10% z celkové ceny díla a to buď dle ocenění dle   rozpočtu z této smlouvy nebo dle objednatelova ocenění nákladů na odstranění těchto vad a nedodělků. Volba postupu je na straně OBJEDNATELE.

## Nezahájí-li ZHOTOVITEL dílo výkonem prací na staveništi do 5 dnů od zahájení běhu lhůty pro provedení díla dle č. 5.1 této smlouvy, je OBJEDNATEL oprávněn od této smlouvy odstoupit.

## Smluvní strany se dohodly, že prodlení s plněním díla ZHOTOVITELEM je podstatným porušením této smlouvy.

## Pokud bude ZHOTOVITEL během realizace díla v prodlení s plněním díla dle bodu 5.1 více než o 7 dní, je OBJEDNATEL oprávněn od této smlouvy o dílo jednostranně odstoupit.

## Pokud bude ZHOTOVITEL během realizace díla v prodlení s plněním díla dle bodu 5.1 více než o 7 dní, je OBJEDNATEL oprávněn tuto smlouvu o dílo jednostranně písemně vypovědět bez náhrady vzájemného plnění.

## Výpovědní lhůta činí 10 dnů a počíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně (ZHOTOVITELI).

# CENA

## Cena za zhotovení DÍLA v rozsahu dle čl. 3, odst. 3.1 a 3.2 jakož i za plnění všech povinností ZHOTOVITELE podle této smlouvy, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění.

### Cena za splnění předmětu DÍLA činí ………… Kč bez DPH.

## Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude ZHOTOVITELEM uplatněna v souladu se zákonem o DPH ve znění platném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

## Práce, dodávky nebo služby nad rámec této smlouvy (neobsažené v položkovém rozpočtu, případně v zadávací dokumentaci nebo projektové dokumentaci) budou posuzovány jako dodatečné práce, dodávky nebo služby. Práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

## Veškeré dodatečné práce, dodávky nebo služby, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace, projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny OBJEDNATELEM a to zápisem, zaslaným do datové schránky ZHOTOVITELE,  nebo zápisem do deníku díla (do stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě) nebo odsouhlaseny dodatkem ke smlouvě o dílo. O způsobu rozhodne OBJEDNATEL.

## ZHOTOVITEL je povinen OBJEDNATELEM požadované dodatečné práce, dodávky nebo služby provést, OBJEDNATEL dodatečné práce, dodávky a služby uhradí.

## Na základě požadavku OBJEDNATELE je ZHOTOVITEL povinen provést ocenění požadovaných dodatečných prací, dodávek nebo  služeb (víceprací) před jejich realizací formou  Změnového listu (viz. vzor v této  smlouvě o dílo). Toto ocenění bude dále schváleno dle bodu 6.3 této smlouvy. O takto oceněné vícepráce bude zvýšena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. Vi. bod 6.1 této smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.

## Na práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek bude ZHOTOVITELEM zpracován „Změnový list“ (viz. vzor v této smlouvě o dílo). Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. Vi. bod 6.1 této smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.

## PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

## Cena DÍLA bude ZHOTOVITELEM fakturována po řádném dokončení a po podpisu předávacího protokolu.

## Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 21 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

## Konečná faktura (daňový doklad) bude mít obecné náležitosti daňových dokladů podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručení opravené faktury objednateli.

# BEZPEČNOST PŘI PRÁCI, OCHRANA ZDRAVÍ, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

## ZHOTOVITEL se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a zajistí pro své pracovníky a subdodavatele základní školení v těchto oblastech.

## ZHOTOVITEL na své vlastní náklady zajistí dodržování BOZP ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., hygieny práce a požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb. a vyhlášky č. 247/2001 Sb.

# VLASTNICKÁ PRÁVA, ODPOVĚDNOST za VADY a ZÁRUKA

## ZHOTOVITEL nese nebezpečí škody na DÍLE až do jeho předání ve smyslu ustanovení článku 5 této smlouvy.

## ZHOTOVITEL odpovídá za škody způsobené OBJEDNATELI nebo třetí osobě způsobené  vadným provedením DÍLA.

## Záruka za provedené dílo

## ZHOTOVITEL odpovídá po dobu záruční lhůty za zjevné i skryté vady, které má DÍLO v době předání, nebo které vzniknou v záruční lhůtě.

### Záruční lhůta na DÍLO počíná běžet řádným předáním bezvadného celého DÍLA, tj. podpisem předávacího protokolu podepsaného smluvními stranami.

### Záruční lhůta na provedené dílo činí 60 měsíců.

### Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně OBJEDNATEL ZHOTOVITELI bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. ZHOTOVITEL je povinen zahájit do 3 (tří) dnů po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Nedojde-li k dohodě dle předchozí věty, je ZHOTOVITEL povinen vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení reklamace.

### V případě, že ZHOTOVITEL včas nezahájí odstranění vad dle bodu 8.3.3 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má OBJEDNATEL právo zajistit odstranění vad na náklady ZHOTOVITELE.

### Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

# POJIŠTĚNÍ

## V případě vzniku škody, způsobené ZHOTOVITELEM při plnění DÍLA, nese náklady na uvedení v původní stav či náhradu škody ZHOTOVITEL. V ostatních případech nese tyto náklady OBJEDNATEL.

## ZHOTOVITEL prohlašuje, že má uzavřeno pojištění pro případ poškození, zničení, ztráty, odcizení, nebo jiných škod na DÍLE nebo jeho části, které na něm mohou vzniknout, jakož i pojištění odpovědnosti vzniklé při jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním …………… Kč (minimálně ve výši nabídkové ceny).

# SMLUVNÍ SANKCE, JISTOTA

## Za nedodržení dohodnutého termínu předání a převzetí DÍLA má OBJEDNATEL právo účtovat ZHOTOVITELI smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení..

## Za prodlení ZHOTOVITELE se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí DÍLA v dohodnutých lhůtách má OBJEDNATEL právo účtovat ZHOTOVITELI smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny DÍLA bez DPH..

## Smluvní pokuta za každou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.

## OBJEDNATEL zaplatí ZHOTOVITELI smluvní pokutu při prodlení s úhradou plateb ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. V případě porušení jiných povinností dle této smlouvy výslovně nezmíněných v tomto článku platí obecná ustanovení občanského zákoníku o nároku objednatele na náhradu škody, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

## Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle a s přihlédnutím k dalším skutečnostem, ustoupit.

## Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem dle bodu 12.1 této smlouvy. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.

# ROZHODNÉ PRÁVO

## Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Smluvní strany si ujednávají, že OBJEDNATEL je oprávněn jakoukoli svou pohledávku za ZHOTOVITELEM započítat proti pohledávce ZHOTOVITELE za OBJEDNATELEM.

## Smluvní strany se dohodly, že OBJEDNATEL je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že ZHOTOVITEL podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.

## Odstoupení od smlouvy je platné a účinné doručením oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že účinnost odstoupení nastala po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.

## Změny, doplňky či jakékoli vedlejší dohody musí být uzavřené formou písemného dodatku této smlouvy, podepsaného statutárními orgány obou smluvních stran nebo osobou k tomu statutárním orgánem písemně zmocněnou. Současně smluvní strany výslovně ujednávají, že splnění jakéhokoli závazku OBJEDNATELE, ať již peněžitého nebo nepeněžitého, vzniklého touto smlouvou nebo v přímé souvislosti s ní, lze prominout pouze písemnou formou; za písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje e-mailová ani jiná elektronická korespondence.

## Veškeré písemnosti jsou doručovány poštou, případně osobně, a to na adresu smluvní strany uvedenou v této smlouvě, pokud strana neoznámila protistraně jinou adresu pro doručování, či na adresu osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, jíž je doručovaná písemnost určena. Písemnost se považuje za doručenou i tehdy, jestliže adresát písemnost odepřel převzít nebo přes oznámení doručující pošty nevyzvedl. Písemnost, jejíž převzetí bylo adresátem odepřeno, je doručena dnem, kdy její převzetí bylo odepřeno. Písemnost určená k doručení do vlastních rukou, kterou adresát přes oznámení doručující pošty nevyzvedl, se považuje za doručenou poslední den úložné lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Ostatní písemnosti, které adresát nevyzvedne do 5 dnů od oznámení doručující pošty o uložení, se považují za doručené poslední den této lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

## V případě provádění díla ZHOTOVITELEM pověřenou třetí osobou je ZHOTOVITEL oprávněn přenést práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy do smluvních dokumentů mezi ZHOTOVITELEM a jeho subdodavatelem.

## Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.

## Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství  a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

## Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

## Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

## Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

## Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy dle níže uvedeného seznamu.

## Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným, nevymahatelným nebo zdánlivým právním jednáním jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost, nevymahatelnost nebo zdánlivost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný, nevymahatelný nebo zdánlivý oddělený závazek nebo právní jednání takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným, nevymahatelným nebo zdánlivým právním jednáním jako celek nebo jeho část, smluvní strany uzavřou bez zbytečného odkladu takový dodatek k této smlouvě, kterým nahradí neplatný, nevymahatelný nebo zdánlivý závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženého v této smlouvě.

Příloha č. 1  	Cenový souhrn požadovaných prací a revizí

Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně jejích příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uznávají ji na základě svobodné vůle.

V Litvínově dne												V                         dne

Za OBJEDNATELE											Za ZHOTOVITELE

Město Litvínov

……………………………………………	.................................................................

Mgr. Milan Šťovíček

2. místostarosta města

|  | Datum | Jméno | Funkce | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zpracoval: |  | Ing. Karel Mutinský | vedoucí OSEM |  |
| Schválil: |  | Ing. Petr Řeháček, MBA | vedoucí ONM |  |
| Správce rozpočtu: |  | Ing. Zdeňka Burešová | ekonom ONM |  |
| Právní oddělení: |  | JUDr. Jan Pulda, LL.M. | právník OKT |  |
| Schváleno - RM: |  | Číslo usnesení: |  |
| ZM: |  | Číslo usnesení: |  |
| Zveřejněno: | Od: | Do: |
| Vedení města: |  | Mgr. Milan Šťovíček | 2. místostarosta |  |

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele