výzva k podání nabídky

Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá, v souladu se směrnicí společnosti „Pravidla o zadávání veřejných zakázek uchazeče k podání nabídky na zakázku s názvem:

„Sportovní hala Litvínov - očištění a nátěr vnitřní příhradové konstrukce“

- Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel:			SPORTaS s.r.o.

Sídlo:				Jiráskova 413, 436 01 Litvínov

Statutární zástupce: 	Ing. Miroslav Otcovský

IČ:				250 05 430

DIČ:				CZ25005430

E-mail:			info@sportas.cz

Zastoupený:			Ing. Miroslavem Otcovským - jednatelem

Vyřizuje:			Ing. Miroslav Otcovský – jednatel, tel. 777 360 346

Anna Egerová  – vedoucí provozu, tel. 604 230 214

- Informace o druhu a předmětu zakázky

  - Veřejná zakázka:

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací (dále též ZD).

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), kde se uplatní jen explicitně ve výzvě uvedené požadavky zadavatele odkazující na ZZVZ, jakož i povinnost zadavatele postupovat v souladu s § 6 ZZVZ, tj. dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na zakázce:

„SPORTOVNÍ HALA LITVÍNOV - OČIŠTĚNÍ A NÁTĚR VNITŘNÍ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE“.

Konkrétně se jedná o očištění a nátěr vnitřní příhradové konstrukce střechy ve sportovní hale v Litvínově, adresa Litvínov, U Koldomu 2049.

  - Podklady pro realizaci

Podkladem pro realizaci je tato zadávací dokumentace a dále prohlídka místa plnění a zkušenosti uchazeče.

  - Požadované práce a dodávky:

Zadavatel je vlastníkem a provozovatelem sportovní haly u Koldomu v Litvínově. Střecha této sportovní haly je nesena vnitřní příhradovou konstrukcí, která je z prostoru haly zcela odkryta a přístupna.

Zadavatel požaduje očištění (omytí od špíny a odstranění stávajícího degradovaného nátěru) této celé příhradové konstrukce včetně doplňujících a navazujících kovových prvků a následný nátěr očištěných prvků. Nátěr bude prováděn vodou ředitelnou barvou v jedné vrstvě, barvu dodá vybraný uchazeč.

Dále zadavatel požaduje očištění horní plochy nosných stěn kolem obvodu celé haly v místě uchycení příhradové konstrukce. Šířka plochy je cca 2 metry, obvod celkem cca 220 metrů.

Popis příhradové konstrukce:

Půdorysný rozměr konstrukce je 45,8 x 64,8 m, výška konstrukce 3,39 m. Konstrukce je umístěna cca 10,8 metru nad sportovní plochou, část konstrukce je nad tribunami – 1x po délce 64,8 metru a 1x po délce 45,8 metru.

Prostorovou příhradovou trubkovou konstrukci tvoří tři vodorovné vrstvy propojené diagonálami. Délka všech prutů v konstrukci je 2,4 metru, pruty jsou svařeny ve styčnících tvořených kovovou dutou koulí o průměru 205 či 120 mm. Trubky jsou od průřezu 51/2,5 do průřezu 76/12 mm. Celkový počet prutů je dle projektové dokumentace 7 054, styčníků pak 1 709.

Spodní a horní vrstva konstrukce je tvořena čtvercovým rastrem 240 x 240 cm, rastr spodní a horní vrstvy je nad sebou. Střední vrstva má styčníky ve „středu“ čtverců spodní a horní vrstvy, výškově je přesně mezi horní a spodní vrstvou a z každého styčníku ve střední vrstvě je vedeno osm prutů k nejbližším styčníkům ve spodní a horní vrstvě.

Součástí konstrukce je několik dalších prutů a kovová nosná konstrukce vlastní střechy, která je umístěna na horní hraně příhradové konstrukce. Požadované práce se týkají i těchto doplňkový konstrukcí.

Pro názornost je přiloženo k této zadávací dokumentaci několik fotografií předmětné příhradové konstrukce – přiložené přílohy 1 - 3.

Nad rámec nátěru konstrukce zadavatel požaduje ještě drobné práce, a to nátěr stáváních trubek vytápění (DN 60 v celkové délce 60 metrů) a instalaci tepelné izolace na stávající topné panely pod stropem. Izolaci dodá zadavatel, jedná se o prosté nařezání a položení mirelonové izolace na panely. Délka panelů je cca 300 metrů o šířce 60 cm.

Požadované práce:

- Zakrytí a ochrana podlahy sportovní plochy i hlediště, ochránění světel a topných panelů před prachem a spadem nečistot

- Očištění povrchu příhradové konstrukce od letitých nánosů prachu a jiných nečistot

- Obroušení stávajícího nátěru konstrukce od degradované odlupující se barvy

- Zadavatel nepožaduje kompletní broušení konstrukce na základový kovový povrch

- Nový nátěr konstrukce barvou vodou ředitelnou, odstín RAL 9018 (Bílá papyrus)

- Tyto práce provést na celé příhradové konstrukci včetně nosných ocelových prvků vlastní střechy

- Očištění horní plochy nosných stěn kolem obvodu celé haly v místě uchycení příhradové konstrukce. Šířka plochy je cca 2 metry, obvod celkem cca 220 metrů

- Nátěr potrubí UT (DN 60 v délce 60metrů)

- Instalace mirelonové izolace shora na topné panely

- Průběžný i závěrečný úklid haly

Podmínky plnění:

Jsou podrobně popsány v bodu 3. 3. této zadávací dokumentace.

  - Ocenění předmětu zakázky:

Ocenění předmětu plnění této zakázky uchazeč provede dle svých zvyklostí a zkušeností jednou cenou pro celou příhradovou konstrukci včetně nosných ocelových prvků vlastní střechy. V ceně budou zahrnuty veškeré nutné náklady na realizaci díla, mimo jiné pak:

- Dodávka vodou ředitelné barvy pro nátěr konstrukce

- Technické prvky pro práci ve výškách

- Prostředky pro zakrytí sportovní plochy

- Náklady na administrativu, BOZP a jiné nutné náklady

- A jiné

- Doba, místo a podmínky plnění

  - Doba plnění předmětu veřejné zakázky

Podpis SOD:         			březen 2018 (předpoklad)

Zahájení prací:                     	od. 1. 6. 2018

Lhůta:					termín provedení stavby je stanoven do konce srpna 2018

V době od 15. června do konce července roku 2018 bude hala mimo provoz a zhotovitel nebude omezen ve své činnosti. Ve zbývající době bude hala využíván nárazově v odpoledních hodinách a zhotovitel musí zajistit volnou sportovní plochu a bezpečnost sportujících uživatelů. Tribuny nebudou v této zbývající době využívány.

Poslední den dohodnuté lhůty ke zhotovení díla je zároveň nejzazším termínem pro předání a převzetí díla.

  - Místo plnění

Sportovní hala v Litvínově, na adrese U Koldomu 2049, 436 01 Litvínov,

  - Podmínky plnění

- Uchazeč hradí veškeré nutné náklady spojené s realizací zakázky vyjma energií

- Vzhledem k proběhlé rekonstrukci vnitřních prostor haly je nutné provádět práce tak, aby nedošlo ke zničení, poškození či ohrožení nových povrchů v hale (vlastní sportovní plocha a tribuny), proto je nutné nové povrchy chránit před případným pádem nářadí či jiného z prostoru prováděných prací

- Uchazeč nese plnou zodpovědnost za jejich případné poškození včetně nákladů na uvedení do původního stavu.

- V případě použití pojízdné či výškové techniky (plošina, lešení) na sportovní ploše či tribunách je nutné zabránit poškození např. instalací pevných roznášecích desek pod kola či stojiny, max váha zařízení 2 500 kg s tím, že pohyb bude po roznášecích deskách (např. geotextilie a roznášecí desky)

- Pohyb osob v hale pouze v čisté obuvi, která nepoškodí nové povrchy

- Od 15. června do konce července 2018 lze práce provádět nepřetržitě, ve zbývajícím čase lze práce provádět mimo odpoledních hodin, kdy hala bude využívána sportovci – bude využívána pouze sportovní plocha, tribuny nebudou používány

- Vzhledem k množství prachu a stavu stávajícího nátěru na konstrukci je nutné zabránit spadu prachu a nátěrů přímo na sportovní povrch a tribuny. Nelze dovolit volné šíření prachu a odstraňovaných nátěrů do celého prostoru haly přímo na nové povrchy. Toho lze, dle názoru a požadavků zadavatele docílit:

  - Při provozu haly plachtou umístěnou těsně pod konstrukcí, či jiným adekvátním postupem dle zkušeností uchazeče

  - Celoplošným zakrytím nových povrchů tribun a sportovní plochy, či jiným adekvátním postupem dle zkušeností uchazeče

- Způsob zpracování a obsah nabídky

  - Zpracování nabídky:

- Uchazeč předloží pouze 1 nabídku na celý rozsah plnění veřejné zakázky.

- Nabídka bude zpracována v jednom vyhotovení, nevariantně, v českém jazyce, dle závazné struktury uvedené níže, a bude podepsána oprávněnou osobou.

- Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Elektronická forma podání nabídek se nepřipouští.

- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

  - Podmínky zpracování nabídky:

- Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami soutěže, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla objednateli. Cenová nabídka musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.

- Celková cena díla musí být uvedena v členění: cena bez daně z přidané hodnoty, dále sazba DPH a celková nabídková cena včetně DPH. V případě, že uchazeč je neplátce DPH, uvede toto v nabídce a cenu uvádí jako koncovou.

- Závaznou přílohou cenové nabídky je Krycí list

- Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy nabídková cena, zahrnuje všechny práce, dodávky a služby vymezené v podmínkách výběrového řízení, a to včetně nákladů na technicko administrativně organizační úkony, náklady na dopravu a další náklady s požadovanou činností související.

  - Závazná struktura nabídky

- Krycí list nabídky s informací o uchazeči (příloha č. 1 této výzvy) – vyplněný a podepsaný oprávněnou osobou a uvedenou nabídkovou cenou.

- Kvalifikační dokumentace – uchazeč předloží následující dokumenty:

- Čestné prohlášení (příloha č. 2 této zadávací dokumentace) – vyplněné a podepsané oprávněnou osobou.

- výpis z obchodního rejstříku, je-li uchazeč zapsán, či jiné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů

- doklad k oprávnění podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci nebo výpis z živnostenského rejstříku

- reference - seznam obdobných dodávek prováděných dodavatelem za posledních 5 let s uvedením jejich rozsahu, místa a doby plnění v souhrnném celkovém objemu min. 1 mil. Kč bez DPH, podepsaný uchazečem

- min. tři „Osvědčení o řádném a odborném plnění“ těchto zakázek, každé osvědčení bude ve výši 250 tisíc Kč bez DPH minimálně, osvědčení musí obsahovat cenu, dobu a místo provádění, podpis razítko objednatele

Pokud uchazeč nedoloží výše specifikované požadavky na kvalifikaci, je zadavatel oprávněn uchazeče vyloučit ze zadávacího řízení. Všechny doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zájemce v prostých kopiích. Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

Zájemci mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů použít výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce nebo certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok (dle ZZVZ).

- Seznam subdodavatelů (příloha č. 3 této zadávací dokumentace) - zadavatel připouští plnění části veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů. V tomto případě uchazeč uvede tyto subdodavatele do seznamu subdodavatelů včetně jejich identifikace. Uchazeč odpovídá za činnost subdodavatele tak, jakoby prováděl předmět plnění zakázky sám.

V případě, že uchazeč nebude plnit zakázku prostřednictvím subdodavatele, tabulku proškrtnout

- Potvrzení o absolvování povinné prohlídky - zadavatel požaduje povinnou prohlídku stavby, na které vydá uchazečům potvrzení o absolvování prohlídky stavby. Kopie tohoto potvrzení bude součástí nabídky uchazeče.

- Technický list barvy – technický list barvy, která bude použita na nátěr konstrukce

Oprávněnou osobou se rozumí: u fyzických osob uchazeč, který nabídku podává, u právnických osob statutární orgán uchazeče (dle způsobu podepisování za společnost zapsaném v obchodním rejstříku či osobou pověřenou k zastupování statutárního orgánu uchazeče). Podepisuje-li pověřený zástupce, originál nebo ověřená kopie plné moci podepsané statutární osobou uchazeče musí být nedílnou součástí nabídky.

  - Zadávací lhůta:

Je stanovena na 8 měsíců.

- Způsob hodnocení nabídek

Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena, tj. celková konečná cena za komplexní plnění předmětu veřejné zakázky.

Platební podmínky

Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Platby budou rovněž probíhat výhradně v Kč. Splatnost daňových dokladů bude 14 dní od data předání díla. Lze provádět dílčí fakturaci, a to vždy za ukončený měsíc.

Fakturovat lze pouze po dokončených dílech o rozměrech 2,4 x 2,4 x 3,39 metru s tím, že dokončený díl bude kompletně předán, a to včetně nátěru.

Vlastní konstrukci lze také popsat jako konstrukci složenou z dílů o rozměru 2,4 x 2,4 metru a výšce 3,39 metru, tj. základní rastr horní a spodní úrovně konstrukce a prostorové prvky mezi horním a spodním rastrem. Krajní části celé konstrukce jsou pro zjednodušení počítány jako poloviční. Celkový počet těchto částí konstrukce je pak 467.

V případě průběžné fakturace bude celková cena rozdělena na výše popsaných 467 dílů a fakturace bude provedena dle skutečně očištěných, natřených a předaných dílů celé příhradové konstrukce v poměrné ceně za jeden díl v hodnotě 90% ceny.

Místo, forma a lhůta pro podání nabídek, prohlídka místa plnění

Místo pro podání nabídek

Uchazeč podá nabídku poštou či jinou kurýrní službou na adresu zadavatele: SPORTaS s.r.o. se sídlem Jiráskova 413, 436 01 Litvínov.

Osobně v sekretariátu zadavatele (Jiráskova 413, Litvínov) v době:

Po až ČT od 8:00 – 11:30; 12:30 - 15:00 h

Pá od 8:00 – 11:30, 12:30 – 13:30 h

Podmínka doručení není splněna podáním nabídky k přepravě, ale okamžikem, kdy ji obdrží zadavatel.

Forma podání nabídky

Nabídka uchazeče se podává písemně v počtu: 1 originál v řádně uzavřené obálce zabezpečené proti neoprávněné manipulaci minimálně přelepením a přerazítkováním s podpisem a s nápisem Veřejná zakázka „SPORTOVNÍ HALA LITVÍNOV - OČIŠTĚNÍ A NÁTĚR VNITŘNÍ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE“ a zřetelnou výzvou „NEOTEVÍRAT“.

Na obálce musí být uvedeno IČ uchazeče a jeho adresa, na níž je možné odesílat vyrozumění. Všechny uzávěry (přelepy) obálky musí být opatřeny razítkem (pokud jej vlastní) a podpisy uchazeče. Nabídku nelze doručit datovou schránkou, a to z důvodu omezené datové kapacity datové schránky.

Lhůta pro podání nabídek:

Termín zveřejnění na webových stránkách zadavatele:  	4. 1. 2018

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do:			6. 2. 2018 do 10:00 hodin.

Na nabídky doručené po uvedené lhůtě nebude brán zřetel.

Otevírání obálek:

Proběhne do 5 pracovních dnů od lhůty pro podání nabídek, uchazeči nebudou přizváni. Výsledky výběrového řízení budou po ukončení činnosti komise vyvěšeny na web zadavatele https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_14.html pod anotací této zakázky, případně na stránky veřejného zadavatele dle zákona.

Prohlídka místa plnění (stavby)

Prohlídka místa plnění, organizovaná zadavatelem, se bude konat dne:

- 17. 1. 2018 od 10:00 hod.

- 24. 1. 2018 od 10:00 hod.

- Sraz účastníků bude na prostranství před sportovní halou. Kontaktní osoba Miroslav Otcovský, e-mail: info@sportas.cz, telefon 777 360 346

- Zadavatel požaduje, aby uchazeč, který se hodlá prohlídky zúčastnit, zaslal přihlášku k prohlídce nejpozději pracovní den předem na výše uvedenou e-mailovou adresu. V přihlášce bude uvedeno název uchazeče, jméno pracovníka, identifikační údaje – č. OP.

- Zadavatel požaduje, aby uchazeč o tuto zakázku absolvoval prohlídku místa plnění (stavby), tj. prohlídka stavby je povinná. Uchazeč, který se nezúčastní prohlídky stavby, bude vyloučen. Tato povinnost prohlídky stavby je stanovena vzhledem ke specifičnosti řešení a prostorovému omezení pro požadované práce.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Případné potřebné informace budou podány uchazečům na základě dotazů doručených elektronickou poštou, vyřizující osoba je Miroslav Otcovský, e-mail: info@sportas.cz.  Dotazy musí být doručeny nejpozději do 29. 1. 2018 do 10:00 hodin.

Odpovědi na dotazy budou odeslány tazateli el. poštou  a zveřejněny na webové adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_14.html pod anotací této  zakázky.

Veškeré údaje o zadavateli je možné získat na internetové adrese www.sportas.cz

Práva zadavatele

- zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_14.html pod anotací této zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_14.html pod anotací této zakázky budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení.

zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy

- zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít,

- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace

- uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a   IČ, jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem

- uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele (dle (ZZVZ). Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů.

- předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny

- zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky

- uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Smlouva o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

- zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo (případně i jejích dodatků) a to tak, že uchazeč doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše smlouvu o dílo (nebo její dodatky) a zhotoviteli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo.

uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Smlouva o dílo, tato bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a to včetně případných dodatků a změn smlouvy

Datum:	4. 1. 2018

Vypracoval:		Ing. Miroslav Otcovský – jednatele společnosti SPORTaS s.r.o.

Schválil:		Ing. Miroslav Otcovský – jednatele společnosti SPORTaS s.r.o

OBSAH NABÍDKY:

1 - Krycí list nabídky – nabídková cena (příloha č. 1 ZD)

2 - Kvalifikační dokumentace (včetně přílohy č. 2 ZD)

3 -  Seznam subdodavatelů (příloha č. 4 ZD)

4 - Potvrzení o absolvování povinné prohlídky stavby

Podepsáno, datum!

Příloha č. 1 – krycí list nabídky

Krycí list nabídky – nabídková cena

1. Název veřejné zakázky:

„SPORTOVNÍ HALA LITVÍNOV - OČIŠTĚNÍ A NÁTĚR VNITŘNÍ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE“

- Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

název:		SPORTaS s.r.o.

sídlo:		Jiráskova 413, 436 01 Litvínov

IČ:		25005430

  - Uchazeč

název:

sídlo/místo podnikání:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

osoba oprávněná jednat za uchazeče:

kontaktní osoba:

tel./fax:

e-mail:

Datová schránka:

- Nabídková cena:

Měna, ve které bude nabídková cena uvedena: 	Kč - koruna česká

|  | Cena celkem bez DPH | DPH 21 % | Celková cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompletní očištění, obroušení a nátěr příhradové konstrukce včetně doplňkových ocelových prvků a dalších požadovaných prací | ,- Kč | 21 % | ,- Kč |

- Čestné prohlášení

………………………………………… (název uchazeče) čestně prohlašuje, že jako uchazeč o veřejnou zakázku

na akci: „SPORTOVNÍ HALA LITVÍNOV - OČIŠTĚNÍ A NÁTĚR VNITŘNÍ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE“

- nabízí provést výše uvedenou zakázku za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v požadovaných termínech, rozsahu a kvalitě, za výše uvedenou nabídkovou cenu.

- pečlivě prostudoval veškerou zadávací dokumentaci, porozuměl plně předmětu plnění a v nabídkové ceně zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení požadovaných plnění, tak aby předmět plnění byl kompletní co do rozsahu a kvality a tak byl naplněn účel veřejné zakázky.

- ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po celou dobu realizace předmětu plnění. Případné početní chyby v nabídce jdou k jeho tíži.

- Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

Podpis:

Oprávněnou osobou se rozumí statutární zástupce uchazeče. Nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba. V případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí rozsah oprávnění (zejména úkony za uchazeče v tomto výběrovém řízení) svěřená pověřené osobě, včetně podpisu statutárního zástupce uchazeče na takové listině.

Příloha č. 2 - čestné prohlášení

Čestné   prohlášení  uchazeče

k veřejné zakázce malého rozsahu

s názvem: „SPORTOVNÍ HALA LITVÍNOV - OČIŠTĚNÍ A NÁTĚR VNITŘNÍ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE“

Uchazeč:

sídlo:

IČ:

statutární orgán (jméno, funkce):

- Uchazeč tímto prohlašuje, že je schopen a oprávněn realizovat předmět výše uvedené zakázky v plném rozsahu a s náležitou odbornou péčí, a že vlastní platná oprávnění k provádění požadované činnosti (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listinu, osvědčení příslušného ministerstva).

- Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že splňuje základní kvalifikační způsobilost k plnění této veřejné zakázky v souladu s § 74 zákona.

Podpis:

(podpis osoby, nebo osob, oprávněných k podpisu čestného prohlášení)

Datum: 		 	Razítko:

Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Zakázka: „SPORTOVNÍ HALA LITVÍNOV - OČIŠTĚNÍ A NÁTĚR VNITŘNÍ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE“

Zadavatel:	SPORTaS s.r.o., Jiráskova 413, 436 01 Litvínov

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

(název uchazeče), uchazeč o veřejnou zakázku na akci: „SPORTOVNÍ HALA LITVÍNOV - OČIŠTĚNÍ A NÁTĚR VNITŘNÍ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE“ prohlašuje, že na výše uvedené akci bude spolupracovat s následujícími subdodavateli, popř. prohlašuje, že bude provádět veřejnou zakázku pouze vlastními kapacitami (v tom případě tabulku proškrtněte):

| Obchodní jméno a sídlo subdodavatele | IČ | Popis činnosti | % podíl na díle |
| --- | --- | --- | --- |

(Uchazeč může přidat libovolný počet řádků)

Podpis:

(osoba nebo osoby řádně pověřené podepsat čestné prohlášení)

Datum: 				Razítko