Město Litvínov

se sídlem  Městský úřad Litvínov, nám.Míru 11, 436 01 Litvínov

výzva k podání nabídky

Město Litvínov, zastoupené níže uvedeným zadavatelem, vyzývá, v souladu se směrnicí rady města č.  2 /2014 uchazeče k podání nabídky na zakázku s názvem:

„Sanace části hydroizolace budovy ZŠS Šafaříkova, Litvínov - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

1)  Identifikační  údaje zadavatele:

zadavatel:   	Město Litvínov,

se sídlem: 	Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov,

IČ:	00266027

DIČ:     CZ00266027

www.mulitvinov.cz

Zastoupený:      Ing. Hana Nováková

vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje

tel. 476 767 617, hana.novakova@mulitvinov.cz

Vyřizuje:     	Iveta Dunovská

referent odboru investic  a regionálního rozvoje

tel. 476 767 615, iveta.dunovska@mulitvinov.cz

2)   Informace o druhu a předmětu zakázky

2.1 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou pod číselným označením v systému JSVZ. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 150.000 Kč bez DPH.

2.2 Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (dále taky PD) na „SANACE ČÁSTI HYDROIZOLACE budovy ZŠS Šafaříkova, Litvínov - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“ v rozsahu:

- dle vyhl. 499/2006 Sb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. - přílohy 5 – PD pro  ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení v rozsahu, příp. vydání územního rozhodnutí (bude upřesněno dle technického řešení a stanoviska SÚ)

- dle vyhl. 499/2006 Sb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. - přílohy 6 – dokumentace pro provádění stavby

Součástí dokumentace bude i Nákladová část s podrobným Položkovým rozpočtem a Soupisem prací (vč. výkazu výměr). Soupis prací a výkazy výměr budou  splňovat požadavky na dokumentaci dle §44 - §47 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a vyhlášky 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky. Zadavatel upřednostňuje zpracování rozpočtu v cenové soustavě ÚRS, SW KROS.

Projektová dokumentace je poptávána včetně zajištění inženýrské činnosti a získání  příslušného stavebního povolení, příp. územního rozhodnutí.

Projektová dokumentace bude zpracována dle českých technických a uživatelských standardů a norem a obecně platných právních předpisů.

Zadavatel dále požaduje provést vhodnou etapizaci projektu podle finančních možností a podle povolovacích procesů.

2.3 Rozsah projektové dokumentace  a inženýrské činnosti:

Zadavatel předběžně předpokládá, že projekt bude rozdělen na 2 části a to na část, která musí být řešena stavebním povolením, případně územním rozhodnutím, a na část opravy, nevyžadující správní řízení.

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby (stavební povolení, příp. územního rozhodnutí) a provádění stavby, jehož předmětem bude řešení sanace základového zdiva budovy základní školy, navržení systémového a funkčního řešení ochrany spodní stavby objektu proti působení vody, zjištění příčin vlhkostních poruch a navržení řešení opravy suterénního zdiva. Je možné použít pro odvodnění plošnou a liniovou drenáž objektu a provedení svislé povlakové hydroizolace zdiva. Dále je nutno řešit rekonstrukci zastřešení pochozí terasy nad šatnami viz. situace, kde dochází k zatékání vody do suterénních prostor a dále sanaci vnitřního zdiva suterénu a podlah.

Navrhované řešení musí vycházet ze stavebně technického průzkumu (prohlídky) objektu, který v rámci zpracování projektu provede a hodnotí uchazeč.

Projektová dokumentace s názvem „SANACE ČÁSTI HYDROIZOLACE budovy ZŠS Šafaříkova, Litvínov - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“ se bude skládat  ze zjištění stávajícího stavu objektu (suterénního zdiva), odvodnění objektu a navržení systémového řešení odizolování zdiva, rekonstrukci zastřešení pochozí terasy a vnitřní sanaci zdiva i podlah.

2.4 Popis předmětu zakázky:

Cílový projektovaný stav: stavební úpravy (sanace) suterénního zdiva základní školy speciální č.p.991 v ul. Šafaříkova v Litvínově, na pozemku stp.č.713/3 v k.ú. Horní Litvínov.

Poklady: - stávající dokumentace, měření kanalizace.

Předpoklad povolovacího procesu:

PD  se předpokládá povolování ve stupni k stavebnímu řízení. Zadavatel požaduje konzultovat projektovou dokumentaci ve fázi dispozičního řešení na místním stavebním úřadě.

Dále uchazeč bere na vědomí nutnost intenzivní spolupráce s místním stavebním úřadem a dostatečně toto zohlední v ceně projektové dokumentace.

2.5 Požadavek na formální zpracování PD:

Podrobně (počty paré včetně předání digitálních dat)  viz. návrh SoD – bod 3.4.

Projektová dokumentace bude předána v 6 písemných vyhotoveních pro provedení stavby. Případná dokladová část bude obsažena v každém paré, originály budou v paré č.1.

Digitálně bude PD předána v těchto formátech, vše označeno dle struktury projektu:

- Zprávy: doc ev. docx,  včetně  příloh, výpočtů, produktových listů apod., tyto lze v PDF

- Výkresová část: PDF (každý výkres) – označení dle struktury projektu,  DWG (případně DGN - zaměření, situace) ,

- Dokladová část ve formátu PDF

- Rozpočet – 1x tiskem, 1x PDF

- Soupis prací s výkazem výměr ve formátu XLS a PDF a  případně i soubor Kros ve formátu KZ. Soupis prací nevyžadujeme tiskem.

Ostatní stupně projektové dokumentace (ke stavebnímu povolení, příp. územní rozhodnutí) bude předána v 3 písemných vyhotoveních a to včetně dokumentace ověřené stavebním úřadem.  Dokladová část bude obsažena v každém paré, originály budou v paré č.1. Digitálně bude PD předána dle výše uvedeného.

Zadavatel připouští po odsouhlasení  upřesnit název stavby či upravit skladbu projektu dle podmínek povolovacího procesu či dle vývoje poznatků z projektové činnosti.

2.6 Požadavek na zajištění zaměření a průzkumů:

Uchazeč zajistí podle potřeby:

- tachymetrické zaměření dané oblasti včetně návazností podle podmínek stavby

- v předstihu vytipuje problematická místa s ohledem na majetkoprávní vztahy tak, aby objednatel v předstihu toto mohl majetkoprávně vyřešit)

- doměření stáv. stavu objektu v podrobnostech potřebných pro řádné zpracování projektové    dokumentace

- podklady o průběhu sítí v dané lokalitě (stanoviska vlastníků sítí, průzkum tras přípojek apod.)

- stavebně technický průzkum

- potřebné sondy do stávajících konstrukcí (min. 2 sondy zajistí dle dohody s uchazečem zadavatel.

2.7 Součinnost zadavatele:

Zadavatel poskytne součinnost mimo jiné  při řešení případných majetkoprávních vztahů (zpracování a zajištění podpisu smluv), provedení sond do stáv. konstrukce a zajistí uchazeči vstupy do objektů.

V případě  nedořešení majetkoprávních vztahů, které by mohlo ovlivnit podání žádosti na stavební úřad,  se předpokládá, že uchazeč dokončí zakázku v rozsahu dle SoD, bez podání na stavební úřad. O tomto bude vyhotoven zápis.

2.8 Požadavky na projednání a postup odsouhlasování PD

Zadavatel požaduje konzultovat PD průběžně na společných jednáních v Litvínově a to minimálně 3x během zpracovávání projektové dokumentace. Dále zadavatel požaduje po dodavateli prohlídku místa a konzultaci s vedením a správcem školy a zjištění dalších možných reálií stavby. Na jednáních bude projednávána projektová dokumentace v rozpracovanosti a to jak z hlediska  technického tak z hlediska nákladů stavby.

3)   Doba a místo plnění zakázky

Zahájení prací:  05/2014 – předpoklad podpisu smlouvy

Lhůta plnění:

- zpracování prováděcí dokumentace (příp. územní rozhodnutí) do 6 týdnů od podpisu smlouvy (předpoklad plnění 4.7.2014), rozpočet do 8.týdnů

- podání žádosti na SÚ + dokumentace pro SP do 12 týdnů od podpisu smlouvy (předpoklad plnění 18.7.2014).

4)   Požadavky  na zpracování a obsah nabídky

4.1 Uchazeč podá nabídku prostřednictvím elektronického systému E-ZAK, přístupného na web stránkách města.

4.2 Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami soutěže, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla objednateli. Cenová nabídka musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.

Celková cena díla musí být uvedena v členění: cena bez daně z přidané hodnoty, dále sazba DPH a celková nabídková cena včetně  DPH. V případě, že uchazeč je neplátce DPH, uvede toto v nabídce a cenu uvádí jako koncovou.

Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy nabídková cena, zahrnuje všechny práce, dodávky a služby vymezené v podmínkách výběrového řízení, a to včetně nákladů na technicko- administrativně organizační úkony, náklady na dopravu a další náklady s požadovanou činností související.

4.3. Zadávací lhůta:   je stanovena na 3 měsíce

Po dobu zadávací lhůty je uchazeč vázán svou nabídkou.

4.4. Záruční doba na dílo je stanovena na 60 měsíců ode dne předání díla.

5)   Způsob  hodnocení nabídek

Jednotlivé nabídky budou vyhodnoceny podle jediného kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena za celou zakázku.

6)   Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů

- základní kvalifikační předpoklady (viz. příloha č. 3 ZD – čestné prohlášení)

a dále doložit:

- výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán nebo výpis z obdobné evidence, ne starší 90 dnů v prosté kopii (vítěz veřejné zakázky předkládá před podpisem smlouvy v originálu nebo ověřené kopii),

- doklad o oprávnění podnikat odpovídající předmětu veřejné zakázky (živnostenské oprávnění, výpis z živnostenského rejstříku ne starší 90 dnů případně jiná adekvátní licence) v prosté kopii, vítěz veřejné zakázky předkládá před podpisem smlouvy doklad v originálu 	nebo 	ověřené kopii,

- doklad ČKAIT o autorizaci zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby, případně obdobnou adekvátní autorizaci, opravňující zpracování PD ve výše uvedeném rozsahu (vítěz veřejné zakázky předkládá před podpisem smlouvy v originálu nebo ověřené kopii)

- zadavatel požaduje, aby se  autorizovaná osoba přímo podílela na zpracování PD, proto pokud autorizovaná osoba není přímo uchazečem, bude doložen vztah autorizované osoby k uchazeči, pokud se bude jednat o  externí osobu, je toto nutné doložit Čestným prohlášením této externí osoby, že výše uvedené práce bude vykonávat (bude se na nich podílet) s podpisem autorizované osoby a originálním  otiskem autorizačního razítka .

- reference - seznam zakázek obdobného charakteru (pozemní stavby) za posledních 5 let (uvést název stavby, cca investiční náklady projektované stavby, název objednatele, datum odevzdání PD).

- počet referenčních 	zakázek musí 	být minimálně 3 a hodnota investičních nákladů každé projektované stavby minimálně 0,75 mil. Kč.  Zadavatel si případně může od uchazeče vyžádat písemné potvrzení o kvalitním provedení referenčního projektu. Pokud uchazeč toto potvrzení neposkytne do 3 dnů od výzvy nebo nebude potvrzeno kvalitní provedení projektu, je zadavatel oprávněn jeho nabídku vyloučit.

7)   Platební podmínky

- viz.návrh  smlouvy o dílo

8)  Místo, forma a lhůta pro podání nabídky

8.1. Místo pro podání nabídky:

Uchazeč podá nabídku prostřednictvím elektronického systému E-ZAK, přístupného na web stránkách města https://zakazky.mulitvinov.cz/. Pro podání nabídky je potřebná registrace uchazeče, kterou doporučujeme provést v předstihu z důvodu možné nutné instalace prohlížeče.

8.2. Forma podání nabídky:

Ve formuláři bude pouze vyplněna nabídková cena, kvalifikační doklady doloží uchazeč před podpisem smlouvy.

8.3 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 12.5. 2014 do 10:00  hodin. Nabídky podané po lhůtě nebudou hodnoceny.

8.4. Vyhodnocení nabídek   proběhne okamžitě v den otevření nabídek, uchazeči nebudou přizváni. Výsledky výběrového řízení budou po ukončení činnosti komise vyvěšeny na web zadavatele https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html  pod anotací této zakázky, případně na stránky veřejného zadavatele dle zákona.

8.5 Prohlídka místa plnění (stavby)

Informace o předmětu plnění zakázky včetně nahlédnutí do dostupné dokumentace a prohlídka místa plnění bude dne 5.5.2014   od 13 hod. Sraz účastníků na ZŠS Šafaříkova č.p.991. Kontaktní osoba pí. Iveta Dunovská, referent OIRR, tel. 476 767 615, e-mail: iveta.dunovska@mulitvinov.cz. Uchazeč přihlásí svého pracovníka (firma, jméno pracovníka, identifikační údaje – č. OP) na e-mail kontaktní osoby  nejpozději předchozí den před začátkem prohlídky.

8.6 Dodatečné   informace k zadávacím podmínkám

Případné potřebné  informace budou podány uchazečům na základě dotazů doručených elektronickou poštou, vyřizující osoba je Iveta Dunovská, e-mail: iveta.dunovska@mulitvinov.cz.  Dotazy musí být doručeny nejpozději do 5.5. 2014 . Odpovědi na dotazy budou odeslány tazateli el. poštou  a zveřejněny na webové adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html  pod anotací této veřejné zakázky nejpozději  6.5.2014.

Veškeré údaje o zadavateli je možné získat na internetové adrese www.mulitvinov.cz

9)   Závěrečné  informace

- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu

- uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a   IČ a jeho nabídkovou cenu na webových stránkách zadavatele

- uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona 137/2006 Sb.  zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů (§147 a, zák. 137/2006 Sb.)

-  	 uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že údaje o jeho nabídce (v rozsahu název uchazeče, sídlo, IĆ a nabídková cena) budou zveřejněny na webu zadavatele

- předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny

- zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky

- zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy a před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, dále neakceptovat nabídky v celém rozsahu, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít

- zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy ve všech ustanoveních, která se netýkají nabízených závazných podmínek a způsobu plnění

- uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Smlouva o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

V Litvínově: 17.4.2014

Vypracoval:  Iveta Dunovská, referent odboru investic a regionálního rozvoje

Schválil: Ing. Karel Linhart, 2.místostarosta města

S návrhem smlouvy souhlasí: Mgr. Jan Buchta, právní oddělení

Příloha č. 1

Krycí list nabídky

1.   Název veřejné zakázky:

„Sanace části hydroizolace ZŠS Šafaříkova, Litvínov - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“

- Základní identifikační údaje uchazeče:

název:

sídlo:

tel./fax:

e-mail:

IČ:

DIČ:

spisová značka pod kterou je uchazeč veden u příslušného soudu:

osoba oprávněná jednat za uchazeče:

tel./fax:

e-mail:

- Nabídková cena:

Měna, ve které bude nabídková cena uvedena: 	Kč - koruna česká

| Cena za projektovou dokumentaci: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zakázka | cena bez DPH | DPH |  | cena s DPH - ev. konečná cena |
| Cena zakázky celkem |  |  |  |  |

- Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení :

Funkce:

Podpis/razítko: 			………………………………………………………………………..

Příloha č.2

Smlouva o dílo č. (návrh)

na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu

„SANACE ČÁSTI HYDROIZOLACE ZŠS Šafaříkova, Litvínov - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2006 Sb

( dále jen Občanský zákoník v platném znění )

I.

Smluvní strany

1.1	Objednatel 		:  Město Litvínov

Zastoupený		:  Ing. Karlem Linhartem  – 2.místostarostou města

Sídlo			:  Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov

IČ			:  002 66 027

DIČ 			:  CZ 00266027

Bankovní spojení	:  KB a.s. Litvínov

č.ú.         	             :  0000921491 / 0100

(dále jen objednatel)

1.2	Zhotovitel		:

Zastoupený		:

Sídlo			:

IČ			:

DIČ			:

Bankovní spojení 	:

č.ú. 			:

(dále jen zhotovitel)

1.3	Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :

za objednatele  :          	Ing. Hana Nováková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Bc. Daniel Dunovský, Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Dagmar Kabátníková - referenti odboru investic a regionálního rozvoje

za zhotovitele   :  	………… , č. ČKAIT ……..

II.

Výchozí podklady a údaje

2.1    Výchozí údaje:

2.1. 1  Název stavby:  „SANACE ČÁSTI HYDROIZOLACE ZŠS Šafaříkova, Litvínov - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“

2.1. 2  Místo stavby: 	         Litvínov

# 2.1. 3  Stavebník:                   Město Litvínov

2.1. 4  Provozovatel: 	         Město Litvínov, kontakty

III.

Předmět plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat projektovou dokumentaci  pro   stavbu:  „Sanace části hydroizolace  ZŠS Šafaříkova, Litvínov - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“ v  rozsahu této zadávací dokumentace, jejích příloh a čestných prohlášení, dle současných českých   technických a uživatelských  standardů a norem a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání.

Rozsah projektové dokumentace  a inženýrské činnosti:  „Sanace části hydroizolace  ZŠS Šafaříkova, Litvínov - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE se bude skládat  ze zjištění stávajícího stavu objektu (suterénního zdiva), odvodnění objektu a navržení systémového řešení odizolování zdiva. Dále je nutno řešit rekonstrukci zastřešení pochozí terasy nad šatnami viz. situace, kde dochází k zatékání vody do suterénních prostor a dále sanaci vnitřního zdiva suterénu a podlah.

3.2 Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (dále PD) v rozsahu pro stavební povolení (příp. územní rozhodnutí) a provádění stavby, jehož předmětem bude řešení sanace základového zdiva budovy základní školy, navržení systémového a funkčního řešení ochrany spodní stavby objektu proti působení vody, zjištění příčin vlhkostních poruch a navržení řešení opravy suterénního zdiva. Je možné použít pro odvodnění plošnou a liniovou drenáž objektu a provedení svislé povlakové hydroizolace zdiva. Dále je nutno řešit rekonstrukci zastřešení pochozí terasy, sanaci vnitřního zdiva suterénu a pdolah.

Navrhované řešení musí vycházet ze stavebně technického průzkumu (prohlídky) objektu, který v rámci zpracování projektu provede a hodnotí uchazeč.

3.3   Zhotovitel zajistí veškeré stanoviska a vyjádření pro získání  příslušného stavebního povolení (zajištění inženýrské činnosti).

Dále zhotovitel  podá žádost k řízení na příslušném stavebním úřadě a bude spolupracovat se stavebním úřadem v průběhu řízení tak, aby na  dílo byla vydána příslušná územní  rozhodnutí  a stavební povolení v nejkratším možném termínu, bez zbytečných průtahů z důvodů nečinnosti na straně dodavatele. Inženýrskou činnost lze považovat za splněnou dle této smlouvy o dílo předáním pravomocných stavebních povolení objednateli.

3.4 Projektová dokumentace bude předána v 6 písemných vyhotoveních pro provedení stavby. Případná dokladová část bude obsažena v každém paré, originály budou v paré č.1.

Digitálně bude PD předána v těchto formátech, vše označeno dle struktury projektu:

- Zprávy: doc ev. docx,  včetně  příloh, výpočtů, produktových listů apod., tyto lze v PDF

- Výkresová část: PDF (každý výkres) – označení dle struktury projektu,  DWG (případně DGN - zaměření, situace) ,

- Dokladová část ve formátu PDF

- Rozpočet – 1x tiskem, 1x PDF

- Soupis prací s výkazem výměr ve formátu XLS a PDF a  případně i soubor Kros ve formátu KZ. Soupis prací nevyžadujeme tiskem.

Ostatní stupně projektové dokumentace (ke stavebnímu povolení, příp. územnímu řízení)  bude předána v 3 písemných vyhotoveních a to včetně dokumentace ověřené stavebním úřadem.  Dokladová část bude obsažena v každém paré, originály budou v paré č.1. Digitálně bude PD předána dle výše uvedeného.

3.5	Součástí dokumentace pro provedení stavby bude podrobný rozpočet se Soupisem prací (s výkazem výměr). Zadavatel upřednostňuje zpracování rozpočtu v cenové soustavě ÚRS, SW KROS. Rozpočet bude předán v 1 vyhotovení tiskem s podpisem zpracovatele.

Projektová dokumentace a Soupis prací  budou splňovat požadavky na dokumentaci dle §44 - §47 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a vyhlášky 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky.

3.6      Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí jmenovitě tyto další průzkumy 	a práce:

- tachymetrické zaměření dané oblasti včetně návazností podle podmínek stavby

- v předstihu vytipuje problematická místa s ohledem na majetkoprávní vztahy tak, aby objednatel v předstihu toto mohl majetkoprávně vyřešit)

- doměření stáv. stavu objektu v podrobnostech potřebných pro řádné zpracování projektové    dokumentace

- podklady o průběhu sítí v dané lokalitě (stanoviska vlastníků sítí, průzkum tras přípojek apod.)

- stavebně technický průzkum

- potřebné sondy do stávajících konstrukcí (min. 2 sondy zajistí dle dohody s uchazečem zadavatel.

3.7   	Zhotovitel se zavazuje dále vykonávat občasný autorský dozor v průběhu celé realizace  předmětné  stavby  a to výkonem  účasti na kontrolních dnech stavby, případně zpracováním změn projektu apod.  Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván vždy a pouze na vyzvání objednatelem.

3.8	Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

3.9	Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dílo) bez vad převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy. O převzetí díla bude vyhotoven mezi objednatelem  zhotovitelem předávací protokol.

IV.

Doba plnění

4.1	Lhůta plnění:

- zpracování prováděcí dokumentace do 6 týdnů od podpisu smlouvy (předpoklad plnění 4.7.2014), rozpočet do 8.týdnů

- podání žádosti na SÚ + dokumentace SP do 12 týdnů od podpisu smlouvy (předpoklad plnění 18.7.2014).

4.2	Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 10-ti dnů od termínu podepsání SoD,  bude  toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za  podstatné porušení této smlouvy a  objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy. Zahájením prací se rozumí účast na vstupním jednání, které svolá objednatel.

4.3	Pokud nebude zhotovitel plnit výše uvedený termín dle bodu 4.1 nebo podmínku o projednávání prací na díle dle bodu 4.4, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za  podstatné porušení této smlouvy a  objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy bez ohledu na rozpracovanost projektu a to bez nároku zhotovitele na finanční vyrovnání. O tomto objednatel vyrozumí zhotovitele písemně.

4.4	Zhotovitel se zavazuje konzultovat PD průběžně na společných jednáních v Litvínově a to minimálně 3x během zpracovávání projektové dokumentace. Dále zadavatel požaduje po dodavateli prohlídku místa a konzultaci s vedením a správcem školy a zjištění dalších možných reálií stavby. Na jednáních bude projednávána projektová dokumentace v rozpracovanosti a to jak z hlediska  technického, tak z hlediska nákladů stavby.

Zhotovitel  v rámci závěrečného projednání předloží k odsouhlasení i rozpočet. Z průběhu všech  jednání  bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel dále doloží objednateli všechny správní kroky, které v souvislosti se stavbou podnikne.

4.5	Realizace díla zhotovitelem je podmíněna součinností objednatele a to zejména  zajištěním:  případných majetkoprávních vztahů (zpracování a zajištění podpisu smluv) a zajistí uchazeči vstupy do objektů.

V případě  nedořešení majetkoprávních vztahů, které by mohlo ovlivnit podání žádosti na stavební úřad,  se předpokládá, že uchazeč dokončí zakázku v rozsahu dle SoD, bez podání na stavební úřad. O tomto bude vyhotoven zápis.

4.6	Termín dokončení díla jsou stanoveny jako pevné a jsou vázané na součinnost objednatele.

.  					    V.

Cena

  - Cena předmětu díla „SANACE ČÁSTI HYDROIZOLACE ZŠS Šafaříkova, litvínov – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“  specifikovaného v čl. III. této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku)  a nejvýše přípustná a činí:……………….  Kč bez DPH (ev. konečná cena). DPH bude k dílu účtováno v zákonné výši a dle zákonných podmínek.

5.2	Ceny rozpočtů a výkazů výměr, průzkumů a zaměření atd. dle bodu 3.5 a 3.6. Smlouvy  budou zahrnuty do ceny projektové dokumentace jednotlivých staveb, stejně jako veškeré další běžné práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy.

5.3      	Cena za autorský dozor vykonávaný dle bodu 3.7 se sjednává v ceně 400,- Kč/ hodinu bez DPH. Tato částka se týká účasti na kontrolních dnech a pokrývá všechny náklady včetně dopravy. Částka za případné další projektové práce bude stanovena vždy dohodou předem, a to poměrem dle rozsahu z hodnoty díla jednotlivých staveb dle této smlouvy.

VI.

Platební podmínky

  - Zhotovitel bude fakturovat dílo po předání částí díla takto:

- po převzetí projektové dokumentace (prováděcí) včetně rozpočtu a výkazu výměr a podání žádosti ke stav. řízení lze fakturovat dílčí částku  65% z celkové ceny dle bodu 5.1.

- po předání finálních pravomocných stavebních povolení (ohlášení) lze fakturovat dílčí částku  35% z celkové ceny dle bodu 5.1.

Zhotovitel může fakturovat dílo jednorázově po předání celého díla dle bodu III. smlouvy.

6.2	Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.

6.4	Dílčí faktura bude mít tyto náležitosti:

- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ,  IČ

- označení díla

- číslo smlouvy objednatele

- číslo faktury s označením „Dílčí“

- den odeslání a den splatnosti

- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH

- procentuální vyčíslení platby  a částku k úhradě

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma

-  razítko a podpis oprávněné osoby

- dílčí předávací protokol

6.5	Konečná faktura může být objednateli zaslána až po úspěšném předání a převzetí díla v plném rozsahu dle bodu III. Faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 6.4.

výslovný název „konečná faktura“

celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH

soupis a výši všech uhrazených faktur

částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH

kopii protokolu o předání a převzetí díla

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

6.6	Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

6.7     Zhotovitel  je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou  spolupůsobit  při  výkonu  finanční  kontroly  prováděné  v  souvislosti  s  úhradou  zboží  nebo služeb  z  veřejných  výdajů,  tj.  zhotovitel  je  povinen  poskytnout  požadované  informace  a dokumentaci  zaměstnancům  nebo  zmocněncům  pověřených  orgánů  (CRR,  MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného  finančního úřadu  a dalších oprávněných orgánů  státní  správy)  a vytvořit výše  uvedeným  orgánům  podmínky  k  provedení  kontroly  vztahující  se  k  předmětu  díla  a poskytnout jim součinnost.

VII.

Záruční doba

7.1	Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

  - Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. V případě, že předmět díla bude vykazovat chyby, vady a nedostatky, má objednatel právo dílo zhotoviteli vrátit a požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad, chyb a nedostatků. Specifikace nedostatků, vad a chyb musí být zhotoviteli sdělena písemně.

7.3.	Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, vyhláškou č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a platnými právními předpisy a technickými normami.

7.4	Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.

7.5	Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět díla (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce 60 měsíců.

7.6	Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

7.7	Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení reklamace.

7.8	V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.7 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.

7.9	Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

VIII.

Smluvní pokuty

8.1	Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody.

8.2	V případě chybného projektového řešení či nedostatků v projednání s dotčenými orgány a organizacemi, které bude mít dopad na zvýšení finančních či termínových nároků při realizaci stavby, má objednatel právo uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5% z nárokované ceny dodatečných stavebních prací.

8.3     Pokud dojde ze strany stavebního úřadu z důvodu vad díla  k zastavení stavebního řízení, 	zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny projektu jednotlivé stavby.

8.4     Pokud dojde ze strany stavebního úřadu z důvodu vad díla  k přerušení stavebního řízení, 	zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 % z  ceny projektu jednotlivé stavby.

8.5	Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.

8.6	Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,5% z fakturace za každý započatý kalendářní den prodlení.

8.7	Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,5% z ceny díla dle bodu 5.1 za každý započatý kalendářní den prodlení.

8.7	Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.

8.8	Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí.

8.9       Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli z konečné faktury za dílo.

8.10	Pokud objednatel (či jeho organizační složky)  budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem, je  zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního postihu.

8.11  	Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s………… na výši plnění (minimálně) však 1.000 tis. Kč.

IX.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

9.1	Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle platných předpisů, neodpovídají ČSN či  ostatním českým  technickým normám nebo  požadavkům objednatele.

9.2	Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména :

-	ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

- 	ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů

-	ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů

-	ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

-	ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- 	technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy

- 	požadavků ČSN 73 6005  - prostorové uspořádání sítí technického vybavení

-	ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

-	požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány

9.3	Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu podkladů  převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.4	Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 9.3 odpovídá za vady díla, pokud podklady či pokyny zapracoval do díla.

X.

Ostatní ujednání

10.1	Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového 	nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu v této 	souvislosti vzniklou.

10.2	Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subzhotovitele). Jeho výlučná 	odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subzhotovitelů a řádné provedení díla tím 	však není dotčena.

10.3	Objednatel může po zaplacení díla dílo neomezeně užívat a případně 	umožnit jeho užití 	třetím osobám pro účely, pro které bylo vytvořeno, a to zejména  pro realizaci stavby, podání žádosti o dotaci,  jako zadávací podklad pro výběrová řízení na veřejnou zakázku, jako podklad   třetí osobě pro zpracování změnové dokumentace či jiné dokumentace dle   vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

10.4	Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se 	dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel 	se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami 	oprávněných pracovníků smluvních stran.

10.5	Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv města 	Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 	informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 	předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních 	stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, rodném čísle a místě 	trvalého pobytu.

10.6	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

10.7	Zhotovitel souhlasí s tím, že projekty stavby (autorské dílo) bude moci objednatel bez omezení 	rozmnožovat, užívat pro veškeré své vnitřní potřeby vč. díla.

10.8     Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.

XI.

Závěrečná ujednání

11.1    	Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

11.2	Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.

11.3 	V případě odstoupení od smlouvy končí platnost a účinnost této smlouvy dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně.

V pochybnostech se má za to, že účinnost odstoupení nastala po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.

11.4	Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.5	Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

11.6	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává účinnou dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

11.7	Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění, a dalších platných a účinných  obecně závazných právních předpisů.

11.8	Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne ........................	              	V …………………….. dne ....................

Za objednatele :				                 Za zhotovitele :

........................................................                        .............................................................

Ing. Karel Linhart, 2. Místostarosta města

příloha č. 3

Čestné   prohlášení  uchazeče

k veřejné zakázce malého rozsahu

s názvem: „Sanace části hydroizolace budovy zšS šAFAŘÍKOVA, lITVÍNOV – projektová dokumentace

Uchazeč:

…………………. ………………………………………………………………………………………………

sídlo: ……………………………………………………………………………………….

IČ: …………………………………………….

statutární orgán (jméno, funkce): ……………………………………………………………………………

A) Uchazeč tímto prohlašuje, že je schopen realizovat předmět výše uvedené zakázky v plném rozsahu a s náležitou odbornou péčí, a že vlastní platná oprávnění k provádění požadované činnosti (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listinu, osvědčení příslušného ministerstva).

B) Uchazeč tímto prohlašuje, že splňuje základní kvalifikační předpoklady ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to dle jeho ustanovení § 53 odst. 1 že:

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

- v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů);

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů);

- není v likvidaci;

- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

- není vůči městu Litvínov, jeho příspěvkovým organizacím, organizacím ve 100% vlastnictví města Litvínova a k Dopravnímu podniku města Mostu a Litvínova, a.s. v prodlení s plnění jakékoliv povinnosti

- nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů); pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;

- není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

- mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

V …………………………… dne ………………………

………………………………………………………………………………………………………................

……………………………………………………………………………………………………….................

…………………………………………………………………………………………………………………..

Jména, funkce, podpisy statutárního orgánu*) + razítko (pokud jej vlastní)

*)  uvést všechny členy statutárního orgánu

- Příloha č. 4 (formulář Čestné prohlášení )

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  O POČTU STRAN

Zakázka:	„Sanace části hydroizolace budovy ZŠS Šafaříkova, Litvínov – projektová dokumentace“

Zadavatel:		Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (název uchazeče), uchazeč o veřejnou zakázku na akci: „Sanace části hydroizolace budovy ZŠ Šafaříkova, Litvínov – projektová dokumentace“

prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje …………………………stran dle číslování nabídky v pravém dolním rohu.

Podpis:  	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( osoba nebo osoby řádně pověřené podepsat čestné prohlášení)

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            Razítko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oprávněnou osobou se rozumí statutární zástupce uchazeče. Nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba. V případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí rozsah oprávnění (zejména úkony za uchazeče v tomto výběrovém řízení) svěřená pověřené osobě, včetně podpisu statutárního zástupce uchazeče na takové listině.