Město Litvínov

se sídlem  Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

výzva k podání nabídky

Město Litvínov vyzývá v souladu se směrnicí Rady města Litvínova č.2 /2017 a dodatku č.1 uchazeče k podání nabídky na zakázku na služby s názvem:

## „B1610 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ č.p.2035 v ul. Čapkova v Litvínově“– projektová dokumentace

1)  Identifikační  údaje zadavatele:

zadavatel:   	Město Litvínov,

se sídlem: 	Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov,

IČ:	00266027

DIČ:     CZ00266027

www.mulitvinov.cz

Zastoupený:     Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města

Vyřizuje:     	Iveta Dunovská

referent odboru investic a regionálního rozvoje

tel. 476 767 615, iveta.dunovska@mulitvinov.cz

2)   Informace o zakázce

2.1 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie na služby, vedenou v systému JSVZ zadavatele. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 550 tis. Kč bez DPH. Zadavatel nepřipouští překročit předpokládanou hodnotu veř. zakázky. Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), kde se uplatní jen explicitně ve výzvě uvedené požadavky zadavatele odkazující na ZZVZ, jakož i povinnost zadavatele postupovat v souladu s § 6 ZZVZ, tj. dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

3)   Předmět zakázky

3.1 Projektová dokumentace (dále taky PD) bude zpracována dle současných českých  technických a uživatelských standardů a norem a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání.

3.2 Věcný rozsah projektové dokumentace a inženýrské činnosti:

## Projektová dokumentace stavby „B1610 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ č.p.2035 v ul. Čapkova v Litvínově“ se bude skládat z jednotlivých etap:

1.etapa  - řešení bezbariérovosti MŠ a vnitřní úpravy prostor

2.etapa - venkovní úpravy

3.3 Popis předmětu zakázky:

Předmětem plnění projektu bude řešení vnitřních úprav v objektu spočívající v zajištění bezbariérového užívání v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., (i pro užívání zrakově a sluchově postižené děti), rozvodů topení vč.výměny otopných těles, krytů na topení, termostatických hlavic, cirkulace, rozvodů elektro, rozvodů vody a kanalizace, požární vody, výměnu dveřních křídel, nové vstupní dveře, nové nášlapné vrstvy podlah v místnostech a na schodišti, nové povrchy stěn a stropů. Kompletní rekonstrukce sociálních zařízení pro děti (podlahy, stěny, obklady, zařizovací předměty, dveře, sprcha a odvětrání) a komplet vybavení kuchyně a výdejny jídel včetně výtahu (nerez stoly, kuchyň.linka, skříňky na nádobí v přípravnách, myčka, kuchyňský robot malý, velký, konvektomat, kombinovaný sporák, škrabka na brambory, vyřešení výdejního okénka dle požadavku hygieny).  Sociální zařízení pro kuchařky. Úpravy postihnou třídy v patře objektu a skladové prostory. V rámci úprav požadujeme řešení konektivity v celé MŠ (datové rozvody v budově – kancelář, třídy).

Závažným problémem, který musí být vyřešen je porušená statika v zadním traktu objektu (chodba a venkovní WC, u kanceláře vedoucí provozu jsou viditelné svislé a vodorovné trhliny). K dispozici statické posouzení z r.2014. Nutno zpracovat statický posudek s návrhem řešení.

Venkovní úpravy by měly zahrnovat nový spojovací chodníček z dlažby, nový chodníček ze šlapáků jako přístupová cesta ke školce, srovnání terénních nerovností na školní zahradě, odstranění stávající dlažby, zatravnění, příp. vykácení nevhodných dřevin a doplnění několika herních prvků (dráha pro koloběžky, vestavná trampolína), vybavení, lavičky. Uzamykatelný zahradní domek na hračky. Skutečný rozsah záměru bude ještě zadavatelem upřesněn. Požadavkem je také bezbariérové užívání venkovních ploch.

Vnější plášť objektu je zateplený, nutno pouze řešit omytí fasády (chemické čištění), doplnění obložení kabřincem, venkovní žebřík na střechu.

Stávající stav: požadavky na opravu v objektu mateřské školky jsou dlouhodobé a po společné prohlídce za účasti zástupců MŠ a ZŠ, odboru nakládání majetku a odboru investic budou řešeny novou projektovou dokumentací. Problémem zůstává dodávka teplé vody na vstupu do objektu, resp. v polovině budovy (Tepelné hospodářství – horkovod).

Cílový projektovaný stav:

PD objektu MŠ Čapkova bude rozdělena na části a to na vnitřní úpravy objektu a úpravy venkovní.

Uvedená zakázka bude realizována v případě, že bude schváleno rozp.opatření v orgánech města v 09/2018.

3.4 Zpracování projektové dokumentace na „Stavební úpravy MŠ Čapkova č.p.2035 – projektová dokumentace“  bude  v rozsahu:

- zpracování statického posouzení s návrhem řešení

- dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. a č.405/2017- přílohy 8,   dokumentace pro vydání společného povolení

- dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. a č.405/2017- přílohy 13 – dokumentace pro provádění stavby.

3.5 Nákladová část

Součástí dokumentace bude i Nákladová část s podrobným Položkovým rozpočtem a Soupisem prací (vč. výkazu výměr). Soupis prací a výkazy výměr budou splňovat požadavky na dokumentaci dle   vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah předmětu veřejné zakázky. Zadavatel upřednostňuje zpracování rozpočtu v cenové soustavě ÚRS, SW KROS.

3.6 Inženýrská činnost

Projektová dokumentace je poptávána včetně zajištění inženýrské činnosti a získání příslušného stavebního povolení.

Zhotovitel podá žádost k řízení na příslušném stavebním úřadě a bude spolupracovat se stavebním úřadem v průběhu řízení tak, aby na dílo byla vydána příslušná povolení v nejkratším možném termínu, bez zbytečných průtahů z důvodů nečinnosti na straně zhotovitele. Inženýrskou činnost lze považovat za splněnou dle této smlouvy o dílo předáním pravomocného stavebního povolení objednateli.

3.7 Stávající podklady:

- projektová dokumentace pro stavební řízení zpracovaná SDP Litvínov v r.1999, a dílčí část z roku 2004.

3.8  Předpoklad povolovacího procesu:

PD se předpokládá povolování ve stupni ke stavebnímu řízení. Zadavatel požaduje konzultovat projektovou dokumentaci na místním stavebním úřadě.

3.9 Požadavek na formální zpracování PD:

Podrobně (počty paré včetně předání digitálních dat)  viz. dále smlouva o dílo.

PD bude rozdělena na stavební etapy (v samostatných složkách) pro realizaci v jednotlivých letech. Dokladová část bude společná pro celý projekt.

Soupis prací s výkazem výměr a rozpočet bude pro každou část PD (etapy) samostatně s rekapitulací a krycím listem.

Zadavatel připouští po odsouhlasení upřesnit název projektové dokumentace či upravit skladbu projektu dle podmínek povolovacího procesu.

3.10 Požadavek na zajištění zaměření, průzkumů a posudků:

Uchazeč zajistí:

- zajištění podkladů katastru nemovitosti včetně digitálních

- doměření stáv. stavu objektu potřebných pro řádné zpracování projektové dokumentace

- podklady o průběhu sítí v dané lokalitě (stanoviska vlastníků sítí, průzkum přípojek apod.)

- stavebně technický průzkum nedestruktivní

- příp.sondy do stávajících konstrukcí

- statický posudek objektu s návrhem řešení

- průkaz ENB, bude-li potřeba.

3.11 Součinnost zadavatele:

Zadavatel poskytne součinnost v přiměřeném rozsahu, po dohodě zejména:

-  zajistí podklady o svém majetku (VO, dešťová kanalizace)

-  zajistí vstupy na dotčené pozemky

- zadavatel zapůjčí původní PD rekonstrukce objektu z r.1999.

3.12 Požadavky na projednání a postup odsouhlasování PD

Zadavatel požaduje konzultovat PD průběžně na společných jednáních v Litvínově a to minimálně 2x během zpracovávání projektové dokumentace včetně spolupodílejících se profesí. Na jednáních bude projednávána projektová dokumentace v rozpracovanosti a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nákladů stavby.

4)   Doba a místo plnění zakázky

Podpis smlouvy :  09/2018

Lhůta plnění:

- zpracování statického posouzení a stavebně technického průzkumu do 4 týdnů od výzvy k zahájení prací

- zpracování DSP do 10 týdnů od předání statického posouzení

- inženýrská činnost a podání žádosti na SÚ do 6 týdnů od odsouhlasení DSP zadavatelem

- vyskladnění DPS, rozpočet a soupis prací pro 1.etapu a 2.etapu, vydané rozhodnutí do 2 týdnů od vydání stavebního povolení.

Změny vyvolané požadavky ve správním řízení budou zapracovány vždy do 2 týdnů od jejich doručení dodavateli a to revizí projektové dokumentace.

5)   Požadavky  na zpracování a obsah nabídky

5.1. Zpracování nabídky:

- uchazeč může předložit pouze 1 nabídku na celý rozsah plnění veřejné zakázky

- cenová nabídka musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky dle této výzvy

- krycí list (příloha č.1): kompletní identifikační údaje uchazeče, nabídková cena, rozdělená podle jednotlivých částí, nabídková cena celkem

- návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (příloha č. 2), v návrhu smlouvy  uchazeč dále uvede údaje o tom, zda má či bude mít ke dni podpisu Smlouvy o dílo smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti dle zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na výši plnění minimálně 1.000 tis. Kč.  Tato smlouva o pojištění  bude doložena před podpisem smlouvy o dílo zadavateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Pokud nebude součástí nabídky podepsaný návrh smlouvy oprávněnou osobou, je zadavatel oprávněn nabídku odmítnout a vyloučit z hodnocení.

-     kvalifikační dokumentace viz. bod  6

5.2 Stanovení nabídkové ceny

Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami soutěže, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla objednateli. Cenová nabídka musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.

Celková cena díla musí být uvedena v členění: cena bez daně z přidané hodnoty, dále sazba DPH a celková nabídková cena včetně  DPH. V případě, že uchazeč je neplátce DPH, uvede toto v nabídce a cenu uvádí jako koncovou.

Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy nabídková cena, zahrnuje všechny práce, dodávky a služby vymezené v podmínkách výběrového řízení, a to včetně nákladů na technicko- administrativně organizační úkony, náklady na dopravu a další náklady s požadovanou činností související.

5.3. Zadávací lhůta: je stanovena na 3 měsíce. Po dobu zadávací lhůty je uchazeč vázán svou nabídkou.

6)   Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů

- základní kvalifikační předpoklady (viz. příloha č. 3 ZD – čestné prohlášení)

- doklad ČKAIT o autorizaci zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby, případně obdobnou adekvátní autorizaci, opravňující zpracování PD ve výše uvedeném rozsahu

- zadavatel požaduje, aby se autorizovaná osoba přímo podílela na zpracování PD, proto pokud autorizovaná osoba není přímo uchazečem, bude doložen vztah autorizované osoby k uchazeči, pokud se bude jednat o externí osobu, je toto nutné doložit Čestným prohlášením této externí osoby, že výše uvedené práce bude vykonávat (bude se na nich podílet) s podpisem autorizované osoby

- reference - seznam zakázek obdobného charakteru (pozemní stavby, občanská vybavenost) za posledních 5 let (uvést název stavby, cca investiční náklady projektované stavby, název objednatele, datum odevzdání PD).

- počet referenčních 	zakázek musí být minimálně 2 a hodnota investičních nákladů každé  projektované stavby minimálně 0,8 mil. Kč.

minimálně u 1 zakázky bude doloženo potvrzení o řádném provedení projektových prací, podpis objednatele.

7)   Platební podmínky, záruční doba na dílo

Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Platby budou rovněž probíhat výhradně v Kč. Splatnost daňových dokladů  bude 21 dní  (viz. ustanovení v SoD).  Záruční doba na dílo je stanovena na 60 měsíců ode dne předání díla.

8)  Místo, forma a lhůta pro podání nabídky

8.1. Místo pro podání nabídky:

– poštou na adresu zadavatele: Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Osobně na podatelnu úřadu v době:

Po a ST od 8:00 – 11:30; 12:30 - 17:00 h

Út a Čt od 8:00 – 11:30; 12:30 - 15:00 h

Pá od 8:00 – 11:30, 12:30 – 13:30 h

Podmínka doručení není splněna podáním nabídky k přepravě, ale okamžikem, kdy ji obdrží zadavatel.

8.2 Forma podání nabídky

Nabídka uchazeče se podává písemně v počtu: 1 originál v řádně uzavřené obálce zabezpečené proti neoprávněné manipulaci minimálně přelepením a přerazítkováním s podpisem a s nápisem Veřejná zakázka  „B1610 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ č.p.2035 v ul. Čapkova v Litvínově“ – projektová dokumentace a zřetelnou výzvou „NEOTEVÍRAT“.

Na obálce musí být uvedeno IČ uchazeče a jeho adresa, na níž je možné odesílat vyrozumění. Všechny uzávěry (přelepy) obálky musí být opatřeny razítkem (pokud jej vlastní) a podpisy uchazeče. Nabídku nelze doručit datovou schránkou, a to z důvodu omezené datové kapacity datové schránky.

8.3 Lhůta pro podání nabídek

Termín zveřejnění na webových stránkách města:  27.8.2018

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 6.9.2018 do 12:00  hodin. Nabídky podané po lhůtě nebudou hodnoceny.

8.4 Otevírání obálek s nabídkami proběhne bezodkladně od lhůty pro podání, místo Litvínov, uchazeči nebudou přizváni. Výsledky výběrového řízení budou po ukončení činnosti komise vyvěšeny na web zadavatele https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html pod anotací této zakázky, případně na stránky veřejného zadavatele dle zákona.

8.5 Dodatečné   informace k zadávacím podmínkám

Případné potřebné informace budou podány uchazečům na základě dotazů doručených elektronickou poštou, vyřizující osoba je Iveta Dunovská, e-mail: iveta.dunovska@mulitvinov.cz.  Dotazy musí být doručeny nejpozději do 30.8.2018. Odpovědi na dotazy budou odeslány tazateli el. poštou  a zveřejněny na webové adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html  pod anotací této veřejné zakázky nejpozději  3.9.2018.

Veškeré údaje o zadavateli je možné získat na internetové adrese www.mulitvinov.cz

9)   Způsob  hodnocení nabídek

Jednotlivé nabídky budou vyhodnoceny podle jediného kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena za celou zakázku.

10)   Závěrečné  informace

- zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/ budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení

- zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy

-    zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít,

-	zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace

- uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem

- uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů.

-  	předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny

- zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky

- uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Smlouva o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

-   zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše smlouvu o dílo a objednateli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy elektronicky.

V Litvínově:  8.8.2018

Vypracoval:  Iveta Dunovská, referent odboru investic a regionálního rozvoje

Ing. Eva Rambousková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje

Ing. Romana Švarcová, ekonom odboru

Schválil:   Mgr. Kamila Bláhová, starostka města

S návrhem smlouvy souhlasí: Mgr. Jan Buchta, právní oddělení

Příloha č. 1

Krycí list nabídky

1.   Název veřejné zakázky:

„B1610 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ č.p.2035 v ul. Čapkova v Litvínově“ – projektová dokumentace

- Základní identifikační údaje uchazeče:

Uchazeč		:

Zastoupený		:

Sídlo			:

IČ			:

DIČ			:

Bankovní spojení 	:

č.ú. 			:

Datová schránka	:

- Nabídková cena:

Měna, ve které bude nabídková cena uvedena: 	Kč - koruna česká

| Cena za projektovou dokumentaci: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavební objekt MŠ Čapkova 2035 |  | cena bez DPH |  | DPH | cena s DPH - ev. konečná cena |
| 1.etapa vnitřní úpravy objektu |  |  |  |  |  |
| 2.etapa venkovní úpravy |  |  |  |  |  |
| Cena zakázky celkem |  |  |  |  |  |

- Uchazeč nabízí provést výše uvedenou zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné zakázky, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za výše  částku (v Kč), v které jsou zahrnuty veškeré náklady na všechny stupně (fáze) požadované dokumentace, nákladovou část i inženýrskou činnost v rozsahu všech potřebných profesí.

- Ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po celou dobu realizace předmětu plnění. Případné početní chyby v nabídce jdou k jeho tíži.

- Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení :

Funkce:

Podpis/razítko: 			………………………………………………………………………..

Příloha č.2

Smlouva o dílo č. (návrh)

na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu

„B1610 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ č.p.2035 v ul. Čapkova v Litvínově“ - projektová dokumentace

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.v platném znění

(dále jen Občanský zákoník nebo OZ)

I.

Smluvní strany

1.1	Objednatel 		:  Město Litvínov

Zastoupený		:  Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města

Sídlo			:  Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

IČ			:  002 66 027

DIČ 			:  CZ 00266027

Bankovní spojení		:  KB a.s. Litvínov

č.ú.         	             	:  0000921491 / 0100

(dále jen objednatel)

1.2	Zhotovitel		:

Zastoupený		:

Sídlo			:

IČ			:

DIČ			:

Bankovní spojení 	:

č.ú. 			:

Datová schránka		:

Telefonní kontakt		:

(dále jen zhotovitel)

1.3	Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za objednatele:   Ing. Eva Rambousková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Zdeněk Porcal - referenti odboru investic a regionálního rozvoje

za zhotovitele   :  	………… , č. ČKAIT  …………..

II.

Výchozí podklady a údaje

2.1    	Výchozí údaje:

Název stavby:  „B1610 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ č.p.2035 v ul. Čapkova v Litvínově“ – projektová dokumentace

Místo stavby: 	        Litvínov

# Stavebník:                   Město Litvínov

III.

Předmět plnění

## 3.1	Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat projektovou dokumentaci: „B1610 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ č.p.2035 v ul. Čapkova v Litvínově“ v  rozsahu příslušné zadávací dokumentace, jejích příloh a čestných prohlášení, dle platných českých  technických norem a současných uživatelských standardů a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání.

3.2    Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí.

3.3     Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace „B1610 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ č.p.2035 v ul. Čapkova v Litvínově“ dle vyhl. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. a č.405/2017 přílohy č. 8 a  přílohy 13 – dokumentace pro provádění stavby a zpracování statického posouzení s návrhem řešení.

Rozsah plnění:

- etapa - vnitřní úpravy v objektu spočívající v zajištění bezbariérového užívání v souladu s vyhláškou 	398/2009 Sb., (i pro užívání zrakově a sluchově postižené děti), rozvodů topení vč.výměny otopných těles, krytů na topení, termostatických hlavic, cirkulace, rozvodů elektro, rozvodů vody a kanalizace, 	požární vody, výměnu dveřních křídel, nové vstupní dveře, nové nášlapné vrstvy podlah 	v místnostech a na schodišti, nové povrchy stěn a stropů. Kompletní rekonstrukce sociálních 	zařízení pro děti (podlahy, stěny, obklady, zařizovací předměty, dveře, sprcha a odvětrání) a 	komplet vybavení kuchyně a výdejny jídel včetně výtahu (nerez stoly, kuchyň.linka, skříňky na 	nádobí v přípravnách, myčka, kuchyňský robot malý, velký, konvektomat, kombinovaný sporák, škrabka na brambory, vyřešení výdejního okénka dle požadavku hygieny).  Sociální zařízení pro kuchařky. Úpravy postihnou třídy v patře objektu a skladové prostory. V rámci 	úprav požadujeme řešení konektivity v celé MŠ (datové rozvody v budově – kancelář, třídy).

Dále řešit problematickou dodávku TUV v objektu a statické zajištění v zadním traktu 	     budovy.

- etapa - venkovní úpravy by měly zahrnovat nový spojovací chodníček z dlažby, nový chodníček ze šlapáků jako přístupová cesta ke školce, srovnání terénních nerovností na školní zahradě, odstranění stávající dlažby, zatravnění, příp. vykácení nevhodných dřevin a doplnění několika herních prvků (dráha pro koloběžky, vestavná trampolína), vybavení, lavičky. Uzamykatelný zahradní domek na hračky. Skutečný rozsah 	záměru bude upřesněn. Požadavkem je také bezbariérové užívání venkovních ploch. Vnější plášť objektu je zateplený, nutno pouze řešit omytí fasády (chemické čištění), doplnění obložení kabřincem, venkovní žebřík na střechu.

3.4	Zhotovitel zajistí veškerá stanoviska a vyjádření pro získání příslušných povolení (stavební povolení).

Dále zhotovitel podá žádost k řízení na příslušném stavebním úřadě a bude spolupracovat se stavebním úřadem v průběhu řízení tak, aby na dílo byla vydána příslušná povolení a stavební povolení v nejkratším možném termínu, bez zbytečných průtahů z důvodů nečinnosti na straně zhotovitele. Inženýrskou činnost lze považovat za splněnou dle této smlouvy o dílo předáním pravomocného stavebního povolení objednateli.

3.5	Projektová dokumentace bude předána v 6 písemných vyhotoveních pro provádění stavby.

Případná dokladová část bude obsažena v každém paré, originály budou v paré č.1.

Digitálně bude PD předána v těchto formátech, vše označeno dle struktury projektu:

- zprávy: doc ev. docx,  včetně  příloh, výpočtů, produktových listů apod., tyto lze v PDF

- výkresová část: PDF (každý výkres) – označení dle struktury projektu,  DWG (případně DGN - zaměření, situace),  DXF – s ohledem na GIS města

- dokladová část ve formátu PDF

- rozpočet – 1x tiskem, 1x PDF

- soupis prací s výkazem výměr pro stavební objekt ve formátu XLS a PDF a případně i soubor Kros ve formátu KZ. Soupis prací nevyžadujeme tiskem.

Ostatní stupně projektové dokumentace (ke stavebnímu povolení) bude předána v 3 písemných vyhotoveních a to včetně dokumentace ověřené stavebním úřadem.  Dokladová část bude obsažena v každém paré, originály budou v paré č.1. Digitálně bude PD předána dle výše uvedeného.

3.6	Všechny písemné dokumenty všech stupňů ve všech paré budou opatřeny podpisem a autorizačním razítkem (ČKAIT) autorizované osoby, zpracovávající příslušnou část PD.  Dále bude připojen datum autorizace dokumentu.

3.7	Součástí dokumentace pro provádění stavby bude podrobný rozpočet se Soupisem prací (s výkazem výměr). Objednatel upřednostňuje zpracování rozpočtu v cenové soustavě ÚRS, SW KROS. Rozpočet bude předán v 1 vyhotovení tiskem s podpisem zpracovatele.

3.8	Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí jmenovitě tyto další průzkumy 	a práce:

-	zajištění podkladů katastru nemovitosti včetně digitálních

-	zaměření stáv. stavu potřebných pro řádné zpracování projektové dokumentace

-	podklady o průběhu sítí v dané lokalitě (stanoviska vlastníků sítí, průzkum přípojek apod.)

-   stavebně technický průzkum nedestruktivní

-   příp.sondy do stávajících konstrukcí

-   statické posouzení objektu s návrhem řešení

-   průkaz ENB, bude-li potřeba.

3.9	Zhotovitel se zavazuje dále vykonávat občasný autorský dozor v průběhu celé realizace předmětné stavby, a to výkonem účasti na kontrolních dnech stavby, případně zpracováním změn projektu apod.  Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván vždy a pouze na vyzvání objednatelem.

3.10		Zhotovitel se zavazuje konzultovat PD průběžně na společných jednáních v Litvínově a to minimálně 2x během zpracovávání projektové dokumentace. Na jednáních bude projednávána projektová dokumentace v rozpracovanosti a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nákladů stavby. Zhotovitel v rámci závěrečného projednání předloží k odsouhlasení i rozpočet.

3.11	Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dílo) bez vad převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1 této smlouvy. O převzetí díla bude vyhotoven mezi objednatelem a zhotovitelem předávací protokol.

3.12	Z průběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel dále doloží objednateli všechny správní kroky, které v souvislosti s projektovou činností podnikne.

IV.

Doba plnění

4.1	Doba plnění díla:

- zpracování statického posouzení a stavebně technického průzkumu do 4 týdnů od výzvy 	k zahájení prací

- zpracování DSP do 10 týdnů od předání statického posouzení

- inženýrská činnost a podání žádosti na SÚ do 6 týdnů od odsouhlasení DSP zadavatelem

- vyskladnění DPS, rozpočet a soupis prací pro 1.etapu a 2.etapu, vydané rozhodnutí do 2 	týdnů 	od vydání stavebního povolení.

4.2	Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 10 dní od podepsání výzvy k zahájení prací,  bude  toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy. Zahájením prací se rozumí účast na vstupním jednání, které svolá objednatel.

4.3	Pokud nebude zhotovitel plnit výše uvedené lhůty dle bodu 4.1 nebo podmínku o projednávání prací na díle dle bodu 3.10, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za  podstatné porušení této smlouvy a  objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy bez ohledu na rozpracovanost projektu. O tomto objednatel vyrozumí zhotovitele písemně.

4.4	Provedení díla zhotovitelem ve lhůtě plnění je podmíněno součinností objednatele.  V případě, že objednatel bude v rámci součinnosti s prodlením, je toto oprávněný důvod k prodloužení lhůty doby plnění díla dodatkem ke smlouvě.

V.

Cena

  - Celková cena předmětu díla „B1610 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ č.p.2035 v ul. Čapkova v Litvínově“ – projektová dokumentace specifikovaného v čl. III. této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku)  a nejvýše přípustná a skládá se z ……………….  Kč bez DPH (ev. konečná cena) a DPH, která bude k dílu účtována v zákonné výši a dle platných zákonných pravidel.

| Cena za projektovou dokumentaci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavební objekt MŠ Čapkova 2035 |  | cena bez DPH |  |
| 1.etapa - vnitřní úpravy objektu |  |  |  |
| 2.etapa - venkovní úpravy |  |  |  |
| Cena zakázky celkem |  |  |  |

5.2	Ceny rozpočtů a výkazů výměr, průzkumů, posudků a zaměření, inženýrské činnosti atd. v rozsahu předmětu díla dle článku  III. této smlouvy jsou vhodně zahrnuty do ceny jednotlivých částí  projektové dokumentace  podle fází projektové činnosti, stejně jako veškeré další běžné práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy.

5.3 	Cena za autorský dozor vykonávaný dle bodu 3.9 se sjednává v ceně 450,- Kč/ hodinu bez DPH. Tato částka se týká účasti na kontrolních dnech a pokrývá všechny náklady včetně dopravy. Částka za případné další projektové práce bude stanovena vždy dohodou předem, a to poměrem dle rozsahu z hodnoty díla jednotlivých staveb dle této smlouvy.

Částka za dopravu osoby, vykonávající autorský dozor na stavbě, bude stanovena pomocí  odhadu přepravního času ze sídla zhotovitele na místo stavby, nebudou započítávány přímé ani nepřímé náklady na přepravní prostředek.

VI.

Platební podmínky

  - Zhotovitel bude fakturovat dílo po předání částí díla takto:

- po podání žádosti na SÚ, vyskladnění DSP lze fakturovat dílčí částku 55% z celkové ceny  	dle bodu 5.1.

- po předání DPS 1.a 2. etapy, rozpočtů a soupisu prací a stavebního povolení lze fakturovat 	dílčí částku 45% z celkové ceny dle bodu 5.1.

Zhotovitel může fakturovat dílo jednorázově po předání celého díla v rozsahu předmětu díla dle článku III. této smlouvy.

6.2	Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.

6.3	Dílčí faktura bude mít tyto náležitosti:

- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ,  IČ

- označení díla

- číslo smlouvy objednatele

- číslo faktury s označením „Dílčí“

- den odeslání a den splatnosti

- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH

- procentuální vyčíslení platby  a částku k úhradě

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma

- razítko a podpis oprávněné osoby

- dílčí předávací protokol

6.4	Konečná faktura může být objednateli zaslána až po řádném  předání a převzetí díla v plném rozsahu dle bodu III. Faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 6.3.:

- výslovný název „konečná faktura“

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH

- soupis a výši všech uhrazených faktur

- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH

- kopii protokolu o předání a převzetí díla

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

6.5	Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručení opravené faktury objednateli.

6.6 	Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou  spolupůsobit  při  výkonu  finanční  kontroly  prováděné  v  souvislosti  s  úhradou  zboží  nebo služeb  z  veřejných  výdajů,  tj.  zhotovitel  je  povinen  poskytnout  požadované  informace  a dokumentaci  zaměstnancům  nebo  zmocněncům  pověřených  orgánů  (CRR,  MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů  státní  správy)  a vytvořit výše  uvedeným  orgánům  podmínky  k  provedení  kontroly  vztahující  se  k  předmětu  díla  a poskytnout jim součinnost.

VII.

Záruční doba

7.1	Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce 60 měsíců.

7.2	Záruční doba (běh lhůty záruční doby) začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

7.3	Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, vyhláškou č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a dalšími  platnými právními předpisy a technickými normami.

7.4	Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.

7.5	Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen zahájit do 5 dní po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstranit ve sjednané lhůtě. Nedojde- li k dohodě dle předchozí věty,  je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dní od doručení reklamace.

7.6	V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.5 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.

7.7	Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

VIII.

Smluvní pokuty

8.1	Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v jednání, která nejsou upravena v tomto článku, a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

8.2	V případě prokazatelného chybného projektového řešení či nedostatků v projednání s dotčenými orgány a organizacemi, které bude mít dopad na zvýšení finančních či termínových nároků při realizaci stavby, má objednatel právo uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1% z nárokované ceny dodatečných stavebních prací.

8.3	Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.

8.4	Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.

8.5	Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu plnění. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

8.6	Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.

8.7	Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem pohledávek. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí.

8.8	Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. VIII. odečíst zhotoviteli z konečné faktury za dílo.

8.9	Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního postihu.

IX.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

9.1	Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle platných předpisů, neodpovídají ČSN či  ostatním českým  technickým normám nebo  požadavkům objednatele.

9.2	Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:

- ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

- ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů

- ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů

- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

- ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- ustanovení vyhlášky č. 104/ 1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

- technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy

- požadavků ČSN 73 6005  - prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

- požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány

9.3	Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu podkladů převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.4	Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 9.3 odpovídá za vady díla, pokud podklady či pokyny zapracoval do díla.

X.

Ostatní ujednání

10.1	Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu v této souvislosti vzniklou.

10.2	Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subzhotovitele). Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subzhotovitelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.

10.3	Objednatel může po zaplacení díla dílo neomezeně užívat a případně umožnit jeho užití třetím osobám pro účely, pro které bylo vytvořeno, a to zejména pro realizaci stavby, jako zadávací podklad pro výběrová řízení na veřejnou zakázku, jako podklad třetí osobě pro zpracování změnové dokumentace či jiné dokumentace dle vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a následně pak ve vztahu k vlastní realizaci  předmětu díla.

10.4	Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

10.5  	Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti dle zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na výši plnění minimálně 1.000 tis. Kč.  Tato smlouva o pojištění bude doložena před podpisem smlouvy o dílo zadavateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

10.6	Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva/dodatek byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.

10.7	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích dodatcích nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

10.8	Tato smlouva/dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

10.9	Zhotovitel souhlasí s tím, že projekty stavby (autorské dílo) bude moci objednatel bez omezení rozmnožovat, užívat pro veškeré své vnitřní potřeby vč. díla.

10.10	Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.

10.11	Tato smlouva/dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu/dodatek v informačním systému registru smluv.

XI.

Závěrečná ujednání

11.1	Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

11.2	Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.

11.3	Odstoupení od smlouvy je uskutečněno dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy. V pochybnostech se má za to, že bylo řádně doručeno po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.

11.4	Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupení od smlouvy,  se rozumí, že doručení nastalo  dnem uložení.

11.5	Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.6	Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

11.7	Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění, a dalších platných a účinných  obecně závazných právních předpisů.

11.8	Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne ........................	              	V …………………….. dne ....................

Za objednatele:				                 Za zhotovitele:

........................................................                        .............................................................

Mgr. Kamila Bláhová, starostka města

příloha č. 3

Čestné   prohlášení  uchazeče

k veřejné zakázce malého rozsahu

s názvem: „B1610 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ č.p.2035 v ul. Čapkova v Litvínově“ - projektová dokumentace

Uchazeč:

…………………. ………………………………………………………………………………………………

sídlo: ……………………………………………………………………………………….

IČ: …………………………………………….

statutární orgán (jméno, funkce): ……………………………………………………………………………

A) Uchazeč tímto prohlašuje, že je schopen a oprávněn realizovat předmět výše uvedené zakázky v plném rozsahu a s náležitou odbornou péčí, a že vlastní platná oprávnění k provádění požadované činnosti (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listinu, osvědčení příslušného ministerstva).

B) Uchazeč tímto prohlašuje, že splňuje základní způsobilost ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to dle jeho ustanovení § 74 odst. 1, písm.a) až e) že:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- není v likvidaci (§187 občanského zákoníku), proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V …………………………… dne ………………………

………………………………………………………………………………………………………................

……………………………………………………………………………………………………….................

…………………………………………………………………………………………………………………..

Jména, funkce, podpisy statutárního orgánu*) + razítko (pokud jej vlastní)

Oprávněnou osobou se rozumí statutární zástupce uchazeče. Nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba. V případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí rozsah oprávnění (zejména úkony za uchazeče v tomto výběrovém řízení) svěřená pověřené osobě, včetně podpisu statutárního zástupce uchazeče na takové listině.