výzva k podání nabídky

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov,

Podkrušnohorská 1589, okres Most,

vyhlašuje,

v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek města Litvínov č. 2/2017, veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie (dále jen „veřejná zakázka“)

zakázku s názvem:

„Malířské práce tříd, učeben a dalších prostor v objektech školy - 2019 “

- Identifikační údaje zadavatele:

zadavatel:   	Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most

se sídlem: 	Podkrušnohorská 1589, 436 01 Litvínov

IČ:	00832537

DIČ:    CZ00832537

www.3zs.cz

zastoupený:      Mgr. Hanou Kaškovou

ředitelkou školy

vyřizuje:           			, administrativní pracovník školy

tel.: 476 111 037, 3zs@3zs.cz

- Informace o druhu a předmětu zakázky

  - Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie, vedenou pod číselným

označením  ZŠMŠ 9/2019/VZ – 5.

Předpokládaná hodnota zakázky činí 190.000 Kč včetně DPH.

Celková cena nesmí překročit celkovou předpokládanou hodnotou zakázky udanou v této výzvě.   Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací (dále též ZD).

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZVZ“), kde se uplatní jen explicitně ve výzvě uvedené požadavky zadavatele odkazující na ZVZ, jakož i povinnost zadavatele postupovat v souladu s § 6 ZVZ, tj. dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

  - Předmět plnění veřejné zakázky „Malířské práce tříd, učeben a dalších prostor

v objektech školy - 2019 “

Předmětem plnění je provedení výmalby společných chodeb včetně soklů, tříd, školní družiny, šaten a drobných zednických oprav před malováním.

Součástí zakázky je přemístění nábytku od stěn, odvoz a likvidace vzniklého odpadu (např. nádob od použitých barev), zakrytí nábytku a úklid dotčených prostor (vč. vyčištění zábradlí, radiátorů a oken   v případě jejich znečištění).

Práce budou prováděny dle ČSN s dodržením všech technologických postupů výrobce s vynaložením odborné péče za dodržení všech bezpečnostních předpisů pro prováděné práce.

2.3 Soupis prací a dodávané technologie (závazný podklad pro vytvoření položkového rozpočtu):

(viz. Soupis prací jako příloha)

- Doba a místo plnění zakázky

  - Doba plnění veřejné zakázky:

Podpis Smlouvy o dílo 		duben 2019 (předpoklad)

Zahájení plnění:		01. 07. 2019

Dokončení plnění:		30. 08. 2019

Lhůta – termín provedení předmětu díla jsou 2 měsíce od zahájení běhu lhůty díla. Předání díla (místa díla) proběhne v této lhůtě.

Zahájení běhu lhůty ke zhotovení díla se počítá od konkrétního dne, stanoveného ve výzvě k zahájení díla, nebo pokud toto není ve výzvě konkretizováno, ode dne doručení výzvy k zahájení zhotovení díla.

Poslední den dohodnuté lhůty ke zhotovení díla je zároveň nejzazším termínem pro předání a převzetí díla.

  - Místa plnění zakázky

- Budova školy, Podkrušnohorská 1589

- Školní družina

- Mateřská škola, Ladova 1676

3.3. 	Podmínky plnění

Dílo bude realizováno v době letních prázdnin, přístup do objektu bude možný po domluvě se správcem budov, tel.: 739 456 340.

4)   Požadavky  na zpracování a obsah nabídky

4.1. Zpracování nabídky:

- uchazeč je oprávněn předložit jednu nabídku na celý rozsah plnění veřejné zakázky

- nabídka musí obsahovat plnění v požadované (nebo lepší) specifikaci.

-            nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno

ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky; elektronická forma podání nabídek se

nepřipouští

- nabídka bude zpracována v jednom vyhotovení, nevariantně, v českém jazyce, dle

závazné struktury uvedené níže a bude podepsána oprávněnou osobou

cenová nabídka musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky, případné změny budou řešeny dodatkem ke smlouvě

- nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl

- všechny listy nabídky i příloh budou v pravém dolním rohu řádně očíslovány

nepřerušovanou číselnou řadou počínaje číslem 1

- posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče o celkovém počtu listů nabídky

(příloha č. 5) potvrzené oprávněnou osobou

Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami soutěže, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla objednateli. Cenová nabídka musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.

Celková cena díla musí být uvedena v členění: cena bez daně z přidané hodnoty, dále sazba DPH a celková nabídková cena včetně DPH. V případě, že uchazeč je neplátce DPH, uvede toto v nabídce a cenu uvádí jako koncovou.

Závaznou přílohou cenové nabídky je Krycí list a položkový rozpočet nákladů stavby – oceněný Soupis prací, kterým je oceněn celý předmět veřejné zakázky

Uchazeč v rámci své nabídky předloží návrh Smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem uchazeče (příloha zadávací dokumentace). Pokud nebude součástí nabídky podepsaný návrh smlouvy oprávněnou osobou, je zadavatel oprávněn nabídku odmítnout a vyloučit z hodnocení.

Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy nabídková cena, zahrnuje všechny práce, dodávky a služby vymezené v podmínkách výběrového řízení, a to včetně nákladů na technicko-administrativně organizační úkony, náklady na dopravu a další náklady s požadovanou činností související, a to zejména a případně:

- vyklizení a uvedení okolí pracoviště do původního stavu

- skládkovné

4.2. Závazná struktura nabídky

Nabídka musí obsahovat v tomto pořadí

- „Krycí list“ (příloha č. 1) kompletní identifikační údaje uchazeče s nabídkovou cenou podepsaný oprávněnou osobou.

- Oceněný položkový rozpočet Soupisu prací

Ocenění předmětu veřejné zakázky zpracuje uchazeč dle Soupisu prací a svého rozpočtového SW, položkový rozpočet bude podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.

- Pověření zástupce uchazeče, pokud nabídku podává jeho jménem

- Základní kvalifikační předpoklady:

  - Čestné prohlášení (příloha č. 2)

  - Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán nebo výpis z obdobné evidence, ne starší 90 dnů v prosté kopii (vítěz veřejné zakázky doloží před podpisem smlouvy v originálu nebo ověřené kopii)

  - Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci nebo výpis z živnostenského rejstříku ne starší 90 dnů v prosté kopii (vítěz veřejné zakázky doloží před podpisem smlouvy v originálu nebo ověřené kopii)

- Čestné prohlášení účastníka k nabídkové ceně, k návrhu smlouvy, k pojistnému (příloha  č.3) Bude obsahovat oprávněnou osobou uchazeče vyplněný a podepsaný formulář – Nabídková cena

Pokyny pro zaokrouhlování: Zadavatel žádá uchazeče, aby byl položkový rozpočet zpracován na 2 desetinná místa a při přenosu ceny do rekapitulace rozpočtu a následně do krycího listu rozpočtu, aby nedocházelo k zaokrouhlování a byla zachována nabídková cena také na 2 desetinná místa. Pokud takto nebude postupováno, vyhrazuje si zadavatel právo provést úpravu cen (haléřové dorovnání) v návrhu smlouvy o dílo.

Pevné ocenění položek pro případ víceprací

- Čestné prohlášení účastníka k poddodavatelům (příloha č. 4).

Zadavatel připouští plnění části veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů. V  tomto případě uchazeč uvede tyto poddodavatele do seznamu poddodavatelů včetně jejich identifikace. Uchazeč odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby prováděl předmět plnění zakázky sám. V případě, že uchazeč nebude plnit zakázku prostřednictvím poddodavatele, tabulku proškrtne.

- Návrh smlouvy o dílo – oprávněnou osobou uchazeče podepsaný návrh (příloha č. 6ZD, včetně přílohy č. 7 – Změnový list a oceněného položkového rozpočtu)

- Pro projev souhlasu bude návrh  Smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.

- Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu v prosté kopii.

- Tato pojistná smlouva musí být minimálně ve výši nabídkové ceny včetně DPH a musí   být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Pokud uchazeč bude teprve smlouvu uzavírat, uvede tak v Krycím listu nabídky – Příloha č. 1. (vítěz veřejné zakázky předloží před podpisem smlouvy v originálu nebo ověřené kopii).

- ch) Prohlášení o počtu stran - příloha č. 5 Bude obsahovat prohlášení uchazeče, podepsané

- oprávněnou osobou, o celkovém počtu listů nabídky.

Oprávněnou osobou se rozumí: u fyzických osob uchazeč, který nabídku podává, u právnických osob statutární orgán uchazeče (dle způsobu podepisování za společnost zapsaném v obchodním rejstříku či osobou pověřenou k zastupování statutárního orgánu uchazeče). Podepisuje-li pověřený zástupce, originál nebo ověřená kopie plné moci podepsané statutární osobou uchazeče musí být nedílnou součástí nabídky.

Pokud uchazeč nedoloží výše specifikované požadavky na kvalifikaci, je zadavatel oprávněn uchazeče vyloučit ze zadávacího řízení.

Zadavatel se zavazuje při nakládání s informacemi, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů uchazeče, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství.

Všechny doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zájemce v prostých kopiích.

Obsah nabídky bude seřazen dle výše uvedeného pořadí jednotlivých dokumentů. Pokud nabídka nebude obsahovat jakýkoliv z výše uvedených dokladů, bude ze soutěže vyloučena.

5)   Způsob  hodnocení nabídek

V případě doložení kompletní nabídky (se všemi náležitostmi specifikovanými výše) bude nabídka vyhodnocena podle jediného kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena, tj. celková nabídková cena za komplexní plnění předmětu veřejné zakázky.

6)   Platební podmínky

Uchazeči stanoví nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující cenu veškerých prací, dodávek, služeb a dalších nákladů včetně zisku uchazeče.

Celková cena díla bude v nabídce uchazečů, kteří jsou plátci DPH, předložena v členění:

- cena bez DPH

- DPH

- celková nabídková cena včetně DPH.

Podkladem pro výpočet nabídkové ceny bude položkový rozpočet a krycí list rozpočtu.

Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka a tedy i nabídková cena, zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, další náklady a zisk.

Platební podmínky jsou vymezeny v návrhu smlouvy o dílo, která je obsažena v zadávací dokumentaci.

Zálohy zadavatel neposkytuje.

7)  Místo, forma a lhůta pro podání nabídky

7.1. Místo pro podání nabídky:

Poštou na adresu zadavatele:

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most

Osobně do kanceláře školy, v době Po – Pá	od 08:00 do 15:00

Podmínka doručení není splněna podáním nabídky k přepravě, ale okamžikem, kdy ji fyzicky obdrží zadavatel.

7.2. Forma podání nabídky:

Uchazeči podají v originálu písemnou nabídku v  zalepené obálce zabezpečené proti neoprávněné manipulaci minimálně přelepením, označené heslem „Malířské práce tříd, učeben a dalších prostor v objektech školy 2019 “ a zřetelnou výzvou „ neotvírat“ Na obálce musí být uvedeno          IČ uchazeče a jeho adresa, na níž je možné odesílat vyrozumění, v souladu s ustanovením § 71 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Všechny uzávěry (přelepy) obálky musí být opatřeny razítkem a podpisy uchazeče.

Nabídku nelze doručit datovou schránkou.

7.3 Lhůta pro podání nabídek

Termín zveřejnění  na  https://zakazky.mulitvinov.cz/ na profilu zadavatele 12.3.2019

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 29.3.2019 do 10 hodin.

Na nabídky doručené po uvedené lhůtě nebude brán zřetel.

7.4. Otevírání obálek s nabídkami proběhne do 5 pracovních dnů od lhůty pro podání, v místě zadavatele, uchazeči nebudou přizváni. Výsledky výběrového řízení budou po ukončení činnosti komise a rozhodnutí zadavatele zveřejněny prostřednictvím elektronického nástroje pro zpracování veřejných zakázek na adrese https://zakazky.mulitvinov.cz na profilu zadavatele.

7.5. Prohlídka místa/Dodatečné informace

Prohlídka místa plnění proběhne v pátek 22.3.2019 od 09.00 hodin v budovách školy. Jednání bude zahájeno ve vstupní hale školy (žlutá budova).

Účelem jednání je dát možnost všem uchazečům odstranit možné nejasnosti nebo položit další otázky, které by mohly existovat k Poptávkové dokumentaci. Uchazeči jsou vyzvání předložit své otázky nejpozději dva dny před jednáním, aby měl zadavatel dostatečnou dobu na přípravu příslušných odpovědí.

Uchazeč (firma) se přihlásí prostřednictvím e-mailu 3zs@3zs.cz  nejpozději 1 den před začátkem prohlídky.

Výdaje související s účastí na přednabídkovém jednání hradí uchazeči a nebudou přeúčtovány zadavateli.

7.6. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Případné potřebné informace budou podány uchazečům na základě dotazů doručených elektronickou poštou, vyřizující osoba je Radka Mužíková, e-mail: 3zs@3zs.cz.  Dotazy musí být doručeny nejpozději do 25.3.2019. Odpovědi na dotazy budou odeslány tazateli el. poštou  a zveřejněny na webové adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/ pod anotací této  zakázky nejpozději 26.3.2019.

Veškeré údaje o zadavateli je možné získat na internetové adrese www.3zs.cz

9)   Práva zadavatele

- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu,

- zadavatel připouští hodnocení v případě podání jedné nabídky,

- uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ a jeho nabídkovou cenu na webových stránkách zadavatele

- uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným dodavatelem na svém profilu zadavatele, zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů - §147 a) zákona č. 137/2006 Sb.

- předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny,

- zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky,

- zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy a před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, dále neakceptovat nabídky v celém rozsahu, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít,

- zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy ve všech ustanoveních, která se netýkají nabízených závazných podmínek a způsobu plnění.

- uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Smlouva, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

- zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč doručí zadavateli požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše smlouvu o dílo a zhotoviteli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od výzvy k podpisu smlouvy o dílo.

10)   Doplňující údaje zadavatele

Kompletní zadávací a projektová dokumentace s výkazem výměr pro ocenění je uvedena jako příloha této zadávací dokumentace na webových stránkách města: https://zakazky.mulitvinov.cz/ na profilu zadavatele.

Příloha zadávací dokumentace:

- soupis prací

Vypracovala:

Litvínov 11.3.2019

……………………………

Mgr. Hana Kašková									   	      ředitelka školy

Obsah nabídky:

Příloha č. 1 ZD		Krycí list nabídky

Příloha č. 2 ZD		Čestné prohlášení účastníka k VZMR

Příloha č. 3 ZD		Čestné prohlášení účastníka k nabídkové ceně, k návrhu smlouvy,

k pojistnému

Příloha č. 4 ZD 		Čestné prohlášení účastníka k poddodavatelům

Příloha č. 5 ZD		Čestné prohlášení účastníka k počtu listů nabídky

Příloha č. 6 ZD		Smlouva o dílo – návrh

Příloha č. 7 ZD		Změnový list

Příloha č. 8 ZD 		Oceněný položkový rozpočet Soupisu prací (výkazu výměr)

- Příloha č.1

Krycí list nabídky

- Název veřejné zakázky: „Malířské práce tříd, učeben a dalších prostor v objektech školy - 2019 “

systémové číslo: 	  P19V00000057

- Základní identifikační údaje:

2.1. 	Zadavatel:

název:	Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most

sídlo:	Podkrušnohorská 1589, 436 01 Litvínov

IČ:	0832537

DIČ:	CZ00832537

zastoupený (jméno, funkce):	Mgr. Hanou Kaškovou, ředitelkou školy

tel.:	777 773 214

e-mail:	3zs@3zs.cz

kontaktní osoba pro zadávání VZ (jméno, funkce):  	Radka Mužíková

tel.:	777 773 214

e-mail:					3zs@3zs.cz

- Účastník:

název:					…………………………………………………………………………….

sídlo/místo podnikání:				……………………………………………………………………………..

statutární orgán (jméno, funkce):			…………………………………………………………………………….

tel.:						…………………………………………………………………………….

e-mail:					…………………………………………………………………………….

datová schránka:				…………………………………………………………………………….

bankovní spojení:				…………………………………………………………………………….

č. účtu: 					……………………………………………………………………………..

IČ:						……………………………………………………………………………..

DIČ:					…………………………………………………………………………….

spisová značka pod kterou je účastník veden u příslušného soudu: ……………………………………………………………

kontaktní osoba pro uvedenou VZ: 		…………………………………………………………………………….

tel.:						…………………………………………………………………………….

e-mail: 					…………………………………………………………………………….

- Nabídková cena:

měna, ve které bude nabídková cena uvedena: 	Kč - koruna česká

cena v Kč bez DPH: 				……………………………………………………………………………..

výše DPH:					…..………………………………………………………………………..

cena v Kč vč. DPH:				…..………………………………………………………………………..

- Oprávněná osoba jednat za účastníka:

titul, jméno, příjmení: 			………………………………………………………………………………………..

funkce: 				………………………………………………………………………………………...

podpis: 				………………………………………………………………………………………...

- Příloha č.2

Čestné prohlášení účastníka

k veřejné zakázce malého rozsahu

Název veřejné zakázky:	„Malířské práce tříd, učeben a dalších prostor v objektech školy - 2019 “

systémové číslo:		P19V00000057

Účastník:			…………………………………………………………………………………

sídlo:				…………………………………………………………………………………

IČ: 				…………………………………………………………………………………

statutární orgán (jméno, funkce): ………………………………………………………………………………..

Účastník tímto prohlašuje, že:

- je schopen realizovat předmět výše uvedené zakázky v plném požadovaném rozsahu a s náležitou odbornou péčí, a že vlastní platná oprávnění k provádění požadované činnosti (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listinu, osvědčení příslušného ministerstva),

- splňuje základní způsobilost ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to dle jeho ustanovení § 74 odst. 1, písm.a) až e) že:

  - nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

  - nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

  - nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

  - nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

  - není v likvidaci (§187 občanského zákoníku), proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V …………………………… dne ………………………

………………………………………………………………………………………………………................

……………………………………………………………………………………………………….................

…………………………………………………………………………………………………………………..

Jména, funkce, podpisy statutárního orgánu*) + razítko (pokud jej vlastní)

*) uvést všechny členy statutárního orgánu

- Příloha č.3

Čestné prohlášení účastníka

k nabídkové ceně, k návrhu smlouvy, k pojistnému

Název veřejné zakázky: 	„Malířské práce tříd, učeben a dalších prostor v objektech školy - 2019 “

systémové číslo:		P19V00000057

Účastník:			…………………………………………………………………………………

sídlo:				…………………………………………………………………………………

IČ: 				…………………………………………………………………………………

statutární orgán (jméno, funkce): ………………………………………………………………………………..

Účastník tímto prohlašuje, že:

- nabízí provést výše uvedenou veřejnou zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné zakázky, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za nabídkovou cenu (v Kč):

|  | Cena bez DPH | DPH výše/částka | Cena včetně DPH / konečná cena |
| --- | --- | --- | --- |
| Nabídková cena: |  | / |  |

- pečlivě prostudoval výzvu k podání nabídky (zadávací dokumentaci v plném rozsahu), porozuměl plně předmětu plnění veřejné zakázky a v nabídkové ceně zohlednil vše potřebné pro její následné náležité provedení, tak aby veřejná zakázka byla zrealizovaná kompletně co do rozsahu a kvality a byl naplněn její účel,

- ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po celou dobu realizace předmětu plnění. Případné početní chyby v nabídce jdou k tíži dodavatele.

- souhlasí s návrhem předmětné smlouvy, která je přílohou zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

- má nebo, v případě výběru účastníka k realizaci této veřejné zakázky, bude mít sjednanou smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti dle zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na výši plnění minimálně 1.000 tis. Kč před uzavření Smlouvy o dílo na tuto akci. (v případě VZ na projektové či obdobné práce)* / má  nebo, v případě výběru účastníka k realizaci této veřejné zakázky, bude mít uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s ……………………., č. smlouvy ………….. na hodnotu škody ve výši ……. Kč (minimálně ve výši nabídkové ceny včetně DPH) a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo objednateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo na tuto akci. (v případě VZ na stavební práce)*

*nehodící se škrtněte

Podpis:  	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(osoby oprávněné podepsat čestné prohlášení)

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            Razítko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Příloha č.4

Čestné prohlášení účastníka

k poddodavatelům

Název veřejné zakázky:	„Malířské práce tříd, učeben a dalších prostor v objektech školy - 2019 “

systémové číslo:		P19V00000057

Účastník:			…………………………………………………………………………………

sídlo:				…………………………………………………………………………………

IČ: 				…………………………………………………………………………………

statutární orgán (jméno, funkce):  ……………………………………………………………………………….

Účastník tímto prohlašuje, že:

- bude provádět veřejnou zakázku pouze vlastními kapacitami (v tom případě níže uvedenou  tabulku proškrtněte),

- na výše uvedené zakázce bude v případě, že se stane vybraným dodavatelem, spolupracovat s poddodavateli uvedenými v tabulce:

| Obchodní jméno a sídlo poddodavatele | IČ | Činnost na díle | % podíl na díle |
| --- | --- | --- | --- |

(Účastník může přidat libovolný počet řádků)

V průběhu realizace zakázky je zhotovitel povinen v případě jakýchkoliv změn zažádat o doplnění, případně o změnu poddodavatelů uvedených v této tabulce.

Podpis:  	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(osoby oprávněné podepsat čestné prohlášení)

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            Razítko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pokud jej vlastní)

- Příloha č.5

Čestné prohlášení účastníka

k počtu listů nabídky

Název veřejné zakázky:	„Malířské práce tříd, učeben a dalších prostor v objektech školy - 2019 “

systémové číslo:		P19V00000057

Účastník:			…………………………………………………………………………………

sídlo:				…………………………………………………………………………………

IČ: 				…………………………………………………………………………………

statutární orgán (jméno, funkce): ……………………………………………………………………………...

Účastník tímto prohlašuje, že:

jeho nabídka k provedení výše uvedené veřejné zakázky obsahuje celkem…………………………listů, dle provedeného číslování v pravém dolním rohu každého listu nabídky.

Podpis:  	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(osoby oprávněné podepsat čestné prohlášení)

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            Razítko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Příloha č. 6

SMLOUVA O DÍLO

na kompletní zhotovení díla

„Malířské práce tříd, učeben a dalších prostor v objektech školy - 2019 “

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2006 Sb.

(dále jen Občanský zákoník v platném znění)

Smluvní strany

1.

OBJEDNATEL:		Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola

Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most

se sídlem:			Podkrušnohorská 1589, 436 01 Litvínov

IČ:				00832537

DIČ:		         		CZ00832537

bankovní spojení:		KB a.s., pobočka Litvínov

číslo účtu: 			34232491/0100

zastoupená ve věcech smluvních:

Mgr. Hanou Kaškovou, ředitelkou školy

ve věcech realizačních a technických:

správce budov			tel: 739 456 340

(dále jen „objednatel“)

2.

ZHOTOVITEL:

IČO:

DIČ:

Zapsán v:

Bankovní spojení:

číslo účtu

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech realizačních a technických:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět smlouvy

- Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ………… k veřejné zakázce s názvem „Malířské práce tříd, učeben a dalších prostor v objektech školy - 2019 “.

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: „Malířské práce tříd, učeben a dalších prostor v objektech školy - 2019“ dle zadávací dokumentace a položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu, a to za podmínek a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.

- Předmětem plnění provedení výmalby společných chodeb včetně soklů, tříd, školní družiny, jídelny, kuchyně, drobných zednických oprav před malováním a úklid po malování v budovách školy:

- Budova školy, Podkrušnohorská 1589

- Školní družina

- Mateřská škola, Ladova 1676

- III.

- Vymezení díla

- Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

Součástí předmětu plnění jsou:

- přípravné práce

- zakrytí podlahových ploch nepropustnou folií

- dle potřeby odstranění původní malby a olejového nátěru

- drobné vysprávky

- nátěry nátěrovou barvou včetně soklů a radiátorů

- úklidové práce po vlastním malování

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět uvedené práce na základě vydaného živnostenského oprávnění.

- Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost (nebezpečí). Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu jen se souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně jako by je provedl sám.

- Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy.

- Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a zavazuje se řídit předanými výchozími podklady objednatele a jeho pokyny. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů nebo vady objednatelem předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.

- Změna rozsahu díla a s tím související změna ceny díla je možná jen na základě dodatku uzavřeného smluvními stranami před provedením takové změny.

- Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu.

IV.

Cena díla

- Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu díla stanovenou položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a to ve výši:

Cena za provedení díla celkem bez DPH ……………… Kč, DPH  21 %  ……………… Kč, Cena za provedení díla celkem včetně DPH  ……………… Kč

- Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle této smlouvy. Sjednaná cena je cenou pevnou (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustnou.

- Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle kterých byla stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto ohledu později zjištěné nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na cenu díla.

- Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započetím provádění díla. Nesplní-li zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitele, do doby zjištění takové překážky.

V.

Platební podmínky

- Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba k dokončení předmětu díla. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných prací, služeb a dodávek nad rámec této smlouvy a to postupem podle článku VI. bodu 3.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna po ukončení každého kalendářního měsíce po předložení odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací (zjišťovací protokol). Zástupce objednatele pověřený k jednání na díle je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovacího protokolu), jej schválit, případně písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení.

- Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovacího protokolu), který bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného technickým dozorem objednatele, nebude faktura proplacena. Zjišťovací protokol musí být předložen takovou formou, aby z něho bylo zřejmé i čerpání na jednotlivých položkách dle všech předchozích zjišťovacích protokolů.

- Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % vč. DPH z ceny díla v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení na základě žádosti zhotovitele. O převzetí a předání díla bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“ podepsaný zástupcem objednatele.

- Faktura bude objednateli předána osobně v jeho sídle, jak je shora uvedeno, nebo zaslána poštou na adresu uvedenou tamtéž. Faktura je splatná ve lhůtě 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

- Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou bude objednatelem potvrzený zápis o předání a převzetí provedeného díla.

- Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této smlouvě nebo faktura nebude mít náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení s placením ceny za dílo.

- Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání částky na účet dodavatele

VI.

Termín a místo plnění

- Termíny plnění:

Termín předání místa plnění a zahájení prací:		1. července 2019

Ukončení prací a předání řádně provedeného díla:		31. srpna 2019

- Dokončením díla se rozumí jeho provedení včetně protokolárního předání bez vad a nedodělků bránících jeho užívání.

- O předání a převzetí díla bude sepsán zápis s uvedením eventuálních vad a nedodělků a termínem jejich odstranění.

- Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu.

- Místo plnění: budovy Základní školy s rozšířenou výukou jazyků a Mateřské školy Litvínov, Podkrušnohorská 1589.

VI.

- Podmínky provedení díla

- Povinnosti zhotovitele

  - Nebezpečí škody na díle

- Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu   
      			  díla i jeho částech až do jeho řádného splnění a předání objednateli.

  - Vyklizení užívaných prostor, pracoviště - zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady udržovat pořádek a po dokončení díla vyklidit užívané prostory.

  - Zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na pracovišti, jakož i dalších, povahou díla a charakterem prováděných prací, dotčených obecně závazných právních předpisů.

  - Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa díla o pracích, které provádí, deník díla (jednoduchý záznam o stavbě) dle přílohy č.9 vyhl. č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí místa díla (pracoviště), dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.

  - Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn sledovat obsah deníku díla a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník díla trvale přístupný a uložený v místě díla. Povinnost vést deník díla končí odstraněním případných vad a nedodělků.

  - Po vzájemné dohodě je objednatel (technický dozor objednatele) oprávněn dát zhotoviteli pokyn přerušit práci z důvodů administrativního řešení víceprací, méněprací, žádosti změny lhůty provádění díla apod. na straně objednatele. Technický dozor objednatele zapíše rozsah a důvod přerušení práce na díle do deníku díla (deníku, jednoduchého záznamu o stavbě).

  - Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů v průběhu provádění díla.

  - Likvidaci a úklid pracoviště ukončí zhotovitel neprodleně po provedení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.

- Provádění kontrol

  - Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací. Objednatel

- může na své náklady průběžně kontrolovat práce a služby prováděné zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty, a to nejméně tři pracovní dny před jejich zakrytím.

  - V případě, že kontrolovaná část díla nebude vyhovovat technickým specifikacím projektu nebo požadavkům objednatele, může objednatel takové provedení odmítnout formou reklamačního protokolu nebo zápisem ve stavebním deníku a zhotovitel musí nevyhovující provedení takové části díla nahradit a provést všechny úpravy a změny nutné ke splnění oprávněných požadavků objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodlení zhotovitele s plněním této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit potřebné úpravy a změny na náklady zhotovitele.

  - Zhotovitel připraví všechny potřebné dokumenty a zajistí takový přístup ke kontrolované části díla, aby objednatel popř. jím určený zástupce mohl kontrolu uspokojivě provést, v opačném případě náklady související s opakováním kontroly z důvodu nevyhovujícího přístupu zhotovitele, bude hradit zhotovitel.

- Změny rozsahu díla

  - Zhotovitel zpracoval vyplněný výkaz výměr předmětu díla po jeho jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy prací a dodávek a zjišťovací protokoly budou objednateli předány při předání díla.

  - Veškeré dodatečné malířské a natěračské práce, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.

  - Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů.

  - Zhotovitel je povinen přistoupit na odpovídající změnu rozsahu předmětu díla, zejména při:

- změně rozsahu výchozích podkladů a podmínek, např. technické dokumentace,

- nových požadavcích objednatele

  - Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných dodatečných prací, dodávek nebo  služeb (víceprací) před jejich realizací formou  Změnového listu (viz. vzor v této  smlouvě o dílo). O takto oceněné vícepráce bude zvýšena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. III. bod 1. této smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.

  - Na práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“ (viz. Příloha č. 7 výzvy). Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. III. bod 1. této smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.

- Předání a převzetí díla

  - Dílo bude předáno na základě předávacího řízení. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol, který pořizuje objednatel ve spolupráci se zhotovitelem stavby.

  - Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla 5 dnů předem. Předávací řízení bude provedeno formou prohlídky na pracovním místě. Součástí tohoto předávacího řízení je i předložení všech příslušných dokladů viz odst. 4. c  tohoto článku

  - Zhotovitel připraví k předávacímu řízení následující dokumenty:

    - stavební deník

    - atesty o použitých materiálech

    - doklad o uložení odpadu (nebo čestné prohlášení o uložení odpadu)

    - prohlášení o shodě na použité výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky

    - „Protokol o předání a převzetí díla“ podepsaný zástupcem objednatele.

- Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít.

- Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání při předání díla soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve dvou vyhotoveních. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 5-ti dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol, jej schválit případně písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení.

  - Dílo může objednatel převzít i tehdy, jestliže vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto vady a nedodělky musí být uvedeny v Protokolu o odevzdání a převzetí stavby s uvedením termínu jejich odstranění.

  - Vadou se rozumí odchylka mezi kvalitou, rozsahem a parametry díla, stanovených projektovou dokumentací (technickou specifikací) a touto smlouvou. Vadou se též rozumí chybně zpracovaná projektová dokumentace, byla–li zhotovitelem vypracována.

Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci (technické specifikaci).

O předávacím řízení bude smluvními stranami sepsán Protokol o odevzdání a převzetí stavby obsahující relevantní skutečnosti.

  - Vada nebo nedodělek budou považovány za odstraněné až po podpisu zástupce pro jednání ve věcech technických objednatele nebo osobou zástupce pro jednání ve věcech technických objednatelem písemně jmenovanou.

- VII.

Záruka a odpovědnost za vady díla

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno podle této smlouvy, bude kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude odpovídat požadavkům.

- Zhotovitel odpovídá objednateli za vady předmětu díla, které existují v době jeho předání nebo které se vyskytnou v průběhu záruční doby.

- Zhotovitel poskytuje záruku za jakost předmětu díla po 24 měsíců.

- Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele na adrese uvedené shora bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

- Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu díla bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů po doručení písemného oznámení o vadě nebo ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedení opravy vady sdělí zhotovitel objednateli písemně.

- Doba od doručení oznámení o vadě do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

VIII.

Sankce

- V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním předmětu díla objednateli v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč a dále smluvní pokutu ve výši  500 Kč za každý i započatý den prodlení počínaje dnem následujícím po termínu ukončení prací a předání řádně provedeného díla dle článku V. odst. 1 této smlouvy, až do výše ceny díla bez DPH.

- Objednatel je oprávněn započítat uplatněnou smluvní pokutu jako část finančního plnění ve vztahu k předložené faktuře, tj. faktura může být (bez dalšího nároku zhotovitele) proplacena pouze částečně.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení (§ 1802 a násl. občanského zákoníku) stanovený podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

- Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na účet objednatele ve lhůtě do 10 dní od písemné výzvy objednatele k uhrazení smluvní pokuty.

- Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.

- Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

IX.

Ostatní ujednání

- Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky.

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s ……………………., č. smlouvy ………….. na hodnotu škody ve výši ……. Kč (minimálně ve výši nabídkové ceny včetně DPH) a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo objednateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

X.

Vyšší moc

- Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

- Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.

- Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XI.

Odstoupení od smlouvy

- Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě dohodnuté s objednatelem takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel má právo písemně odstoupit od smlouvy, v případě:

  - zahájení insolvenčního řízení nebo nařízením exekuce na majetek zhotovitele,

  - nedodržení postupu provádění díla dle této smlouvy zhotovitelem, a to i přes písemné upozornění  objednatele,

  - nastane vyšší moc uvedená v článku X. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

- Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy v případě:

  - bude-li zhotovitel nucen z důvodů prokazatelně na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak tři měsíce, nebude-li dohodnuto jinak.

- Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

- V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

- Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

- Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

- V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

- Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku smlouvy).

XII.

GDPR

Zhotovitel (zpracovatel osobních a citlivých údajů) se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které získal v souvislosti s plněním smlouvy a které podléhají ochraně osobních údajů. Zhotovitel (zpracovatel osobních a citlivých údajů) je vázán povinností mlčenlivosti po dobu trvání smlouvy, a také po jejím skončení. Zhotovitel (zpracovatel osobních a citlivých údajů) prohlašuje, že zavedl potřebná technická a organizačních opatření pro ochranu údajů poskytnutých obdarovaným a že zpracování osobních údajů je tak prováděno v souladu s evropským nařízením GDPR.

Zhotovitel (zpracovatel osobních a citlivých údajů) si je vědom, že při zavinění úniku údajů poskytnutých školou, uhradí škole vzniklou škodu.

Při úniku poskytnutých údajů je Zhotovitel (zpracovatel osobních a citlivých údajů) povinen neprodleně tuto skutečnost nahlásit škole a ta dále pověřenci pro ochranu osobních údajů.

Zhotovitel (zpracovatel osobních a citlivých údajů) nebude předávat údaje poskytnuté školou 3. osobám bez souhlasu odběratele.

Pokud má Zhotovitel (zpracovatel osobních a citlivých údajů) dalšího zpracovatele je povinen tuto skutečnost oznámit škole.

VIII.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Ve věcech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se smluvní vztah řídí příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku a ostatními právními předpisy platnými na území České republiky.

- Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv vedená Základní školou s rozšířenou výukou jazyků a Mateřskou školou Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

- Tato Smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

- Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most uveřejní Smlouvu v informačním systému registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené  v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení 	 k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- Tuto smlouvu lze změnit pouze formou písemných číslovaných dodatků opatřených podpisy oprávněných zástupů obou 	 smluvních stran.

- Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží odběratel a 1 dodavatel.

- Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 (položkový rozpočet s uvedenými cenami).

- Smlouva byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky                               č. ZŠMŠ 9/2019/VZ – 6

- Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho ji podepisují.

V Litvínově dne

Za objednatele			                		Za zhotovitele

__________________________			_____________________________

Mgr. Hana Kašková

ředitelka školy

Oprávněnou osobou se zde rozumí statutární zástupce nebo písemně statutárním zástupcem pověřená osoba. V případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí rozsah oprávnění (zejména úkony za účastníka při zadávání této veřejné zakázky) svěřených pověřené osobě, včetně podpisu statutárního zástupce účastníka na takové listině.