Město Litvínov

se sídlem  Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

výzva k podání nabídky

Město Litvínov, vyzývá, v souladu se směrnicí Rady města Litvínova č.1/2019 uchazeče k podání nabídky na zakázku na služby s názvem:

„O1804 Demolice bytového domu ul. Jiřetínská č.p.265-270 v Janově“ – projektová dokumentace

1)  Identifikační  údaje zadavatele:

zadavatel:   	Město Litvínov,

se sídlem: 	Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov,

IČ:	00266027

DIČ:     CZ00266027

www.mulitvinov.cz

Zastoupený:     Karlem Rosenbaumem, 2.místostarostou města

Vyřizuje:     	Iveta Dunovská

referent odboru investic a regionálního rozvoje

tel. 476 767 615, iveta.dunovska@mulitvinov.cz

2)   Informace o zakázce

2.1 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, vedenou v systému JSVZ zadavatele. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 410 tis. Kč bez DPH. Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), kde se uplatní jen explicitně ve výzvě uvedené požadavky zadavatele odkazující na ZZVZ, jakož i povinnost zadavatele postupovat v souladu s § 6 ZZVZ, tj. dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

3)   Předmět zakázky

3.1 Projektová dokumentace (dále taky PD) bude zpracována dle současných českých technických a uživatelských standardů a norem a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání. A déle metodického pokynu poskytovatele dotace Ministerstva pro místní rozvoj, z podprogramu Dotační titul č. 1 - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, který bude znám později.

3.2 Věcný rozsah projektové dokumentace a inženýrské činnosti:

Projektová dokumentace bouracích prací stavby s názvem „O1804 Demolice bytového domu ul. Jiřetínská č.p.265-270 v Janově“. Inženýrská činnost bude zahrnovat vyjádření správců sítí za účelem odpojení domu od všech přípojek, získání stanovisek DOSS, dalších vyjádření a vydání příslušného povolení odstranění stavby.

3.3 Popis předmětu zakázky:

Stávající stav

Stavba určená k demolici se nachází na sídlišti Janov v katastrálním území Janov u Litvínova. V území stavby se nachází budova o 8 nadzemních podlažích a 1 podzemním, se šesti  vchody. Objekt byl postaven stejně jako zbytek janovského sídliště v sedmdesátých letech minulého století na katastru obce Janov s cílem zajistit moderní ubytování zejména pro obyvatele obcí, které ustoupily těžbě. V současné době je objekt zcela vybydlený, neslouží svému účelu a postupně chátrá, v prvních patrech došlo k zazdění obvodové konstrukce. Je pravděpodobné, že se v konstrukci bude nacházet azbest.

Z vnějšího prostoru jsou do objektů zavedeny inženýrské sítě – vodovod, kanalizace, plynovod, teplovod a elektřina, funkční není žádná z těchto sítí, tyto jsou odpojené v předávacích místech správců zařízení. Podzemní vedení inženýrských sítí bude ponecháno po odpojení v zemi.

Budova stavby se nenachází ani nezasahuje do žádných chráněných území. Navrhovanou demolicí budou dotčeny pouze ochranná pásma inženýrských sítí a jejich přípojek. Demoliční práce budou provedeny v souladu s podmínkami správců či majitelů zařízení. U objektu BD se nachází také stavba technického zařízení na stp.č. 358 k.ú. Janov u Litvínova, která je ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. V projektové dokumentaci se k tomuto musí přihlédnout a nesmí dojít k nežádoucím zásahům objektu.

Objekt s č.p. 265-270 v ul. Jiřetínská leží na parcelách číslo: 296/1; 296/2; 296/3; 296/4; 296/5; 296/6  k.ú. Janov u Litvínova. Objekt je panelový dům VVÚ – ETA o 8 nadzemních podlažích a 1 podzemním a se šesti vchody. Zastavěná plocha je celkem 1521m2 .

Cílový projektovaný stav:

# Stavba není členěna na etapy. Demoliční práce budou provedeny jako celek/jeden stavební objekt (všechny vchody, všechna podlaží stávající budovy). Odstranění staveb bude provedeno postupně, práce budou prováděny převážně strojně s dílčím ručními demontážemi a tříděním materiálů. Při odstraňování stavby nedojde k porušení okolních ploch financovaných z dotačních programů, (jedná se o chodník, o veřejné osvětlení, komunikaci ul. Gluckova), tyto budou chráněny např. zakrytím zeminou nebo panely. Asfaltová komunikace a zpevněná plocha parkoviště nebyly součástí výstavby v rámci dotace IPRS Janov. Stávající kontejnerová stání jsou  poničená a udržitelnost stavby již skončila.

Odstraněna bude celá osmipodlažní panelová budova včetně podzemních částí základů a ostatních konstrukcí. Případná možnost likvidace formou recyklace stavebního odpadu by v tomto projektu byla vhodná.

3.4 Zpracování projektové dokumentace bouracích prací stavby „O1804 Demolice bytového domu ul. Jiřetínská č.p.265-270 v Janově“ – projektová dokumentace bude v rozsahu:

- dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. a č.405/2017- přílohy 16, PD bouracích prací a bude mít tento stavební objekt:

SO 01 – demolice BD č.p.265-270

3.5 Nákladová část

Součástí dokumentace bude i Nákladová část s podrobným Položkovým rozpočtem a Soupisem prací (vč. výkazu výměr). Soupis prací a výkazy výměr budou splňovat požadavky na dokumentaci dle   vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah předmětu veřejné zakázky. Zadavatel upřednostňuje zpracování rozpočtu v cenové soustavě ÚRS, SW KROS.

3.6 Inženýrská činnost

Projektová dokumentace je poptávána včetně zajištění inženýrské činnosti a získání povolení k odstranění stavby. V rámci inženýrské činnosti zajistí uchazeč potřebná stanoviska dotčených orgánů,

vyjádření správců sítí v daném území a k odpojení stávajících rozvodů, zajištění dopravně správních povolení a dalších reálií, např. plánu BOZP či statického posouzení.

Zhotovitel podá žádost k řízení na příslušném stavebním úřadě a bude spolupracovat se stavebním úřadem v průběhu řízení tak, aby na dílo byla vydána příslušné povolení v nejkratším možném termínu, bez zbytečných průtahů z důvodů nečinnosti na straně zhotovitele. Inženýrskou činnost lze považovat za splněnou dle této smlouvy o dílo předáním příslušného povolení o odstranění stavby zadavateli.

3.7  Předpoklad povolovacího procesu:  povolení k odstranění stavby.

3.8 Požadavek na formální zpracování PD:

Projektová dokumentace bude zpracována jako celek spolu s dokladovou částí.

Soupis prací s výkazem výměr a rozpočet bude obsahovat stavební objekt s rekapitulací a krycím listem.

Podrobně (počty paré včetně předání digitálních dat)  viz. dále smlouva o dílo.

3.9 Požadavek na zajištění zaměření a průzkumů:

- zajištění podkladů katastru nemovitosti včetně digitálních

- geodetické zaměření budovy a okolí

- podklady o průběhu sítí v dané lokalitě (stanoviska vlastníků odpojených sítí, průzkum přípojek apod.).

3.10 Součinnost zadavatele:

Zadavatel poskytne součinnost v přiměřeném rozsahu:

-   zajistí podklady o svém majetku (VO, dešťová kanalizace)

-   zajistí vstupy do dotčeného objektu, na dotčené pozemky

3.11 Požadavky na projednání a postup odsouhlasování PD

Zadavatel požaduje konzultovat PD průběžně na společných jednáních v Litvínově a to minimálně 2x během zpracovávání projektové dokumentace. Dále zadavatel požaduje po dodavateli prohlídku místa a vyjádření odboru nakládání s majetkem. Na jednáních bude projednávána projektová dokumentace v rozpracovanosti a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nákladů stavby.

3.12 Zapracování podmínek dotace

Uchazeč bude při zpracování díla akceptovat požadavky, vyplývající z podmínek dotace podprogramu Dotační titul č. 1 - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Tyto požadavky budou předány po zahájení projektové činosti.

Jedná se o podmínky, které mohou mít vztah ke způsobu zpracování projektové dokumentace, technickém řešení stavby apod.

3.13 Požadavky na udržitelnost stávajících okolních ploch

V bezprostřední blízkosti bytového domu se nacházejí chodníkové plochy a komunikace a veřejné osvětlení, které byly v minulých letech opraveny s příspěvkem dotačního titulu. Tyto plochy se nesmí stavební činností nikterak znehodnotit, proto je třeba dbát při zpracování projektu pro odstranění stavby na toto ohled a v rozpočtu stavby počítat s nutnými opatřeními (zakrytím ploch v okolí budovy, např.zeminou či jiné vhodné opatření) k ochraně již rekonstruovaných ploch. Stávající kontejnerová stání již udržitelnost nemají.

4)   Doba a místo plnění zakázky

Předpoklad podpisu smlouvy:  02/2020

Lhůta plnění:

- zpracování projektové dokumentace k povolení odstranění stavby do 8 týdnů od výzvy k zahájení prací

- inženýrská činnost a podání žádosti o povolení na stavební úřad do 14 týdnů od výzvy k zahájení prací

- vyskladnění DBP, předání příslušného povolení, předání rozpočtu se soupisem prací ihned po vydání povolení k odstranění stavby.

Změny vyvolané požadavky ve správním řízení budou zapracovány do projektové dokumentace.

5)   Požadavky  na zpracování a obsah nabídky

5.1. Zpracování nabídky:

- uchazeč může  předložit pouze 1 nabídku na celý rozsah plnění veřejné zakázky

- cenová nabídka musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky dle této výzvy

- Uchazeč v rámci své nabídky předloží návrh Smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem uchazeče (příloha zadávací dokumentace). Pokud nebude součástí nabídky podepsaný návrh smlouvy oprávněnou osobou, je zadavatel oprávněn nabídku odmítnout a vyloučit z hodnocení.

- návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (příloha č. 2), v návrhu smlouvy  uchazeč dále uvede údaje o tom, zda má či bude mít ke dni podpisu Smlouvy o dílo smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti dle zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na výši plnění minimálně 1.000 tis. Kč.  Tato smlouva o pojištění  bude doložena před podpisem smlouvy o dílo zadavateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo

-     kvalifikační dokumentace viz. bod  6.

5.2 Stanovení nabídkové ceny

Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami soutěže, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla objednateli. Cenová nabídka musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.

Celková cena díla musí být uvedena v členění: cena bez daně z přidané hodnoty, dále sazba DPH a celková nabídková cena včetně  DPH. V případě, že uchazeč je neplátce DPH, uvede toto v nabídce a cenu uvádí jako koncovou.

Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy nabídková cena, zahrnuje všechny práce, dodávky a služby vymezené v podmínkách výběrového řízení, a to včetně nákladů na technicko- administrativně organizační úkony, náklady na dopravu a další náklady s požadovanou činností související.

5.3. Zadávací lhůta: je stanovena na 3 měsíce. Po dobu zadávací lhůty je uchazeč vázán svou nabídkou.

6)   Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů

- základní kvalifikační předpoklady (viz. příloha č. 3 ZD – čestné prohlášení)

- doklad ČKAIT o autorizaci zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby, případně obdobnou adekvátní autorizaci, opravňující zpracování PD ve výše uvedeném rozsahu

- zadavatel požaduje, aby se autorizovaná osoba přímo podílela na zpracování PD, proto pokud autorizovaná osoba není přímo uchazečem, bude doložen vztah autorizované osoby k uchazeči, pokud se bude jednat o externí osobu, je toto nutné doložit Čestným prohlášením této externí osoby, že výše uvedené práce bude vykonávat (bude se na nich podílet), uvést způsob jakým budou práce pro uchazeče provedeny (např.smlouva, dohoda o provedení práce apod.) a podpis autorizované osoby

- reference - seznam zakázek obdobného charakteru (odstraňování staveb, bourání  staveb, demolice) za posledních 5let (uvést název stavby, cca investiční náklady projektované stavby, název objednatele, datum odevzdání PD)

- počet referenčních 	zakázek musí být minimálně 2

- minimálně u 2 zakázek bude doloženo potvrzení o řádném provedení projektových prací objednatelem, s podpisem.

7)   Platební podmínky, záruční doba na dílo

viz.návrh  smlouvy o dílo

Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Platby budou rovněž probíhat výhradně v Kč. Splatnost daňových dokladů  bude 21 dní  (viz. ustanovení v SoD).

8)  Místo, forma a lhůta pro podání nabídky

8.1. Místo pro podání nabídky:

– poštou na adresu zadavatele: Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Osobně na podatelnu úřadu v době:

Po a ST od 8:00 – 11:30; 12:30 - 17:00 h

Út a Čt od 8:00 – 11:30; 12:30 - 15:00 h

Pá od 8:00 – 11:30, 12:30 – 13:30 h

Podmínka doručení není splněna podáním nabídky k přepravě, ale okamžikem, kdy ji obdrží zadavatel.

8.2 Forma podání nabídky

Nabídka uchazeče se podává písemně v počtu: 1 originál v řádně uzavřené obálce zabezpečené proti neoprávněné manipulaci minimálně přelepením a přerazítkováním s podpisem a s nápisem Veřejná zakázka „O1804 Demolice bytového domu ul. Jiřetínská č.p.265-270 v Janově“ – projektová dokumentace a zřetelnou výzvou „NEOTEVÍRAT“.

Na obálce musí být uvedeno IČ uchazeče a jeho adresa, na níž je možné odesílat vyrozumění. Všechny uzávěry (přelepy) obálky musí být opatřeny razítkem (pokud jej vlastní) a podpisy uchazeče. Nabídku nelze doručit datovou schránkou, a to z důvodu omezené datové kapacity datové schránky.

8.3 Lhůta pro podání nabídek

Termín zveřejnění na webových stránkách města:  10.1.2020

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 24.1.2020 do 11:00  hodin. Nabídky podané po lhůtě nebudou hodnoceny.

8.4 Otevírání obálek  s nabídkami proběhne bezodkladně, do 5 pracovních  dnů od lhůty pro podání, místo Litvínov, uchazeči nebudou přizváni. Výsledky výběrového řízení budou po ukončení činnosti komise vyvěšeny na web zadavatele https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html pod anotací této zakázky, případně na stránky veřejného zadavatele dle zákona.

8.5 Dodatečné   informace k zadávacím podmínkám

Případné potřebné informace budou podány uchazečům na základě dotazů doručených elektronickou poštou, vyřizující osoba je Iveta Dunovská, e-mail: iveta.dunovska@mulitvinov.cz.  Dotazy musí být doručeny nejpozději do 14.1.2020. Odpovědi na dotazy budou odeslány tazateli el. poštou  a zveřejněny na webové adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html  pod anotací této veřejné zakázky nejpozději  16.1.2020.

Veškeré údaje o zadavateli je možné získat na internetové adrese www.mulitvinov.cz

9)   Způsob  hodnocení nabídek

Jednotlivé nabídky budou vyhodnoceny podle jediného kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena za celou zakázku.

10)   Závěrečné  informace

- zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/ v rámci příslušné veřejné zakázky. Na komunikaci mimo tento nástroj nemusí zadavatel reflektovat. Na adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/ budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení

- zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy

-    zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít,

-	zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady  transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace

- uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem

- uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů.

-  	předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny

- zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky

- uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Smlouva o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

-   zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše  smlouvu o dílo a objednateli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy elektronicky.

Příloha: situace

V Litvínově: 10.12.2019

Vypracoval:  Iveta Dunovská, referent odboru investic a regionálního rozvoje

Ing. Tomáš Hubal, vedoucí  odboru investic a regionálního rozvoje

Ing. Romana Švarcová, ekonom odboru

Z hlediska dotačních požadavků kontroloval: Ing. Petra Porcalová, referent odd. RR

Schválil:   Karel Rosenbaum, 2.místostarosta města

S návrhem smlouvy souhlasí: Mgr. Jan Buchta, právní oddělení

Příloha č. 1

Krycí list nabídky

1.   Název veřejné zakázky: „O1804 Demolice bytového domu ul. Jiřetínská č.p.265-270 v Janově“ – projektová dokumentace

- Základní identifikační údaje uchazeče:

Uchazeč		:

Zastoupený		:

Sídlo			:

IČ			:

DIČ			:

Bankovní spojení 	:

č.ú. 			:

Datová schránka	:

Telefon			:

- Nabídková cena:

Měna, ve které bude nabídková cena uvedena: 	Kč - koruna česká

| Cena za projektovou dokumentaci: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavební objekt |  | cena bez DPH |  | DPH | cena s DPH - ev. konečná cena |
| Demolice bytového domu č.p.265-270, Janov |  |  |  |  |  |
| Cena zakázky celkem |  |  |  |  |  |

- Uchazeč nabízí provést výše uvedenou zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné zakázky, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za výše  částku (v Kč), v které jsou zahrnuty veškeré náklady na (fáze) požadované dokumentace, nákladovou část i inženýrskou činnost v rozsahu všech potřebných profesí.

- Ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po celou dobu realizace předmětu plnění. Případné početní chyby v nabídce jdou k jeho tíži.

- Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení : 	……………………………………………………………………………

Funkce: 			…………………………………………………………………………..

Podpis/razítko: 		………………………………………………………………………..

Příloha č.2

Smlouva o dílo č. (návrh)

na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu

„O1804 Demolice bytového domu ul. Jiřetínská č.p. 265-270 v Janově“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.v platném znění

(dále jen Občanský zákoník nebo OZ)

I.

Smluvní strany

1.1	Objednatel 		:  Město Litvínov

Zastoupený		:  Karlem Rosenbaumem, 2.místostarostou města

Sídlo			:  Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

IČ			:  002 66 027

DIČ 			:  CZ 00266027

Bankovní spojení		:  KB a.s. Litvínov

č.ú.         	             	:  0000921491 / 0100

(dále jen objednatel)

1.2	Zhotovitel		:

Zastoupený		:

Sídlo			:

IČ			:

DIČ			:

Bankovní spojení 	:

č.ú. 			:

Datová schránka		:

Telefonní kontakty	:

E-mail			:

(dále jen zhotovitel)

1.3	Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za objednatele:    Ing. Tomáš Hubal, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Zdeněk Porcal, Bc. Dušan Černohorský - referenti odboru investic a regionálního rozvoje

za zhotovitele:  	………… , č. ČKAIT  ……..

II.

Výchozí podklady a údaje

2.1    	Výchozí údaje:

Název stavby:  „O1804 Demolice bytového domu ul. Jiřetínská č.p. 265-270 v Janově“ – projektová dokumentace

Místo stavby: 	        Litvínov

# Stavebník:                   Město Litvínov

III.

Předmět plnění

# Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat projektovou dokumentaci  pro stavbu „O1804 Demolice bytového domu ul. Jiřetínská č.p. 265-270 v Janově“ v  rozsahu příslušné zadávací dokumentace, jejích příloh a čestných prohlášení, dle platných českých technických norem a současných uživatelských standardů a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad  a nebezpečí.

3.3	Cílový projektovaný stav: stavba určená k demolici se nachází na sídlišti Janov v katastrálním území Janov u Litvínova. V území stavby se nachází jedna budova o 8 nadzemních podlažích a 1 podzemním, se šesti vchody. Z vnějšího prostoru jsou do objektů zavedeny inženýrské sítě – vodovod, kanalizace, plynovod, teplovod a elektřina. Demoliční práce budou provedeny v souladu s podmínkami správců či majitelů zařízení.

Navrhovanou demolicí budou dotčeny pouze ochranná pásma inženýrských sítí a jejich 	přípojek.

Při odstraňování stavby nedojde k porušení okolních ploch financovaných z dotačních programů, (jedná se o chodník, o veřejné osvětlení, komunikaci ul. Gluckova). Rozsah projektovaných prací bude dále upřesněn (zpevněné plochy, parkoviště apod.).

Objekt s č.p. 265-270 v ul. Jiřetínská leží na parcelách číslo: 296/1; 296/2; 296/3; 296/4; 296/5; 296/6  k.ú. Janov u Litvínova. Objekt je panelový dům VVÚ – ETA o 8 nadzemních podlažích a 1 podzemním a se šesti vchody. Zastavěná plocha je celkem 1521m2 .

Demoliční práce budou provedeny jako celek (všechny vchody, všechna podlaží stávající budovy, přístupové chodníčky). Práce budou prováděny převážně strojně s dílčím ručními demontážemi a tříděním materiálů.

3.4  Zpracování projektové dokumentace bouracích prací stavby „O1804 Demolice bytového domu ul. Jiřetínská	č.p. 265-270 v Janově“ – projektová dokumentace bude v rozsahu:

- dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. a č.405/2017-  	přílohy 16, PD bouracích prací a bude členěna: 	SO 01 – demolice BD č.p.265-270

3.5 	Součástí dokumentace bude i nákladová část s podrobným Položkovým rozpočtem a Soupisem prací (vč. výkazu výměr). Soupis prací a výkaz výměr bude splňovat požadavky v souladu s platnými obecnými právními předpisy. Zadavatel upřednostňuje zpracování rozpočtu v cenové soustavě ÚRS, SW KROS. Zhotovitel se zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů.

3.6  Projektová dokumentace je poptávána včetně zajištění inženýrské činnosti a získání příslušného  povolení. V rámci inženýrské činnosti zajistí zhotovitel:

- potřebná stanoviska dotčených orgánů

- zajištění povolení ke kácení dřevin

- vyjádření správců sítí v daném území, i k odpojovaným rozvodům

- zajištění dopravně správních povolení

- plán BOZP

- statický výpočet apod.

Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení DIO (dopravně-inženýrská opatření) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.

V rámci inženýrské činnosti zhotovitel do projektové dokumentace zapracuje poznatky a požadavky z průzkumů, projednání, stanovisek apod.

Zhotovitel podá žádost k řízení na příslušném stavebním úřadě a bude spolupracovat se stavebním úřadem v průběhu řízení tak, aby na dílo byla vydána příslušná povolení v nejkratším možném termínu, bez zbytečných průtahů z důvodů nečinnosti na straně zhotovitele. Inženýrskou činnost lze považovat za splněnou dle této smlouvy o dílo předáním povolení stavby objednateli.

3.7	Součástí plnění díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení díla potřebné.

3.8  Požadavek na zajištění zaměření a průzkumů zhotovitelem:

- zajištění podkladů katastru nemovitosti včetně digitálních

- geodetické zaměření budovy a okolí

- podklady o průběhu sítí v dané lokalitě (stanoviska vlastníků odpojených sítí, průzkum 	přípojek apod.).

3.9 Objednatel poskytne součinnost v přiměřeném rozsahu a po dohodě, na základě podnětu zhotovitele zejména:

- při řešení majetkoprávních vztahů (vypořádání majetkových vztahů)

- zajistí podklady o svém majetku (VO, dešťová kanalizace)

- zajistí vstupy na dotčené pozemky.

3.10	Objednatel požaduje konzultovat PD průběžně na společných jednáních v Litvínově a to minimálně 2x během zpracovávání projektové dokumentace. Dále objednatel požaduje po zhotoviteli prohlídku místa. Na jednáních bude projednávána projektová dokumentace v rozpracovanosti a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nákladů stavby.

3.11	Projektová dokumentace bude předána v 6 písemných vyhotoveních pro odstranění stavby. Dokladová část bude obsažena v každém paré, originály budou v paré č.1.

Digitálně bude PD předána v těchto formátech, vše označeno dle struktury projektu:

- zprávy: doc ev. docx,  včetně  příloh, výpočtů, produktových listů apod., tyto lze v PDF

- výkresová část: PDF (každý výkres) – označení dle struktury projektu,  DWG (případně DGN - zaměření, situace),  DXF – s ohledem na GIS města

- dokladová část ve formátu PDF

- rozpočet – 1x tiskem s podpisem zhotovitele

- soupis prací s výkazem výměr ve formátu XLS a PDF a  případně i soubor Kros ve formátu KZ, uzamčení polí  dle dohody.

Všechny písemné dokumenty budou ve všech paré budou opatřeny podpisem  a autorizačním razítkem (ČKAIT) autorizované osoby.

3.12	Z průběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel dále doloží objednateli všechny správní kroky, které v souvislosti s projektovou činností  provede.

3.13	Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dílo) bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1 této smlouvy. O převzetí díla bude vyhotoven mezi objednatelem a zhotovitelem předávací protokol.

3.14	Zhotovitel se zavazuje dále vykonávat občasný autorský dozor v průběhu celé realizace  předmětné stavby a to výkonem  účasti na kontrolních dnech stavby, případně zpracováním změn projektu apod.  Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván vždy a pouze na vyzvání objednatelem.

IV.

Doba plnění

4.1	Doba plnění díla:

- zpracování projektové dokumentace k povolení odstranění stavby do 8 týdnů od výzvy 	k zahájení prací

- inženýrská činnost a podání žádosti o povolení na stavební úřad do 14 týdnů od výzvy 	k zahájení prací

- vyskladnění DBP, předání příslušného povolení, předání rozpočtu se soupisem prací ihned po vydání povolení k odstranění stavby.

4.2	Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 10 dní od výzvy k zahájení prací,  bude  toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy. Zahájením prací se rozumí účast na vstupním jednání, které svolá objednatel.

4.3	Pokud nebude zhotovitel plnit výše uvedené lhůty dle bodu 4.1 nebo podmínku o projednávání prací na díle dle bodu 3.10, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za  podstatné porušení této smlouvy a  objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy bez ohledu na rozpracovanost projektu. O tomto objednatel vyrozumí zhotovitele písemně.

4.4	Provedení díla zhotovitelem ve lhůtě plnění je podmíněno součinností objednatele.  V případě, že objednatel bude v rámci součinnosti s prodlením, je toto oprávněný důvod k prodloužení lhůty doby plnění díla dodatkem ke smlouvě.

V.

Cena

  - Celková cena předmětu díla „O1804 Demolice bytového domu ul. Jiřetínská č.p. 265-270 v Janově“ – projektová dokumentace  specifikovaného v čl. III. této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku)  a nejvýše přípustná a skládá se z ……………….  Kč bez DPH (ev. konečná cena) a DPH, která bude k dílu účtována v zákonné výši a dle platných zákonných pravidel.

5.2	Ceny rozpočtů a výkazů výměr, průzkumů a zaměření, inženýrské činnosti atd. v rozsahu předmětu díla dle článku III. této smlouvy jsou vhodně zahrnuty do ceny projektové dokumentace, stejně jako veškeré další běžné práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy.

5.3 	Cena za autorský dozor vykonávaný dle bodu 3.14 se sjednává v ceně 450,- Kč/ hodinu bez DPH. Tato částka se týká účasti na kontrolních dnech a pokrývá všechny náklady včetně dopravy. Částka za případné další projektové práce bude stanovena vždy dohodou předem, a to poměrem dle rozsahu z hodnoty díla jednotlivých staveb dle této smlouvy.

Částka za dopravu osoby, vykonávající autorský dozor na stavbě, bude stanovena pomocí  odhadu přepravního času ze sídla zhotovitele na místo stavby, nebudou započítávány přímé ani nepřímé náklady na přepravní prostředek.

VI.

Platební podmínky

  - Zhotovitel bude fakturovat dílo na základě faktury po předání částí díla takto:

- po zpracování PD, zaměření, průzkumech apod. lze fakturovat dílčí částku 30% z celkové ceny dle bodu 5.1

- po podané žádosti na SÚ lze fakturovat dílčí částku 40% z celkové ceny dle bodu 5.1

-  vyskladnění DBP včetně rozpočtu a soupisu prací, předání pravomocného povolení k odstranění  stavby lze fakturovat dílčí částku  30% z celkové ceny dle bodu 5.1.

Zhotovitel může fakturovat dílo jednorázově po předání celého díla v rozsahu předmětu díla dle článku III. této smlouvy. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného předávacího protokolu, který bude nedílnou součástí faktury.

6.2	Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.

6.3	Dílčí faktura bude mít tyto náležitosti:

- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ

- označení díla

- číslo smlouvy objednatele

- číslo faktury s označením „Dílčí“

- den odeslání a den splatnosti

- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH

- procentuální vyčíslení platby  a částku k úhradě

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma

- razítko a podpis oprávněné osoby

- dílčí předávací protokol

- označení identifikace dotace.

6.4	Konečná faktura může být objednateli zaslána až po řádném  předání a převzetí díla v plném rozsahu dle bodu III. Faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 6.3.:

- výslovný název „konečná faktura“

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH

- soupis a výši všech uhrazených faktur

- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH

- kopii protokolu o předání a převzetí díla

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

6.5		Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručení opravené faktury objednateli.

6.6 	Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou  spolupůsobit  při  výkonu  finanční  kontroly  prováděné  v  souvislosti  s  úhradou  zboží  nebo služeb  z  veřejných  výdajů,  tj.  zhotovitel  je  povinen  poskytnout  požadované  informace  a dokumentaci  zaměstnancům  nebo  zmocněncům  pověřených  orgánů  (CRR,  MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu  a dalších oprávněných orgánů  státní  správy)  a vytvořit výše  uvedeným  orgánům  podmínky  k  provedení  kontroly  vztahující  se  k  předmětu  díla  a poskytnout jim součinnost.

VII.

Záruční doba

7.1	Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce 60 měsíců.

7.2	Záruční doba (běh lhůty záruční doby) začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

7.3	Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, vyhláškou č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a dalšími  platnými právními předpisy a technickými normami.

7.4	Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.

7.5	Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen zahájit do 5 dní po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstranit ve sjednané lhůtě. Nedojde-li k dohodě dle předchozí věty, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dní od doručení reklamace.

7.6	V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.5 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.

7.7	Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

VIII.

Smluvní pokuty

8.1	Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v jednání, která nejsou upravena v tomto článku, a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

8.2	V případě chybného projektového řešení či nedostatků v projednání s dotčenými orgány a organizacemi, které bude mít dopad na zvýšení finančních či termínových nároků při realizaci stavby, má objednatel právo uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1% z nárokované ceny dodatečných stavebních prací.

8.3	Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.

8.4	Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.

8.5	Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu plnění. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

8.6	Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.

8.7	Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem pohledávek. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí.

8.8	Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. VIII. odečíst zhotoviteli z konečné faktury za dílo.

8.9	Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem, je  zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního postihu.

8.10  	Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti dle zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na výši plnění minimálně 1.000 tis. Kč.  Tato smlouva o pojištění  bude doložena před podpisem smlouvy o dílo zadavateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

IX.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

9.1	Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle platných předpisů, neodpovídají ČSN či  ostatním českým  technickým normám nebo  požadavkům objednatele.

9.2	Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:

- ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

- ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů

- ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů

- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

- ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy

- požadavků ČSN 73 6005  - prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

- požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány

9.3	Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu podkladů převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.4	Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 9.3 odpovídá za vady díla, pokud podklady či pokyny zapracoval do díla.

X.

Ostatní ujednání

10.1	Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu v této souvislosti vzniklou.

10.2	Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subzhotovitele). Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subzhotovitelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.

10.3	Objednatel může po zaplacení díla dílo neomezeně užívat a případně 	umožnit jeho užití třetím osobám pro účely, pro které bylo vytvořeno, a to zejména pro realizaci stavby, podání žádosti o dotaci,  jako zadávací podklad pro výběrová řízení na veřejnou zakázku, jako podklad   třetí osobě pro zpracování změnové dokumentace či jiné dokumentace dle vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a následně pak  ve vztahu k vlastní realizaci  předmětu díla.

10.4	Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

10.5	Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva/dodatek byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.

10.6	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích dodatcích nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

10.7	Tato smlouva/dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

10.8	Zhotovitel souhlasí s tím, že projekty stavby (autorské dílo) bude moci objednatel bez omezení rozmnožovat, užívat pro veškeré své vnitřní potřeby vč. díla.

10.9	Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.

10.10	Tato smlouva/dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu/dodatek v informačním systému registru smluv.

XI.

Povinnosti dodavatele při plnění podmínek dotace, poskytnuté na předmět díla

11.1  	Zhotovitel je povinen archivovat  originální  vyhotovení  smlouvy  včetně jejích  dodatků,  originály  účetních  dokladů  a  dalších  dokladů  vztahujících  se  k realizaci  předmětu  této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2030. Po tuto dobu je  zhotovitel povinen  umožnit  osobám  oprávněným  k výkonu  kontroly  projektů  provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

11.2	Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel dotace.  Zhotovitel prohlašuje,  že  v průběhu zpracování projektu byl s těmito pravidly seznámen.  V případě, že v průběhu plnění této  smlouvy  dojde  ke  změně  těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.

11.3	Zhotovitel je povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt MMR – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.

XI.

Závěrečná ujednání

11.1	Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

11.2	Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.

11.3	Odstoupení od smlouvy je uskutečněno dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy. V pochybnostech se má za to, že bylo řádně doručeno po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.

11.4	Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupení od smlouvy,  se rozumí, že doručení nastalo  dnem uložení.

11.5	Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.6	Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

11.7	Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, a dalších platných a účinných  obecně závazných právních předpisů.

11.8	Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne ........................	              	V …………………….. dne ....................

Za objednatele :				                 Za zhotovitele :

........................................................                        .............................................................

Karel Rosenbaum, 2.místostarosta města

příloha č. 3

Čestné   prohlášení  uchazeče

k veřejné zakázce malého rozsahu

s názvem: „O1804 Demolice bytového domu ul. Jiřetínská č.p. 265-270 v Janově“ – projektová dokumentace

Uchazeč:

…………………. ………………………………………………………………………………………………

sídlo: ……………………………………………………………………………………….

IČ: …………………………………………….

statutární orgán (jméno, funkce): ……………………………………………………………………………

A) Uchazeč tímto prohlašuje, že je schopen a oprávněn realizovat předmět výše uvedené zakázky v plném rozsahu a s náležitou odbornou péčí, a že vlastní platná oprávnění k provádění požadované činnosti (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listinu, osvědčení příslušného ministerstva).

B) Uchazeč tímto prohlašuje, že splňuje základní způsobilost ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to dle jeho ustanovení § 74 odst. 1, písm.a) až e) že:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- není v likvidaci (§187 občanského zákoníku), proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V …………………………… dne ………………………

………………………………………………………………………………………………………................

……………………………………………………………………………………………………….................

…………………………………………………………………………………………………………………..

Jména, funkce, podpisy statutárního orgánu*) + razítko (pokud jej vlastní)

*)  uvést právnickou osobu a zároveň každého člena statutárního orgánu

V případě pobočky závodu – právnická osoba, členové statutárního orgánu a vedoucí pobočky závodu

Oprávněnou osobou se rozumí statutární zástupce uchazeče. Nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba. V případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí rozsah oprávnění (zejména úkony za uchazeče v tomto výběrovém řízení) svěřená pověřené osobě, včetně podpisu statutárního zástupce uchazeče na takové listině.