výzva k podání nabídky

Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek  uchazeče k podání nabídky na zakázku s názvem:

Sportovní hala Litvínov č.p. 2049, zateplení - technický dozor investora

1)  Identifikační  údaje zadavatele:

zadavatel:   	SPORTaS s.r.o.,

se sídlem: 	Jiráskova 413, 436 01 Litvínov

IČ:	250 05 430

DIČ:     CZ 250 05 430

www.sportas.cz

Zastoupený:      Ing. Miroslav Otcovský - jednatel

tel. 777 360 346, sportas@telecom.cz

2)   Informace o druhu a předmětu zakázky

2.1 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu I. kategorie, vedenou pod číselným označením v systému JSVZ.

2.2 Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti na zakázce: Sportovní hala Litvínov č.p. 2049, zateplení - technický dozor investora. Konkrétně se jedná o zabezpečení technického dozoru při realizaci výše uvedené stavby v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací a podmínkami dotace v následujícím rozsahu:

- zabezpečení technického dozoru při realizaci stavby až po předání stavby, příp. kolaudaci stavby, vedení kontrolních dnů, přejímka prací ucelených částí na stavbě (zápis ve SD), řešení odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení, příp. kolaudačního řízení

- kontrola koordinace stavebních prací na stavbě a plnění harmonogramu stavby

- spolupráce s autorským dozorem projektanta

- informování zadavatele o stavebních pracích prostřednictvím týdenních kontrolních dnů a účast na těchto KD

- spolupráce s koordinátorem BOZP

- kontrola kvality prováděných prací dle zákonných norem

- kontrola rozsahu provedených prací dle položkového rozpočtu ze smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a jejich schvalování vč. spolupráce se zadavatelem na řešení víceprací nebo méněprací

- další práce, které jsou specifikované v příloze č.1 smlouvy o dílo

2.3 Technický popis stavby:

Jedná se o 1 samostatný objekt, kde bude provedena rekonstrukce spočívající v zateplení obvodového pláště. Konkrétně se jedná o vybourání stávajících kopilitů, dozdění sloupů v těchto otvorech a osazení nových výplní, zateplení obvodového pláště v systému ETICS, rekonstrukci střešního pláště vč. zateplení, výměnu otvorových výplní v obvodovém plášti. Dále budou provedeny další navazující práce (např. úpravy hromosvodu, osazení vnitřních parapetů, úpravy a začištění vnitřních ostění, oplechování parapetů a atiky), podrobně popsané v projektové dokumentaci. Zároveň bude provedena úprava nosné ocelové příhradové konstrukce střechy.

Projektovou dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Sportovní hala Litvínov, U Koldomu č.p. 2049, Stavební úpravy – zateplení“  zpracoval Ing. Arch. Tomáš Adámek, statické posouzení střešní konstrukce sportovní haly vypracoval Ing. Pavel Dolanský v červnu 2013.

Tato projektová dokumentace je přílohou této zadávací dokumentace.

2.4 Podmínky dotace:

Na stavbu bylo požádáno o dotaci z 50. výzvy Operačního programu životního prostředí, Prioritní osa 3, Oblast podpory 3.2, Podoblast podpory 3.2.1 – Realizace úspor energie.

3) Doba, místo a podmínky plnění

  - Doba plnění

Podpis přiložené SOD:           	08/ 2014 (předpoklad)

Informativní lhůta pro provedení stavby je 20 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení stavby

Zahájení činnosti TDI:	bezodkladně po podpisu smlouvy o realizaci stavby (předpoklad konec srpna 2014)

Pokud nebude zadavateli poskytnuta výše uvedená dotace, nebude stavba zahájena. Zadavatel si vyhrazuje právo jednostranného odstoupení od smlouvy o dílo (viz. čl. 7 návrhu smlouvy o dílo).

Ukončení činnosti:	          	po dokončení stavby

  - Místo plnění

Místo plnění se nachází v Litvínově – Podkrušnohorská 2049.

3.3 Podmínky plnění

Vybraný uchazeč prokáže před podpisem smlouvy na činnost TDI čestným prohlášením, že není s dodavatelem stavby „Sportovní hala Litvínov č.p. 2049, zateplení“ v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru.

4)  Způsob zpracování a obsah nabídky

4.1. Zpracování nabídky:

- Uchazeč je oprávněn předložit 1 nabídku na celý rozsah plnění veřejné zakázky

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce, dle závazné struktury uvedené níže, a bude podepsána oprávněnou osobou.

- Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Elektronická forma podání nabídek se nepřipouští.

- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

- Všechny listy nabídky i příloh budou v pravém dolním rohu řádně očíslovány nepřerušovanou číselnou řadou počínaje číslem 1.

Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami soutěže, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla objednateli. Cenová nabídka musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.

Celková cena díla musí být uvedena v členění: cena bez daně z přidané hodnoty, dále sazba DPH a celková nabídková cena včetně DPH. V případě, že uchazeč je neplátce DPH, uvede toto v nabídce a cenu uvádí jako koncovou.

Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy nabídková cena, zahrnuje všechny práce, služby vymezené v podmínkách výběrového řízení, a to včetně nákladů na technicko administrativně organizační úkony, náklady na dopravu, telefony

Nedílnou přílohou cenové nabídky je Krycí list, kterým je oceněn celý předmět veřejné zakázky.

Uchazeč v rámci své nabídky předloží doplněný (identifikační údaje a cena) návrh Smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem uchazeče (příloha zadávací dokumentace). Pokud nebude součástí nabídky podepsaný návrh smlouvy oprávněnou osobou, je zadavatel oprávněn nabídku odmítnout a vyloučit z hodnocení.

4.2  Závazná struktura nabídky:

- Krycí list nabídky s informací o uchazeči (příloha č. 1 ZD ) – vyplněný a podepsaný oprávněnou osobou.

- Kvalifikační dokumentace - uchazeč předloží dokumenty k prokázání kvalifikačních předpokladů dle čl. 6. zadávací dokumentace vč. přílohy č. 2

- Návrh smlouvy o dílo (příloha č. 3 ZD ) - oprávněnou osobou uchazeče podepsaný návrh Smlouvy o dílo, který je součástí této zadávací dokumentace.

Oprávněnou osobou se rozumí: u fyzických osob uchazeč, který nabídku podává, u právnických osob statutární orgán uchazeče (dle způsobu podepisování za společnost zapsaném v obchodním rejstříku či osobou pověřenou k zastupování statutárního orgánu uchazeče). Podepisuje-li pověřený zástupce, originál nebo ověřená kopie plné moci podepsané statutární osobou uchazeče musí být nedílnou součástí nabídky.

4.3. Zadávací lhůta:   je stanovena na  6 měsíců, po dobu zadávací lhůty je uchazeč vázán svou nabídkou.

5)  Způsob hodnocení nabídek

Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena, tj. celková konečná cena za komplexní plnění předmětu veřejné zakázky.

6)  Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů

Uchazeč předložením nabídky čestně prohlašuje, že splňuje následující kvalifikační předpoklady.

Tyto doklady o kvalifikaci doloží uchazeč před podpisem smlouvy:

- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č.2 ZD)

- výpis z obchodního rejstříku, je-li uchazeč zapsán, či jiné evidence, pokud je v ní zapsán ( § 54 písm. a) zákona 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů), ne starší 90 dnů, (vítěz veřejné zakázky předkládá před podpisem smlouvy v originálu nebo ověřené kopii),

- doklad k oprávnění podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci nebo výpis z živnostenského rejstříku, (vítěz veřejné zakázky předkládá před podpisem smlouvy v originálu nebo ověřené kopii),

- seznam obdobné prováděné činnosti ve výkonu TDI na pozemních stavbách za posledních 3 roky s uvedením jejich finančního rozsahu, místa a doby plnění, podepsaný uchazečem

- praxi v příslušném oboru min. 5 let ve výkonu funkce TDI (bude prověřena dle data vystavení živnostenského listu).

7)  Platební podmínky

Plnění na základě faktur během a po ukončení stavby viz. smlouva

Platby budou probíhat výhradně v Kč.  Splatnost daňových dokladů  bude 21 dní.

8)  Místo, forma a lhůta pro podání nabídek

8.1. Místo pro podání nabídky:

Poštou na adresu zadavatele:	SPORTaS s.r.o., Jiráskova 413, 436 01 Litvínov

Osobně v sekretariátu společnosti SPORTaS s.r.o. Po – Čt od 08:00 do 11:30 a dále od 12:30 do 15:00,  Pá od 08:00 do 11:30

Podmínka doručení není splněna podáním nabídky k přepravě, ale okamžikem, kdy ji fyzicky obdrží zadavatel.

8.2. Forma podání nabídky:

Uchazeči podají písemnou nabídku v  zalepené obálce s nápisem veřejná zakázka „Sportovní hala Litvínov č.p. 2049, zateplení - technický dozor investora“  – NEOTEVÍRAT.

Na obálce musí být uvedeno IČ uchazeče a jeho adresa, na níž je možné odesílat vyrozumění, v souladu s ustanovením § 71 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Všechny uzávěry (přelepy) obálky musí být opatřeny razítkem (pokud jej vlastní) a podpisy uchazeče. Nabídku nelze doručit datovou schránkou, a to z důvodu omezené datové kapacity datové schránky.

8.3 Lhůta pro podání nabídek

Zakázka bude zveřejněna dne:  30.7.2014

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 14. 8. 2014 do 10:00 hodin. Nabídky podané po lhůtě nebudou hodnoceny.

8.4. Vyhodnocení nabídek   proběhne 14.8.2014, uchazeči nebudou přizváni. Výsledky výběrového řízení budou po ukončení činnosti komise vyvěšeny na web zadavatele https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html  pod anotací této zakázky, případně na stránky veřejného zadavatele dle zákona.

8.5 Dodatečné   informace k zadávacím podmínkám

Případné potřebné informace budou podány uchazečům na základě dotazů doručených elektronickou poštou, e-mail: sportas@telecom.cz.

9)  Práva zadavatele

- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu

- předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny

- zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky

- zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy a před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, dále akceptovat nabídku pouze v částečném rozsahu, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace

- zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy ve všech ustanoveních, která se netýkají nabízených závazných podmínek a způsobu plnění

- uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána smlouva, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

10) Kontaktní údaje zadavatele

Případné potřebné informace podá kontaktní osoba:

Anna Egerová – tel.: 604 230 214, e-mail: sportas@telecom.cz

Ing. Miroslav Otcovský – jednatel společnosti, tel.: 777 360 346 sportas.jednatel@seznam.cz

Uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Smlouva o dílo, je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly zakázky, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole.

V Litvínově 29.7.2014				Ing. Miroslav Otcovský

SPORTaS s.r.o. – jednatel

Příloha č. 1 – krycí list nabídky

Krycí list nabídky

1.   Název veřejné zakázky: Sportovní hala Litvínov č.p. 2049, zateplení - technický dozor investora

- Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

název:						SPORTaS s.r.o.

sídlo:	Jiráskova 413

IČ   :						250 05 430

DIČ:						CZ250 05 430

zastoupený	:				             Ing. Miroslav Otcovský, jednatel

kontaktní osoba pro toto výběrové řízení:  	Anna Egerová, vedoucí provozu

tel./fax:						604 230 214

e-mail:						anna.egerova@outlook.cz

  - Uchazeč

název:

sídlo/místo podnikání:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

IČ:

DIČ:

spisová značka pod kterou je uchazeč veden u příslušného soudu:

osoba oprávněná jednat za uchazeče:

kontaktní osoba:

tel./fax:

e-mail:

- Nabídková cena:

Měna, ve které bude nabídková cena uvedena: 	Kč - koruna česká

|  | cena bez DPH | DPH | cena s DPH - ev. konečná cena |
| --- | --- | --- | --- |
| Sportovní hala Litvínov č.p. 2049, zateplení - technický dozor investora |  |  |  |

- Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení : 	………………………………………………………………………..

Funkce: 			………………………………………………………………………..

Podpis: 			………………………………………………………………………..

Příloha č. 2 (formulář Čestné prohlášení )

Čestné   prohlášení  uchazeče

k veřejné zakázce malého rozsahu

s názvem:    Sportovní hala Litvínov č.p. 2049, zateplení - technický dozor investora

Uchazeč:

…………………. ………………………………………………………………………………………………

sídlo: ……………………………………………………………………………………….

IČ: …………………………………………….

statutární orgán (jméno, funkce): ……………………………………………………………………………

A) Uchazeč tímto prohlašuje, že je schopen realizovat předmět výše uvedené zakázky v plném rozsahu a s náležitou odbornou péčí, a že vlastní platná oprávnění k provádění požadované činnosti (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listinu, osvědčení příslušného ministerstva).

B) Uchazeč tímto prohlašuje, že splňuje základní kvalifikační předpoklady ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to dle jeho ustanovení § 53 odst. 1 že:

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

- v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů);

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů);

- není v likvidaci;

- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

- není vůči městu Litvínov, jeho příspěvkovým organizacím, organizacím ve 100% vlastnictví města Litvínova a k Dopravnímu podniku města Mostu a Litvínova, a.s. v prodlení s plnění jakékoliv povinnosti

- nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů); pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;

- není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

- mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

V …………………………… dne ………………………

………………………………………………………………………………………………………................

……………………………………………………………………………………………………….................

…………………………………………………………………………………………………………………..

Jména, funkce, podpisy statutárního orgánu*) + razítko (pokud jej vlastní)

*)  uvést všechny členy statutárního orgánu

Příloha č. 3

Smlouva o dílo č.  (návrh)

na technický dozor investora na stavbě

„Sportovní hala Litvínov č.p. 2049, zateplení - technický dozor investora“

____________________________________________________________________

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen Občanský zákoník v platném znění)

I.

Smluvní strany

1.1	Objednatel 		:  SPORTaS s.r.o.

Zastoupený		:  Ing. Miroslavem Otcovským - jednatelem

Sídlo			:  Jiráskova 413, 436 01 Litvínov

IČ			:  250 05 430

DIČ 			:  CZ 250 05 430

Bankovní spojení	:  KB a.s.Litvínov

č.ú.         	           	:  340 766 0207 / 0100

(dále jen objednatel)

1.2	Zhotovitel		:

Zastoupený		:

Sídlo			:

IČ			:

DIČ			:

Bankovní spojení 	:

č.ú. 			:

datová schránka	:

kontaktní telefon	:

kontaktní e-mail	:

(dále jen zhotovitel)

Článek 1

Předmět smlouvy

1.1	Zhotovitel se tímto zavazuje provádět pro objednatele na jeho účet technický dozor investora (dále TDI) na stavbě „Sportovní hala Litvínov č.p. 2049, zateplení - technický dozor investora“, v souladu s projektovou dokumentací „Sportovní hala Litvínov, U Koldomu č.p. 2049, Stavební úpravy – zateplení“, kterou zpracoval Ing. Arch. Tomáš Adámek, statické posouzení střešní konstrukce sportovní haly pak vypracoval Ing. Pavel Dolanský v červnu 2013.

1.2	Zhotovitel bude provádět ve spolupráci s objednatelem a projektantem a na základě zmocnění objednatelem zabezpečení a koordinaci prací na stavbě: „Sportovní hala Litvínov č.p. 2049, zateplení“ a to bezodkladně po podpisu smlouvy a zahájení stavby   v následujícím rozsahu:

- zabezpečení technického dozoru při realizaci stavby až po předání stavby případně kolaudaci stavby, řešení odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího případně kolaudačního řízení, přejímka prací ucelených částí na stavbě. Kolaudaci stavby včetně kontrolních prohlídek stavby bude zajišťovat objednatel.

- kontrola koordinace stavebních prací na stavbě a plnění harmonogramu stavby

- spolupráce s autorským dozorem projektanta

- informování objednatele o probíhajících stavebních pracích prostřednictvím týdenních kontrolních dnů a účast na těchto,

- kontrola kvality prováděných prací dle zákonných norem

- kontrola rozsahu provedených prací dle položkového rozpočtu ze smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a jejich schvalování vč. spolupráce s objednatelem na řešení více a méněprací

- další práce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy.

1.3	Veškeré činnosti výše uvedené bude zhotovitel pro objednatele provádět osobně, pokud nebude dohodnuto jinak.

1.4	Výkon TDI bude prováděn v souladu s Metodickými pokyny pro dotace -  50. výzvy Operačního programu životního prostředí, Prioritní osa 3, Oblast podpory 3.2, Podoblast podpory 3.2.1 – Realizace úspor energie.

Článek 2

Doba plnění

  - Smlouva se uzavírá na dobu:

zahájení činnosti TDI …………………..po podpisu smlouvy s dodavatelem stavby a předání výzvy k zahájení stavby (předpoklad srpen 2014)

předpoklad ukončení činnosti TDI…….. po dokončení stavby

Pokud nebude zadavateli poskytnuta výše uvedená dotace (čl.1,odst. 1.4), nebude stavba zahájena. Zadavatel si vyhrazuje právo jednostranného odstoupení od smlouvy o dílo viz. čl.7 návrhu smlouvy o dílo.

2.2	Zhotovitel se zavazuje výkon TDI vykonávat minimálně v  rozsahu 8 hodin týdně (potvrzeno zápisem ve stavebním deníku).

2.3	Při výkonu činnosti technického dozoru investora není oprávněn zhotovitel rozhodovat o provedení stavby a o ceně, příp. o vícepracích a dalších pracích, mimo rámec uzavřených smluv s dodavatelem stavby. K tomu (rozsah víceprací, změny času plnění apod.) vždy zhotovitel zabezpečí zpracování podkladů od dodavatele stavby a předloží tyto objednateli se svým stanoviskem pro předmětné rozhodnutí a to nejpozději do 5 dnů od předání podkladů dodavatele stavby. Případné škody, které vyplynou z opoždění zhotovitele, hradí zhotovitel.

Objednatel sdělí zhotoviteli své předmětné rozhodnutí v době co nejkratší, nejpozději do 5 dnů od předání stanoviska zhotovitele. Případné škody, které vyplynou z opoždění objednatele, hradí objednatel.

Článek 3

Cena a platební podmínky

  - Za vykonanou činnost, která je předmětem této smlouvy, zaplatí objednatel na účet zhotovitele dohodnutou odměnu v následujícím rozsahu v návaznosti na čl. 2 :

|  | cena bez DPH | DPH | cena s DPH - ev. konečná cena |
| --- | --- | --- | --- |
| Sportovní hala Litvínov č.p. 2049, zateplení - technický dozor investora |  |  |  |

  - Odměna dle bodu 1. byla stanovena dohodou obou smluvních stran. V odměně jsou zahrnuty náklady zhotovitele nutně a účelně vynaložené na splnění svého závazku, a to zejména doprava na staveniště, telefony, administrativní činnost, související s výkonem TDI.

Samostatně budou účtovány náklady zhotovitele, pokud budou dle dohody s objednatelem realizovány – zejména platba správních poplatků, geodeticko-měřičských prací a případně další – vždy dle předložených dokladů a na základě  dohody s objednatelem.

Článek 4

Platební podmínky

4.1	Podkladem pro placení je faktura. Činnost TDI bude fakturována jednorázově po ukončení stavby vč. odstranění vad a nedodělků.

Objednatel může zhotoviteli poskytnout finanční zálohy na předmět plnění. Tyto poskytnuté zálohy budou zúčtovány v konečné faktuře. Zálohy budou fakturovány měsíčně v poměrné výši k celkové ceně a délce plnění, nejvýše však do výše 80% celkové ceny.

4.2	Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.

4.3	Faktura bude mít tyto náležitosti:

- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ,  IČ

- označení díla

- číslo smlouvy objednatele

- číslo faktury zhotovitele

- den odeslání a den splatnosti

- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma

-  razítko a podpis oprávněné osoby

4.4	Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

Článek 5

Práva a povinnosti zhotovitele

5.1	Zhotovitel je povinen při provádění objednaných činností postupovat s odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny objednatele. Od těchto pokynů se zhotovitel může odchýlit jen, jsou-li zjevně v rozporu se zákonem nebo je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet objednatelův souhlas.

5.2	Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli všechny okolnosti, které zajistil při zařizování záležitostí, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů objednatele, dále je povinen upozornit objednatele na nevhodnost předaných dokumentací, případně nevhodnost pokynů objednatele.

5.3	Zhotovitel použije všechny materiály a informace, které obdrží od objednatele v souvislosti s plněním dle této smlouvy výhradně za účelem plnění smlouvy a neposkytne je třetím osobám, s výjimkou kontrolních orgánů ze zákona nebo dle Smlouvy o dotaci způsobilých a oprávněných ke kontrole správnosti nakládání s dotací, a také s výjimkou financující instituce a jejích oprávněných osob. Po řádném ukončení smlouvy, popř. při výpovědi nebo odstoupení od smlouvy, může objednatel požádat zhotovitele o vydání všech materiálů, které mu vydal v souvislosti s plněním této smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen předat objednateli všechny materiály, které od něj v souvislosti s plněním převzal.

5.4	Zhotovitel nenese odpovědnost za sankce nebo jiné škody vzniklé v důsledku nepravdivých informací poskytnutých mu objednatelem.

5.5	Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti ve prospěch zhotovitele uvedené v článku 1. Této povinnosti ho může zbavit pouze objednatel svým prohlášením, avšak i v tomto případě je zhotovitel povinen zachovat mlčenlivost, pokud je to v zájmu objednatele. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy zákonem uložené povinnosti překazit a oznámit spáchání trestného činu.

5.6	Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé porušením povinností, které vyplývají z této smlouvy.

Článek 6

Práva a povinnosti objednatele

6.1	Objednatel je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost zhotovitele a poskytnout mu během plnění předmětu smlouvy nezbytnou součinnost, kterou lze na něm spravedlivě požadovat, zejména předat zhotoviteli všechny dokumenty nezbytně nutné k provedení předmětu plnění této smlouvy, a to s předstihem umožňujícím zhotoviteli včas a řádně zpracovat dokumenty předané objednatelem. Objednatel je povinen včas informovat zhotovitele o všech změnách Smlouvy o dílo s dodavatelem stavby, případně o změnách Smlouvy o dotaci a předat mu kopie dokumentu obsahujícího změny oproti původnímu znění těchto smluv.

6.2	V případě, že objednatel neposkytne potřebnou součinnost a informace ve lhůtě stanovené zhotovitelem, vyzve zhotovitel objednatele písemně k poskytnutí součinnosti a potřebných informací v přiměřené lhůtě.

6.3	Vyžaduje-li plnění povinností zhotovitele z této smlouvy uskutečnění úkonů jménem objednatele, je objednatel povinen vystavit zhotoviteli písemně potřebné zmocnění. Zhotovitel je povinen znění písemného zmocnění připravit a požádat o jeho potvrzení s náležitým předstihem.

6.4	Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli úplné, pravidelné a přehledné informace, jež jsou nutné ke včasnému plnění předmětu smlouvy.

Článek 7

Výpověď a odstoupení od smlouvy, smluvní pokuty

7.1 	Tuto smlouvu lze  vypovědět bez udání důvodu, kteroukoliv ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 1 měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet prvního dne kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

7.2 	V případě vypovězení této smlouvy končí platnost a účinnost této smlouvy dnem doručení písemného oznámení o vypovězení  této smlouvy druhé smluvní straně.

V pochybnostech se má za to, že účinnost vypovězení nastala po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.

7.3	Vypoví-li smlouvu objednatel nebo zhotovitel, je zhotovitel povinen nejpozději posledního dne výpovědní lhůty učinit všechny neodkladné úkony, pokud objednatel neučinil jiné opatření a zúčtovat s objednatelem odměnu a případně výdaje, pokud je objednatel odsouhlasil.

7.4 	Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, i částečně vázané na předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního postihu.

7.4	Smluvní strany se mohou kdykoli dohodnout na předčasném ukončení této smlouvy. Dohoda o ukončení smlouvy musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno, ke kterému datu smlouva končí.

7.5	Poruší-li zhotovitel povinnosti vymezené v článku 1, odst. 1.2, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

7.6	Smluvní pokuty jsou splatné na základě daňového dokladu (faktury) ve lhůtě dané v článku 2, odst. 2.3 této smlouvy. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

8.1	Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

8.2	Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

8.3	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami. Jestliže nedojde k podpisu smlouvy  ani do 1.10.2014, smlouva se rozvazuje a v celém rozsahu zaniká bez nároku smluvních stran na náhradu škody.

8.4	Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění, a dalších platných a účinných  obecně závazných právních předpisů.

8.5	Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

8.6	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8.7.  	Smluvní strany si smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí a za tím účelem výslovně prohlašují, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz připojují své podpisy.

8.8 	Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č.1 -  Specifikace prací.

Za objednatele:					      		    Za zhotovitele:

………...........................................................................				     ...................………………………................................

Ing. Miroslav Otcovský - jednatel

Příloha č. 1. smlouvy

Specifikace prací

# Jedná se o práce spojené s prováděním stavby vč. výkonu technického dozoru investora ( TDI ) Předmět plnění je uveden v čl. 1.2. Smlouvy o dílo a v níže uvedené specifikaci. Zejména se jedná o:

- zabezpečení technického dozoru investora  při realizaci stavby až po předání stavby, případně  kolaudaci stavby a až po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení a kolaudačního řízení

- kolaudaci stavby a kontrolní prohlídky stavby zajistí objednatel

- 	kontrolu koordinace stavebních a montážních prací na stavbě včetně dodávek a plnění harmonogramu stavby

-	přejímka ucelených částí stavebních prací (zápis ve stavebním deníku)

- spolupráci s autorským dozorem projektanta

- spolupráci s koordinátorem BOZP

- zabezpečení řízení stavebních prací prostřednictvím kontrolních dnů  min. 1x týdně

- vedení zápisů z kontrolních dnů

- účast při dozorování stavby v rozsahu minimálně 8 hodin týdně účasti na stavbě či kontrolních dnech či při kontrole provedených prací apod. Do těchto 8 hodin se nezapočítává doprava na stavbu.

- spolupráci a zabezpečení přejímacího řízení a kolaudačního řízení po dokončení stavby ve spolupráci s objednatelem

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, s obsahem smluv a s obsahem vydaného stavebního povolení

- dodržení podmínek stavebního povolení včetně  případných opatření státního stavebního dohledu a ostatních orgánů po dobu realizace stavby

- o všech závažných okolnostech bez ohledu a bezprostředně informovat objednatele

- kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a v cenových dohodách (v rozpočtu), jejich schvalování a předkládání k úhradě investorovi

- v předstihu bude zhotovitel s objednatelem řešit specifikaci a rozsah prací, které nejsou uznatelné dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách jako vícepráce

- administraci a zadání  těchto prací provede objednatel

- kontrolu těch částí dodávek a prováděných prací, které budou v dalším postupu prací zakryté nebo se stanou nepřístupnými, o výsledku kontroly provádět fotodokumentaci a zápis do stavebního deníku – případně montážního deníku

- spolupráci s (generálním) projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu

- kontrolu, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)

- kontrolu vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách

- kontrolu řádného skladování materiálů a dodávek z hlediska stavebně technického (nikoli z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci)

- ve spolupráci s zhotovitelem a objednatelem – přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a účast na jednání o odevzdání a převzetí dokončené stavby

- ve spolupráci s zhotovitelem a objednatelem - kontrolu dokladů, které předloží dodavatel stavby  k odevzdání a převzetí dokončené stavby

- kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímce stavby v dohodnutých termínech

- kontrolu vyklizení staveniště dodavatelem stavby

Oprávněnou osobou se rozumí statutární zástupce uchazeče. Nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba. V případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí rozsah oprávnění (zejména úkony za uchazeče v tomto výběrovém řízení) svěřená pověřené osobě, včetně podpisu statutárního zástupce uchazeče na takové listině.