Výzva k podání nabídky

# ZADAVATEL – společnost SPORTaS s.r.o.

adresa: SPORTaS s.r.o., Jiráskova 413; 436 01 Litvínov;

Tel.: 476 111 120

zastoupený

jednatelem společnosti Ing. Miroslavem Otcovským

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZZVZ“)

v souladu s § 53 ZZVZ

vyhlašuje zjednodušené podlimitní řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku

na stavební práce a dodávky s názvem:

##### „VÝMĚNA SEDAČEK A PODLAHOVÉ KRYTINY V KINĚ CITADELA LITVÍNOV“

uveřejnění na profilu zadavatele: 	26. 2. 2020

lhůta pro podání nabídek:	6. 4. 2020, 10:00 hod

OBSAH:

1.	Vyhlášení soutěže	3

2.	Informace o zadavateli	3

3.	Předmět veřejné zakázky	3

3.1	Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV	3

3.2	Specifikace předmětu veřejné zakázky	3

3.3	Místo plnění	4

3.4	Podmínky plnění a bližší informace o veřejné zakázce	4

3.5	Termíny a lhůty plnění	5

3.6	Výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, oznámení na profilu zadavatele, uveřejňování	5

3.7	Předpokládaná hodnota zakázky	5

3.8	Informace o spolufinancování z prostředků dotace	5

4.	Požadavky na prokázání způsobilosti a kvalifikace dodavatele	5

4.1	Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ	5

4.2	Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ	5

4.3	Technická kvalifikace (§ 79 ZZVZ)	6

4.4	Společná ustanovení o způsobu prokázání způsobilosti a kvalifikace	6

5.	Vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění	6

5.1	Vysvětlení zadávací dokumentace	6

5.2	Prohlídka místa plnění	6

6.	Nabídka	7

6.1	Lhůta a místo pro podávání nabídky	7

6.2	Způsob podání nabídky	7

6.3	Požadovaná závazná úprava nabídky	7

6.4	Otevírání přijatých nabídek	7

6.5	Zadávací lhůta	7

6.6	Požadavky na varianty nabídek	7

6.7	Vzorové sedačky	7

6.8	Podrobnější informace k podání nabídek v elektronické podobě:	8

6.9	Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli	8

7.	Požadavky na zpracování nabídkové ceny	8

8.	Způsob hodnocení nabídek	9

8.1	Kritéria pro hodnocení nabídek	9

8.2	Metoda hodnocení pro část 2	9

9.	Obchodní a platební podmínky	10

9.1	Obchodní podmínky	10

9.2	Fakturační a platební podmínky	10

9.3	Pojištění odpovědnosti za škodu dodavatele stavby	10

9.4	Technický dozor stavby	10

10.	Jiné požadavky a podmínky zadavatele	10

10.1	Součinnost dodavatele před uzavřením Smlouvy o dílo	10

10.2	Další podmínky a práva zadavatele	10

11.	Doporučená struktura nabídky	11

## Vyhlášení soutěže

Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce dle § 14 odst. 3 ZZVZ s názvem “ VÝMĚNA SEDAČEK A PODLAHOVÉ KRYTINY V KINĚ CITADELA LITVÍNOV“, zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Pokud se v zadávací dokumentaci uvádí:

1)	 „ZZVZ“, jedná se o zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

2)	 „zadavatel“ – : SPORTaS s.r.o., Jiráskova 413; 436 01 Litvínov;

3)	 „objednatel“ – dtto zadavatel po podpisu Smlouvy o dílo

4) „dodavatel“ – je právnická nebo fyzická osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací dle § 5 ZZVZ

5) „účastník“ – definován v § 47 ZZVZ

6)	 „SoD“ – Smlouva o dílo

7) „ZD“ – zadávací dokumentace, což je tato výzva k podání nabídky

## Informace o zadavateli

| Název | SPORTaS s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo | Jiráskova 413, 436 01 Litvínov |
| Statutární zástupce | Ing. Miroslav Otcovský |
| IČ | 25005430 |
| DIČ | CZ25005430 |
| Telefon | 476 111 120 |
| E-mail | info@sportas.cz |
| Kontaktní osoba ve věcech technických: | Ing. Miroslav Otcovský – jednatel tel. 777 360 346 |
|  | Ing. Anna Egerová – vedoucí provozu tel. 604 230 214 |

## Předmět veřejné zakázky

#### Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV

39111200-5 – Divadelní sedadla

45432100-5 – Pokládka podlah a podlahových krytin

#### Specifikace předmětu veřejné zakázky

Zadavatel požaduje provedení stavebních prací a dodávek spojených se zakázkou „VÝMĚNA SEDAČEK A PODLAHOVÉ KRYTINY V KINĚ CTADELA LITVÍNOV“.

Podkladem pro realizaci je tato výzva včetně příloh této výzvy.

Jedná se o stavební práce a dodávky spojené s výměnou sedaček a podlahové krytiny v kině objektu Citadela v Litvínově. Je požadována demontáž stávající podlahové krytiny, vyspravení stávajícího betonového podkladu a pokládka nové podlahové krytiny. Po pokládce podlahové krytiny pak budou instalovány nové sedačky.

Veřejná zakázka bude v dikci § 101 Zákona rozdělena na 2 částí, které spolu věcně, místně a časově souvisejí, a to na části:

Část č. 1: Kino Citadela - podlahová krytina

Jedná se o veškeré práce související s výměnou podlahové krytiny, tj. demontáž stávající krytiny, oprava podkladu a pokládka nové podlahové krytiny.

Část č. 2:  Kino Citadela – výměna sedaček

Jedná se pouze a jen o dodávku a montáž nových sedaček do kina v Citadele. Demontáž a likvidaci stávajících sedaček provede zadavatel.

Zadavatel stanovuje, že uchazeč (dodavatel) je oprávněn podat nabídku na obě části veřejné zakázky či jen na jednu část veřejné zakázky. Každá část bude hodnocena samostatně a na každou část bude vybrán samostatný uchazeč. Toto nevylučuje, že na obě části může být vybrán stejný uchazeč.

#### Místo plnění

Místo provádění stavebních prací je kulturní dům Citadela, na adrese Podkrušnohorská 1720, Litvínov.

#### Podmínky plnění a bližší informace o veřejné zakázce

Kinosál v Citadele je původní včetně podlahové krytiny a sedaček, tj. cca 45 let starý. Proto je nutná výměna podlahové krytiny i sedaček.

Je nutné demontovat stávající krytinu, vyspravit degradovaný betonový podklad, připravit podklad pro pokládku nového PVC včetně schodových lišt a nakonec instalovat nové sedačky. Demontáž stávajících sedaček provede zadavatel vlastními silami.

Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že v době letních prázdnin 2020 bude v prostoru kina probíhat také rekonstrukce vzduchotechniky. Dle dostupných informací by tato rekonstrukce neměla narušit průběh prací na této zakázce, ale nelze to 100 % zaručit.

Podlahová krytina - požadavky:

- Podlahová krytina omyvatelná - PVC, Vinyl apod. Před zahájením prací bude vybrán konkrétní odstín podlahové krytiny.

- Pro vysoce namáhané veřejné prostory, požadované vlastnosti podrobněji v příloze 4 – půdorys

- Po demontáži nutno provést komplexní vyspravení podkladu, který je degradován – stěrka pro srovnání nerovností a degradovaných částí

- Pokládka podlahové krytiny s celoplošným podlepením

- V místě pod sedačkami nebude instalována hranová lišta, podlahová krytina bude „ohnuta“. Je možné vlastní ostrou hranu schodu zkosit.

- V místech schodů bude na každé schodové hraně instalována schodová lišta s možností instalace LED osvětlení (instalace LED pásků) se směrem svícení k podlaze tak, aby LED pásek neoslňoval. Toto osvětlení bude v činnosti i během produkcí.

- LED pásek a napojení na elektro rozvody není předmětem této výzvy, dodavatel podlahové krytiny však musí úzce spolupracovat s dodavatelem předmětného osvětlení.

- Schodová hrana bude sloužit jako ochrana podlahové krytiny proti poškození, zároveň bude sloužit jako hrana protiskluzová.  Odstín hrany přírodní či eloxovaný hliník. Před zahájením prací bude objednateli předložen vzorek lišty, který musí být před montáží lišt objednatelem odsouhlasen.

- Plošný výměr podlahové krytiny je uveden v soupisu prací.

- Před zahájením prací vybraný uchazeč textově předloží detailní postup provádění prací, konkrétně pak kotvení lišt, postup opravy podkladu a postup lepení podlahové krytiny.

- Vybraný uchazeč musí úzce spolupracovat s dodavatelem sedaček, dodavatelem osvětlení schodů a případně dodavatelem VZT.

Výměna sedaček - požadavky:

- Požadované vlastnosti sedaček jsou uvedeny v příloze 5 – provedení sedačky

- Uvedené rozměry v příloze 5 jsou orientační a zadavatel akceptuje i rozměry dle výrobků jednotlivých uchazečů s tím, že rozměry musí splňovat ergonomické parametry.

- Součástí každé sedačky musí být odkládací místo na občerstvení návštěvníků – minimálně místo na kelímek s nápojem. Toto odkládací místo musí být umístěno decentně, ne přímo na očích z důvodu toho, že se v sále konají i divadelní představení.

- Pro umístění sedaček je daný prostor již připraven, nelze měnit jeho rozměry.  Hloubka každé řady je 89 – 90 cm a nemůže být měněna. Sedačky musí být navrženy tak, aby při sklopení sedáků byl dostatečný prostor pro návštěvníky.

- Hloubka sedaček je limitována stávajícím odstupňováním podlahy

- Délka jednotlivých řad je proměnná a lze ji určit z přílohy 4 – půdorys

- V poslední řadě, číslo 14, požadujeme instalaci 4 dvousedáků.

- Minimální počet míst k sezení je 418, na tento počet bude i oceněna nabídková cena. V případě, že rozměry vybraného uchazeče umožní instalaci většího počtu sedaček, budou tyto sedačky navíc instalovány a oceněny cenou za jednu sedačku dle nabídky vybraného uchazeče.

- Použitý materiál sedaček musí splňovat požárně bezpečnostní normu v rozmezí třídy A1-D

- Dřevěné lakované díly musí splnit normu ČSN EN 13501-1 + A1:2000 klasifikace reakce na oheň: D-s1, d0

- Požární odolnost  - kombinace látky a výplně musí vyhovět normě ČSN EN 1021-2 zkouška plamenem

- Značení čísla křesla zespod na každém sedáku – stříbrné číslo

- Značení čísla řady z boku fosforeskující číslo

- Před realizací bude upřesněn odstín požadované látky.

- Před zahájením prací vybraný uchazeč textově předloží detailní postup kotvení sedaček.

- Vybraný uchazeč musí úzce spolupracovat s dodavatelem sedaček, dodavatelem osvětlení schodů a případně dodavatelem VZT.

#### Termíny a lhůty plnění

Předpokládaný termín zahájení prací:	8. 7. 2020

Termín dokončení: 									27. 8. 2020

Před podpisem smlouvy o dílo projedná a předá dodavatel podrobný harmonogram stavby dle výše uvedených požadavků a závazných lhůt, s uvedením počtu osob, které dané práce budou provádět (denní počet osob na stavbě).

Obchodní podmínky jsou uvedené v přiložené SoD.

#### Výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, oznámení na profilu zadavatele, uveřejňování

Výzva k podání nabídky a kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele na adrese: https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_14.html pod anotací této veřejné zakázky a je volně přístupná ke stažení.

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje, že „Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení“ a „Oznámení o výběru dodavatele“ oznámí jeho uveřejněním na profilu zadavatele. V takovém případě se obě tato oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele.

#### Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná celková hodnota obou částí veřejné zakázky činí 3 100 000,- Kč bez DPH

#### Informace o spolufinancování z prostředků dotace

Projekt bude financován z dotace poskytnuté zadavateli městem Litvínov a z veřejné akce „Adoptuj sedačku“. Upozorňujeme účastníka na možnost vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., § 127, odst. 2 písmeno e)  - na možnost zrušení zadávacího řízení pokud zadavatel neobdrží dotaci, z níž má být veřejná zakázku zcela nebo částečně uhrazena.

## Požadavky na prokázání způsobilosti a kvalifikace dodavatele

Dodavatelé jsou povinni prokázat základní způsobilost dle § 74 ZZVZ, profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ a technickou kvalifikaci dle § 79 ZZVZ , a tím schopnost k plnění veřejné zakázky.

#### Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:

- alespoň kopie dokumentů dle § 75 odst. 1 písm. a), b), e) a f) ZZVZ

- čestné prohlášení dle § 75 odst. 1 písm. c) a d) ZZVZ

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Vybraný dodavatel pak doklady dle § 75 odst. 1 ZZVZ před podpisem smlouvy o dílo předloží v originále či v ověřené kopii v souladu s § 86 odst. 5 zákona.

#### Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:

- alespoň kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

- alespoň kopii dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a to dle částí této výzvy, na které uchazeč podává nabídku

#### Technická kvalifikace (§ 79 ZZVZ)

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží níže uvedené. Na každou část zakázky bude technická kvalifikace doložena samostatně, a to i u uchazeče, který se uchází o obě části zakázky.

Uchazeč o část 1 zakázky – podlahová krytina – předloží:

- seznam obdobných stavebních prací, tj. výměna či pokládka podlahové krytiny, poskytnutých účastníkem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení v souhrnném cenovém objemu bez DPH minimálně 1,8 milionu Kč podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

- minimálně 3 osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení zakázky provedené účastníkem v posledních 3 letech v oboru výměna či pokládka podlahové krytiny, a to v minimálním objemu nejméně 0,5 milionu Kč bez DPH za každou takovou práci.

Uchazeč o část 2 zakázky – výměna sedaček – předloží:

- seznam obdobných dodávek tj. dodávka a montáž sedaček do veřejných prostor, poskytnutých účastníkem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení v souhrnném cenovém objemu bez DPH minimálně 3,8 milionu Kč bez DPH podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

- minimálně 3 osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení zakázky provedené účastníkem v posledních 3 letech v oboru dodávka a montáž sedaček do veřejných prostor, a to v minimálním objemu nejméně jeden milion Kč bez DPH za každou takovou dodávku.

Osvědčení objednatele o řádném poskytnutí stavebních prací či dodávek pro obě části dle tohoto bodu musí obsahovat minimálně:

- identifikaci objednatele

- kontaktní osobu objednatele včetně telefonického nebo e-mailového kontaktu

- konkrétní informace ohledně parametrů požadovaných zadavatelem

- finanční rozsah plnění

- dobu plnění

- v případě, že dodavatel plnil danou stavební práci spolu s dalšími subjekty, uvedení podílu plnění dodavatele

#### Společná ustanovení o způsobu prokázání způsobilosti a kvalifikace

Prokázání způsobilosti a kvalifikace v nabídce:

V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 ZZVZ předkládají dodavatelé veškeré doklady o způsobilosti a kvalifikaci dle článků 4. 1. a 4.2 ve svých nabídkách v kopiích a mohou je částečně nahradit čestným prohlášením (vzor příloha č. 2. této výzvy k podání nabídek) nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

## Vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění

#### Vysvětlení zadávací dokumentace

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze strany dodavatelů v souladu s § 98 ZZVZ musí být zadavateli doručeny písemnou formou elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_14.html pod anotací této zakázky. Při jejich vyřizování bude zadavatel postupovat v souladu s § 54 odst. 5 ZZVZ a dále přiměřeně podle ustanovení § 98 ZZVZ.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení účastníkem doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty dle předchozí věty.

Vysvětlení zadávací dokumentace bude vzhledem ke krátkým zákonným lhůtám pro doručení podáváno jen elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele a současně bude v souladu se zákonem zveřejněno na profilu zadavatele.

Zadavatel doporučuje všem dodavatelům, aby sledovali profil zadavatele https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_14.html až do konce lhůty pro podání nabídek.

#### Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění, organizovaná zadavatelem, se bude konat dne 11. 3. 2020 v 10:00 hod. Sraz účastníků bude před hlavním vchodem do kulturního domu Citadela, adresa Podkrušnohorská 1720, Litvínov. Zadavatel upozorňuje, že místo plnění není volně přístupné vyjma veřejných produkcí v tomto sále – kino, divadla koncerty.

Zadavatel požaduje, aby účastník, který se hodlá prohlídky zúčastnit, zaslal přihlášku k prohlídce nejpozději pracovní den předem na e-mailovou adresu info@sportas.cz. V přihlášce bude uveden název účastníka a jméno pracovníka, který se prohlídky účastní.

## Nabídka

#### Lhůta a místo pro podávání nabídky

Uveřejnění na profilu zadavatele: 	26. 2. 2020

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do:	6. 4. 2020 do 10:00 hod.

Rozhodným datem přijetí nabídky je okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu zadavatele v elektronickém nástroji.

Vzhledem k tomu, že zadavatel připouští podávání nabídek pouze v elektronické podobě pomocí elektronického nástroje, otevře zadavatel v souladu s § 109 zákona nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

#### Způsob podání nabídky

Účastník podá nabídku prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK ve stanovené lhůtě pro podání nabídek na adrese profilu zadavatele: https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_14.html pod anotací této zakázky.

Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 50 MB pro jeden vkládaný soubor. Celková velikost vkládané nabídky nebo počet vkládaných souborů pak není omezen.

Nabídka musí být zpracována prostřednictvím formátů, tj. *.DOC, *.DOCX, *. RTF, *.XLS, *.XLSX, *. PDF, *.JPG, *. JPEG nebo *. PNG (nejlépe ve strojově čitelném formátu).

#### Požadovaná závazná úprava nabídky

- Nabídka musí obsahovat scany podepsaných dokumentů, kde jsou podpisy zadavatelem požadovány.

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl

- Zadavatel doporučuje zpracovat nabídku dle osnovy uvedené v zadávací dokumentaci v bodě 11 této výzvy

- První list nabídky bude krycí list nabídky (příloha č. 1 ZD).

- Součástí nabídky budou technické listy nabízených výrobků či dodávek, z kterých bude patrný výrobce, název a vlastnosti výrobků a jejich možnost použití

- Všechny listy nabídky vč. příloh doporučujeme řádně očíslovat vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou počínaje číslem 1.

#### Otevírání přijatých nabídek

Nabídky v elektronické podobě budou otevírány po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Vzhledem ke skutečnosti, že nabídky se podávají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, otevírání nabídek je neveřejné.

#### Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou účastníci vázání svou nabídkou, je 6 měsíců.

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

#### Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel připouští varianty nabídek pouze v části výměna sedaček. Uchazeč může nabídnout dva typy sedaček, každou sedačku pak s dvěma různými potahovými látkami. Obojí za předpokladu, že se typy sedaček a typy potahových látek cenově liší. Celkem tedy uchazeč může nabídnout 4 varianty. Tyto varianty uvede do krycího listu.

Při hodnocení bude každá varianta hodnocena jako samostatná nabídka, tj. jeden uchazeč podá na část výměna sedaček až 4 různé nabídky.

Variantní nabídky jsou podmíněny tím, že uchazeč na každou variantu předloží vzorek – viz níže.

U části podlahová krytina zadavatel varianty nabídek nepřipouští.

#### Vzorové sedačky

Zadavatel požaduje od uchazeče předložit vzorky nabízených sedaček, jejichž kvalita bude předmětem hodnocení. Kvalita předložených vzorků je pak závazná i pro případnou celkovou dodávku. Porovnání a hodnocení vzorků provede hodnotící komise.

Zadavatel požaduje předložit vzorky v tomto rozsahu:

- Funkční vzorek s potahem dle cenové nabídky

- Vzorek typu nabízené potahové látky o rozměru minimálně 30 x 30 cm

- U varianty potahové látky vzorek této variantní látky o rozměru minimálně 30 x 30 cm

- U varianty vlastní sedačky předložit také funkční vzorek

Vzorky budou dodány do kulturního domu Citadela, a to nejpozději ve lhůtě stanovené pro podání nabídek. Vzorky budou uchazečům vráceny po vyhodnocení nabídek, o čemž budou uchazeči informováni. Nedodání vzorků je porušením zadávacích podmínek.

#### Podrobnější informace k podání nabídek v elektronické podobě:

Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj E-ZAK dostupný na internetové adrese profilu zadavatele https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_14.html či na adrese www.ezak.cz, kde je možné získat bližší informace k jeho fungování a používání, případně je možné kontaktovat linku produktové podpory E-ZAK na tel.: +420 538 702 719 (pouze v pracovních dnech mezi 8:00 a 17:00 hodin).

Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji E-ZAK (odkaz „Registrovat dodavatele“ na webové stránce https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_14.html). Registrace není zpoplatněna. Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení.

#### Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli

Při komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli nesmí být narušena důvěrnost nabídek a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání. V souladu s ustanoveními § 211 a § 279 odst. 2 zákona zadavatel stanovil následující podmínky pro komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem:

- Zadavatel i dodavatelé budou ve vzájemné komunikaci používat výlučně elektronický nástroj dle § 213 zákona,

- Podání a příjem nabídek bude proveden výlučně prostřednictvím elektronického nástroje. K nabídkám podaným v zadávacím řízení jinak než elektronickým nástrojem (např. emailem, datovou schránkou, v listinné podobě apod.) se nepřihlíží. Veškeré ostatní písemnosti v rámci zadávacího řízení budou zadavatelem a dodavateli odesílány prostřednictvím jejich účtů v elektronickém nástroji zadavatele,

- Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost komunikace se zadavatelem registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji E-ZAK.

## Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Jedná se zejména o tyto skutečnosti:

- Nabídková cena musí být doložena oceněným soupisem prací (příloha č. 6). Zadavatel požaduje oceněný soupis prací přiložit i v editovatelném formátu (např. Excel). Jedná se orientační soupis prací, uchazeč může dle svého uvážení doplnit další položky. V případě, že se uchazeč uchází pouze o jednu část zakázky, druhá nebude vyplňována. U části podlahová krytina jsou uvedeny čisté rozměry podlahy a lišt s prořezem 15%. Pokud uchazeč soudí, že prořez bude vyšší, doplní toto do volného pole soupisu prací dle svého uvážení.

- V případě variantních nabídek u sedaček uchazeč zkopíruje list „sedačky kino Citadela“ se soupisem prací na dodávku a montáž sedaček, opraví číslo varianty a soupis vyplní dle cen konkrétní nabízené varianty. Do nabídky pak vloží výpočet všech nabízených variant.

- Uchazeč nese plnou odpovědnost za to, že výpočet v soupisu prací neobsahuje chybu a vypočtená cena je cenou nabídkovou a cenou bez chyb. Jinými slovy – uchazeč musí celkový součet zkontrolovat.

- Cena bude uvedena bez DPH, výše DPH a celková cena včetně DPH.

- Nabídková cena bez DPH bude považována za nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby.

- Nabídková cena musí zahrnovat veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu plnění veřejné zakázky a jeho uvedení do provozu, které vyplývají ze zadávacích podmínek, i kdyby nebyly výslovně popsány v některé z položek soupisu prací s výkazem výměr včetně nutných nákladů, jejichž vynaložení dodavatelé předpokládají při plnění veřejné zakázky, zejména včetně dopravy a pojištění pro transport, poplatky, vedlejší náklady např. zařízení staveniště, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem objednatele, kurzové vlivy, obecný vývoj cen apod.

- Účastníci se budou informovat o místních podmínkách, současném stavu předmětu veřejné zakázky a přístupu k němu při prohlídce staveniště, nedostatečná informovanost neopravňuje účastníky požadovat úhradu vícenákladů.

## Způsob hodnocení nabídek

Posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek bude prováděno pětičlennou komisí, jmenovanou zadavatelem. Zadavatel při svých rozhodnutích ve věci veřejné zakázky přihlíží k doporučení komise.

Zadavatel bude zakázku vyhodnocovat po částech – tzn. každou část zakázky samostatně podle níže uvedených hodnotících kritérií.

#### Kritéria pro hodnocení nabídek

Část č. 1: Kino Citadela - podlahová krytina

Jednotlivé nabídky pro tuto část budou hodnoceny podle jediného kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena, tj. celková konečná cena za komplexní plnění předmětu této části veřejné zakázky. Pro zadavatele je nejvýhodnější nabídkou nabídka s nejnižší cenou.

Část č. 2:  Kino Citadela – výměna sedaček

Tato část bude hodnocena podle dvou kritérií, kterými jsou:

- Nabídková cena – nabídková cena za předmět plnění (v Kč bez DPH), je dána oceněním přiloženého soupisu prací

- Posouzení vzorků – bude hodnocena kvalita předložených vzorků

Váha kritéria v celkovém hodnocení této části zakázky:

Nabídková cena – váha 70 %

Posouzení vzorků – váha 30%

Dílčí hodnotící kritérium – posouzení vzorků:

Jednotlivé vzorky budou posuzovány vzájemně v těchto kategoriích:

- Sklopný mechanismus

- Nosná konstrukce

- Sedák

- Potahová látka

- Pohodlí posedu

- Celkový vzhled

Dle výše uvedených kritérií posoudí komise jednotlivé dodané vzorky. Nejvhodnější vzorek získá 100 bodů, ostatní vzorky budou posuzovány dle tohoto nejvhodnějšího vzorku a bude jim přiděleno bodové ohodnocení.

#### Metoda hodnocení pro část 2

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Nabídky budou dále hodnoceny podle níže uvedeného postupu:

Dílčí kritérium č. 1 – výše nabídkové ceny za předmět plnění:

Účastník nabídne cenu za předmět plnění. Zadavatel uvádí, že v rámci hodnocení tohoto kritéria je pro něj nejvýhodnější nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Body budou přiděleny podle následujícího algoritmu:

Počet bodů dílčího kritéria

=   100  x

Hodnota nejvýhodnější nabídky

Hodnota hodnocené nabídky

Dílčí kritérium 2 – posouzení vzorků:

V tomto kritériu budou hodnoceny vzorky. Každému vzorku je dle jeho hodnocení přidělen určitý počet bodů dle výše uvedeného postupu pro posouzení vzorků.

Zadavatel uvádí, že v rámci hodnocení tohoto kritéria je pro něj nejvýhodnější co nejvyšší počet bodů. Body pro celkové hodnocení budou přiděleny podle následujícího algoritmu:

Počet bodů dílčího kritéria

=   100  x

Počet bodů vzorku hodnoceného uchazeče

Počet bodů vzorku nejvýhodnější nabídky

Celkové hodnocení provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší bodové hodnoty. Hodnocení bude provedeno matematickou metodou v jedné tabulce.

V případě, že i po provedeném hodnocení dle výše popsané metody dosáhnou minimálně dvě nabídky shodného celkového počtu bodů, pak bude rozhodující pro stanovení nejvýhodnější nabídky dosažení nejvýhodnější hodnoty u dílčího kritéria č. 2 – posouzení vzorků.

## Obchodní a platební podmínky

#### Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 3 – návrhu Smlouvy o dílo. Nabídka nemusí obsahovat vyplněné a podepsané znění SoD, která je přílohou zadávací dokumentace. Podáním nabídky však dodavatel souhlasí s návrhem Smlouvy o dílo dle přílohy č. 3.

#### Fakturační a platební podmínky

Fakturační a platební podmínky jsou řešeny v návrhu Smlouvy o dílo, která je součástí zadávací dokumentace.

Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem zadavatele bude 20 dní (viz. ustanovení v SoD).

#### Pojištění odpovědnosti za škodu dodavatele stavby

Zadavatel požaduje, aby měl dodavatel stavby před uzavřením smlouvy o dílo uzavřenou škodní pojistnou smlouvu pro výši plnění v min. výšce jeho nabídkové ceny včetně DPH. Pojistka bude vztažena jak ke škodě vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. Údaje o pojištění uvede účastník do přílohy č. 1 k ZD – Krycí list nabídky.

Pokud účastník takovouto smlouvu dosud uzavřenou nemá, údaje o pojistné smlouvě v příloze č. 1 prozatím nevyplňuje. Účastník také může předložit do své nabídky čestné prohlášení, že pojistnou smlouvu pro výši plnění v min. výšce své nabídkové ceny vč. DPH před podpisem smlouvy o dílo uzavře.

Zadavatel bude před podpisem SoD požadovat předložení pojistné smlouvy platné po dobu plnění díla vč. dokladu o zaplacení pojistného.

#### Technický dozor stavby

Technický dozor stavby bude provádět zadavatel.

## Jiné požadavky a podmínky zadavatele

#### Součinnost dodavatele před uzavřením Smlouvy o dílo

Zadavatel v souladu s ust. § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ vyzve vybraného dodavatele k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nebude mít k dispozici.

Zadavatel v souladu s ust. § 122 odst. 4 ZZVZ u vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.

#### Další podmínky a práva zadavatele

- Zadavatel nepřiznává účastníku právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Rovněž nepožaduje poplatky za to, že se účastník může o veřejnou zakázku ucházet.

- Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

- Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky zadávacího řízení dle podmínek ZZVZ.

- Účastník je povinen řádně vyplnit a podepsat osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele všechny přílohy a čestná prohlášení této zadávací dokumentace.

- Účastník podáním nabídky projevuje svůj souhlas s návrhem Smlouvy o dílo dle přílohy č. 3 ZD.

- Před podpisem budou do Smlouvy o dílo doplněny identifikační údaje dodavatele, údaje o ceně a údaje o pojistné smlouvě.

- Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení v souladu s § 48 ZZVZ.

- Podáním nabídky účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s vybraným dodavatelem, nebo poté, co bude zadávací řízení zrušeno, uveřejní na profilu zadavatele všechny zákonem stanovené dokumenty, jejichž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje všech účastníků zadávacího řízení, a informace o nabídkových cenách těchto účastníků včetně uzavřené smlouvy, a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

- Účastník zadávacího řízení bere rovněž na vědomí, že uzavřená smlouva bude zadavatelem uveřejněna v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

## Doporučená struktura nabídky

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla členěna následovně:

- Krycí list nabídky (příloha č.1 ZD)

Vyplněný krycí list nabídky dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace obsahující informace o účastníkovi, podepsaný oprávněnou osobou. Uchazeč vyplní tabulku s nabídkovou cenou pro ty části zakázky, o které se uchází. Zbývající pole proškrtne.

- Doklady prokazující splnění způsobilosti a kvalifikace dle čl. 4 této ZD

Dodavatel předloží požadované doklady k prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace. Část těchto dokladů lze nahradit čestným prohlášením (příloha č. 2 této ZD) podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

- Dodání vzorků

Zadavatel požaduje předložení vzorků sedaček – podrobněji bod 6.7 této výzvy.

- Technické listy

Zadavatel požaduje předložení technických listů nabízených výrobků. Jedná se zejména o technické listy sedaček, potahových látek sedaček, podlahové krytiny, schodišťových hran apod. Zadavatel nepožaduje technické listy pomocných výrobků či materiálů.

- Položkový rozpočet

Uchazeč ocení Soupis požadovaných prací pro tuto veřejnou zakázku, který je přílohou této ZD. Uchazeč ocení jednu či obě části této veřejné zakázky.

Soupis prací musí být oceněn minimálně v předloženém rozsahu. Jedná se orientační soupis prací, uchazeč může dle svého uvážení doplnit další položky do rozpočtu tak, aby nabídková cena pokryla veškeré nutné práce a dodávky a tudíž byla jako cena konečná za celkové splnění této zakázky.

U části podlahová krytina jsou uvedeny čisté rozměry podlahy a lišt s prořezem 15%. Uchazeč dle svého uvážení doplní procento prořezu podlahové krytiny i schodových lišt do volného pole soupisu prací pokud usoudí, že uvedený prořez 15 % je nedostatečný.

Oprávněnou osobou se rozumí: u fyzických osob účastník, který nabídku podává, u právnických osob statutární orgán účastníka (dle způsobu podepisování za společnost zapsaném v obchodním rejstříku či osoba pověřená k zastupování statutárního orgánu účastníka). Podepisuje-li pověřený zástupce, originál nebo ověřená kopie plné moci podepsané statutární osobou účastníka musí být nedílnou součástí nabídky.

Přílohy této výzvy k podání nabídek:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 3 - Smlouva o dílo (návrh)

Příloha č. 4 - Půdorys řešeného prostoru

Příloha č. 5 - Provedení sedačky

Příloha č. 6 - Soupis požadovaných prací a dodávek

V Litvínově dne 26. 2. 2020

Vypracoval: Ing. Miroslav Otcovský – jednatel společnosti SPORTaS s.r.o.