SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

č. KT/13xxx/24

Smluvní strany:

Město Litvínov

se sídlem:			Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01, Litvínov

IČO: 				002 66 027

DIČ: 				CZ00266027

bankovní účet: 			Komerční banka, a.s., č. ú. 921491/0100

telefon:	telefon:	+420 476 767 620

zástupce ve věcech smluvních: 	Karel Rosenbaum, 1.místostarosta města

zástupce ve věcech technických: Bc. Dušan Černohorský, vedoucí oddělení investic

e-mail:		dusan.cernohorsky@mulitvinov.cz

na straně jedné (dále jen „Účastník č.1“)

a

[●]

se sídlem:		[●]

zapsaný:		[●]

IČO:		[●]

DIČ:		[●]

bankovní účet:		[●]

datová schránka:	[●]

telefon:		[●]

e-mail:		[●]

zástupce ve věcech smluvních: 	[●]

zástupce ve věcech technických:	[●]

na straně druhé (dále jen „Účastník č.2“)

(společně Účastník č.1 a Účastník č.2 dále též jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně dále též jako „Smluvní strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spolupráci (dále jen „Smlouva“):

# Úvodní ustanovení

  - Účastník č.1 má v úmyslu získat podklady, které budou definovat rozsah stavebních úprav v jednotlivých částech veřejného prostoru v části náměstí Míru, přilehlých ulicích Rooseveltova a Kostelní a Masarykova náměstí v Litvínově, základní požadavky na jednotlivé části prostoru, etapizaci a další požadavky, to vše vedoucí k získání parametrů pro zadání architektonicko-urbanistické soutěže Účastníkem č.1, jejímž výsledkem bude získání vítězného návrhu pro realizaci úprav tohoto veřejného prostoru (dále jen „Záměr“). Za tímto účelem má Účastní č. 1 zájem touto Smlouvou zajistit odbornou činnost architekta / urbanisty pro zpracování Záměru. Záměr stejně jako výsledek architektonicko-urbanistické soutěže směřuje k realizaci stavební akce s názvem „Úprava náměstí Míru, ulic Rooseveltova, Kostelní a Masarykova náměstí v Litvínově“ (dále jen „Projekt“).

  - Účastník č.2 je osobou odborně způsobilou zajistit, že příprava Záměru bude provedena řádně a odborně, a poskytnout Účastníku č.1 veškeré činnosti popsané v této Smlouvě.

  - Účastník č.2 bere na vědomí, že Účastník č.1 má v úmyslu využít (a to případně i opakovaně) Záměr a/nebo jakoukoliv jeho část pro architektonicko-urbanistickou soutěž zadávanou jako soutěž o návrh v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), přičemž Záměr musí být v tomto smyslu a za tímto účelem zpracován. Záměr musí respektovat podmínky a omezení stanovené ZZVZ, zejm. ohledně zpracování Záměru jakožto přílohy soutěžních podmínek soutěže o návrh, včetně dodržení § 36 ZZVZ, § 39 odst. 1 ZZVZ, § 89 ZZVZ, § 90 ZZVZ a zásad vyjádřených v § 6 ZZVZ, a to jak k samotné soutěži o návrh, tak ve vztahu k navazujícím zadávacím řízením na dopracování soutěžního návrhu a vlastní realizaci stavby (Projektu).

  - Účastník č.2 bere na vědomí, že Účastník č.1 má v úmyslu zajistit finanční podporu Projektu z dotace a Projekt musí splňovat podmínky dotační výzvy. Jako aktuálně vhodná je zvažována dotace poskytovaná v rámci 73. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Veřejné prostranství“ zaměřené na podporu revitalizace veřejných prostranství měst a obcí, dále je zvažována dotační výzva Ministerstva pro místní rozvoj ČR na podporu architektonických a urbanistických soutěží. Účastník č.2 bude o podmínkách konkrétní dotační výzvy písemně informován po podání konkrétní žádosti o dotaci Účastníkem č.1.

  - Účastník č. 2 bude při plnění této Smlouvy postupovat také podle podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato Smlouva uzavřena (dále jen „Podmínky VZ“). V případě rozporu této Smlouvy a Podmínek VZ má přednost tato Smlouva.

# Předmět Smlouvy

  - Účastník č.2 se zavazuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této Smlouvě pro Účastníka č.1:

    - zhotovit Záměr jako podklad pro veřejné projednání a následně k účelům uvedeným v odst. 1.1. a 1.3 této Smlouvy, který bude obsahovat:

- popis stávajícího stavu s fotografiemi, včetně mapových podkladů (katastrální mapa, ortofotomapa atp.);

- popis budoucího stavu s minimálními grafickými návrhy do stávajícího stavu,

- zpracovat nákladovou část s odhadem investičních nákladů stavby využitelných i pro stanovení odměn a cen v architektonicko-urbanistické soutěži o návrh. Odhad investičních nákladů stavby bude zpracován dle jednotlivých etap. Uvedená cena bude uvedena v Kč bez DPH a v členění dle jednotlivých etap a celkem za celou akci.

- zpracovat do samostatného souboru vzor tabulky bilancí pro doplnění základních ukazatelů prostoru řešeného v Záměru, která bude použita jako jedna z příloh soutěžních podmínek soutěže o návrh.

- zpracovat do samostatného souboru podmínky a vzory pro grafickou část soutěžních návrhů (zejm. návrh uspořádání soutěžních panelů předkládaných účastníky soutěže o návrh).

  - Záměr bude zpracován dle následující etapizace:

I. etapa: zadní (východní) část náměstí Míru zahrnující plochu pro konání veřejných akcí, plocha pro parkování (ta by měla zůstat nezměněna, pouze minimální dílčí úpravy), dále chodníky (pěší část) podél obchodů po obou stranách a vstup na náměstí od západní strany vč. kontejnerových stání;

II. etapa: ulice Kostelní a ul. Rooseveltova – dopravní a pěší řešení ulic;

III. etapa: Masarykovo náměstí - revitalizace stávajícího prostoru v návaznosti na úpravy předchozích dvou etap (zachování stávající kašny, návrh na úpravy zeleně, doplnění mobiliáře).

Etapizace akce je požadována za účelem místního a časového rozdělení realizace stavební akce (Projektu). Záměrem Účastníka č. 1 je etapizaci požadovat také v rámci vypracování soutěžních návrhů a následujícího zpracování projektové dokumentace Projektu. Samotná realizace stavební akce (Projektu) by měla probíhat po částech dle jednotlivých etap s ohledem na možnost postupného omezení pohybu občanů a dopravy vlivem probíhajících stavebních prací a na možnost rozložení realizace stavebních prací vč. rozložení rozpočtových nákladů do navazujících časových období.

  - Záměr bude zpracován v souladu s platným Územním plánem města Litvínova a s ohledem na stávající inženýrské sítě a geologické poměry.

  - Podkladem pro zpracování Záměru je „Studie na úpravu náměstí Míru, ulic Rooseveltova, Kostelní a Masarykova náměstí v Litvínově“, která přílohou č.1 této Smlouvy.

  - Účastník č.2 se dále zavazuje zajišťovat a vykonávat činnosti blíže vymezené v čl. III. této Smlouvy.

  - Účastník č.1 se zavazuje za řádné zhotovení Záměru a poskytování činností podle této Smlouvy zaplatit Účastníku č.2 odměnu ve výši sjednané v této Smlouvě a za podmínek stanovených v této Smlouvě.

# Činnosti Účastníka č.2

  - Účastník č.2 se zavazuje zajišťovat a vykonávat v rámci plnění této Smlouvy následující činnosti:

    - zpracování Záměru ve fázi návrhu pro veřejné projednání;

    - příprava prezentace pro veřejné projednání a fyzická účast na takovém veřejném projednání, vč. představení prezentace (v rozsahu účasti max. 3 hodin);

    - provedení úprav Záměru vzešlých z veřejného projednání;

    - provedení úprav Záměru vzešlých  po konání ustavujícího zasedání soutěžní poroty soutěže o návrh (dle připomínek a podnětů soutěžní poroty);

    - Provedení úprav Záměru dle připomínek České komory architektů (dále jen „ČKA“) a Účastníka č. 1 předaných Účastníkovi č. 2 Účastníkem č. 1 a vypracování finálního znění Záměru;

    - součinnost v průběhu soutěže o návrh spočívající zejm. v podílení se na případných odpovědích na dotazy ke zpracovanému Záměru v průběhu lhůty pro podání návrhů.

  - Konzultace znění Záměru s Českou komorou architektů (dále jen „ČKA“) provede Účastník č.1.

  - Zpracování Záměru bude Účastník č.2 konzultovat s Účastníkem č.1 průběžně na společných jednáních v sídle Účastníka č.1, případně v místě realizace Projektu nebo jiném místě určeném Účastníkem č.1 nebo online, a to minimálně 3x v průběhu zpracování Záměru ve fázi návrhu pro veřejné projednání, případně na pokyn zadavatele i vícekrát. V průběhu dalších úprav záměru a přípravy ostatních požadovaných částí předmětu plnění (dokumentů) bude konzultace probíhat min. 1x po každé úpravě Záměru či zaslání dokumentu. Z průběhu všech jednání bude Účastník č.2 pořizovat zápis, který zašle Účastníkovi č.1 k odsouhlasení, pokud nebude dohodnuto jinak.

  - Návrh Záměru uvedený v odst. 3.1.1 této Smlouvy, úpravy Záměru uvedené v odst. 3.1.3, 3.1.4 a 3.1.5 této Smlouvy a finální podoba Záměru musí být písemně odsouhlaseny Účastníkem č.1.

  - Dokumenty uvedené v odst. 3.1 této Smlouvy předá Účastník č.2 Účastníku č.1 na datovém nosiči, příp. prokazatelně online, v těchto formátech:

    - jeden soubor s vlastním Záměrem (včetně etapizace a odhadu investičních nákladů jednotlivých etap stavby) ve formátu *.pdf,

3.5.2	jeden neuzamknutý soubor s vlastním Záměrem (včetně etapizace a odhadu investičních nákladů jednotlivých etap stavby) ve formátu *.docx nebo *.doc,

3.5.3	jeden nebo více souborů s mapovými podklady ve formátu *.jpg a *.dwg,

3.5.4	jeden nebo více souborů s fotodokumentací pořízenou nebo využitou při přípravě Záměru ve formátu *.jpg,

    - jeden neuzamknutý soubor se vzorem tabulky bilancí ve formátu *.xls nebo *.xlsx,

    - jeden neuzamknutý soubor s podmínkami pro grafickou část soutěžních návrhů (soutěžní panely) ve formátu *.docx nebo *.doc a

    - jeden soubor se vzory pro grafickou část soutěžních návrhů (soutěžní panely) ve formátu *.jpg  a případně *.dwg.

  - Za finální znění Záměru připravené jako součást soutěžních podmínek soutěže o návrh se pro účely této Smlouvy považuje znění Záměru, ve kterém jsou promítnuty Účastníkem č.1 odsouhlasené úpravy podle odst. 3.4 této Smlouvy a zapracovány všechny požadavky Účastníka č.1 a ČKA a řádné zapracování těchto požadavků a závěrů bylo odsouhlaseno Účastníkem č.1.

  - Účastník č.1 převezme od Účastníka č.2 finální znění Záměru pouze v případě, že bude dokončeno způsobem a v rozsahu podle této Smlouvy, a to řádně a bez jakýchkoliv vad. K převzetí dojde formou písemného předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami; bez podpisu předávacího protokolu není Záměr dokončen.

# Termíny plnění

  - Předpokládaný termín zahájení činnosti Účastníka č.2: 05/2024,

Předpokládaný termín trvání spolupráce: do 02/2025

  - Průběh plnění jednotlivých činností bude probíhat následovně:

    - zpracování a předání Záměru ve fázi návrhu pro první veřejné projednání vč. odhadu investičních nákladů stavby a konzultací s Účastníkem č. 1 provede Účastník č. 2 do 8 týdnů od výzvy Účastníka č.1, případně od termínu stanoveného ve výzvě, pokud Účastník č. 1 termín zahájení stanoví odlišně ode dne doručení výzvy;

    - zpracování a předání vzoru tabulky bilancí uvedené v odst. 2.1.1 této Smlouvy a předání samostatných souborů s mapovými podklady a fotodokumentací pořízenou nebo využitou při přípravě Záměru provede Účastník č.2 do 1 týdne od předání Záměru v podobě pro první veřejné projednání, nejpozději však do 9 týdnů od doručení výzvy k zahájení plnění dle předchozího bodu, případně od termínu stanoveného ve výzvě dle předchozího bodu, pokud termín zahájení bude stanoven odlišně ode dne doručení výzvy;

    - zpracování prezentace pro projednání Záměru na veřejné projednání: do 1 týdne od oznámení konání veřejného projednání; termín konání veřejného projednání Záměru oznámí Účastník č. 1 Účastníkovi č. 2 písemně nejpozději 7 kalendářních dnů před dnem konání veřejného projednání;

    - provedení úprav Záměru dle připomínek vzešlých z veřejného projednání provede Účastník č.2 do 2 týdnů od doručení písemné výzvy zaslané Účastníkem č.1 Účastníku č.2, přičemž součástí této výzvy bude zápis z veřejného projednání zpracovaný Účastníkem č. 1 obsahující požadavky a připomínky k Záměru a seznam a popis požadovaných úprav Záměru;

    - provedení úprav Záměru dle připomínek vzešlých z  konání ustavujícího zasedání soutěžní poroty soutěže o návrh provede Účastník č. 2 do 1 týdne od předání připomínek a požadavků vzešlých z ustavujícího zasedání poroty soutěže o návrh Účastníkem č.1 Účastníku č.2;

    - provedení úprav Záměru dle připomínek ČKA a Účastníka č. 1 předaných Účastníkovi č. 2 Účastníkem č. 1 do 3 pracovních dnů od předání připomínek ČKA a Účastníka č. 1 Účastníkovi č. 2;

    - provedení finálního znění Záměru a jeho předání Účastníkem č.2 Účastníku č.1 nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy Účastník č.1 odsouhlasil zapracování svých připomínek a připomínek ČKA dle předchozího bodu;

    - předání podmínek a vzorů pro grafickou část soutěžních návrhů (soutěžní panely): do 3 týdnů od doručení výzvy k vypracování podmínek a vzorů pro grafickou část soutěžních návrhů; odeslání výzvy se uskuteční nejdříve po vypracování Záměru v podobě pro veřejné projednání.

  - Poskytování ostatních činností (neuvedených v odst. 4.2 Smlouvy) Účastníkem č.2 podle této Smlouvy bude probíhat průběžně a vždy tak, aby došlo k co nejdřívějšímu splnění předmětu Smlouvy, popř. tak, aby Účastník č.1 byl schopen splnit svoje zákonné povinnosti.

# Odměna a platební podmínky

  - Účastník č.1 je povinen zaplatit Účastníkovi č.2 za provedení Záměru (včetně etapizace) v souladu s touto Smlouvou a za řádné poskytování dalších činností dle této Smlouvy celkovou částku ve výši [●] Kč bez DPH (dále jen „Odměna“).

Odměna nezahrnuje DPH, která bude Účastníkem č.2 uplatněna v souladu se zákonem o DPH v platném znění ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Účastník č.2 může fakturovat Odměnu (příslušnou její část) po provedení jednotlivých činností takto:

    - po zpracování návrhu Záměru v podobě pro první veřejné projednání, vč. odhadu investičních nákladů stavby dle podmínek a zpracování vzoru tabulky bilancí a po převzetí těchto dokumentů Účastníkem č.1 je možné fakturovat 40 % z Odměny;

    - po přípravě prezentace pro veřejné projednání, účasti Účastníka č.2 na veřejném projednání a prezentaci Záměru na veřejném projednání, po provedení úprav Záměru vzešlých z veřejného projednání (tj. po zapracování podnětů z veřejného projednání) a předání mapových podkladů a fotodokumentace, je možné fakturovat 20 % z Odměny;

    - po předání podmínek a vzorů pro grafickou část soutěžních návrhů a po jejich následném odsouhlasení Účastníkem č.1 je možné fakturovat 10 % z Odměny;

    - po provedení úprav Záměru vzešlých z ustavujícího jednání poroty soutěže o návrh a po jeho následném odsouhlasení Účastníkem č.1 je možné fakturovat 10 % z Odměny;

    - po převzetí finálního znění Záměru Účastníkem č.1 a podpisu předávacího protokolu je možné fakturovat 15 % z Odměny;

    - po poskytnutí součinnosti (pokud bude vyžádána) v rámci lhůty pro podání návrhů dle odst. 3.1.6 této Smlouvy Účastníkem č.2 je možné fakturovat 5 % z Odměny.

  - Smluvní strany se dohodly, že v Odměně jsou zahrnuty veškeré náklady Účastníka č.2 nutně a účelně vynaložené na splnění jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy, a to včetně poplatků za komunikační služby, dopravné a poplatky za další administrativní činnost související s výkonem činností dle této Smlouvy. Účastník č.2 nemá nárok ani na zálohu na tyto náklady; Smluvní strany tak vylučují aplikaci § 2436 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

  - Odměna (její příslušná část) bude vyplacena Účastníkovi č.2 na základě daňového dokladu – faktury, která bude splňovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů.

  - Faktura bude zaslána Účastníkem č.2 elektronicky do datové schránky Účastník č.1 nebo v listinné formě doručené na podatelnu Účastník č.1 na adrese jeho sídla.

  - Na faktuře pro Účastníka č.1 bude Účastník č.2 uvádět zejména:

- označení Smluvních stran včetně adresy, DIČ, IČO,

- označení dotačního projektu,

- číslo Smlouvy Účastníka č.1,

- číslo faktury,

- den vystavení a den splatnosti,

- výši fakturované částky (příslušné části Odměny) v členění bez DPH, s DPH a samostatně DPH v zákonné výši,

- označení peněžního ústavu a číslo účtu Účastníka č.2, na který se má fakturovaná částka platit,

- razítko a podpis oprávněné osoby za Účastníka č.2.

  - Splatnost faktury je 21 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury Účastníkovi č.1. Odměna (či její část) se považuje za uhrazenou dnem předání příkazu k úhradě dané částky ve prospěch účtu Účastníka č.2 peněžnímu ústavu Účastníka č.1.

  - Účastník č.1 je oprávněn fakturu vrátit Účastníkovi č.2 ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení fakturované částky dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení bezvadné faktury Účastníkovi č.1.

  - Smluvní strany se dohodly, že Účastník č.1 je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky na pohledávky Účastníka č.2, které eviduje; zavazuje se to však Účastníkovi č.2 oznámit. Účastník č.2 není oprávněn k postupu dle § 1982 občanského zákoníku.

# Povinnosti Účastníka č.2

  - Účastník č.2 se zavazuje plnit své povinnosti ze Smlouvy odborně, poctivě a pečlivě podle svých odborných znalostí a schopností. Účastník č.2 prohlašuje, že je schopný a odborně způsobilý k výkonu činností dle této Smlouvy a bude své povinnosti ze Smlouvy plnit řádně a včas a v souladu s obecně závaznými předpisy, příslušnými normami a pravidly dotačního programu uvedenému v odst. 1.4 této Smlouvy. Účastník č.1 je oprávněn v souvislosti s plněním této Smlouvy udílet Účastníku č.2 pokyny.

  - Účastník č.2 se zavazuje jednat vždy v zájmu Účastníka č.1.

  - Účastník č.2 prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění potřebné k plnění této Smlouvy a tímto platným oprávněním disponuje ke dni podpisu této Smlouvy a zavazuje se jím disponovat po celou dobu plnění Smlouvy. V případě, že v průběhu účinnosti Smlouvy dojde k jakékoliv změně v oprávnění či odborné způsobilosti Účastníka č.2, zavazuje se to Účastník č.2 neprodleně oznámit Účastníku č.1. Účastník č.2 bezodkladně písemně upozorní Účastníka č.1 na nesprávnost nebo nedostatečnost jeho pokynů nebo předaných podkladů, a to vč. podrobného popisu vytčených nedostatků.

  - Účastník č.2 se zavazuje nezpřístupnit třetí osobě jakékoliv informace a skutečnosti, o kterých se dozvěděl v souvislosti s uzavřením nebo plněním této Smlouvy, a dále se zavazuje nezpřístupnit třetí osobě ani jakékoliv dokumenty nebo podklady, které dostal do dispozice v souvislosti s plněním této Smlouvy. Povinnost dle předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy zpřístupnění informací, skutečností, dokumentů nebo podkladů je nezbytné k plnění této Smlouvy nebo zákonných povinností.

  - Účastník č.2 se zavazuje, že se jakožto osoba, která se podílela na přípravě Záměru, nebude účastnit jakožto účastník (a to ani v rámci sdružení (spojení) s jinou osobou) jakékoliv soutěže o návrh podle § 143 a následujících ZZVZ, ve které bude použit Záměr nebo jakákoliv jeho část, nebo jakéhokoliv zadávacího řízení, jehož předmětem je stavební realizace výsledku vzešlého z takové soutěže, ani jako poddodavatel jiného účastníka takové soutěže nebo takového zadávacího řízení. Účastník č.2 se zavazuje zajistit, že každá osoba, která se bude účastnit na plnění této Smlouvy na straně Účastníka č.2,  se nebude účastnit jakožto účastník (a to ani v rámci sdružení (spojení) s jinou osobou) jakékoliv soutěže o návrh podle § 143 a následující ZZVZ, ve které bude použit Záměr nebo jakákoliv jeho část, nebo jakéhokoliv zadávacího řízení, jehož předmětem je stavební realizace výsledku vzešlého z takové soutěže, ani jako poddodavatel jiného účastníka takové soutěže nebo takového zadávacího řízení.

# Povinnosti Účastníka č.1

  - Vyžaduje-li splnění jakékoliv povinnosti Účastníka č.2 dle této Smlouvy, aby Účastník č.2 za Účastníka č.1 právně jednal, zavazuje se Účastník č.1 k tomu Účastníkovi č.2 na jeho písemnou výzvu vystavit speciální plnou moc.

  - Účastník č.1 se zavazuje předat Účastníkovi č.2 veškeré podklady potřebné pro realizaci předmětu Smlouvy.

  - V případě, že Účastník č.1 neposkytne Účastníkovi č.2 součinnost dle předchozího odstavce, Účastník č.2 písemně vyzve Účastníka č.1 k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, která však nesmí být kratší než 7 pracovních dní.

  - Účastník č.1 plně odpovídá za obsahovou správnost dokumentů předaných Účastníku č.2.

# Práva z vadného plnění a odpovědnost za škodu

  - Účastník č.2 odpovídá za řádné a včasné provedení jednotlivých činností dle této Smlouvy.

  - Účastník č.2 neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů či informací převzatých od Účastníka č.1 nebo nesprávnými pokyny Účastníka č.1, pokud Účastník č.2 ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo nesprávnost, popř. na ni upozornil Účastníka č.1 a prokazatelně mu vysvětlil možná rizika, ale ten na pokynech i přes to trval.

  - Účastník č.2 odpovídá za škodu, která Účastníkovi č.1 vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Škodou, kterou je Účastník č.2 povinen nahradit, jsou i sankce třetím stranám či jiné plnění třetím stranám, které Účastník č.1 uhradí v důsledku vad plnění Účastníka č.2 nebo v souvislosti s porušením povinností Účastníka č.2 plynoucích z této Smlouvy.

# Sankce

  - Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok Účastníka č.1 na náhradu škody.

  - Poruší-li Účastník č.2 svůj závazek, že se jakožto osoba, která se podílela na přípravě Záměru, nebude účastnit jakožto účastník (a to ani v rámci sdružení (spojení) s jinou osobou) jakékoliv soutěže o návrh podle § 143 a následujících ZZVZ, ve které bude použit Záměr nebo jakákoliv jeho část, nebo jakéhokoliv zadávacího řízení, jehož předmětem je stavební realizace výsledku vzešlého z takové soutěže, ani jako poddodavatel jiného účastníka takové soutěže nebo takového zadávacího řízení, zavazuje se Účastník č.2 uhradit Účastníku č.1 smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč.

  - Nezajistí-li Účastník č.2, že každá osoba, která se bude účastnit na plnění této Smlouvy na straně Účastníka č.2, se nebude účastnit jakožto účastník (a to ani v rámci sdružení (spojení) s jinou osobou) jakékoliv soutěže o návrh podle § 143 a následujících ZZVZ, ve které bude použit Záměr nebo jakákoliv jeho část, nebo jakéhokoliv zadávacího řízení, jehož předmětem je stavební realizace výsledku vzešlého z takové soutěže, ani jako poddodavatel jiného účastníka takové soutěže nebo takového zadávacího řízení, zavazuje se Účastník č.2 uhradit Účastníku č.1 smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč.

  - V případě prodlení Účastníka č.1 s úhradou oprávněné faktury vystavené Účastníkem č.2 a doručené Účastníku č.1, se Účastník č.1 zavazuje uhradit Účastníkovi č.2 úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

  - Smluvní strany se dohodly, že každá smluvní pokuta dle této Smlouvy je splatná ve lhůtě 7 kalendářních dní ode dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty oprávněnou Smluvní stranou povinné Smluvní straně.

  - Vznik povinnosti uhradit smluvní pokutu ani její úhrada se nedotýká práva na náhradu újmy.

  - Povinnost uhradit smluvní pokutu i povinnost k náhradě škody trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

# Kontaktní osoby

  - Smluvní strany si veškeré pokyny, podklady a informace předávají písemnou formou a poskytují si je zpravidla prostřednictvím následujících kontaktních osob:

Za Účastníka č.1:

jméno:	Ing. Michaela Sloviaková

telefon:	+420 476 767 620

e-mail:	michaela.sloviakova@mulitvinov.cz

Za Účastníka č.2:

jméno:	[●]

telefon:	[●]

e-mail:	[●]

  - Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že kontaktní osoby uvedené v tomto článku nejsou oprávněny měnit tuto Smlouvu ani činit právní jednání vedoucí k zániku Smlouvy (tj. odstoupit od smlouvy apod.), nebude-li takové zmocnění či pověření vyplývat z jiného právního důvodu.

  - Nestanoví-li tato Smlouva jinak, bude jakákoliv komunikace v souvislosti s touto Smlouvou považována za doručenou druhé Smluvní straně zejména: v případě doporučené pošty dnem prokazatelného doručení druhé Smluvní straně, v případě odeslání e-mailu okamžikem doručení potvrzení o doručení e-mailové zprávy druhé Smluvní straně nebo dnem odeslání e-mailu dojde-li k doručení odpovědi druhé Smluvní strany na odeslaný e-mail (podle toho, která ze skutečností v tomto bodě nastane dříve), prokazatelným doručením jiným běžným způsobem (např. prostřednictvím datové schránky, kurýrní službou apod.) nebo dnem, kdy adresát odmítne zásilku převzít.

  - Změnu osob uvedených v odst. 10.1 této Smlouvy a v hlavičce této Smlouvy se Účastník č.2 zavazuje Účastníkovi č.1 písemně oznámit. Změna osob je vůči Účastníku č.1 účinná okamžikem doručení písemného oznámení.

# Trvání Smlouvy

  - Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na ukončení Smlouvy.

  - Účastník č.1 může tuto Smlouvu vypovědět doručením písemné výpovědí druhé Smluvní straně. Výpovědní lhůta v tomto případě činí 1 kalendářní měsíc plynoucí od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, v němž byla výpověď doručena Účastníkovi č.2.

  - Účastník č.2 je povinen i ve výpovědní době plnit své povinnosti dle této Smlouvy, nestanoví-li Účastník č.1 jinak; vždy je však povinen upozornit Účastníka č.1 na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Účastníkovi č.1 nebo třetím osobám.

  - Účastník č.1 je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Účastník č.2 nebude plnit povinnosti dle této Smlouvy řádně nebo včas, i když byl na tuto skutečnost Účastníkem č.1 písemně upozorněn nebo v případě, byl-li podán návrh na zahájení insolvenčního řízení Účastník č.2 nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek Účastník č.2. Smlouva v takových případech končí dnem doručení písemného oznámení o odstoupení Účastníkovi č.2.

  - V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se Účastník č.2 zavazuje předat Účastníkovi č.1 veškerou dokumentaci, podklady, plnění a informace, které získal při své činnosti, a to do 14 dní ode dne ukončení Smlouvy.

# Autorskoprávní ochrana

  - Tento článek XII. této Smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí plnění podle této Smlouvy je statek, jenž je předmětem ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  - Účastník č.2 tímto poskytuje Účastníku č.1 výhradní oprávnění (licence) ke každému autorskému dílu vzniklému při plnění této Smlouvy (dále jen „Autorské dílo“), na jejímž základě je Uživatel č.1 oprávněn Autorské dílo užít v původní, jiným zpracované nebo jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky, a to všemi způsoby užití, které jsou ke dni uzavření Smlouvy známy, v neomezeném rozsahu co do množství, místa a účelu (dále jen „Licence“). Odměna za Licence je již zahrnuta v Odměně. Každá z Licencí se sjednává na celou dobu trvání autorských majetkových práv k příslušnému Autorskému dílu.

  - Účastník č.2 prohlašuje, že je na základě svého autorství nebo na základě právního vztahu s autorem (všemi spoluautory) Autorského díla oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá majetková práva autora (všech spoluautorů) k Autorskému dílu; zejména je oprávněn Autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Účastníku č.1 jako nabyvateli Licence v rozsahu podle této Smlouvy a v souladu s podmínkami Smlouvy. Účastník č.2 dále prohlašuje, že je oprávněn udělit svolení, souhlasy a oprávnění podle tohoto článku XII. této Smlouvy.

  - Účastník č.1 není povinen práva uvedená v tomto článku XII. této Smlouvy využít. Účastník č.1 je oprávněn poskytnout práva získaná touto Smlouvou (udělovat podlicence) zcela nebo zčásti třetím osobám, a i opakovaně. Oprávnění k výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro Účastníka č.1.

  - Účastník č.1 je oprávněn Autorské dílo dále zpracovávat a upravovat, spojit jej s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného.

  - Účastník č.2 je oprávněn Autorské dílo sám využívat jen v rozsahu nezbytném k plnění této Smlouvy.

  - Touto Smlouvou sjednané Licence jsou nevypověditelné.

# Závěrečná ustanovení

  - Tato Smlouva se řídí Českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

  - Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom z nich.

  - Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Účastník č.1.

  - Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně všech dodatků byla Účastníkem č.1 vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy, datum jejího uzavření a plný text Smlouvy.

  - Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a souhlasí s jejich zpřístupněním ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Účastník č.2 výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně všech dodatků byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených Účastníkem č.1.

  - Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být provedeny dohodou obou stran písemně, a to ve formě číslovaných dodatků k této Smlouvě, které musí být podepsány oběma Smluvními stranami.

Příloha č.1: Studie na úpravu náměstí Míru v Litvínově, ulic Rooseveltova a Kostelní

V Litvínově  dne ________________		V __________ dne ________________

Za Účastníka č.1	Za Účastníka č.2

Karel Rosenbaum 	[●]

1.místostarosta města