smlouva o dílo

- SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

| Obchodní firma: | Krušnohorská poliklinika s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Litvínov, Žižkova ul. čp. 151, PSČ 436 01 |
| IČO: | 25030302 |
| DIČ: | CZ 25030302 |
| Bankovní spojení: | KB a.s., pobočka Litvínov |
| Číslo účtu: | 19-9944680227/0100 |

Krušnohorská poliklinika s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13301.

| Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: | Ing. Petra Havlová |
| --- | --- |
|  | jednatelka |
| Zástupce ve věcech technických a pověřený k jednání na stavbě: | Daniel Šida |
|  | Vedoucí technického úseku |
| Zástupce ve věcech obchodních: | Ing. Petra Havlová, jednatelka |

Krušnohorská poliklinika s.r.o., bude v dalším znění této smlouvy uváděna jako „objednatel“.

ZHOTOVITEL

| Jméno osobní jméno a příjmení fyzické osoby Název/obchodní forma právnické osoby |  |
| --- | --- |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Bankovní spojení: |  |
| Číslo účtu: |  |

… je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u KS v …

| (případný jiný údaj o zápisu ve veřejném rejstříku, pokud je v něm zhotovitel zapsán) Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: | ………………………… |
| --- | --- |
|  | ………………………… |
| Zástupce jednání ve věcech technických: |  |
|  | ………………………… |
| Zástupce ve věcech obchodních: Zástupce pověřený k jednání na stavbě: |  |

… bude v dalším znění této smlouvy uváděn jako „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu s plným vědomím toho, že pro financování předmětné veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna potrubí ÚT v kolektoru v objektu Krušnohorské polikliniky v Litvínově“ byla objednateli poskytnuta od města Litvínova neinvestiční dotace a s plným vědomím povinností, které z této skutečnosti vyplývají.

- iDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA a ujištění zhotovitele

  - Název díla:	„Výměna potrubí ÚT v kolektoru v objektu Krušnohorské polikliniky

- v Litvínově“

- (dále jen „předmět plnění nebo dílo“)

  - Místo realizace:	Krušnohorská poliklinika, Žižkova 151, Litvínov                          (dále jen Krušnohorská poliklinika)

  - Podklady:	Příloha č. 1 - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená mezi městem Litvínovem (poskytovatelem) a objednatelem (příjemcem) v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva o poskytnutí dotace“)

- Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace objednatele

- Příloha č. 3 - Nabídka zhotovitele předložená v zadávacím řízení

- pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna potrubí ÚT

- v kolektoru v objektu Krušnohorské polikliniky v Litvínově“

- Příloha č. 4 - Změnový list

- Příloha č. 5 - Výkaz výměr - vyplněný

  - Korespondence musí být adresována na tyto adresy:

OBJEDNATEL

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

Ing. Petra Havlová

Žižkova ul. čp. 151,

PSČ 436 01 Litvínov

Telefon 478 012 287

e-mail: havlova@kplsro.net, jednatelstvi@kplsro.net

……

Tel. …..

e-mail: …..

2.5 	Zhotovitel ujišťuje objednatele, že se podrobně seznámil se zadáním objednatele, se

Smlouvou o poskytnutí dotace a s místními podmínkami místa realizace díla, prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této smlouvy, jakož i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách, shledal je vhodnými, a sjednaná cena a způsob plnění obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel dále ujišťuje objednatele, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění podle této smlouvy potřebné.

2.6 	Zhotovitel dále ujišťuje objednatele, že:

- dodávky spojené je s předmětem plnění nebo jakákoliv jejich část jsou prosty jakýchkoliv dluhů, zástavních práv, nájemních či jiných práv třetích osob a faktických či právních vad a prohlašují, že nejsou jakkoliv omezeni ve svém právu s dodávkami nakládat,

- není v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani si není vědom, že by mu úpadek hrozil,

- dodávky spojené je s předmětem plnění nebo jakákoliv jejich část nejsou ani se nestanou předmětem soudního, rozhodčího či správního řízení, insolvenčního nebo jiného obdobného řízení ani řízení o výkon soudního nebo správního rozhodnutí či jiného obdobného řízení,

- neexistují ani nebudou existovat žádné okolnosti, které by omezovaly a/nebo zabránily zhotoviteli v realizaci díla,

- sdělil objednateli veškeré informace a poskytl veškeré materiály významné či v jakémkoliv ohledu týkající se díla.

2.7 		Pro případ nepravdivosti kteréhokoliv ujištění se ujednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu 50% z ceny díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu újmy, ani jeho právo odstoupit od smlouvy, které se pro případ nepravdivosti ujištění ujednává.

- PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

  - Předmětem plnění veřejné zakázky je odstranění stávající izolace, demontáž stávajícího potrubí a armatur, oprava a nutná výměna stávajících konzolí včetně jejich uchycení, montáž nového potrubí spojeného lisováním, montáž nových armatur, provedení tlakové zkoušky, izolace nového potrubí, úklid a předání pracoviště. Zhotovitel potvrzuje, že informace o rozsahu díla a informace obsažené v přílohách jsou pro provedení díla plně dostačující.

  - Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě dodat a zajistit realizaci díla v rozsahu a za podmínek obsažených v zadání objednatele a ve Smlouvě o poskytnutí dotace, v nabídce zhotovitele a podle požadavků zadavatele.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

  - Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu plnění.

  - Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit cenu ujednanou v bodě 5.1. této smlouvy.

  - Součástí plnění jsou také všechny služby a dodávky související s realizací díla, demontáž lešení a pohyblivých pracovních plošin, závěrečný úklid a další práce, služby a dodávky podle zadávací dokumentace a požadavků objednatele.

- DOBA PLNĚNÍ

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Zahájení: 6/2024

Dokončení: do 15.08.2024

4.2 	Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provádět v termínech obsažených ve stavebním deníku. Zhotovitel si je vědom provozováním Krušnohorské polikliniky, a z toho vyplývajících nutností včas a řádně informovat uživatele prostorů v objektech objednatele o provádění prací v těchto prostorech.

- 4.3     	Zhotovitel splní svou povinnost provést díla jeho řádným ukončením a předáním objednateli.

- Řádným ukončením díla se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné provozování. Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli neprodleně po jeho provedení.

- CENA DÍLA

  - Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu, která se sjednává jako nejvýše přípustná a činí

- ….. Kč bez DPH,

- ….. Kč DPH 21%,

- ….. Kč celková cena díla

- Uvedená cena je považována za cenu pevnou, nepodléhající po dobu realizace díla a

- účinnosti této smlouvy žádné eskalační doložce.

  - Výše uvedená cena je stanovena na základě zhotovitelem vyplněného položkového rozpočtu v nabídce zhotovitele  ze dne 21.05.2024 Položkový vyplněný výkaz výměr je součástí Přílohy č. 3 k této smlouvě – Nabídka zhotovitele.

  - Případné chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

  - Veškeré vícepráce či méněpráce musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. Jejich cena bude stanovena podle ocenění obsaženého v položkovém rozpočtu, který je přílohou k této smlouvě jako součást nabídky.

- PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 		Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla (čl. 5. odst. 1). Platba bude provedena     bezhotovostním stykem a splněna odepsáním z účtu objednatele. Splatnost faktury je  21 dnů od doručení faktury objednateli.

- 6.2 	Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání a převzetí předmětu díla, dle článku 4. následujícím způsobem – platba proběhne ve výši 90% z celkové částky, zbývajících 10 % ceny vč. DPH si objednatel ponechá jako pozastávku a uhradí ji po 6-ti měsících ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

6.3	 Předložená faktura musí obsahovat:

- označení smluvních stran, sídlo, IČO, DIČ,

- číslo faktury,

- název smlouvy,

- den vystavení, den splatnosti a den uskutečnění zdanitelného plnění,

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být platba poukázána,

- fakturovanou částku bez DPH, sazbu DPH, sumu DPH, fakturovanou částku celkem,

- označení předmětu plnění, jeho rozsahu

- podpis oprávněné osoby a razítko zhotovitele popř. další údaje požadované obecně závaznými právními předpisy, zejména daňovými a účetními.

6.4  		Nebude-li  faktura  obsahovat  výše  uvedené  údaje  nebo  bude-li  v  nesprávné výši, bude vrácena jako doklad nesplňující předepsané náležitosti k doplnění. Zhotovitel bere na vědomí, že v tomto případě nemá nárok na zaplacení fakturované částky, na úrok z prodlení, smluvní pokutu či jinou sankci a lhůta splatnosti se počítá opět ode dne doručení doplněné nebo opravené faktury.

6.5 	Vystavená faktura musí být odeslána na adresu:

Krušnohorská poliklinika s.r.o., Žižkova 151, Litvínov, PSČ 436 01

Ujednání jen pro plátce DPH

6.6       Objednatel bude cenu díla hradit vždy na účet zhotovitele zveřejněný správcem  daně.

V den uzavření této smlouvy se jedná o účet  115-8929090267/0100. Zhotovitel je povinen každou změnu oznamovat objednateli do tří dnů jejího vzniku. Pro případ, že se zhotovitel  stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto:
Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u Komerční banky, a.s., č. účtu 115-8929090267/0100, DPH zaplatí na účet č. 80039-77621411/0710, pod variabilním symbolem č.08012202, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol číslo smlouvy.

Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matriky 77621411 je číslem matriky bankovního účtu správce daně, a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který zhotovitel platí DPH. Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109 a citovaného zákona

6.7 	Zálohy nebudou propláceny.

- ZÁRUČNÍ DOBa, ODPOVĚDNOST ZA škody

  - Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle požadavků objednatele a podmínek této smlouvy, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, veškerými technickými normami vztahujícími se k předmětu smlouvy a že v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo vlastnosti s ohledem na povahu díla obvyklé.

  - Záruční doba je stanovena na 60 měsíců a počítá se ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků bránících provozu objednatelem.

  - Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody jím způsobené u: Kooperativa pojišťovna a.s., pojistka číslo: 8603559820, na pojistnou částku: … Kč a zavazuje se, že toto pojištění zachová po celou dobu trvání této smlouvy.

  - Zhotovitel odpovídá za prokazatelné škody, které z důvodu porušení nebo nedodržení jakékoliv jeho povinnosti plynoucí z tohoto smluvního vztahu, vzniknou objednateli.

  - V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků je objednatel kdykoliv oprávněn zajistit odstranění vad a nedodělků na náklady zhotovitele.

- PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

  - POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že ohledně díla nese nebezpečí škody až do jeho řádného splnění a předání objednateli.

    - Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady udržovat pořádek v prostorech, které užívá, a po dokončení díla vyklidit a uklidit prostory, které užíval.

    - Zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na pracovišti, jakož i dalších, povahou díla a charakterem prováděných prací, dotčených obecně závazných právních předpisů. Žádnou činností zhotovitele nesmí být narušen provoz objednatele.

    - O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební deník, denní záznamy musí být zaznamenávány čitelně a musí být podepsány odpovědným pracovníkem zhotovitele v den, kdy byly zapisované práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

    - O předání staveniště, které objednatel předá pro první etapu díla zhotoviteli neprodleně po uzavření této smlouvy, bude pořízen zápis. Ode dne předání staveniště vzniká zhotoviteli povinnost vést stavební deník.

    - Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, do 3 dnů od jejich vzniku.

    - Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel neprodleně po provedení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.

  - PROVÁDĚNÍ KONTROL

    - Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací.

- Objednatel může na své náklady průběžně kontrolovat práce a služby prováděné zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty, a to nejméně tři pracovní dny před jejich zakrytím.

    - V případě, že kontrolovaná část příslušné etapy díla nebude vyhovovat technickým specifikacím v Zadávací dokumentaci objednatele nebo požadavkům objednatele, může objednatel takové provedení odmítnout formou reklamačního protokolu nebo zápisem ve stavebním deníku a zhotovitel je povinen provést všechny úpravy a změny nutné ke splnění oprávněných požadavků objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodlení zhotovitele s plněním této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit potřebné úpravy a změny na náklady zhotovitele

    - Zhotovitel připraví všechny potřebné dokumenty a zajistí takový přístup ke kontrolované části díla, aby objednatel mohl kontrolu uspokojivě provést; v opačném případě nahradí zhotovitel objednateli náklady související s opakováním kontroly.

  - ROZSAH DÍLA  A JEHO ZMĚNY

- 8.3.1	Zhotovitel zpracoval vyplněný výkaz výměr předmětu díla po jeho jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován jako podklad pro výpočet sjednané nejvýše přípustné ceny předmětu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení jako součást nabídky. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly. Soupisy prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly budou objednateli předány při předání příslušné etapy díla.

    - Zhotovitel je povinen přistoupit na odpovídající změnu rozsahu předmětu díla, zejména:

- při změně rozsahu výchozích podkladů a podmínek, např. technické dokumentace,

- při nových požadavcích objednatele.

    - Pokud budou mít změny za následek zvýšení nebo snížení rozsahu prací, tzv. vícepráce nebo méněpráce, které vyvolají prokazatelné zvýšení nebo snížení nákladů zhotovitele a budou mít vliv na výši dohodnuté smluvní ceny, budou vícepráce placeny na základě předem vzájemně dohodnutých cen za vícepráce podle článku 5 a o cenu méněprací bude cena díla snížena.

    - V kteroukoliv dobu před ukončením díla může objednatel písemným oznámením požádat zhotovitele o změny rozsahu díla. Na základě tohoto požadavku vypracuje písemně zhotovitel změnové hlášení a předá je objednateli v nejkratším možném termínu, ne však později než patnáct (15) dnů od doručení písemného oznámení o potřebě změny rozsahu díla. Změnové hlášení bude obsahovat specifikaci úpravy díla, smluvní ceny a předpokládaný termín plnění, případně další relevantní náležitosti. V případě schválení změnového hlášení objednatelem připraví objednatel návrh dodatku ke smlouvě. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam o změnách, jejich povaze a nákladech, které jsou navrženy nebo odsouhlaseny. Forma a podrobný obsah záznamu bude předmětem pozdější písemné dohody smluvních stran nebude-li dohodnuto jinak. Kopie záznamů bude zhotovitel poskytovat objednateli v dohodnutých intervalech. Vzor změnového listu je Přílohou č. 4 této smlouvy a její součástí.

  - PŘEDÁNÍ  A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.4.1	Dílo bude předáno na základě předávacího řízení. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol, který pořizuje objednatel ve spolupráci se zhotovitelem.

    - Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemnou formou 5 dnů předem. Předávací řízení bude provedeno formou prohlídky v místě plnění. Součástí tohoto předávacího řízení je i předložení všech příslušných dokladů dle odst.8.4.3  tohoto článku.

    - Zhotovitel připraví k předávacímu řízení následující dokumenty:

    - stavební deník

    - atesty o použitých materiálech

    - doklad o uložení odpadu

    - prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

    - protokol o dokončení (protokol o kompletnosti a jakosti dodávek a prací)

- Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít.

- Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě při předání díla soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15-ti dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol, jej schválit, případně písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení.

    - Dílo může objednatel převzít i tehdy, jestliže vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) předmětu plnění. Tyto vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o odevzdání a převzetí díla s uvedením termínu jejich odstranění.

    - Vada nebo nedodělek budou považovány za odstraněné až po podpisu zástupce pro jednání ve věcech technických objednatele nebo osobou zástupce pro jednání ve věcech technických objednatelem písemně jmenovanou.

- SMLUVNÍ POKUTY, SANKCE

- 9.1.	V případě, že objednatel nedodrží termín splatnosti uvedený v článku 6.1. této smlouvy, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

- 9.2.	Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady a každého nedodělku.

- 9.3.	V případě prodlení s vyklizením staveniště a/nebo prostor, objednatele  užívaných zhotovitelem, je zhotovitel povinen zaplatit 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- 9.4. 	V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění uvedené v článku 4 této smlouvy nebo v příslušném harmonogramu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- 9.5.	Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací činí 10.000,- Kč za každý případ.

- 9.6.	Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není ukončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo skutečně nebylo ukončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

- 9.7.	Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí stavby a nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí jednorázovou smluvní pokutu ve výši  2.000,- Kč.

- 9.8.	Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

- 9.9. 	Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí.

- 9.10. 	Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě článku 9 odečíst zhotoviteli z konečné faktury za dílo.

- OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  - OCHRANA INFORMACÍ

- 10.1.1.	Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, zásadně nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.

- 10.1.2.	Výsledky projektových prací a další dokumentace vytvořená zhotovitelem v rámci plnění předmětu smlouvy jsou majetkem objednatele, který s ní může disponovat dle svého uvážení.

  - POSTOUPENÍ PRÁV

- Zhotovitel se zavazuje, že nepověří zhotovením díla jinou osobu bez souhlasu objednatele. Při plnění předmětu díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny objednatele.

  - VYUŽITÍ SUBDODAVATELŮ

    - Zhotovitel může pro realizaci části díla využít subdodavatele uvedeného v nabídce nebo písemně schváleného objednatelem.

    - Využití subdodavatelů nezbavuje zhotovitele jeho závazků z uzavřené smlouvy.

    - Zhotovitel nese plnou odpovědnost za práce svých subdodavatelů zúčastněných na zhotovení díla a to jak po stránce technické, tak po stránce dodržování relevantních obecně závazných i interních předpisů.

  - DOTACE

    - Dodavatel se zavazuje poskytovat objednateli veškerou součinnost potřebnou pro plnění všech povinností vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace. Pro případ, že z důvodů na straně zhotovitele vznikne objednateli v souvislosti s dotací újma, např. tím, že bude povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu, z něhož mu byla dotace poskytnuta, je zhotovitel povinen tuto újmu objednateli nahradit.

  - REGISTR SMLUV

10.5.1 	Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1.	Tuto smlouvu lze měnit pouze smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou chronologicky očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

- 11.2.	Od této smlouvy lze odstoupit podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Doručením písemného odstoupení druhé straně smlouva zaniká s účinky ex nunc.

- 11.3.    Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- 11.4.	Nedílnou součást smlouvy tvoří přílohy:

- Příloha č. 1 - Smlouva o poskytnutí dotace

- Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace objednatele

- Příloha č.3 - Nabídka zhotovitele předložená v zadávacím řízení pro zadání veřejné

- zakázky malého rozsahu „Výměna potrubí ÚT v kolektoru v objektu Krušnohorské polikliniky v Litvínově“

- Příloha č.4 - Změnový list

- Příloha č.5 – Výkaz výměr

Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

| Dne: … | Dne: … |
| --- | --- |
| Jméno: Ing. Petra Havlová | Jméno: … |
| Funkce: jednatelka | Funkce: jednatel |
| OBJEDNATEL | ZHOTOVITEL |